# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: CONSULTORIA EN SERVICIO DEDICADO DE REPROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D Y CUBOS SISMICOS 3D (PSTM Y PSDM)

CÓDIGO: CDO-01-GERH-31-15

(PRIMERA  CONVOCATORIA)

La Paz - Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación DBC | Fecha: 02/04/15 |  | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz–Bolivia o página web www.ypfb.gob.bo |
| 2 | Inspección Previa | NO APLICA |  |  |
| 3 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 08/04/15 | Hasta hora: 18:00 | Al correo Institucional consultacontrataciones@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 10/04/15 | Hora: 16:00 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPACF-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |
| 5 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 16/04/15 | Hasta hora: 16:00 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPACF-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |
| 6 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 16/04/15 | Horas: 16:15 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPACF-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |

Fechas Fijas (*)

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es de Bolivianos:

| Nº | DESCRIPCION | PRECIO REFERENCIAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CANTIDAD | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | CONSULTORIA EN SERVICIO DEDICADO DE REPROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D Y CUBOS SISMICOS 3D (PSTM Y PSDM) | 1 SERVICIO | 107.666.047,00 |

PARTE I

INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar empresas Jurídicas, Consorcios o Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comisión de Calificación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios incluidos en los Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACION Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y contacto con los proponentes.

- CANCELACION, ANULACION O SUSPENSION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El RCD podrá cancelar, anular o suspender el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

- DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Para fines de control gubernamental toda la documentación presentada por el proponente permanecerá en custodia de YPFB, no siendo sujeta a devolución (excepto la garantía de seriedad de propuesta, en caso de haber sido solicitada).

SECCIÓN II

GARANTIAS

- TIPOS DE GARANTIA

Las garantías deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. *

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS |
| --- | --- |
| VIGENTE MINIMO HASTA | 90 días calendario a partir de su emisión |
| MONTO | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONOMICA |
| CARACTERISTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA (Aplicable a Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento). |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por la Asociación o Consorcio o por uno o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio, La garantía presentada deberá registrar como afianzado a la Asociación o Consorcio o en su caso a todas las empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

a)	El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

b)	Se compruebe falsedad en la información declarada en la presentación de propuesta

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la presentación de su propuesta.

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato, uno o varios de los documentos solicitados salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, o caso fortuito u otras causas debidamente y aceptadas por YPFB.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

a)	A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)	Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)	En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d)	Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

e)  A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

##### Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

##### Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

##### El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

##### Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico habilitado: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s) la(s) misma(s), mediante nota expresa emitida por el RCD, previo informe de justificación emitido por la Unidad solicitante, las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se ampliará el plazo de presentación de propuestas según las siguientes causas:

a)     Resultado de la Reunión de Aclaración (DBC).

b)     Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)     A iniciativa de Y.P.F.B.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS INDEPENDIENTES

20.1 Documentos Administrativos

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones, debidamente registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, con registro en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia del Certificado de Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

20.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica que deberá ser expresado en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

20.3 Documentos de la Propuesta Técnica

El proponente deberá presentar su propuesta técnica en base a los Términos de Referencia. Para la experiencia general y específica de la empresa así como la formación y experiencia general y especifica del personal clave debe ser presentada de acuerdo a los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y los Términos de Referencia.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – ASOCIACIONES O CONSORCIOS

21.1 Documentos Administrativos

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Asociación o Consorcio, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del representante legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación se debe incluir:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones, debidamente registradas en FUNDEMPRESA (excepto empresas unipersonales).

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, con registro en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia del Certificado de Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA.

21.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica que deberá ser expresado en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

21.3 Documentos de la Propuesta Técnica

El proponente deberá presentar su propuesta técnica en base a los Términos de Referencia. Para la experiencia general y específica de la empresa así como la formación y experiencia general y especifica del personal clave debe ser presentada de acuerdo a los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y los Términos de Referencia.

En los casos de Asociaciones cuando se requiera experiencia general y específica, esta será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

- OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuestas en los casos de ser requerida.

Carpeta 2: Documentos de la Propuesta Económica.

Carpeta 3: Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Únicamente cuando el proponente presentará la propuesta en plazo, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación suspenderá el acto y recomendará al RCD sobre la declaratoria desierta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- ETAPA DE HABILITACION:

Concluido el Acto de Apertura de propuestas, el Comité  de Habilitación, procederá a la revisión de los documentos solicitados en el presente DBC, verificando la legalidad y validez de los mismos, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se inhabilitan, consignando todos los resultados en el respectivo informe de habilitación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación solicitará al o los proponente en un determinado plazo, para que  los mismos sean subsanados.

- ETAPA DE EVALUACION

El Comité de Evaluación procederá al análisis de las propuestas habilitadas, aplicando los criterios de evaluación establecidos en los Términos de Referencia, emitiendo el informe correspondiente sobre los resultados.

En caso de evidenciarse errores aritméticos en la propuesta económica se procederá de la siguiente manera:

- Cuando exista discrepancia entre el numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el total prevalecerá el precio unitario.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa, la propuesta será descalificada.

- Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), se adoptará el monto real obtenido.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

5.1 Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Cuando la oferta presente errores no subsanables.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedidos de participar en los proceso de contratación conforme lo establece el DBC.

- Cuando la experiencia general y especifica presentada por el proponente no cumpla con la cantidad mínima de trabajos solicitados por YPFB.

- Cuando el personal propuesto no cumpla con los años de experiencia general y especifica mínima solicitada por YPFB.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y los Términos de Referencia.

- Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentará la documentación considerada subsanable, el Comité de Habilitación o el Comité de Evaluación, procederá a descalificar la oferta.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la Propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

- ERRORES NO SUBSANABLES, CRITERIOS Y ERRORES SUBSANABLES

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes documentos:

- La falta de presentación del formulario A-1.

- La falta de la propuesta técnica.

- La falta de la propuesta económica.

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Criterios y Errores Subsanables

Los criterios, errores considerados subsanables deben estar descritos en el informe de evaluación emitido por el Comité de Habilitación o Evaluación.

El Comité de Habilitación o Evaluación podrán solicitar aclaraciones o complementaciones a los proponentes mediante el correo consultacontrataciones@ypfb.gob.bo. otorgando un plazo de hasta 7 días hábiles administrativos.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

Se podrá desarrollar la etapa de concertación en procura de mayor beneficio para YPFB, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas, con el o los proponentes recomendados en el Informe del Comité Evaluación

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RCD sobre la base de los informes generados en la contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, fax u otros a los proponentes participantes.

  - Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación del Informe, el Comité de Evaluación o Concertación cuando corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

  - Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la Propuesta económica excede el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste sea público.

- Cuando la Propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos solicitados por YPFB.

  - Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

  - Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

PARTE II

TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia se encuentran detalladas en ANEXO ADJUNTO.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

Documentos Legales y Administrativos: El proponente deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa según su constitución:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones, debidamente registradas en FUNDEMPRESA (excepto empresas unipersonales).

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, con registro en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia del Certificado de Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA.

NOTA: En caso de Asociaciones deberán presentar conforme al numeral 21.- bajo las condiciones establecidas en el presente DBC.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  | 90 DIAS CALENDARIO |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, Garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación y Anexos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizó mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, correos institucionales salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas mediante las condiciones solicitadas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- El personal propuesto conoce el alcance de la presente convocatoria, y otorgó su consentimiento expreso para su inclusión en la misma.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento, No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad y solvencia financiera por YPFB.

- Se adjuntan al presente formulario los documentos administrativos y legales solicitados en el presente DBC.

De la Presentación de Documentos

El proponente adjudicado presentará la documentación solicitada en la carta de notificación de adjudicación en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, para la elaboración y firma del contrato, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente esta exento de efectuar este registro.

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| DETALLE | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario Bs | Precio Neto Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPROCESAMIENTO SÍSMICA 2D PSTM | 30,677.40 | Km |  |  |
| REPROCESAMIENTO SÍSMICA 2D PSDM | 15,338.70 | Km |  |  |
| REPROCESAMIENTO SÍSMICA 3D PSTM | 3,000.00 | Km2 |  |  |
| REPROCESAMIENTO SÍSMICA 3D PSDM | 1,500.00 | Km2 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

NOTA 1: LOS PRECIOS COTIZADOS (UNITARIO Y TOTAL) DEBEN SER EXPRESADOS MAXIMO CON DOS DECIMALES.

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

FORMULARIO C-1.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Nombre de la Actividad, Obra o Proyecto | Lugar de Realización | Descripción de la Actividad, Obra o Proyecto | Forma de Participación |
|  |  |  |  |  | (Asociado/ no Asociado) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Unidad de Medida Valoración |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  | 2D Km | 3D Km2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En la propuesta deberá incluir documentos de respaldo, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

FORMULARIO C-2.

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

(Presentar uno por cada profesional)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo en el Proyecto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha |  |
|  |  |  |  | Desde (mes / Año) | Hasta (mes / Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha |  |
|  |  |  |  | Desde (mes / Año) | Hasta (mes / Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

| 6. DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En la propuesta deberá incluir documentos de respaldo, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. |  |

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación las Especificaciones Técnicas, enmiendas, la propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.

CONTRATO Nº

Santa Cruz, xx de xxxxx de 2015

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, en el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente Contrato de prestación del CONSULTORIA EN SERVICIO DEDICADO DE REPROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D Y CUBOS SISMICOS 3D (PSTM Y PSDM), sujeto a las siguientes Cláusulas:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes Contratantes son:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – con NIT Nº 1020269020, con domicilio en la calle Bueno Nº 185 de la ciudad de La Paz,  representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delegado para la suscripción del presente contrato, mediante la Resolución Administrativa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nºxxxxxxxxxxxx expedido en xxxxxxx, que en adelante se denominará el CONTRATANTE y;

- xxxxxxxxxxxxxxxxx,  legalmente constituida bajo la Matrícula de Comercio Nº xxxxxxxxxx, representada legalmente por xxxxxxxxx con C.I. xxxxxxxxxxxx, en virtud del Testimonio de Poder Nº xxxxxxxx, otorgado ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº xxxxxxx del Distrito Judicial de xxxxxxxxx, a cargo de xxxxxxxxxxxxx, que en adelante se denominará el CONSULTOR.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

El CONTRATANTE, bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA contemplada en los artículos xx al xx del Reglamento de Contrataciones Directas aprobado mediante Resolución de Directorio Nº xxxxx de xxxxx de noviembre de xxxxdentro del Marco del Decreto Supremo Nº 29506 de 9 de abril de 2008,  invitó públicamente a las empresas a presentar su propuesta de acuerdo a las especificaciones técnicas.

(Otros antecedentes pertinentes)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El OBJETO es contratar los servicios de una empresa especializada en Consultoría en Servicio Dedicado de Reprocesamiento líneas sísmicas 2D y cubos sísmicos 3D (PSTM Y PSDM), para que ejecute el reprocesamiento de 30.677,4 Km de Líneas Sísmicas 2D y 3.000 Km2 de cubos sísmicos 3D con migración de pre-apilamiento en tiempo (PSTM). Además de 15.338,7 Km de líneas sísmicas 2D y 1.500 Km2 de cubos sísmicos 3D con migración pre-apilamiento en profundidad (PSDM) hasta el 50 % del total de información a reprocesar.

# 3.1.OBJETIVOs ESPECÍFICOS

- Obtener líneas sísmicas 2D y cubos sísmicos 3D de alta calidad con migración de pre-apilamiento en tiempo (PSTM) y profundidad (PSDM).

- La correcta aplicación de los Planos de Referencia en el reprocesamiento de las líneas sísmicas.

- Evaluar los nuevos parámetros de procesamiento para futuros programas de adquisición sísmica 2D/3D.

- Generar gathers debidamente adecuados para posteriores estudios de AVO/AVA.

Todo lo mencionado, hasta su conclusión, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, términos de referencia, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del Contrato y a las cláusulas Contractuales contenidas en el presente instrumento legal. En adelante este servicio se denominará la CONSULTORÍA.

Para la correcta prestación de la CONSULTORÍA hasta su conclusión, dentro de los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad del mismo, el CONSULTOR se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de contratación y propuesta presentada.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

El CONSULTOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de … (….) días calendario, que será computado desde el momento en que se entregue al CONSULTOR todo el material requerido para el procesamiento y se dé la Orden de Proceder mediante carta dirigida al CONSULTOR.

El plazo de prestación del servicio de  CONSULTORÍA, podrá ser ampliado por modificación del servicio, por parte del CONTRATANTE, mediante el procedimiento establecido en el presente contrato, incrementando o instruyendo la realización de otros servicios de consultoría relacionados al objeto del presente Contrato, lo que será consignado en el respectivo Contrato Modificatorio.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de: Sus.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Queda establecido que el precio consignado incluye todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de CONSULTORÍA. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, o sea todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, prestar los servicios contratados dentro del monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (GARANTÍAS)

6.1. (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).- El CONSULTOR, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía Bancaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx emitida por el Banco xxxxxxxxxxxxxxxxx, con vigencia hasta el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por el siete por ciento (7%) del valor del Contrato, equivalente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONSULTOR, será pagado en favor del CONTRATANTE sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la recepción definitiva del producto dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes Contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONSULTOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato durante la vigencia del mismo. El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR o solicitar su ejecución.

6.2 (GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO).- Cuando el CONSULTOR solicite anticipo que podrá otorgarse hasta un máximo del 20%  del importe adjudicado, deberá presentar obligatoriamente Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo, debiendo ser renovada mientras o se deduzca el monto total. Las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia del Área Administrativa.

SÉPTIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tenga que darse a las Partes, bajo este Contrato, será enviada:

- Al CONSULTOR: ………………………………………………………………………….

- Al CONTRATANTE: YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS YPFB, Avenida Grigotá Esquina Regimiento Lanza s/n, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

OCTAVA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido firmado por ambas Partes, hasta la fecha en la que el CONTRATANTE emita el respectivo Acta o Informe  de Conformidad de la recepción definitiva de la CONSULTORÍA, debiendo luego ser registrado ante la Contraloría General del Estado.

NOVENA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO)

Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

9.1 Resolución Administrativa ……………………..

9.2 Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) por el concepto de Cumplimiento de Contrato por el 7% del importe de adjudicación (fotocopia)

9.3 Propuesta Económica y Técnica presentada por la empresa ……………………….

9.4 TÉRMINOS DE REFERENCIA del Proceso de Contratación ……………………………………

9.5 Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder Nº ………………………………………..

9.6 Resolución Administrativa PRS Nº ………………………………………………………..

9.7. Original del registro de matrícula vigente otorgado por FUNDEMPRESA.

9.8 Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).

9.9 Certificado de No Adeudo emitido por las AFP’s.

9.10 (otros que sean pertinentes)

DÉCIMA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la documentación del servicio de CONSULTORÍA, deben ser elaborados en idioma español.

DÉCIMA PRIMERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

  - Constitución Política del Estado.

  - Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

  - Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 17 de mayo de 2005

  - Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

  - Decreto Supremo Nº 29506 de 09 de abril de 2008

  - Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio 92/2013 de 20 de noviembre de 2013

  - Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONSULTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONSULTOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA TERCERA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el CONSULTOR, en caso que este monto no sea cancelado por el CONSULTOR podrá ser descontado por el CONTRATANTE a tiempo de hacer efectivo el pago del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Minuta del Contrato (original).

- Documento legal de representación del CONTRATANTE y poder de representación legal del CONSULTOR (fotocopias legalizadas).

- Garantía(s) (fotocopia simple).

- Toda otra documentación solicitada por la Notaría de Gobierno

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

DÉCIMA CUARTA.- (RELACION ENTRE LAS PARTES, EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA CONTRATANTE)

  - Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la ejecución de los Trabajos estará exclusivamente a cargo del CONSULTOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato.

14.2	El CONSULTOR debe cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia respecto al personal de su dependencia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus Subcontratistas (cuando corresponda), quedando la CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

14.3 El CONSULTOR también será responsable por:

- Cumplir con las normas laborables respecto al pago de incremento salarial, bonos de toda naturaleza, aguinaldo, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a su cuenta y cargo del CONSULTOR.

Por todo subcontrato suscrito por el CONSULTOR, este no obligara o pretenderá obligar a la CONTRATANTE al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los Subcontratistas, CONSULTOR y/o fabricantes, en este sentido la responsabilidad frente a la CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de las Normas Aplicables son de exclusiva cuenta y riesgo del Subcontratista, CONSULTORes, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONSULTOR

DÉCIMA QUINTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS)

El CONTRATANTE no reconocerá al CONSULTOR, ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONSULTOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONSULTOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (Ejem. conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de prestación del servicio de CONSULTORÍA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de Trabajo, dando lugar a retrasos en el avance, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONSULTOR deberá recabar un certificado de constancia de la dependencia pública pertinente del lugar donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al CONTRATANTE, por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante un Contrato Modificatorio conforme se ha estipulado en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas, por lo cual no corresponde el reclamo por pagos relativos a este concepto.

DÉCIMA OCTAVA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

18.1 	Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

18.2 Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el CONSULTOR, podrán invocar las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

18.2.1	Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONSULTOR.  El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) 	Por incumplimiento en la iniciación de los servicios.

b) 	Por disolución del CONSULTOR (sea Empresa Consultora o Asociación Accidental de Empresas Consultoras).

c) 	Por quiebra declarada del CONSULTOR.

d) 	Por suspensión del servicio sin justificación, por siete (7) días calendario continuos, sin autorización escrita del CONTRATANTE.

e) 	Por incumplimiento en la movilización al servicio del personal y equipo ofertados, de acuerdo a Cronograma.

f) 	Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que el CONSULTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.

g) 	Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del CONTRATANTE.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al servicio.

i) 	Por subcontratación de una parte del servicio sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del CONTRATANTE.

j) 	Cuando el monto de las multas establecidas en la Cláusula Trigésima, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

k) Por caso fortuito y/o fuerza mayor

l) Por incumplimiento en la participación de los principales profesionales incluidos en la propuesta, calificados para la adjudicación del servicio (Personal Clave).

18.2.2 Resolución a requerimiento del CONSULTOR por causales atribuibles al CONTRATANTE. El CONSULTOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) 	Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE, para la suspensión de la prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del Contrato el CONTRATANTE, pretende efectuar aumento o disminución en el servicio, sin emisión del necesario Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) 	Por incumplimiento injustificado en el pago de prestación de servicios, por más de noventa (90) días calendario.

18.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONSULTOR darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los servicios y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, siendo el aviso de intención de resolución retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONSULTOR, según quien haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que cuando la resolución sea por causales imputables al CONSULTOR, se consolide en favor del CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de Correcta Inversión de Anticipo (en caso de haberse otorgado), hasta que se efectúe la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. El CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONSULTOR por concepto de servicios satisfactoriamente prestados. En este caso no se reconocerá al CONSULTOR gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. El CONTRATANTE preparará el Certificado de Liquidación Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONSULTOR, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos por el CONSULTOR para la prestación del servicio, contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la CONSULTORÍA a través de otro CONSULTOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo, descontando lo realizado hasta la resolución del Contrato con el anterior CONSULTOR.

18.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONSULTOR: Si en cualquier momento, antes de la terminación de  la prestación del servicio objeto del Contrato, el CONTRATANTE se encontrase en situaciones fuera de control de las partes, que imposibiliten la conclusión del servicio o vayan contra los intereses del Estado; el CONTRATANTE, mediante carta notariada dirigida al CONSULTOR, suspenderá los trabajos y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONSULTOR suspenderá el servicio de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita el CONTRATANTE.

El CONSULTOR conjuntamente con el CONTRATANTE, procederán a la verificación del servicio prestado hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que el CONSULTOR tuviera pendientes u otros relativos al servicio, debidamente documentados.

Asimismo, el CONTRATANTE liquidará los costos proporcionales que demandase la desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio del CONTRATANTE fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos el CONTRATANTE elaborará el Certificado de Liquidación Final y el trámite de pago será el previsto en la Trigésima Cuarta.

DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

Todas las controversias entre las Partes en relación con o como resultado de la existencia, validez, construcción, cumplimiento y finalización de este Contrato (o cualquiera de los términos de los mismos) que no pueda ser resuelta amigablemente dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción por cualquiera de las partes de la notificación de dicha controversia(s) se resolverá definitivamente mediante arbitraje nacional en derecho, de conformidad con las Normas de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC) con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia, de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la CNC.

El número de árbitros será tres (3), uno (1) nombrado por YPFB, uno (1) nombrado por ....., y el tercero por los dos (2) árbitros nombrados anteriormente. Si el tercer árbitro no es nombrado dentro de un período de sesenta (60) días contados a partir del nombramiento del segundo árbitro, o si alguna de las Partes no nombra un árbitro en el plazo establecido en el Reglamento CNC, entonces dicho árbitro será nombrado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CNC. Los Árbitros a ser designados conforme esta Cláusula deberán contar con experiencia acreditada en el tema objeto de la controversia. La sede del arbitraje será la ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. Las leyes aplicables serán las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. El arbitraje se conducirá en idioma castellano.

VIGÉSIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

Los términos y condiciones contenidos en este Contrato no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al Contrato, es decir, por requerimiento del propio Contratante o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por determinación del CONTRATANTE, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento, en virtud del Artículo 53 del Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo 29506.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (PERSONAL DEL CONSULTOR)

# (PERSONAL DEL CONSULTOR)

El CONSULTOR garantiza al CONTRATANTE que el equipo clave de profesionales propuestos para el trabajo, Gerente de Proyecto y Analista  Sísmico, tienen la capacidad, experiencia y entrenamiento necesarios para realizar las actividades contratadas. El CONSULTOR además deberá garantiza el personal en número suficiente y capacitado para cumplir todas sus obligaciones contractuales.

El equipo de profesionales y/o expertos clave, tendrá que cumplir los requisitos del numeral 12 de los Términos de Referencia.

# (PERSONAL CLAVE PROCESAMIENTO SÍSMICO)

| PERSONAL CLAVE DE PROCESAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL REQUERIDO | PERFIL PROFESIONAL | CANTIDAD | EXPERIENCIA MINIMA |
| Gerente de Proyecto | Geofísico y/o afín experto en procesamiento sísmico 2D y/o 3D | 1 | G5 X T6 |
| Analista | Geofísico y/o afín experto en procesamiento sísmico 2D y/o 3D | 7 | G5 X T6 |

| Categoría | PERSONAL CLAVE - EXPERIENCIA |
| --- | --- |
| G5 | Profesional especialista y/o Experto, con experiencia igual o mayor a diez (10) años en procesamiento sísmico. Dirige, coordina, supervisa y es responsable del Proyecto. |

| Categoría | PERSONAL CLAVE - EXPERIENCIA |
| --- | --- |
| T6 | Profesional especialista y/o Experto con experiencia igual o mayor a seis (6) años en Procesamiento Sísmico. |

# SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

# 21.1.2 Póliza de Accidentes Personales

Los trabajadores, funcionarios y/o empleados contratados, para efectuar los trabajos mencionados en los términos de referencia, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

# Condiciones Adicionales

Todas las Pólizas de Seguros anteriormente mencionadas, deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:

# De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los accidentes emergentes en el desempeño de sus funciones.

# El CONSULTOR, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS)

# 22.1 (CONTRAPARTE)

El CONTRATANTE proveerá al menos un representante de la GERH como CONTRAPARTE del servicio, que controle la calidad de los productos y procedimientos  en el centro de procesamiento del CONSULTOR en la ciudad de Santa Cruz. La CONTRAPARTE podrá aceptar o rechazar los productos intermedios o finales basándose en los términos de referencia.

El CONSULTOR, será responsable de todos los costos asociados con las tareas a desarrollar por la CONTRAPARTE del CONTRATANTE en el Centro de Procesamiento, incluido pero no limitado al uso de hardware y del software licenciado en dicho Centro.

Es obligación del CONSULTOR permitir el acceso de la CONTRAPARTE del CONTRATANTE a las instalaciones del Centro de Procesamiento, el control del equipamiento vinculado con el desarrollo de los servicios, y la supervisión técnica y administrativa de los mismos. A estos efectos, se deberá suministrar al representante del CONTRATANTE toda la información que este requiera y brindarle la máxima colaboración para el cumplimiento de su función desde el inicio hasta el final del servicio.

# (COMUNICACIONES, REPORTES DE AVANCE e INDUCCIÓN)

El CONSULTOR deberá realizar reportes cuatrimensuales de avance y a la finalización de cada una de las fases del procesamiento. Así mismo, deberá presentar reportes cuando la CONTRAPARTE lo considere necesario, que indiquen los avances, problemas encontrados, soluciones propuestas y  decisiones requeridas. La comunicación de los reportes deberá realizarse por escrito a la CONTRAPARTE en el centro de procesamiento de la Ciudad de Santa Cruz, y mediante correo electrónico a: lcsanchez@ypfb.gov.bo en idioma español.

El personal del CONTRATANTE que actué como CONTRAPARTE recibirá la inducción sobre las técnicas, metodología, organización, y manejo de software especializado en versiones actualizadas, del centro de procesamiento de información sísmica, que repercutirá en beneficio del CONTRATANTE.

22.2 (PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS): El documento final en original, copia y fotocopias de la misma, como su soporte magnético, y todos los documentos resultantes de la presentación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios del CONSULTOR, son de propiedad del CONTRATANTE y en consecuencia, deberán ser entregados a éste a la finalización de los servicios de la CONSULTORÍA, quedando absolutamente prohibido al CONSULTOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo del CONTRATANTE.

El presente Contrato otorga al CONTRATANTE el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la CONSULTORÍA, en cumplimiento del Contrato.

El CONSULTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del CONSULTOR. El CONSULTOR solo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus antecedentes profesionales, sobre lo cual el CONTRATANTE emitirá la certificación detallada pertinente.

VIGÉSIMA TERCERA (ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD)

El Anexo I (Acuerdo de Confidencialidad) forma parte indivisible del presente Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- (PRESENTACIÓN DE INFORMES Y FORMA DE PAGO) El CONTRATANTE pagará al consultor el precio pactado de la siguiente manera:

Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo debe ser entregado a YPFB máximo a los quince (15) días calendario de emitida la orden de proceder, desglosado de manera pertinente y deberá contener: cronograma actividades y metodología de trabajo.

Cronograma de pagos

Con objeto de establecer un mecanismo adecuado para el pago y seguimiento del servicio durante los 960 días de duración, se ha establecido un mecanismo de pagos por informes de avance cuatrimestrales por gestión según el siguiente detalle:

Primer informe de avance y pago (50%) del monto de la propuesta para la gestión 2015.

Este informe será presentado máximo hasta los ciento veinte (120) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 50% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el primer Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Segundo informe de avance y pago (50%) del monto de la propuesta para la gestión 2015.

Este informe será presentado máximo hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 50% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el segundo Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Tercer informe de avance y pago (33%) del monto de la propuesta para la gestión 2016.

Este informe será presentado máximo hasta los trescientos sesenta (360) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 33% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el tercer Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Cuarto informe de avance y pago (33%) del monto de la propuesta para la gestión 2016.

Este informe será presentado máximo hasta los cuatrocientos ochenta (480) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 33% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el cuarto Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Quinto informe de avance y pago (34%) del monto de la propuesta para la gestión 2016.

Este informe será presentado máximo hasta los seiscientos (600) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 34% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el quinto Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Sexto informe de avance y pago (33%) del monto de la propuesta para la gestión 2017.

Este informe será presentado máximo hasta los setecientos veinte (720) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 33% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el sexto Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Séptimo informe de avance y pago (33%) del monto de la propuesta para la gestión 2017.

Este informe será presentado máximo hasta los ochocientos cuarenta (840) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 33% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el séptimo Informe de Avance, conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Octavo informe de avance y Pago (34%) del monto de la propuesta para la gestión 2017.

Este informe será presentado máximo hasta los novecientos sesenta días (960) días calendario después de la recepción de la orden de proceder. El pago del 34% se hará efectivo cuando la empresa contratada entregue el octavo Informe de Avance (Informe Final Consolidado), conjuntamente con la información sísmica procesada en este periodo y todos los entregables que se establecen en estos términos de referencia y la contraparte designada por YPFB emita el Informe de Aprobación y Conformidad al respecto. Asimismo la Empresa Contratada deberá presentar la factura correspondiente al pago.

Los pagos serán realizados mediante transferencia bancaria a la cuenta que la empresa adjudicada señale en su propuesta.

# LUGAR DE ENTREGA

El lugar establecido para la entrega de los productos finales será en las oficinas de la Gerencia de Evaluación de Recursos Hidrocarburíferos (GERH) ubicada en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza, previa aceptación del Representante de YPFB o Contraparte y Comité de Recepción.

VIGÉSIMA QUINTA.- (FACTURACIÓN)

El CONSULTOR de acuerdo a la forma de pago y cronograma de entrega, emitirá la factura respectiva (respaldada por el Acta o Informe de Conformidad correspondiente), a objeto de que el CONTRATANTE haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL SERVICIO)

26.1 Sólo podrán introducirse ajustes a la prestación de los servicios de CONSULTORÍA establecidos en el objeto del presente Contrato, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato únicamente a través de un Contrato Modificatorio, sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado y se determine una modificación significativa en la CONSULTORÍA que conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El CONTRATANTE deberá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta modificación en el servicio sólo es admisible cuando no sobrepase, en términos monetarios, el diez por ciento (10%) del monto original del Contrato. En caso de que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el CONSULTOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendación y antecedentes serán cursados por el CONTRATANTE, quien luego de su análisis a través de la Dirección Legal General, realizará el procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción.

26.2 El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestación de los servicios por parte del CONSULTOR, en ningún caso constituye un documento regularizador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos de emergencia probada, que incida en la prestación del servicio objeto de la CONSULTORÍA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES)

Los servicios adicionales ordenados conforme la modalidad descrito en el presente contrato, serán pagados según lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio.

En caso de existir estos servicios adicionales prestados, el CONSULTOR de forma mensual consignará los mismos en el certificado de pago.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el CONTRATANTE, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

Se aplicaran por cada periodo de atraso las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30.

- Equivalente al 6 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Vigésima Primera.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTRATANTE, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago o del Certificado de Liquidación Final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la Acción Coactiva Fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGÉSIMA NOVENA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR)

29.1 RESPONSABILIDAD TÉCNICA:

El CONSULTOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta técnico-económica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. En consecuencia el CONSULTOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el CONTRATANTE hará conocer su negativa al Órgano Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para efectos de información y a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el CONSULTOR es responsable ante el Estado.

El CONSULTOR, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros, en relación con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de estos deriven.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al CONSULTOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.

Bajo esta responsabilidad se establece que el CONSULTOR, se hará pasible a las sanciones legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía legal correspondiente.

29.2 RESPONSABILIDAD CIVIL: El CONSULTOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este contrato.

29.3 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: El CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

    - Prestar el Servicio de CONSULTORIA objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBD, así como las condiciones de su propuesta.

    - Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

    - Mantener vigentes las garantías presentadas.

    - Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento del CONTRATANTE.

    - Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

    - Asegurar que los contratos suscritos con Subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de las Normas Aplicables.

    - Otras obligaciones específicas que el CONTRATANTE considere pertinentes.

TRIGÉSIMA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la entrega del documento final, el CONSULTOR elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio y lo presentará al CONTRATANTE, en versión definitiva con fecha y firma del Gerente del Proyecto.

El CONTRATANTE no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONSULTOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del Contrato y de sus documentos, por lo que el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación Final y se reservarán el derecho de que aún después del pago final, en caso de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía Coactiva Fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONSULTOR.

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE luego de concluido el trámite precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONSULTOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de la contratación.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

El CONSULTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

a) Reposición de daños, si hubieren.

b) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONSULTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por el CONTRATANTE que realiza el seguimiento del servicio, requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará el mismo.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula Vigésima Quinta del presente Contrato, para el pago de saldos en caso que existiesen.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la “Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato, en cinco (5) ejemplares en idioma español de un mismo tenor y validez, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación legal del CONTRATANTE, y xxxxxxxxxxxxxxx, en representación legal del CONSULTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado, en idioma español.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Santa Cruz de la Sierra, xxxxxx de xxxxxxxxx de 2015

___________________________   		 __________________________

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE	                                                 CONSULTOR

ANEXO I

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

EL PRESENTE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (que en adelante se denominará como “Acuerdo”) es suscrito en fecha ……, por y entre:

PRIMERA.- (PARTES)

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – con NIT Nº 1020269020, con domicilio en la calle Bueno Nº 185 de la ciudad de La Paz,  representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delegado para la suscripción del presente contrato, mediante la Resolución Administrativa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nºxxxxxxxxxxxx expedido en xxxxxxx, que en adelante se denominará YPFB y;

- xxxxxxxxxxxxxxxxx,  legalmente constituida bajo la Matrícula de Comercio Nº xxxxxxxxxx, representada legalmente por xxxxxxxxx con C.I. xxxxxxxxxxxx, en virtud del Testimonio de Poder Nº xxxxxxxx, otorgado ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº xxxxxxx del Distrito Judicial de xxxxxxxxx, a cargo de xxxxxxxxxxxxx, que en adelante se denominará …….

YPFB y el ..... serán individualmente denominadas en lo sucesivo como “Parte” y colectivamente como “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

En fecha ….. se suscribió el Contrato YPFB/DLG …….. entre YPFB  y la empresa ....., cuyo objeto es contratar …...

TERCERA.- (OBJETO DEL ACUERDO)

..... se compromete y obliga por el presente Acuerdo de Confidencialidad, a mantener el carácter confidencial y a respetar la propiedad de la Información Confidencial que YPFB está dispuesta a proporcionar en favor del ..... para la realización de todas las gestiones pertinentes para la realización del Contrato YPFB/DLG……….

CUARTA.- (LEY APLICABLE)

Este Acuerdo de Confidencialidad estará sujeto y será interpretado de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (INFORMACIÓN CONFIDENCIAL)

La Información Confidencial incluirá cualquier información que haya sido o que sea proporcionada en el futuro por vía electrónica, por vía verbal o escrita, directa o indirectamente, a ..... por YPFB y que:

(a)	No sea de conocimiento público, pero que tenga un valor económico propio y haya sido producida y mantenida en secreto y esté relacionada con las actividades de YPFB;

(b)	Esté identificada como confidencial por escrito en los materiales puestos a disposición de ..... o, si no estando por escrito, se comunique por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a tal revelación, o

(d)	Esté protegida como confidencial de conformidad con las leyes aplicables o se encuentre sujeta a cualquier tipo de protección similar bajo las leyes aplicables.

SEXTA.- (COMPROMISOS DE .....(empresa consultora)

..... (empresa consultora) acuerda por un periodo de 10 (diez) años posteriores a la recepción de la Información Confidencial:

(a)	Mantener dicha Información Confidencial y el contenido de la misma bajo reserva y confidencialidad;

(b) 	No revelar la misma a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de YPFB;

(c)	Obtener, si no se ha obtenido, acuerdos con sus empleados y terceros privados o estatales, incluyendo empresas afiliadas, contratistas, representantes, consultores, subcontratistas y proveedores, con respecto a las cuales  YPFB haya dado su consentimiento para la revelación de conformidad con la presente cláusula, para mantener el carácter confidencial de la Información Confidencial y todo su contenido o que deriven de la misma de acuerdo con los términos del presente documento, y

(d) 	No utilizar la misma para ninguna finalidad distinta a la declarada en el objeto del presente Acuerdo de Confidencialidad.

SEPTIMA.- (EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD)

Las restricciones enunciadas en la Cláusula Sexta del presente Acuerdo de Confidencialidad, no serán aplicables a:

(a)	Información que en el momento de la revelación esté disponible al público en general;

(b)	Información escrita que se encontrare en posesión de ..... con anterioridad a su revelación por parte de YPFB y que no fuere adquirida bajo obligación de confidencialidad directa o indirectamente de YPFB;

(c)	Información recibida de un tercero por ..... después de la suscripción del presente documento sin comunicación previa a ..... sobre la existencia de alguna obligación de confidencialidad u otras restricciones con respecto al uso de la misma;

(d)	Información que fuere desarrollada de manera independiente por .....,

(e)	Información cuya revelación fuere requerida en un proceso legal, bajo la ley aplicable; mediante orden o decreto gubernamental resolución o sentencia de un tribunal de la jurisdicción competente según la ley aplicable, siempre que ..... emplee todos los esfuerzos razonables para dar aviso inmediato y por escrito a YPFB con anterioridad a dicha revelación, a fin de permitir a YPFB la oportunidad de oponerse a la orden, aviso o proceso, o buscar una medida de protección.

Las personas que accedan a información reservada y confidencial en virtud de lo dispuesto precedentemente, sólo podrán utilizarla para los fines expuestos en cada acápite y con las consecuencias judiciales o administrativas a que dieran lugar.

OCTAVA.- (PRESERVACIÓN DE DERECHOS)

No se otorga por el presente documento ningún derecho o dispensa por parte de YPFB a ..... en relación a la Información Confidencial.

NOVENA.- (DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL)

Ante la presentación de una solicitud escrita por parte de YPFB, ..... devolverá a YPFB cualquier Información Confidencial recibida de YPFB, y cualquier copia de la misma de forma inmediata y ..... no tendrá derecho a utilizar la Información Confidencial para cualquier propósito diferente al descrito en el objeto del presente Acuerdo de Confidencialidad.

DECIMA.- (INDEMNIZACION)

Las Partes acuerdan que en caso de incumplimiento por el uso no autorizado o la divulgación de la Información Confidencial, ..... se obliga a indemnizar a YPFB por los daños y perjuicios que dicha divulgación o revelación le hubieren ocasionado. Para este efecto, YPFB contará con cuanta acción o recurso legal corresponda conforme a la legislación aplicable, pudiendo asimismo adoptar las medidas legales que resulten pertinentes para contener cualquier incumplimiento potencial, latente o continuo.

Cuando la Información Confidencial sea proporcionada por vía electrónica, convertida o traducida a archivos electrónicos, ..... asume la responsabilidad de adoptar medidas y procedimientos de seguridad que permitan restringir el acceso de su personal a dichos datos electrónicos o archivos, y protegerlos del uso no autorizado destinado a modificar, copiar, reproducir, reconstruir, o en cualquier otra forma duplicar la totalidad o parte de estos datos y archivos. Una vez cumplido el propósito específico de la Información Confidencial proporcionada, ..... se obliga a eliminar de forma definitiva y permanente todos los datos electrónicos o archivos, incluyendo la Información Confidencial de cualquier medio de almacenamiento informático.

DECIMA PRIMERA.- (ENMIENDAS, CAMBIOS O MODIFICACIONES)

Ninguna enmienda, cambio o modificación a este Acuerdo de Confidencialidad será válida a menos que sea convenida por escrito, firmada y autorizada por cada una de las Partes intervinientes en el presente documento.

DÉCIMA SEGUNDA.- (CESIÓN)

Ninguna de las Partes podrá ceder ningún derecho, interés, beneficio u obligación de este Acuerdo de Confidencialidad sin el consentimiento expreso y por escrito de la otra Parte.

DÉCIMA TERCERA.- (NOTIFICACIONES)

Las comunicaciones y notificaciones emergentes de este Acuerdo de Confidencialidad se enviarán y se tendrán como efectivamente realizadas, sólo si se encontraren por escrito y dirigidas a la persona designada en la presente cláusula: (a) si fueren entregadas personalmente, o (b) en la transmisión, si se transmiten al número de la máquina de fax de la persona designada, o (c) en el envío, si se envía por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la persona designada. Las personas designadas por cada Parte a las que las notificaciones serán entregadas son las siguientes:

A YPFB:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB

Dirección: Calle Bueno Nº 185, La Paz - Bolivia.

Telf./Fax :

.....:

DÉCIMA CUARTA.- (INDEPENDENCIA DE CLAUSULAS)

En caso de que una o más de las disposiciones o cláusulas del presente Acuerdo de Confidencialidad sean declaradas ilegales o inaplicables, las restantes disposiciones o cláusulas del mismo permanecerán en pleno vigor y efecto, y se considerarán totalmente independientes y legalmente válidas.

DÉCIMA QUINTA.- (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS)

Todas las controversias entre las Partes en relación con o como resultado de la existencia, validez, construcción, cumplimiento y finalización de este Acuerdo de Confidencialidad (o cualquiera de los términos de los mismos) que no pueda ser resuelta amigablemente dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción por cualquiera de las partes de la notificación de dicha controversia(s) se resolverá definitivamente mediante arbitraje nacional en derecho, de conformidad con las Normas de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC) con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia, de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la CNC.

El número de árbitros será tres (3), uno (1) nombrado por YPFB, uno (1) nombrado por ....., y el tercero por los dos (2) árbitros nombrados anteriormente. Si el tercer árbitro no es nombrado dentro de un período de sesenta (60) días contados a partir del nombramiento del segundo árbitro, o si alguna de las Partes no nombra un árbitro en el plazo establecido en el Reglamento CNC, entonces dicho árbitro será nombrado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CNC. Los Árbitros a ser designados conforme esta Cláusula deberán contar con experiencia acreditada en el tema objeto de la controversia. La sede del arbitraje será la ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. Las leyes aplicables serán las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. El arbitraje se conducirá en idioma castellano.

DÉCIMA SEXTA.- (ACEPTACIÓN  Y CONFORMIDAD).

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Acuerdo de Confidencialidad en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez el ….., …… de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en representación legal de YPFB y el Sr. …en representación legal del .....

REPRESENTANTE LEGAL

YPFB                                                                      ....