# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 22 ESR’S ADICIONALES DEL PROYECTO GNL

CÓDIGO: CDO-GGPLQ-05-15

(PRIMERA  CONVOCATORIA)

Santa Cruz - Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

DATOS GENERALES DEL PROCESO

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION | : | Precio Evaluado Más Bajo |  |
| FORMA DE ADJUDICACION | : | Por el Total |  |
| LA CONTRATACION SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | Contrato |  |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección Previa. (*) | Fecha: | Hasta hora: | NO CORRESPONDE |
| 2 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 06/07/2015 | Hasta hora: 16:00 | sosinaga@ypfb.gob.bo; hpatzi@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 07/07/2015 | Hora: 15:00 | Av. Grigota esq. Regimiento Lanza, Of. Contrataciones YPFB, Santa Cruz. |
| 4 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 15/07/2015 | Hasta horas: 15:00 | Av. Grigota esq. Regimiento Lanza, Of. Contrataciones YPFB, Santa Cruz. |
| 5 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 15/07/2015 | Horas: 15:30 | Av. Grigota esq. Regimiento Lanza, Of. Contrataciones YPFB, Santa Cruz. |

Fechas Fijas (*)

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comisión de Calificación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DBC.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACION Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y contacto con los proponentes.

- CANCELACION, ANULACION O SUSPENSION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El RCD podrá cancelar, anular o suspender el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

- DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Para fines de control gubernamental toda la documentación presentada por el proponente permanecerá en custodia de YPFB, no siendo sujeta a devolución (excepto la garantía de seriedad de propuesta, en caso de haber sido solicitada).

SECCIÓN II

GARANTIAS

- TIPOS DE GARANTIA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable.

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

##### Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando la contratación se formalice a través de la emisión de una orden de compra/servicio, se exceptúa la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

- Cuando la contratación sea para la compra de hidrocarburos o la prestación de servicios de transporte, almacenaje, inspección o  servicios aduaneros, la Garantía será máximo el equivalente al 7% del monto promedio mensual, siendo la unidad solicitante  quien determine el porcentaje en las especificaciones técnicas o términos de referencia.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría, de 60 días adicionales a partir de la finalización de contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

En caso de que la empresa adjudicada solicite un anticipo, deberá presentar una Boleta de  Garantía (Fianza Bancaria) por concepto de correcta Inversión de anticipo, por el 100% del monto del anticipo, que podrá ser otorgada hasta un máximo del 20% del importe del contrato, que cumpla con las características de renovable irrevocable y de ejecución inmediata, emitida en bolivianos a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El descuento del anticipo se efectuara de acuerdo a requerimiento de la empresa contratada.

La vigencia de la garantía deberá ser por el  plazo de duración del contrato a partir de su emisión, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO.

##### NO APLICA.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

- Inspección Previa

NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas solamente a través de los siguientes correos electrónicos habilitados: sosinaga@ypfb.gob.bo; hpatzi@ypfb.gob.bo  hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el horario del Estado Plurinacional de Bolivia. Las consultas serán consideraras en la Reunión de Aclaración

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC. Las consultas recibidas mediante el correo electrónico citado precedentemente y las planteadas en sala, serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s) la(s) misma(s), mediante nota expresa emitida por el RCD, previo informe de justificación emitido por la Unidad solicitante, las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

- Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

- Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

- A iniciativa de Y.P.F.B.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS INDEPENDIENTES

22.1 Documentos Administrativos

Los documentos administrativos legales deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

22.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica debe ser expresad en Bolivianos y ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

22.3 Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – ASOCIACIONES o CONSORCIOS

23.1 Documentos Administrativos

Los documentos administrativos legales deben ser presentados por el proponente y se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

23.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica que deberá ser expresada en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

23.3 Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

En los casos de Asociaciones o Consorcios cuando se requiera experiencia general y específica, esta será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

La situación financiera para Asociaciones o Consorcios, será el promedio de los índices individualmente presentados por cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote, deberá presentar una sola vez la documentación legal y/o administrativa, y la presentación de la propuesta técnica y económica debe sujetarse a las condiciones establecidas en la Parte III DOCUMENTOS DE PRESENTACION del DBC.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original organizada de la siguiente manera:

Carpeta 1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuestas en los casos de ser requerida.

Carpeta 2: Documentos de la Propuesta Económica.

Carpeta 3: Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre deberá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION. CDO-GGPLQ-005-15. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes del plazo límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en plazo, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Comité de Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los miembros del Comité (s), así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el comité de habilitación suspenderá el acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- ETAPA DE HABILITACION:

Concluido el Acto de Apertura de propuestas, el Comité  de Habilitación, procederá a la revisión de los documentos solicitados en el presente DBC, verificando la legalidad y validez de los mismos, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se inhabilitan, consignando todos los resultados en el respectivo informe de habilitación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación solicitará al o los proponente en un determinado plazo, para que  los mismos sean subsanados.

- ETAPA DE EVALUACION

El Comité de Evaluación procederá al análisis de las propuestas habilitadas, aplicando los criterios de evaluación establecidos en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

En caso de evidenciarse errores aritméticos en la propuesta económica se procederá de la siguiente manera:

- Cuando exista discrepancia entre el numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el total prevalecerá el precio unitario.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa, la propuesta será descalificada.

- Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%) sea positiva o negativa, se adoptará el monto real obtenido.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Si el Proponente hubiese omitido la presentación de la documentación legal y administrativa solicitada en el presente DBC

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si el Proponente hubiese omitido la presentación parcial o total de la oferta técnica y/o económica

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el numeral 3 del DBC.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia-.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formulario (s) B-1.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido no presente la documentación o aclaración que le fue solicitada para subsanar algún aspecto en la etapa de habilitación o  Evaluación.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

31.1 ASPECTOS SUBSANABLES

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de  Habilitación o Evaluación según corresponda.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

31.2   ACLARACIONES

El Comité de Contratación podrá solicitar aclaraciones o complementaciones respecto al contenido de las propuestas, de manera directa al o a los oferentes a través de notas o correo(s) electrónico(s) institucional(es) de YPFB, otorgando un plazo para la presentación de las respuestas.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración y/o complementación a las propuestas, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Evaluación según corresponda a través de los correos electrónicos que sean incluidos en el respectivo requerimiento, para la respectiva evaluación. Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior a la fecha límite de presentación

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

Si el RCD hubiera optado por la etapa de concertación esta se desarrollará en procura de mayor beneficio para YPFB, buscando las mejores condiciones económicas y técnicas y estará sujeta a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación, adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, fax u otros a los proponentes participantes.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los Informes generados en el proceso de contratación, el Comité de Habilitación, Evaluación o Concertación según corresponda, deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los Informes generados del proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la Propuesta económica excede el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste sea público.

- Cuando la Propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

# ANTECEDENTES

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica (GGPLQ), está ejecutando el Proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de la Planta GNL, Estaciones de Regasificación y Adquisición de Cisternas, que fue autorizado el  por el Directorio de YPFB, mediante Resolución de Directorio Nº 14/2012 el 15 de febrero de 2012.

El 8 de marzo de 2013, se suscribió en Santa Cruz de la Sierra, el Contrato N° DLG 291/2013 entre YPFB y la UTE “SENER – INDOX”  para la realización de la “INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA (IPC) DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO, ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACION Y ADQUISICION DE CISTERNAS”, que contempla la construcción de una Planta de Gas Natural Licuado (GNL),  la construcción de 5 Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR’s), la provisión de 32 cisternas criogénicas para el transporte del GNL y la provisión de equipos para 22 ESR’s adicionales.

Con el objetivo de viabilizar la instalación de las ESR’s no contempladas en el alcance del citado Contrato, mediante Resolución PRS 55/2014 de fecha 20 de agosto de 2014, se aprobó el proceso de “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR’S) – PROYECTO GNL”, del cual  ya han sido adjudicados los paquetes de la obra civil para las 22 ESR’s y está en curso el proceso para la adjudicación de los paquetes de montaje electromecánico.

Este Proyecto se lleva a cabo en  veintidós (22) municipios ubicados en los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz, que a su vez se encuentran agrupados en cinco (5) zonas y es para realizar la supervisión de las actividades que se requiere contar con ingenieros con especialidad en Obras Civiles y Montaje Electromecánico asignados de manera permanente  a cada una de las cinco (5) zonas.

# OBJETIVO.

Establecer el alcance y las especificaciones técnicas para la contratación de una empresa que brinde el Servicio de Apoyo Técnico para el seguimiento de la Ejecución de la Instalación de 22 ESR’s Adicionales del Proyecto GNL.

# DESCRIPCION DE LOS  SERVICIOS.

## Ubicación de los servicios.

Los servicios serán requeridos en todos los lugares donde se realicen las actividades de construcción y montaje de las veintidós (22) ESR’s adicionales, que se encuentran localizadas en diferentes municipios del territorio nacional y/o en caso de que corresponda en las oficinas de YPFB de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Proyecto se encuentra dividido en cinco (5) zonas y el detalle de los municipios que se encuentran agrupados en cada zona se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Ubicación de las veintidós (22) ESR’s adicionales-Proyecto GNL

## Consideraciones del alcance.

Esta licitación, está dirigida a empresas legalmente establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia y especializadas en el servicio de provisión de ingenieros para apoyo en la ejecución de proyectos de construcción de plantas para el procesamiento de gas y/o petróleo que puedan cumplir con los requisitos exigidos por YPFB.

La empresa contratista proveerá ingenieros civiles y electromecánicos. Dichos ingenieros serán solicitados por el contratante con 15 días de anticipación a la realización del servicio, dentro de ese periodo el contratista deberá enviar el Curriculum Vitae del profesional para  una entrevista, evaluación y aprobación por YPFB.

De acuerdo con la naturaleza del servicio, la empresa adjudicada deberá proveer a cada ingeniero, 1 vehículo 4X4, 1 equipo de computación con el software solicitado en el presente documento, alimentación  y alojamiento al lugar donde desarrollen sus actividades, así como también transporte desde sus domicilios a lugar de las Obras y del lugar de las Obras hacia sus domicilios.

## Descripción de los servicios a ser ejecutados.

El servicio consistirá en la provisión de hasta cinco (5) profesionales con especialización en ingeniería civil y/o ingeniería electromecánica  para brindar apoyo técnico en la ejecución del Proyecto de Instalación, Montaje y Puesta en Marcha de 22 Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR’s), que está siendo  ejecutado por YPFB.

# EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Se requiere que las empresas proponentes, tengan una experiencia general mínima de 5 años en la provisión de servicios de ingenieros para proyectos del sector de hidrocarburos y experiencia específica mínima de 1 contrato para la provisión de servicios de ingenieros para proyectos de construcción, montaje y puesta en marcha de plantas de procesamiento de gas y/o petróleo.

La empresa proponente deberá presentar los documentos de respaldo que acrediten su experiencia general y específica, estos podrán ser fotocopias simples de: contratos, facturas u otros similares

# PERFIL DE LOS PROFESIONALES.

En su propuesta  la empresa proponente deberá presentar en su totalidad el perfil de los profesionales ofertados, que deben cumplir mínimamente lo solicitado a continuación.

## Requisitos generales

- Manejo de  MS Office Professional

- Conocimiento de Hojas de Datos de Equipos y Materiales

- Conocimientos de Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

- Conocimiento en Normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

## Perfil de los Ingenieros Civiles.

Formación: Ingeniero Civil.

Experiencia:

- Experiencia general: Mínimo 4 años en el ejercicio profesional.

- Experiencia específica: Mínimo 3 años en construcción de planchadas y/o cimentaciones para equipos y diseño de los mismos.

- Paquetes informáticos Autocad, software estructural y de presupuesto.

- Manejo de Civil 3D.

- Conocimiento y aplicación  de normas CBH – 87

- Licencia de Conducir categoría B.

## Perfil de los Ingenieros Electromecánicos.

Formación: Ingeniero Electromecánico/ Ingeniero  Mecánico

Experiencia:

- Experiencia general: Mínimo 4 años en el ejercicio.

- Experiencia específica: Mínimo 3 años en trabajos de montaje electromecánico en proyectos de construcción y montaje de plantas industriales, unidades de Proceso, estaciones de compresión, medición y/o facilidades de planta o pozos.

- Conocimiento de paquetes informáticos, Autocad, MS-Project, Smart Plant 3D.

- Conocimiento de Procedimientos de Soldadura, acero al carbono e inoxidable y tratamiento térmico.

- Lectura e interpretación de P&ID y planos de isométricos, materiales, procedimientos de pintura, aislamiento térmico, END y PH, etc.

- Conocimiento de instalaciones eléctricas industriales en baja tensión.

- Conocimiento general de sistemas de control e instrumentación.

- Licencia de Conducir categoría B.

Para la habilitación de su personal la empresa contratista deberá presentar los documentos de respaldo que acrediten la experiencia general y específica de sus ingenieros, estos podrán ser fotocopias simples de contratos u otros documentos oficiales que garanticen la ejecución de trabajos similares, si estos hubieran sido ejecutados simultáneamente solo se considerara uno de los mismos.

# REGIMEN DE  TRABAJO.

Los ingenieros tendrán  jornada laboral de 12 horas diarias efectivas de trabajo de lunes a domingo, en un régimen de 21 días de trabajo continuo y 7 días de descanso.

El contratista será responsable de proveer a los ingenieros alimentación, transporte, alojamiento y deberá cumplir con su personal la legislación laboral  boliviana.

# BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES.

## Funciones de los Ingenieros.

Los ingenieros realizaran sus actividades en las obras de todos los municipios de la zona a la que hayan sido asignados y de manera enunciativa pero no limitativa, tendrán las siguientes responsabilidades:

- Desarrollar el trabajo que le asigne YPFB.

- Asesorar en trabajos especializados.

- Realizar el relevamiento en campo y tomar los datos necesarios de bases de diseño.

- Realizar el control y revisión de documentos correspondientes al proyecto como ser; planos, procedimientos y otros.

- Revisar y asegurar que los análisis, estudios de ingeniería,  estén siendo ejecutados cumpliendo las normas necesarias y aplicables.

- Revisar y asegurar la calidad de todas las actividades de la obra.

- Participar y validar las inspecciones y ensayos desarrollados por la empresa Contratista y sus subcontratistas según sus planes de inspección y ensayo correspondientes.

- Velar que los trabajos ejecutados cumplan con la ingeniería de diseño y con toda la normativa vigente.

- Verificar y validar los registros de obra generados por contratista y sus subcontratistas.

- Verificar el cumplimiento de los programas, requisitos contractuales y legislación relativa Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- Velar que todo el personal de la obra cumpla con los procedimientos, normas de seguridad, aplicación de los permisos de trabajo, ejecución segura de las actividades de acuerdo lo establecido en los procedimientos y las normas del Contratista y YPFB.

- Reportar la ejecución de sus actividades a YPFB.

- Presentar informes; diarios, semanales y mensuales y otros a requerimiento  de YPFB.

- Realizar cómputos métricos y análisis de costos a requerimiento de YPFB. Visualizar, analizar y solucionar las distintas problemáticas en cuanto al diseño y construcción de las ESR’s, con aplicación de las herramientas y tecnologías apropiadas para optimizar el desarrollo y la gestión del Proyecto.

- Apoyar el cumplimiento legal en materia de SMS, Supervisión de QA/QC e informes periódicos mensuales, semanales y/o a requerimiento a YPFB.

# TRABAJOS Y PROVISIONES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

## Provisión de mano de obra por la contratista.

Los ingenieros serán solicitados por el contratante con quince (15) días de anticipación a la realización del servicio, dentro de ese periodo el contratista deberá enviar el Curriculum Vitae del o de los profesionales requeridos para una entrevista, evaluación y aprobación por YPFB.

## Provisión de equipos y materiales por la contratista.

La empresa contratista proveerá para cada profesional requerido:

- Un (1) vehículo 4X4 (que deberá contar con guinche y cumplir con lo especificado en el inciso 4 del Anexo A) este deberá tener una antigüedad no mayor a tres (3) años, para el cual se deberá considerar permanencia total en el lugar de la obra, la empresa proponente deberá tomar en cuenta que cuando el vehículo requiera mantenimiento deberá sustituirlo realizando el cambio en Obra y también deberá considerar la provisión del combustible para su funcionamiento. (En total se requieren 5 vehículos, uno en cada zona durante la duración del Contrato).

- Una (1) computadora  que cuenten con software (Windows, Microsoft Office versión 2003 o versiones en adelante, Autocad versión 2010, Civil 3D, Robot Milenium, CYPECAD, MS Project Versión 2010).

- Herramientas y equipos requeridos para la realización de sus trabajos, como flexos, winchas, calibradores, escalímetros, teléfono celular, etc.

## Provisión del Equipo de Protección Personal (EPP)

La empresa contratista proveerá a todo su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del Anexo A del presente documento.

## Provisión  de Alimentación, Alojamiento y Transporte del Personal.

El contratista suministrará a su propio costo, la alimentación a su personal. Asimismo, le proporcionará el alojamiento y transporte para el ingreso y salida de su turno de trabajo.

## Movilización, desmovilización de equipos.

La  movilización y desmovilización de equipos será responsabilidad de la empresa contratista.

## Condiciones de seguridad industrial y salud.

Se deberán cumplir con las Condiciones de Seguridad, Medioambiente y Salud que se especifican en el Anexo A Requisitos de SMS del presente documento.

# PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

## Documentos a ser presentados en la Propuesta.

La empresa proponente deberá presentar una propuesta donde muestre la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios requeridos.

Esta propuesta debe contener como mínimo lo siguiente:

- Curriculum Vitae de la empresa en el cual debe estar plasmada  la experiencia en servicios similares en el rubro petrolero y respaldado con certificados emitidos por sus clientes.

- Perfil del personal ofertado de acuerdo a los requisitos  solicitados en el presente pliego.

- Certificados de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  (ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), necesariamente el contratista debe indicar la fecha y el año de la primera certificación de cada Sistema de Gestión. . Las empresas que no cuenten a la fecha con certificaciones solicitadas, o las mismas se encuentren vencidas, podrán presentar documentación que demuestre la gestión de implementación o constancia de renovación de la certificación emitida por el organismo certificador, según sea el caso.

- La propuesta económica, deberá ajustarse en contenido al Formulario B-1 de Precios Unitarios de este documento; la cual deberá ser llenada por la empresa proponente indicando el precio del servicio por hora hombre efectiva de trabajo, precio que contempla todos los costos, gastos y otros factores considerados por el contratista (precio final facturable).

# METODO DE SELECCIÓN.

De acuerdo a la Modalidad de Contratación por Comparación de Ofertas, del Reglamento de Contrataciones Directas, en el marco del Decreto Supremo Nro.29506, el método de selección  será: Precio Evaluado más Bajo.

# FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por el total.

# PRECIO REFERENCIAL.

El precio referencial para la presente contratación será reservado.

# PLAZO.

El Contrato Marco por el suministro de ingenieros, tendrá un plazo de ejecución de seis (6) meses a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

# GARANTIAS.

Las garantías que serán solicitadas para este contrato son:

a)	Garantía de Seriedad de Propuesta

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del DS. 29506 de fecha 20 de noviembre de 2013, en el artículo 23, se requiere la presentación de Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta o Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad de intermediación Financiera Bancaria regulada, a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el Valor equivalente mínimo del 1% del monto total de su propuesta, importe que resultará del producto de: Precio Horas Hombre propuesto, 12 horas de jornada laboral, 21 días de trabajo y 5 profesionales por mes (límite a requerir) por 6 meses de contrato.

Dicha garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La vigencia de esta garantía deberá ser de 90 días calendario a partir de la fecha de su emisión.

b)	Garantía de Cumplimiento de Contrato

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del DS. 29506 de fecha 20 de Noviembre de 2013, en el artículo 23, se requiere la presentación de Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato o Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad de intermediación Financiera Bancaria regulada, a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el Valor equivalente al 7% del total del monto del contrato, importe que resultará del producto de: Precio Horas Hombre (Precio concertado), 21 días de trabajo, 12 horas de jornada laboral y 5 profesionales por mes (límite a requerir), 6 meses de Contrato.

Esta garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, y su vigencia deberá ser de 60 días adicionales a partir de la finalización del contrato, debiendo ser renovada las veces que así YPFB lo requiera.

c)	Garantía de correcta inversión de anticipo

A requerimiento del proponente adjudicado, se podrá otorgar en calidad de anticipo, un importe no mayor al 20% del importe total del contrato, contra la presentación de una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado.

Esta Boleta de Garantía debe estar emitida por una entidad de intermediación Financiera o bancaria regulada por ASFI,  a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

La vigencia de la Boleta deberá ser igual al plazo total del Contrato, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

El importe del anticipo podrá ser descontado de las planillas de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

# FORMA DE PAGO.

Por el servicio recibido corresponderán pagos por liquidaciones mensuales, el cálculo de cada pago mensual será el resultado de multiplicar el Precio Horas Hombre (Propuesta Adjudicada) por las horas de trabajo efectivo de todos los profesionales ocupados en el periodo de medición.

Una vez entregados todos los informes y respaldos por parte del contratista, el contratante dará conformidad a los servicios realizados y este podrá presentar la factura por el servicio realizado. Las facturas serán canceladas hasta 45 días después de su presentación.

Si el personal del contratista no cumpliera con el trabajo esperado por el contratante o incurriera en alguna falta de procedimiento o normas, el contratista deberá realizar el reemplazo inmediato (máximo 5 días después de recibida la notificación) del personal con un profesional que cumpla con los requisitos especificados en este pliego.

El personal de la empresa contratista que trabaje en conjunto con el contratante para la ejecución de obras del proyecto, no podrá participar en ninguna de las convocatorias licitadas por YPFB por la duración del contrato.

Los precios de los servicios ofertados deben ser cotizados en Bolivianos (Bs). El contratante no aceptara variaciones en los precios y/o condiciones ofrecidas durante la ejecución del servicio. Todos los precios y condiciones propuestas serán firmes y no estarán sujetos a ningún tipo de reajustes

# VALIDEZ DE LA  PROPUESTA.

La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas.

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, YPFB podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

# IMPUESTOS

La empresa contratista es responsable de cumplir sus obligaciones tributarias por las que son sujetas, de acuerdo a lo que establecen las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a la normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

Las empresas proponentes deberán presentar su Número de Identificación Tributaria (NIT) y su domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

# SEGUROS

## Seguros del contratista

El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes de forma ininterrumpida mientras dure el contrato, los seguros obligatorios requeridos en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa las Pólizas de Seguro descritas en la presente Sub Clausula. Queda entendido y acordado que el costo de dichas Pólizas (primas), incluyendo todos los gastos relacionados con la obtención de los Seguros, y los gastos por concepto de pago de franquicias y/o deducibles en caso de siniestro(s), correrán por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista notificará inmediatamente a la(s) Aseguradora(s) y proveerá toda la Información necesaria en relación con cualquier evento, siniestro y/o accidente del que pueda surgir una reclamación bajo dichas Pólizas de Seguros. Asimismo, el Contratista informará al Contratante inmediatamente el referido evento, siniestro y/o accidente y le hará llegar las copias de toda la correspondencia y los documentos relacionados con dicho evento o con cualquier reclamación bajo dichas pólizas. El Contratante será incluido como Asegurado Adicional en las Pólizas especificadas en esta Sub Cláusula hasta el límite de responsabilidad cubierto por la póliza del Contratista. Todas las Pólizas de Seguros que el Contratista deba mantener: (i) dispondrán que no podrán ser canceladas, no renovadas o cambiadas sustancialmente sin el envío al Contratante de un aviso con treinta (30) Días antes por correo certificado, (ii) serán endosadas para especificar que son primarias y no en exceso de o en base de una aportación con cualquier seguro o seguro propio mantenido por el Grupo del Contratante por concepto de las pérdidas que surjan de o estén relacionadas con operación y mantenimiento (iii) incluirán en cada póliza la Renuncia a cualquier Derecho de Subrogación, expreso o tácito, contra el Contratante y el Grupo del Contratante.

Las pólizas requeridas y los límites de dichas pólizas deberán ser obtenidas de compañías aseguradoras autorizadas a operar en el Estado Plurinacional de Bolivia por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) de acuerdo a lo establecido en la Ley Seguros aplicable y que posean como mínimo una calificación de riesgo equivalente a "A2" de acuerdo a la nomenclatura de la APS y cuya calificación de riesgo corresponda a la más baja de las obtenidas a la última fecha disponible, y como mínimo serán las que se indican a continuación:

## Seguro accidentes personales y vida en grupo

Todos los trabajadores, funcionarios y empleados designados por el contratista, para la ejecución del servicio, deberán estar cubiertos por el Seguro de Vida en Grupo y Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos) por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

## Seguro de automotores

La cobertura del seguro de automotores deberá cubrir la responsabilidad civil por vehículo hasta Sus. 30.000.- (Treinta mil 00/100 Dólares Americanos) a todos los vehículos propios, no propios y alquilados por el Contratista.

## Seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT

De conformidad a las Normas Aplicables, se deberá contratar anualmente antes del 1ro de enero de cada año la cobertura del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, para la totalidad de vehículos de propiedad y/o uso del Contratista.

## Evidencia de los seguros

Suscrito el Contrato y antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá remitir al Contratante copia fotostática legalizada de las Pólizas de Seguros. Dichas copias deberán considerar las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares en su totalidad e integridad de acuerdo a los términos y condiciones requeridos en la presente Cláusula del Contrato.

El Contratante, en su calidad de asegurado adicional, podrá requerir de forma directa a la(s aseguradora(s) que hayan suscrito los seguros, informe respecto al pago de primas por parte del Contratista. En caso de que el Contratista no cumpla con el pago de primas correspondientes, y consecuentemente un eventual siniestro quede sin cobertura debido a esta falta de pago, los daños y pérdidas que surjan del siniestro no cubierto por el seguro serán reconocidos por el Contratista, hasta el límite de la cobertura que hubiese sido efectiva en caso de no haberse suspendido el seguro por falta de pago, y sujeto a la Limitación de Responsabilidad definida en el presente Contrato. En ningún caso, el Contratante podrá ser afectado por tales eventos, ni el objeto del presente contrato.

## Incumplimiento de suscripción y coberturas requeridas

En caso de anulación, cancelación, rechazo de cobertura, suspensión de la vigencia por falta de pago de primas, quiebra, liquidación insolvencia de las aseguradoras o cualquier hecho que determine la falta de pago por las aseguradoras a cualquier evento cuyo riesgo y/o seguro se encuentre descrito en la presente sub clausula, la empresa Contratista será responsable por la reparación, indemnización y/o reposición de las perdidas y/o daños sufridos.

## Subrogación

Todas las pólizas de seguros del Contratista relacionadas con las operaciones llevadas a cabo bajo el Contrato contemplarán la cláusula de renuncia de subrogación al Contratante, según la siguiente redacción, para renunciar a todos los derechos de subrogación explícitos o implícitos: "Las aseguradoras por la presente renuncian a sus derechos de subrogación en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus afiliadas y cualquier, director, gerente, empleado o Gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus afiliadas y en contra de cualquier individuo, empresa o corporación por quien o con quien Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pueda estar actuando, pero sólo hasta el grado y el alcance de la responsabilidad asumida por el contratista (o sub contratista) bajo su Contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos."

## Reclamaciones y/o demandas

Cualquier reclamación o información que lleve a una posible demanda por responsabilidad civil en contra del Contratista o Contratante, deberá ser notificada entre las partes en el plazo de veinticuatro (24) horas de conocida la reclamación o riesgo de demanda. El Contratista tiene la obligación de coordinar con el Contratante y los aseguradores de este último, tales eventos y no podrá llegar a acuerdos que excedan sus límites asegurados, sin previa autorización del Contratante.

## Indemnización de los seguros

Cualquier pago o indemnización de aseguradoras, bajo las pólizas de seguros a las que se hace referencia en la presente Sub Cláusula, deberá ser utilizado para reparar, reponer, o comprar el bien o activo por el cual se recibió tal pago (en caso de seguros patrimoniales) o indemnizar a la(s) persona(s) o beneficiario(s) en caso de seguros personales.

En caso de que la indemnización sea insuficiente para reponer, reparar o comprar el activo que dio origen a la indemnización, el Contratista deberá responder a su costo para que la reposición, reparación o compra en ningún caso determine como producto final un activo cuyo costo, tecnología o valor sea inferior al siniestrado.

## Renuncia

El Contratista renuncia a todos los derechos de recuperación en contra del Grupo del Contratante que el Contratista pueda tener o adquirir debido a secciones de deducibles en insuficiencia de los límites de cualesquiera pólizas de seguros que de cualquier manera se relacionen al Servicio y que han sido obtenidas y mantenidas por el Contratista.

## Condiciones Adicionales

Las pólizas de seguros anteriormente mencionadas deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:

I.	De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II.	La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

# MULTAS.

El contratante podrá aplicar las siguientes penalidades:

- Por incumplimiento de normas de seguridad se aplicará una multa del tres por ciento (3%) del monto total del servicio de ese mes y por cada reincidencia se duplicará el porcentaje de la multa.

- En caso que el contratista  no pudiera proveer personal calificado para la fecha solicitada de acuerdo a los plazos establecidos en este pliego, el contratante cobrará una multa equivalente a la cotización por día de trabajo del personal requerido por día de incumplimiento de contrato.

# NORMAS APLICABLES.

El apoyo de los  ingenieros deberán ajustarse a la Legislación Boliviana, a los  estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria detallándose a continuación y sin ser limitativas:

ASTM: American Society for Testing and Materials

NACE: National Association of Corrosion Engineers

NFPA: National Fire Protection Association

IEC : International Electro technical Commission

ISA : Instrumentist Society of America

API : American Petroleum Institute

ANSI : American National Standards Institute

ASME: American Society of Mechanical Engineers

EPA : Environmental Protection Agency

MSS : Manufacturers Standardizations Society of the Valve an Fittings Industry

NEC : National Electrical Code.

NB : Normas Bolivianas.

Considerando que los servicios solicitados son actividades de alta responsabilidad, compromiso y jerarquía, el personal asignado a la misma deberá guardar en todo momento el compromiso de una buena gestión demostrando un alto grado de responsabilidad, profesionalismo, educación, cooperación, cumplimiento de las normas técnicas y conducta en base del Contrato firmado entre contratista  y YPFB, además de todas aquellas virtudes y cualidades que por sentido común y por defecto se espera de un profesional.

# CONFIDENCIALIDAD.

El contratista y sus empleados están obligados a guardar todos los datos e información que obtengan o lleguen a conocer, durante la prestación del Servicio en la más absoluta reserva y confidencialidad y se comprometen a no permitir que dichos datos e información sean transmitidos a terceras partes que no están directamente involucradas en la elaboración de los trabajos aquí contratados.

En caso de que el contratante evidencie que el contratista ha incumplido esta obligación de confidencialidad, el contratante podrá resolver el Contrato y ejecutar la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato.

EL contratista deberá presentar en sus propuestas cartas de compromiso de confidencialidad de todos sus empleados.

- FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designará a uno de sus funcionarios dependiente de la GGPLQ como Fiscal de Servicio, quien será el interlocutor de ante la Contratista y estará encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato y el DBC.

- ORDEN DE PROCEDER

La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal del Servicio después de la firma del Contrato.

PARTE III

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

Documentos Administrativos Empresas Independientes

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia del Documento de Constitución de la empresa, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia del Registro de FUNDEMPRESA.

Documentos Legales y Administrativos – Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Asociación o Consorcio, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del representante legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio

- Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio se debe incluir:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia del Documento de Constitución de la empresa (excepto empresas unipersonales).

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia del Registro de FUNDEMPRESA, cuando uno o varios de los asociados sean empresas del extranjero estas deberá presentar documento equivalente en su país de origen al registro de FUNDEMPRESA.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1	    Propuesta Económica.

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario C-1  Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2 Experiencia General y Específica de la Empresa

Formulario C-3 Formación, Experiencia General Y Específica Del Personal

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  | 90 DIAS CALENDARIO |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada o fotocopia simple, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General del Representante Legal del proponente  con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Original Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea (solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000.-).

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple de la cedula de identidad del represente legal.

- Fotocopia simple del registro SIGMA o SIGEP.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000.-).

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones o Consorcio, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio, que deberá registrar como afianzado a la Asociación o Consorcio o en su caso a todas las empresas que conforman la Asociación o Consorcio  (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de ser necesario deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de garantías.

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DETALLE DEL O LOS SERVICIOS GENERALES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (hora/hombre) (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | Especialista Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |

Notas:

- El periodo de medición del servicio efectivo es mensual, y corresponderá al cómputo de horas trabajadas en jornadas menores o iguales a 12 horas en régimen 21/7 (21 días de trabajo x 7 días de descanso).

- Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-1

| Para ser llenado por YPFB |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitadas | Característica Propuesta | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
|  | # DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS. ## Ubicación de los servicios. ## Los servicios serán requeridos en todos los lugares donde se realicen las actividades de construcción y montaje de las veintidós (22) ESR’s adicionales, que se encuentran localizadas en diferentes municipios del territorio nacional y/o en caso de que corresponda en las oficinas de YPFB de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ## El Proyecto se encuentra dividido en cinco (5) zonas y el detalle de los municipios que se encuentran agrupados en cada zona se muestra en la tabla 1. ## Tabla 1. Ubicación de las veintidós (22) ESR’s adicionales-Proyecto GNL |  |  |  |  |
|  | ## Consideraciones del alcance. ## Esta licitación, está dirigida a empresas legalmente establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia y especializadas en el servicio de provisión de ingenieros para apoyo en la ejecución de proyectos de construcción de plantas para el procesamiento de gas y/o petróleo que puedan cumplir con los requisitos exigidos por YPFB. ## La empresa contratista proveerá ingenieros civiles y electromecánicos. Dichos ingenieros serán solicitados por el contratante con 15 días de anticipación a la realización del servicio, dentro de ese periodo el contratista deberá enviar el Curriculum Vitae del profesional para una entrevista, evaluación y aprobación por YPFB. De acuerdo con la naturaleza del servicio, la empresa adjudicada deberá proveer a cada ingeniero, 1 vehículo 4X4, 1 equipo de computación con el software solicitado en el presente documento, alimentación y alojamiento al lugar donde desarrollen sus actividades, así como también transporte desde sus domicilios a lugar de las Obras y del lugar de las Obras hacia sus domicilios. |  |  |  |  |
|  | ## Descripción de los servicios a ser ejecutados. El servicio consistirá en la provisión de hasta cinco (5) profesionales con especialización en ingeniería civil y/o ingeniería electromecánica para brindar apoyo técnico en la ejecución del Proyecto de Instalación, Montaje y Puesta en Marcha de 22 Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR’s), que está siendo ejecutado por YPFB. |  |  |  |  |
|  | # EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. # Se requiere que las empresas proponentes, tengan una experiencia general mínima de 5 años en la provisión de servicios de ingenieros para proyectos del sector de hidrocarburos y experiencia específica mínima de 1 contrato para la provisión de servicios de ingenieros para proyectos de construcción, montaje y puesta en marcha de plantas de procesamiento de gas y/o petróleo. La empresa proponente deberá presentar los documentos de respaldo que acrediten su experiencia general y específica, estos podrán ser fotocopias simples de: contratos, facturas u otros similares |  |  |  |  |
|  | # PERFIL DE LOS PROFESIONALES. # En su propuesta la empresa proponente deberá presentar en su totalidad el perfil de los profesionales ofertados, que deben cumplir mínimamente lo solicitado a continuación. # Requisitos generales - Manejo de MS Office Professional - Conocimiento de Hojas de Datos de Equipos y Materiales - Conocimientos de Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Conocimiento en Normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 |  |  |  |  |
|  | ## Perfil de los Ingenieros Civiles. ## Formación: Ingeniero Civil. ## Experiencia: ## Experiencia general: Mínimo 4 años en el ejercicio profesional. ## Experiencia específica: Mínimo 3 años en construcción de planchadas y/o cimentaciones para equipos y diseño de los mismos. ## Paquetes informáticos Autocad, software estructural y de presupuesto. ## Manejo de Civil 3D.Conocimiento y aplicación de normas CBH – 87 ## Licencia de Conducir categoría B. |  |  |  |  |
|  | ## Perfil de los Ingenieros Electromecánicos. ## Formación: Ingeniero Electromecánico/ Ingeniero Mecánico ## Experiencia: ## Experiencia general: Mínimo 4 años en el ejercicio. ## Experiencia específica: Mínimo 3 años en trabajos de montaje electromecánico en proyectos de construcción y montaje de plantas industriales, unidades de Proceso, estaciones de compresión, medición y/o facilidades de planta o pozos. ## Conocimiento de paquetes informáticos, Autocad, MS-Project, Smart Plant 3D. ## Conocimiento de Procedimientos de Soldadura, acero al carbono e inoxidable y tratamiento térmico. ## Lectura e interpretación de P&ID y planos de isométricos, materiales, procedimientos de pintura, aislamiento térmico, END y PH, etc. ## Conocimiento de instalaciones eléctricas industriales en baja tensión. ## Conocimiento general de sistemas de control e instrumentación. Licencia de Conducir categoría B. Para la habilitación de su personal la empresa contratista deberá presentar los documentos de respaldo que acrediten la experiencia general y específica de sus ingenieros, estos podrán ser fotocopias simples de contratos u otros documentos oficiales que garanticen la ejecución de trabajos similares, si estos hubieran sido ejecutados simultáneamente solo se considerara uno de los mismos |  |  |  |  |
|  | # REGIMEN DE TRABAJO. # Los ingenieros tendrán jornada laboral de 12 horas diarias efectivas de trabajo de lunes a domingo, en un régimen de 21 días de trabajo continuo y 7 días de descanso. El contratista será responsable de proveer a los ingenieros alimentación, transporte, alojamiento y deberá cumplir con su personal la legislación laboral boliviana. |  |  |  |  |
|  | # BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES. # Funciones de los Ingenieros. # Los ingenieros realizaran sus actividades en las obras de todos los municipios de la zona a la que hayan sido asignados y de manera enunciativa pero no limitativa, tendrán las siguientes responsabilidades: # Desarrollar el trabajo que le asigne YPFB. # Asesorar en trabajos especializados. # Realizar el relevamiento en campo y tomar los datos necesarios de bases de diseño. # Realizar el control y revisión de documentos correspondientes al proyecto como ser; planos, procedimientos y otros. # Revisar y asegurar que los análisis, estudios de ingeniería, estén siendo ejecutados cumpliendo las normas necesarias y aplicables. # Revisar y asegurar la calidad de todas las actividades de la obra. # Participar y validar las inspecciones y ensayos desarrollados por la empresa Contratista y sus subcontratistas según sus planes de inspección y ensayo correspondientes. # Velar que los trabajos ejecutados cumplan con la ingeniería de diseño y con toda la normativa vigente. # Verificar y validar los registros de obra generados por contratista y sus subcontratistas. # Verificar el cumplimiento de los programas, requisitos contractuales y legislación relativa Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. # Velar que todo el personal de la obra cumpla con los procedimientos, normas de seguridad, aplicación de los permisos de trabajo, ejecución segura de las actividades de acuerdo lo establecido en los procedimientos y las normas del Contratista y YPFB. # Reportar la ejecución de sus actividades a YPFB. # Presentar informes; diarios, semanales y mensuales y otros a requerimiento de YPFB. # Realizar cómputos métricos y análisis de costos a requerimiento de YPFB. Visualizar, analizar y solucionar las distintas problemáticas en cuanto al diseño y construcción de las ESR’s, con aplicación de las herramientas y tecnologías apropiadas para optimizar el desarrollo y la gestión del Proyecto. # Apoyar el cumplimiento legal en materia de SMS, Supervisión de QA/QC e informes periódicos mensuales, semanales y/o a requerimiento a YPFB. |  |  |  |  |
|  | # TRABAJOS Y PROVISIONES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE LOS SERVICIO # Provisión de mano de obra por la contratista. Los ingenieros serán solicitados por el contratante con quince (15) días de anticipación a la realización del servicio, dentro de ese periodo el contratista deberá enviar el Curriculum Vitae del o de los profesionales requeridos para una entrevista, evaluación y aprobación por YPFB. |  |  |  |  |
|  | ## Provisión de equipos y materiales por la contratista. ## La empresa contratista proveerá para cada profesional requerido: ## Un (1) vehículo 4X4 (que deberá contar con guinche y cumplir con lo especificado en el inciso 4 del Anexo A) este deberá tener una antigüedad no mayor a tres (3) años, para el cual se deberá considerar permanencia total en el lugar de la obra, la empresa proponente deberá tomar en cuenta que cuando el vehículo requiera mantenimiento deberá sustituirlo realizando el cambio en Obra y también deberá considerar la provisión del combustible para su funcionamiento. (En total se requieren 5 vehículos, uno en cada zona durante la duración del Contrato). ## Una (1) computadora que cuenten con software (Windows, Microsoft Office versión 2003 o versiones en adelante, Autocad versión 2010, Civil 3D, Robot Milenium, CYPECAD, MS Project Versión 2010). Herramientas y equipos requeridos para la realización de sus trabajos, como flexos, winchas, calibradores, escalímetros, teléfono celular, etc. |  |  |  |  |
|  | ## Provisión del Equipo de Protección Personal (EPP) La empresa contratista proveerá a todo su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del Anexo A del presente documento. |  |  |  |  |
|  | ## Provisión de Alimentación, Alojamiento y Transporte del Personal. El contratista suministrará a su propio costo, la alimentación a su personal. Asimismo, le proporcionará el alojamiento y transporte para el ingreso y salida de su turno de trabajo. |  |  |  |  |
|  | ## Movilización, desmovilización de equipos. La movilización y desmovilización de equipos será responsabilidad de la empresa contratista. |  |  |  |  |
|  | ## Condiciones de seguridad industrial y salud. Se deberán cumplir con las Condiciones de Seguridad, Medioambiente y Salud que se especifican en el Anexo A Requisitos de SMS del presente documento. |  |  |  |  |
|  | # PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA # Documentos a ser presentados en la Propuesta. # La empresa proponente deberá presentar una propuesta donde muestre la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios requeridos. # Esta propuesta debe contener como mínimo lo siguiente: # Curriculum Vitae de la empresa en el cual debe estar plasmada la experiencia en servicios similares en el rubro petrolero y respaldado con certificados emitidos por sus clientes. # Perfil del personal ofertado de acuerdo a los requisitos solicitados en el presente pliego. # Certificados de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), necesariamente el contratista debe indicar la fecha y el año de la primera certificación de cada Sistema de Gestión. . Las empresas que no cuenten a la fecha con certificaciones solicitadas, o las mismas se encuentren vencidas, podrán presentar documentación que demuestre la gestión de implementación o constancia de renovación de la certificación emitida por el organismo certificador, según sea el caso. La propuesta económica, deberá ajustarse en contenido al Formulario B-1 de Precios Unitarios de este documento; la cual deberá ser llenada por la empresa proponente indicando el precio del servicio por hora hombre efectiva de trabajo, precio que contempla todos los costos, gastos y otros factores considerados por el contratista (precio final facturable). |  |  |  |  |
|  | # PLAZO. El Contrato Marco por el suministro de ingenieros, tendrá un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la emisión de la Orden de Proceder |  |  |  |  |
|  | # GARANTIAS. Las garantías que serán solicitadas para este contrato son: a) Garantía de Seriedad de Propuesta De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del DS. 29506 de fecha 20 de noviembre de 2013, en el artículo 23, se requiere la presentación de Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta o Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad de intermediación Financiera Bancaria regulada, a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el Valor equivalente mínimo del 1% del monto total de su propuesta, importe que resultará del producto de: Precio Horas Hombre propuesto, 12 horas de jornada laboral, 21 días de trabajo y 5 profesionales por mes (límite a requerir) por 6 meses de contrato. Dicha garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. La vigencia de esta garantía deberá ser de 90 días calendario a partir de la fecha de su emisión |  |  |  |  |
|  | # FORMA DE PAGO. # Por el servicio recibido corresponderán pagos por liquidaciones mensuales, el cálculo de cada pago mensual será el resultado de multiplicar el Precio Horas Hombre (Propuesta Adjudicada) por las horas de trabajo efectivo de todos los profesionales ocupados en el periodo de medición. # Una vez entregados todos los informes y respaldos por parte del contratista, el contratante dará conformidad a los servicios realizados y este podrá presentar la factura por el servicio realizado. Las facturas serán canceladas hasta 45 días después de su presentación. # Si el personal del contratista no cumpliera con el trabajo esperado por el contratante o incurriera en alguna falta de procedimiento o normas, el contratista deberá realizar el reemplazo inmediato (máximo 5 días después de recibida la notificación) del personal con un profesional que cumpla con los requisitos especificados en este pliego. # El personal de la empresa contratista que trabaje en conjunto con el contratante para la ejecución de obras del proyecto, no podrá participar en ninguna de las convocatorias licitadas por YPFB por la duración del contrato. Los precios de los servicios ofertados deben ser cotizados en Bolivianos (Bs). El contratante no aceptara variaciones en los precios y/o condiciones ofrecidas durante la ejecución del servicio. Todos los precios y condiciones propuestas serán firmes y no estarán sujetos a ningún tipo de reajustes |  |  |  |  |
|  | # VALIDEZ DE LA PROPUESTA. La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, YPFB podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta |  |  |  |  |
|  | # MULTAS. El contratante podrá aplicar las siguientes penalidades: - Por incumplimiento de normas de seguridad se aplicará una multa del tres por ciento (3%) del monto total del servicio de ese mes y por cada reincidencia se duplicará el porcentaje de la multa. - En caso que el contratista no pudiera proveer personal calificado para la fecha solicitada de acuerdo a los plazos establecidos en este pliego, el contratante cobrará una multa equivalente a la cotización por día de trabajo del personal requerido por día de incumplimiento de contrato |  |  |  |  |
|  | # NORMAS APLICABLES. El apoyo de los ingenieros deberán ajustarse a la Legislación Boliviana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria detallándose a continuación y sin ser limitativas: ASTM: American Society for Testing and Materials NACE: National Association of Corrosion Engineers NFPA: National Fire Protection Association IEC : International Electro technical Commission ISA : Instrumentist Society of America API : American Petroleum Institute ANSI : American National Standards Institute ASME: American Society of Mechanical Engineers EPA : Environmental Protection Agency MSS : Manufacturers Standardizations Society of the Valve an Fittings Industry NEC : National Electrical Code. NB : Normas Bolivianas. Considerando que los servicios solicitados son actividades de alta responsabilidad, compromiso y jerarquía, el personal asignado a la misma deberá guardar en todo momento el compromiso de una buena gestión demostrando un alto grado de responsabilidad, profesionalismo, educación, cooperación, cumplimiento de las normas técnicas y conducta en base del Contrato firmado entre contratista y YPFB, además de todas aquellas virtudes y cualidades que por sentido común y por defecto se espera de un profesional |  |  |  |  |
|  | # CONFIDENCIALIDAD. El contratista y sus empleados están obligados a guardar todos los datos e información que obtengan o lleguen a conocer, durante la prestación del Servicio en la más absoluta reserva y confidencialidad y se comprometen a no permitir que dichos datos e información sean transmitidos a terceras partes que no están directamente involucradas en la elaboración de los trabajos aquí contratados. En caso de que el contratante evidencie que el contratista ha incumplido esta obligación de confidencialidad, el contratante podrá resolver el Contrato y ejecutar la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato. EL contratista deberá presentar en sus propuestas cartas de compromiso de confidencialidad de todos sus empleados |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | DESDE DÍA/MES/AÑO | HASTA DÍA/MES/AÑO | DURACIÓN | MONTO FACTURADO (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | DESDE DÍA/MES/AÑO | HASTA DÍA/MES/AÑO | DURACIÓN | MONTO FACTURADO (Bs.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- La información requerida y descrita en el presente formulario deberá estar adjunta a la propuesta en fotocopias simples de certificados, contratos, u otros equivalentes. YPFB podrá solicitar al proponente adjudicado previo a la suscripción de contrato los documentos detallados en este formulario, en original o fotocopia legalizada para su respectiva validación. |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

### FORMULARIO C-3

FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL

(Uno por cada persona)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

NOTA.- La información requerida y descrita en el presente formulario deberá estar adjunta a la propuesta en fotocopias simples de certificados, contratos, u otros equivalentes. YPFB podrá solicitar al proponente adjudicado previo a la suscripción de contrato los documentos detallados en este formulario, en original o fotocopia legalizada para su respectiva validación.

--------------------------------------------------------------- Firma del Representante Legal del Proponente Nombre completo del Representante Legal

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de Contrato que puede sufrir modificaciones de acuerdo a requerimientos de YPFB

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA  LA PRESTACION DEL ….

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº 1020269020, con domicilio en calle Bueno N° 185, Zona Central de la ciudad de La Paz, representada legalmente por la …. con Cédula de Identidad N° …., en virtud de la Resolución Administrativa PRS …., en calidad de ….. y Responsable del Proceso de Contratación, que en adelante se denominará la ENTIDAD;

- ….., legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio bajo la Matrícula N°…, con NIT N° …., representada legalmente por ….. con Cédula de Identidad N° …..., en virtud al Testimonio N° …, empresa con domicilio en la Calle …, conforme señala el Certificado RUPE Nº …., que en adelante se denominará el CONTRATISTA,

Denominadas cada una individualmente “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

2.1	La ENTIDAD, mediante la modalidad de Contratación Directa Ordinaria con Código .., llevó adelante el proceso de contratación para la “………, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación DBC.

2.2	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato y sus anexos.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES).

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al Contratista, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Orden de Proceder: | Significa la autorización escrita del Fiscal de Servicio al Contratista instruyéndole el inicio de los Servicios. |
| Personal: | Significa los empleados del Contratista. |
| Servicio (s): | Significa el servicio consistente en ……., que debe desarrollar el Contratista a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su Personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |

3.2 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del Contratista, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato.

3.3	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en español, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7	Modificaciones: Las Partes convienen que, cualquier variación, modificación o cambio a los términos aquí acordados deberá constar por escrito y deberá estar debidamente suscrito por sus representantes legales.

3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.11.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato, y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (OBJETO).

Mediante el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga ante el Contratante a realizar el servicio consistente en ……….., con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte del mismo y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del Contrato.

QUINTA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).

La vigencia del Contrato es de …………., computables desde la ……….por parte de la ENTIDAD al Contratista, hasta……………..

SEXTA.- (ALCANCE DE SERVICIO).

El SERVICIO deberá tener un alcance a ……..

SEPTIMA.- (PRECIO DEL CONTRATO).

La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA  por el Servicio hasta la suma de Bs.…. (….00/100 Bolivianos), de acuerdo a los precios unitarios que forman parte indivisible del presente Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

……………………………

El CONTRATISTA declara que, el precio establecido en el Contrato comprende todos los componentes, accesorios, insumos, impuestos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de los Servicios, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o Servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueron necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación.

Los precios establecidos en esta cláusula, se pagarán al CONTRATISTA en moneda nacional y los mismos no serán incrementados bajo ninguna circunstancia.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

  - 8.1. Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), , fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: Calle Bueno N° 185 Telef.: Fax.: E-mail: Attn.: La Paz – Bolivia | Domicilio: Telef.: E-mail: Attn.: –..... |

8.2. 	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

8.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

NOVENA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).

Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

  - Documento de Contratación Directa.

  - Propuesta adjudicada.

  - Acta de Reunión de Concertación de fecha.

DÉCIMA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO).

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpertación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS).

11.1	Los tributos  e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias.

11.2	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

DÉCIMA SEGUNDA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD).

El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el Personal de su dependencia y subcontratista, exonerando de estas obligaciones a la ENTIDAD.

En este sentido el CONTRATISTA debe:

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es responsable por:

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proveedores y/o fabricantes; en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o Ley Aplicable del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA TERCERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, maso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesion, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunicado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

El FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

## No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución del Servicio demore en el cumplimiento del plazo Servicio, dando lugar a retrasos en el avance, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del Contratista, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles el FISCAL debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al FISCAL por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención de retenciones y/o pago de multas.

El período de interrupción del Servicio, debido a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, será aumentado al plazo contractual pactado.

Durante este período las Partes soportarán independientemente sus respectivas pérdidas, por lo cual no podrá oponerse este argumento a reclamos por pagos debidos bajo el Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de noventa (90) días consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la clausula (terminación del Contrato).

DÉCIMA QUINTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:

15.1	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el certificado de cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

15.2	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

15.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la atención del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el FISCAL en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato.

- Por suspensión de la provisión del SERVICIO sin justificación, por el lapso de ….. días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Por incumplimiento del servicio de acuerdo a la Orden de Pauta.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

15.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del FISCAL, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

15.2.3 Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

DÉCIMA SEXTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, DCD, propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

DÉCIMA SEPTIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo.

La suma de los montos de los contratos modificatorios no deberá exceder  el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38, del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

II.   CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

DÉCIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO).

La ENTIDAD designará un Fiscal  de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la clausula (notificaciones).

El Fiscal estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

El Fiscal tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del Contratista que a exclusivo criterio del Fiscal, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

El Fiscal podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el Contratista un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el Contratista no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose el Contratante el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al Contratista de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DECIMA NOVENA.- (REPRESENTANTE DEL QUE PRESTA EL SERVICIO).

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para con el Servicio, dicho personero será denominado AGENTE DEL SERVICIO y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD de conformidad a la cláusula (notificaciones) del presente Contrato.

El AGENTE DEL SERVICIO representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del FISCAL, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

VIGÉSIMA.- (FORMA DE PAGO).

Una vez que el CONTRATISTA haya prestado los servicios requeridos por la ENTIDAD, el pago se efectuará en moneda nacional de la siguiente manera:

El pago se efectuará vía SIGMA …….

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN).

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto correspondiente en favor de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

22.1	Responsabilidad Técnica: El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas y propuesta técnica y económica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales.

En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

22.2	Responsabilidad Civil: El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este Contrato.

22.3	Obligaciones del CONTRATISTA:  El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

22.3.1 Prestar el Servicio objeto del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta.

22.3.2 Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimentos, accidentes, atentados, etc.

22.3.3 Cumplir cada una de las cláusulas del presente Contrato.

22.3.4 Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de las Normas Aplicables.

22.4 	Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

22.5	Ejecutar los Servicios de acuerdo a lo previsto en este Contrato, y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

22.6.	Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el Contratista responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Toda norma de medio ambiente, salud, seguridad, higiene y medicina laboral.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad al Contratante.

22.7	Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

22.8	Asegurarse que su Personal sea idóneo para la ejecución de los Servicios y utilizar el más alto nivel de técnica actual disponible aplicable a los Servicios.

22.9	Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el Contratista único y exclusivo responsable.

22.10	Salvaguardar y liberar al Contratante de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

22.11	Responder por los daños o pérdidas causados al Contratante o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

22.12	Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando al Contratante de cualquier reclamo.

22.13	Responder por la inobservancia del derecho de uso de los materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

22.14	No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. El Contratante podrá pedir al Contratista en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

22.15	No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

22.16	Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

22.17	Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

22.18	Suministrar y facilitar siempre que sean solicitados por el Contratante, informes sobre el desenvolvimiento de las diversas fases de los Servicios, incluyendo sin limitar, la documentación requerida.

22.19	Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija el Contratante en conformidad al Contrato.

22.20	A solicitud del Contratante, el Contratista deberá contar con un representante acreditado de manera expresa, a tiempo completo en el lugar a designarse por el Contratante, que sea responsable por la verificación en el cumplimiento del Contrato y la ejecución de los Servicios. La persona designada deberá necesariamente contar con experiencia comprobada de acuerdo a los requerimientos del Contratante.

22.21	El Contratista también será responsable:

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por el Contratante,  toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por el Contratante.

- Por efectuar el control de calidad de los Servicios en conformidad al Contrato y sus anexos.

22.22  Las demás obligaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO). Concluido el plazo del presente contrato, la ENTIDAD, procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, elaborará el Informe de Conformidad y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

La ENTIDAD podrá aplicar notificando al Contratista por escrito, en caso de existir incumplimiento de normas de seguridad se aplicará una multa del tres por ciento (3%) del monto total del servicio de ese mes y por cada reincidencia se duplicará el porcentaje de la multa.

En caso que el contratista  no pudiera proveer personal calificado para la fecha solicitada de acuerdo a los plazos establecidos en este pliego, el contratante cobrará una multa equivalente a la cotización por día de trabajo del personal requerido por día de incumplimiento de contrato.

Cuando el FISCAL DE SERVICIO establezca  que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula de Terminacion de Contrato.

Cuando el FISCAL DE SERVICIO establezca que las multas por mora hayan llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolución del Contrato conforme a lo estipulado en la Cláusula de Terminacion de Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE SERVICIO, bajo su directa responsabilidad mediante las planillas de pago mensual o en su caso el certificado de liquidación final sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del contrato, conforme lo establecido en el artículo 47º de la Ley Nº 1178.

VIGÉSIMA QUINTA.- (ANTICORRUPCIÓN).

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, la …. en representación legal de la ENTIDAD, y los señores …..en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

……

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

ENTIDAD