ESPECIFICACIONES TECNICAS “DIGITALIZACION DE REGISTROS ELECTRICOS DE POZO”

- INTRODUCCION El Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH) desde su creación ha sido y es el custodio y administrador de la información de hidrocarburos generada en el país, desde 1922 a la fecha, la misma que corresponde a actividades realizadas por YPFB y empresas operadoras. Por lo tanto, esta información representa el historial técnico petrolero de Bolivia que está directamente relacionado al desarrollo de toda la cadena de hidrocarburos. Esta documentación ha sido a través de los años la herramienta de consulta para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y se enriquece continuamente con nuevos datos a partir de proyectos y estudios que se ejecutan en el país, constituyéndose en la base fundamental para iniciar cualquier proyecto exploratorio, desarrollo de campos petrolíferos, evaluación de reservas, desarrollo de ductos, plantas y otras facilidades de producción, con una incidencia directa en las inversiones que se realizan en el sector hidrocarburos. El CNIH tiene el Archivo de información de hidrocarburos en físico y digital más grande e importante del país, que se fue coleccionando con los resultados de las actividades de la industria del petróleo y del gas en Bolivia durante más de 80 años. Asimismo, gran parte de la documentación que se almacena es única y no se encuentra en ningún otro archivo público ni privado. La destrucción de esta información representaría una enorme pérdida para YPFB y para el país en general porque se perdería su historia hidrocarburífera, lo que dificultaría elaborar nuevos estudios y proyectos. La información geológica y de reservorios representada en registros eléctricos es un componente muy importante para emprender nuevos proyectos exploratorios en búsqueda de nuevas reservas para el país, porque constituyen una herramienta básica para iniciar cualquier proyecto exploratorio, de desarrollo y análisis de reservas de hidrocarburos. En el archivo del CNIH se tiene abundante cantidad de registros eléctricos, en medio físico y no en formato digital que fueron adquiridos por YPFB y las compañías operadoras antes de la década del 80 que necesitan ser utilizados en sistemas de interpretación modernos, por lo tanto, requieren ser convertidos a formato digital LAS. En resumen, la información de registros eléctricos en formato digital, es fundamental para los trabajos de exploración y explotación que YPFB está desarrollando con herramientas modernas de interpretación y estudios. - SITUACION ACTUAL Se encuentran almacenados en los archivos del CNIH Registros Eléctricos de Pozos que han sido perforados antes de los años 80 por YPFB y las compañías operadoras que no cuentan con su correspondiente formato digital debido a que en esa época no se contaba con la tecnología adecuada para la generación de registros eléctricos en ese medio. Los sistemas de interpretación geológicos modernos requieren que el cargado de los registros eléctricos sea en formato digital LAS, ASCCI - OBJETIVO DEL SERVICIO - OBJETIVO GENERAL El presente servicio tiene por objeto contratar los servicios de una empresa especializada en la preparación, escaneo digitalización y creación de base de datos de la información en formato “LAS”, de aproximadamente 1.750.000 metros lineales de curvas presentes en registros eléctricos de pozo que se encuentran en formato físico y aproximadamente 360.000 metros de curvas de registros eléctricos Continuo Dipmeter que se encuentran en formato físico, para ser utilizados en software especializado de interpretación geológica. - OBJETIVOS ESPECIFICOS Para esto se deben cumplir con los siguientes objetivos específicos: - Escaneo Escaneo de Registros Eléctricos de Pozos que se encuentran en papel, film y/o sepia. ### 3.2.2. Digitalización Una vez obtenida la imagen escaneada, se debe proceder a la digitalización de las curvas, mediante un proceso de conversión de imagen raster a vectores. Los parámetros a digitalizar serán: Curvas seleccionadas de acuerdo a profundidades establecidas. Los Registros Eléctricos de Pozo deben ser entregados a YPFB en formato LAS con su respectiva imagen escaneada, garantizando que esta información pueda ser cargada al Software especializado de interpretación Petrel. 3.2.3. Base de Datos Toda la información que se encuentra en los cabezales de los registros eléctricos a digitalizar deberán ser cargados a una base de datos por medio de un administrador de base de datos o bien en planillas Excel que tengan control de calidad apropiado. 4. REQUERIMIENTOS 4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO El servicio que se busca es escanear los registros Eléctricos y digitalizar en formato “LAS” todas las curvas y registros eléctricos dipmeter seleccionadas garantizando ser cargados a software especializado de Interpretación como Petrel. Para la etapa de escaneo YPFB entregará los Registros Eléctricos de Pozo en papel o film para que el contratista realice esta tarea en las instalaciones de YPFB con su propio equipo. El contratista deberá designar al Líder de trabajo, personal experimentado y de soporte que trabajen en el mismo. Esto significa que el contratista tendrá equipos y personal dedicado exclusivamente a trabajar en el mencionado servicio, optimizando al máximo el tiempo de ejecución del mismo. ### 4.2. ACTIVIDADES A REALIZAR A continuación se describen las actividades técnicas mínimas que debe realizar la empresa que se adjudique este servicio. ### 4.2.1. Escaneo El servicio a realizar consiste en escanear la información contenida en Registros Eléctricos de Pozo en film o papel, que se tienen actualmente en el Archivos Central del CNIH. El flujo de trabajo mínimo a realizar por la empresa adjudicataria deberá ser el siguiente: - Identificar con un número de referencia único a través de un código de barras, todos y cada uno de los Registros Eléctricos que reciban de YPFB. Si así lo deciden, pueden utilizar el código de barras que les asignó el CNIH en forma única a cada Registro Eléctricos. - Efectuar el Control de Calidad para garantizar que el resultado de escaneo sea adecuado para que el proceso de digitalización sea óptimo. - Almacenar los Registros Eléctricos escaneados en un dispositivo de almacenamiento adecuado en un formato de archivo digital de imagen estándar como ser JPEG y PDF. ### 4.2.2. Digitalización Una vez obtenida la imagen escaneada, se debe proceder a la digitalización de las curvas de los Registros Eléctricos de Pozos, mediante un software que permita la conversión de imagen a vector. 4.2.3. Base de Datos Conformar una base de datos con la información de los cabezales de los registros eléctricos a digitalizar a través de un administrador de base de datos o bien en planillas Excel que tengan control de calidad apropiado. ### 4.2.4. Grabado de la información de Salida Una vez terminados los trabajos indicados en los objetivos generales y específicos se debe organizar la información obtenida por pozo y grabarla en un disco externo para entregar a YPFB. ## 4.3. ALCANCE DEL SERVICIO La información de Registros Eléctricos de Pozo, digitalizada con el respectivo control de calidad y entregada a YPFB deberá tener la garantía de poderse cargar sin problemas al software de interpretación Petrel. ### 4.3.1. Consideraciones Generales. - La empresa utilizará sus propios equipos y herramientas computacionales: hardware, software y otros recursos tecnológicos de conveniencia que requiera. - YPFB proporcionará a la empresa contratista los Registros Eléctricos en formato físico (papel, film o sepia). - El RCD designará a funcionarios para que realicen las funciones de Fiscales y Comité de Recepción del servicio; los mismos que se encargarán de revisar y aprobar la entrega del servicio realizado. - Toda información y documentación física, digital y de cualquier otra naturaleza resultado del servicio, pasará a ser propiedad exclusiva de YPFB. ## 4.4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO La empresa contratista deberá entregar mensualmente a YPFB los siguientes tipos de documentos para cada uno de los Registros Eléctricos terminados: - Registros Eléctricos escaneados en formato (JPG o PDF). - Registros Eléctricos digitalizados en formato “LAS” para ser cargados al software de interpretación Petrel. - Base de datos en un administrador de base de datos o planillas Excel conteniendo los parámetros indicados en los cabezales de los Registros Eléctricos de Pozo. - Devolución de la documentación de YPFB, si tuviera. - Informe mensual de avance del servicio. - Disco con los datos ## 4.5. CONFIDENCIALIDAD La empresa adjudicada queda obligada a mantener en estricta confidencialidad toda la información recibida de YPFB, asimismo, se obliga a no proporcionar o divulgar ningún tipo de información a terceros sin la autorización previa y expresa por escrito de YPFB. ## 4.6. DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACIÓN La empresa contratista deberá devolver mensualmente a YPFB toda la información física trabajada y procesada durante el mes de trabajo, y deberán eliminar de sus equipos la información recibida y generada durante el trabajo. 5. INFORMACION COMPLEMENTARIA # 5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Los criterios de evaluación para este servicio estarán basados en el estricto cumplimiento de las especificaciones legales, técnicas y económicas exigidas por YPFB en el Documento Base de Contratación (DBC). ## 5.2. PROPUESTA LEGAL – ADMINISTRATIVA La empresa que participe en el proceso de contratación deberá contar con toda la documentación legal y administrativa que se solicite en el DBC, la presentación de los mismos es de carácter obligatorio, caso contrario la omisión de alguno de ellos será causal de descalificación de la propuesta. ### 5.2.1. Experiencia general de la empresa ### El oferente deberá detallar y certificar la experiencia general de su empresa en actividades de servicio para apoyar las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en por lo menos diez (10) o más de trabajos ejecutados a nivel nacional o internacional. Los trabajos a ser considerados deberán tener un tiempo de ejecución mínimo de un mes. ### 5.2.2. Experiencia específica de la empresa El oferente deberá detallar y certificar su experiencia específica en por lo menos cinco (5) trabajos similares o iguales al indicado en Objetivos Específicos (punto 3.2) del presente documento. En la certificación de los trabajos realizados deberá incluir referencias de las empresas a las cuales brindo sus servicios y llenar el formulario. ### 5.2.3. Formación y Experiencia del Personal Requerido #### 5.2.3.1. Lider del Trabajo El oferente deberá adjuntar la Hoja de Vida documentada, sellada y firmada por el Líder del trabajo, quien será el responsable de manera efectiva del mismo. Sus datos deberán ser llenados en el Formulario y el perfil mínimo requerido para esta persona es el siguiente: INGENIERO GEOLOGO O PETROLERO, O TECNICO ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACION DE REGISTROS ELECTRICOS DE POZO (LIDER DE TRABAJO) FORMACIÓN ACADÉMICA - Profesional titulado en Ingeniería ó licenciatura en geología o ingeniería petrolera o Técnico con amplia experiencia en digitalización de registros eléctricos de pozo. EXPERIENCIA DE TRABAJO - Profesional o técnico con conocimientos y experiencia general en el área de geología de subsuelo y/o ingeniería petrolera, mínimo 8 años. - Experiencia específica de 4 trabajos mínimos en digitalización de Registros Eléctricos de Pozo. #### 5.2.3.2. Personal Técnico de Apoyo El oferente deberá adjuntar la Hoja de Vida documentada, sellada y firmada por el personal técnico de apoyo, quienes ejecutarán las actividades específicas del proyecto. El perfil mínimo requerido para estas personas es el siguiente: TECNICO EN ESCANEO Y DIGITALIZACION (TECNICOS DE APOYO) CANTIDAD DE TECNICOS REQUERIDOS - Mínimo Cuatro (4) técnicos de apoyo requeridos. EXPERIENCIA EN DIGITALIZACION - Técnico con experiencia probada en digitalización de información petrolera y/o geológica. EXPERIENCIA DE TRABAJO - Técnico con experiencia en digitalización de información de hidrocarburos, mínimo 5 años. - Experiencia específica de 2 años en escaneo y digitalización de Registros Eléctricos de pozo. ## 5.3. PROPUESTA ECONÓMICA Los potenciales proponentes deberán ofertar sus precios unitarios de acuerdo a los Items indicados en la siguiente tabla. El comité de contratación designado evaluará las ofertas y procederá a adjudicar el precio evaluado mas bajo. Las propuestas económicas calificadas se evaluarán conforme al siguiente marco referencial: ITEMS; DETALLE; Cantidad mínimo a ejecutar (Mts. Curvas lineales). 1; Curvas Normales; 1.750.000. 2; Registro Dipmeter Continuo; 360.000. # Al final del trabajo, el proponente deberá haber ejecutado como cantidad mínima la indicada en el cuadro anterior. # El servicio terminará - Si se cumple el plazo total. - Si se cubre el monto del Precio Referencial. - Lo primero que ocurra. # 5.4. CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL SERVICIO Informes Entregados. Mes 1; 1er. Informe de Avance. Mes 2; 2do. Informe de Avance. Mes 3; 3er. Informe de Avance. Mes 4; 4to. Informe de Avance. Mes 5; 5to. Informe de Avance. Mes 6; 6 to. Informe de Avance. TOTAL; 6 Informes. # 6. CONDICIONES GENERALES ## 6.1. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES # Se aplicarán las siguientes multas por cada período de retraso: - 0,3 % del monto del Contrato por cada día de atraso del día 1 hasta el día 30. - 0,6 % del monto del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. Las causales para la aplicación de multas son las siguientes: - Cuando el PROVEEDOR, no cumpliera con el cronograma y el plazo del servicio establecido en el punto 6.2 del presente documento. - Cuando el PROVEEDOR demorara más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas formuladas por escrito por el CONTRATANTE, en asuntos relacionados con el objeto del contrato que se firme para tal efecto. ## 6.2. PLAZO DEL SERVICIO El plazo del servicio será computable a partir del día siguiente a la emisión y firma de la orden de proceder hasta el 31 de diciembre de 2015. El contratista deberá entregar su informe mensual hasta el día cinco (5) del mes siguiente detallando la cantidad de metros de curvas digitalizadas terminadas en el mes. 6.3. VIGENCIA DEL CONTRATO El contrato entrará en vigencia al día siguiente a la emisión de la orden de proceder. - FISCALIZACION DEL SERVICIO El RCD designará a uno o más funcionarios quienes se constituirán en fiscalizadores del servicio. Tendrán a su cargo las siguientes funciones: - Emitir Orden de proceder para el inicio del servicio - Fiscalizar todo el trabajo realizado durante el servicio - Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por la empresa adjudicataria. - Realizar el control de calidad de la información digital recepcionada - Apoyo técnico de acompañamiento permanente durante la vigencia del contrato. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, monto y plazo, a efectos de solicitar su ampliación o requerir su ejecución. - Dar cumplimiento y exigir el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato. - FORMA DE PAGO El pago se efectuará de la siguiente manera: Pagos mensuales de acuerdo a avance del servicio y previo informe de Conformidad del servicio, emitido por los fiscales asignados. El pago será efectuado en bolivianos a través del SIGMA debiendo el consultor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - PRECIO REFERENCIAL El monto referencial para cubrir todo el servicio solicitado en el presente documento es de Bs 900.000.00 (Novecientos Mil 00/100 Bolivianos). - MODALIDAD DE CONTRATACION. Contratación Directa Ordinaria en el Marco del Reglamento al D.S. 29506. - VALIDEZ DE LA OFERTA La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas, la propuesta cuyo periodo de validez no se ajuste al plazo mínimo requerido será descalificada. - GARANTIAS REQUERIDAS ## 7.1. Garantía de Seriedad de Propuesta: Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe, con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. La vigencia de esta garantía debe exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez de la propuesta. 7.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta garantía será presentada por el proponente adjudicado, emitido a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; la vigencia de la garantía deberá exceder en 60 días calendario al plazo establecido para la ejecución del servicio. ## 7.3. FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el total. ## 7.4. METODO DE EVALUACION Precio evaluado más bajo. ## 7.5. LUGAR DE TRABAJO Se señala como lugar de trabajo para la presente invitación en las oficinas de YPFB-CNIH, Santa Cruz (Doble vía a La Guardia esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo), salvo que se autorice efectuar el proceso fuera de las instalaciones de YPFB. 7.6. IMPUESTOS La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el estado plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitido de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020. Las empresas proponentes deberán presentar su NIT y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. 7.7. CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada estarán cubiertos bajo la póliza de accidentes personales (que cubra muerte e invalidez) daño a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales Las pólizas de seguros anteriormente mencionadas deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales: - De suspenderse por cualquier razón las vigencias o coberturas de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas, la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. - La empresa una vez adjudicada, deberá entregar copias legalizadas de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. 7.8. UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE Las consultas escritas deberán ser realizadas según las condiciones y fechas señaladas en el cronograma de plazos del DBC. 7.9. CONSULTAS ESCRITAS El proponente que se presente no deberá tener deuda de documentos con el CNIH. 7.10. LIBRE DE DEUDA La reunión de aclaración se realizara en el lugar, fecha y hora señalados en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación (DBC).