# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

OBRAS

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO

CÓDIGO: CDO-DRGSC-07-15

(SEGUNDA   CONVOCATORIA)

La Paz - Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección Previa. (*) | Fecha: 13/07/2015 | Hora: 10:00 | EN LA LOCALIDAD DE MORA |
| 2 | Inspección Previa. (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 10:00 | EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO |
| 3 | Consultas Escritas (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 16:00 | Correo electrónico sromero@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 17:30 | Unidad Administrativa oficinas de Redes de Gas – YPFB ciudad de Santa Cruz calle Independencia Nro. 401 Esquina Mercado. Santa Cruz – Bolivia. |
| 5 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 17/07/2015 | Hora: 15:00 | Unidad Administrativa oficinas de Redes de Gas – YPFB ciudad de Santa Cruz calle Independencia Nro. 401 Esquina Mercado. Santa Cruz – Bolivia. |
| 6 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 17/07/2015 | Hora: 15:15 | Unidad Administrativa oficinas de Redes de Gas – YPFB ciudad de Santa Cruz calle Independencia Nro. 401 Esquina Mercado. Santa Cruz – Bolivia. |

Fechas Fijas (*)

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es de Bolivianos:

| Nº | OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | PRECIO REFERENCIAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO | 3.914.391.33 |

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su Reglamento Vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DBC.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Alternativamente podrán ser publicados en medios de prensa escrita.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

10.1  La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no

permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, tramos o paquetes.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas y se hubieran recibido propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar una fotocopia para el expediente del proceso de contratación.

10.2  	La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse previo informe técnico de la Unidad Solicitante e informe legal únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución Administrativa expresa, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

10.3  	La Anulación procederá.

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento.

- Error en el DBC publicado en la web de YPFB.

- Error en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos o paquetes, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario C-4 cuando el proponente no considere mejoras técnicas.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formularios B-1.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fue solicitada para subsanar.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y/o cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para la Experiencia General, Experiencia Especifica de la empresa. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para el Personal Propuesto. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe  de  Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, según corresponda.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC . Al efecto se podrá otorgar un plazo que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN II

GARANTÍAS

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuestas |
| MONTO MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Boleta de Garantía - Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. (Para procesos menores a Bs. 200.000,00)

- Para la contratación de obras, prestadas por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

##### Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

##### El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

##### Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

##### El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica;

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando corresponda.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- INSPECCIÓN PREVIA

##### La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora señalada a la dirección de correo institucional señalada en el cronograma de plazos del presente DBC.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

  - Documentos legales y administrativos

Los documentos legales y administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica deberá ser expresada en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una PROPUESTA técnica y económica para cada tramo, paquete o volumen.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuesta en los casos de ser requerida.

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la copia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los miembros del (los) Comité (s) así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Habilitación y  Evaluación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en el ANEXO 1

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. El Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, a los proponentes participantes.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, el Comité de Habilitación, Evaluación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

34.1  Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

34.2 Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de YPFB, o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

c) Orden de Trabajo.- En los contratos de Obras, la Orden de Trabajo será aplicada cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato o plazos en el mismo, y tampoco se introducen ítems nuevos ni se afecte el objeto del contrato.

d) Orden de Cambio.- La Orden de Cambio en contratación de Obras, se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una variación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

La Orden de Cambio deberá ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento, y firmada por la misma autoridad que suscribió el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, volúmenes de obra y planos se encuentran detalladas en ANEXOS ADJUNTOS, los mismos forman parte integrante del presente Documento Base de Contratación.

PARTE III

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas

- Formulario A-1	Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple  que refleje la información detallada. (NO APLICA)

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada)

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

Documentos legales y administrativos para Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas..

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple  que refleje la información detallada. (NO APLICA)

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	    Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-3	    Precios Unitarios elementales

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Experiencia General y Específica de la empresa

Formulario C-2	Experiencia General y específica del personal clave (uno por cada

persona

Formulario C-3  Cronograma de ejecución de la obra

Formulario C-4 Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra (proyecto)

Formulario C-5 Declaración  Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

Formulario C-6 Resumen de Información Financiera (NO APLICA)

Propuesta Técnica: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de Frentes a utilizar,

otros en base a las especificaciones técnicas.

Resolución ANH: Resolución vigente emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, solo aplicable de acuerdo al reglamento de diseño, construcción, operación de redes de gas natural e instalaciones internas. (Cuando corresponda)

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente propuesta es igual a la establecida en el Documento Base de Contratación.

- Declaro haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro haber realizado la inspección previa del lugar de ejecución de la obra conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución de la obra.

- Declaro conocer el lugar donde se ejecutará la obra, las condiciones del entorno y los recursos con los que se cuenta.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente propuesta.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios del personal propuesto es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas. (Cuando corresponda).

- Original del Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios C-1 Y C-2, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Ítem | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) | Tiempo de Ejecución (días) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE (uno por cada persona)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-4

MEJORAS TÉCNICAS PROPUESTAS A LA OBRA (PROYECTO) (Cuando Corresponda)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, detallo a continuación las mejoras técnicas que propongo para la  ejecución de la presente obra:

| N° Ítem | Descripción | Mejora Propuesta |
| --- | --- | --- |

Nota 1: El proponente podrá indicar nuevos ítems como mejora.

Nota 2: Presentar este formulario si el proponente considera alguna mejora técnica.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-5

DECLARACIÓN  JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- En los precios unitarios de cada ítem se ha considerado el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, costo de equipo, maquinaria y herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos mismos que garantizan la ejecución de la obra descritos en el Formulario B-1. de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a disposiciones legales vigentes.

- La empresa a la que represento cuenta con el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra, el cual puede ser verificado en cualquier momento en caso de ser necesario.

- Se garantiza la movilización y permanencia de los equipos de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra.

- Que la empresa a la cual represento velará el cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el presente DBC.

- En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas en plena ejecución de la obra conforme a contrato, me doy por notificado y YPFB se reserva el derecho de tomar las acciones legales y administrativas que la ley le ampara.

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-6

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

(NO APLICA)

| Atributo | ULTIMA GESTIÓN AUDITADA GESTIÓN 201….. |
| --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| INVENTARIOS |  |
| PASIVO TOTAL |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| PATRIMONIO NETO |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |
| UTILIDAD NETA |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá adjuntar a la propuesta los Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. Esta información deberá ser presentada por las empresas o Asociaciones Accidentales o Consorcios. En caso de adjudicación deberán presentar los documentos originales y/o fotocopias legalizadas de los Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal que refleje la información detallada. |  |

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente

ORGANIGRAMA: MÉTODOS CONSTRUCTIVOS: NÚMEROS DE FRENTES A UTILIZAR: OTROS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ANEXO 1

MÉTODO DE EVALUACIÓN

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos legales y administrativos presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

Con carácter previo a la verificación de las condiciones administrativas de la/las propuesta(s), procederá a verificar si las empresas proponentes no presentan registros en el SICOES con impedimento para participar en procesos de contratación por resolución de contratos o incumplimiento de Órdenes de Compra o Servicio o desistimiento de la suscripción de contratos u Órdenes de Compra o Servicio.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el comité de habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- MÉTODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

La evaluación se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.

El puntaje máximo es de 100 puntos y serán asignados de acuerdo a lo siguiente:

- Calidad y Propuesta Técnica	   : xx puntos (De acuerdo a especificaciones técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante)

- Costo o Propuesta Económica: yy puntos (De acuerdo a especificaciones técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante)

- Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

Para las propuestas admitidas luego de la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica  de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A la/las propuesta(s) que cumplan con la evaluación técnica, se aplicarán los criterios de evaluación y asignación de puntajes de calidad y propuesta técnica descritas en las especificaciones técnicas del DBC.

Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo de 50 puntos o el puntaje definido por la Unidad Solicitante en las especificaciones técnicas serán descalificadas.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Evaluación del Costo o Propuesta Económica

El Comité de Evaluación procederá a evaluar las propuestas económicas que obtuvieron un puntaje mínimo de 50 puntos o el puntaje definido por la Unidad solicitante en las especificaciones técnicas producto de la evaluación de calidad y propuesta técnica.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi=PAMV* yyPAi

Dónde:

n	Número de Oferta admitidas

i      	1,2,…,n

Pi        	Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

PAi   	Propuesta Ajustada del Proponente i

PAMV   Propuesta Ajustada de Menor Valor

- Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación determinará el puntaje total de las mismas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

ANEXO 2

Formulario V- 1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |
| Requisitos Evaluados |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |
|  |  |  | PRESENTÓ |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | SI | NO |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

Contrato..............

De fecha........................

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE................... …………………………….(consignar el nombre del proceso de contratación)

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIV-…………………………(insertar el lugar en el cual se suscribe el contrato- utilizar este encabezado únicamente cuando el monto del contrato sea superior a Bs. 1.000.000,00 (un millón de bolivianos)

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente CONTRATO DE…………………………………(insertar el objeto del contrato de manera sucinta), sujeto a las siguientes cláusulas:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES).- Suscriben el contrato las siguientes partes:

1.1	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, empresa autárquica del Estado Plurinacional de Bolivia, creada mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, con domicilio en -----------------, zona-------------de la cuidad de-------representada por la-------, cedula de identidad Nº----------------, de conformidad a la resolución administrativa PRS------, de -------, en su condición de----------------- y responsable de contratación directa (RCD), a denominarse en adelante la ENTIDAD.

1.2	Empresa------, de .......... con Cedula de identidad de ............., inscrita en el registro de comercio con Matricula....., con Numero de identificación tributaria.........., que en adelante se denominara CONTRATISTA.

1.2	tanto YPFB o el CONTRATANTE como el CONTRATISTA podrán ser denominados individual e indistintamente como "Parte" y  conjuntamente como "Partes".

SEGUNDA.- (ANTEDECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).

El CONTRATANTE, mediante la modalidad de Contratación Directa............. con código---------- , llevo adelante el proceso de contratación para la................., proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el decreto supremo Nº 29506, el reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo Nº 29506, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 92/2013, de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación DBC.

TERCERA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO)

Forman partes esencial del presente contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

3.1.	Documentos Base de Contratación.

3.2.	Especificaciones Técnicas.

3.3.	Propuesta Adjudicada.

3.4.	Acta de Reunión de Concertación. (cuando corresponda)

3.5.	Garantías.

3.6.	anexos. (conforme las especificaciones técnicas elaboradas por la unidad solicitante)

CUARTA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO

el presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

4.1.	Legislación Aplicable:

Significa cualquier estatuto, ley o tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier autoridad competente del Estado Plurinacional de Bolivia así como los estándares y normas descritas en el presente contrato y anexos.

4.2.	Naturaleza del contrato:

El presente contrato es de naturaleza Administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (IDIOMA).

El presente Contrato y toda la documentación aplicable al mismo y la que se emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

Mediante el presente Contrato y sus Anexos el CONTRATISTA se obliga a realizar la provisión de ----- y la implementación y Adecuación de ..........., mismos que en adelante se denominaran en adelante el "Proyecto y/o los trabajos" en conformidad a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y sus Anexos.

SÉPTIMA .- (VIGENCIA Y PLAZO DE ADQUISICIÓN)

7.1.	Vigencia:

El presente Contrato entrara en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes.

7.2.	Plazo:

El CONTRATISTA ejecutara y entregara el Trabajo satisfactoriamente concluido, en el plazo de------(------)----, que serán computados a partir de la apertura del libro de fiscalización (este término estará sujeto a las modificaciones que vea pertinente la unidad solicitante en las especificaciones técnicas).

Para el inicio de las actividades de inspección y adecuación de los tanques y sus facilidades de conformidad al contrato y sus Anexos, el CONTRATANTE dará una comunicación oficial por escrito al CONTRATISTA con (30) días de anticipación para el inicio de sus actividades.

Si el CONTRATANTE verifica en cualquier momento que la ejecución del contrato no se cumplirá en el plazo previsto en el cronograma de trabajo por causas atribuibles al contratista al CONTRATISTA, el  CONTRATANTE, sin que ello implique alteración alguna de los precios contractuales.

Si el CONTRATANTE no ejercita lo previsto en el párrafo anterior no constituirá de ninguna manera, motivo por parte del CONTRATISTA para eximirse de la responsabilidad de ejecutar el Trabajo en el plazo contractual previsto y/o de los requerimientos legales y/o contractuales a que este sujeto por el Contrato.

OCTAVA.- (MONTO DEL CONTRATO).

El Monto del Contrato aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato asciende a Bs. .............................. 00/100 Bolivianos)

Este monto corresponde a la propuesta económica adjudicada del proceso de contratación y que forma parte de este Contrato. queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del contrato, y que  se deriven del mismo, incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el monto del contrato, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las obligaciones del contrato ya que no se reconocerán ni procederán pagos por la ejecución del Trabajo que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante la respectiva modificación

NOVENA.- ( FORMA DE PAGO)

(la redacción de la presente clausula podrá variar de acuerdo a lo establecida en las especificaciones técnicas)

- Monto final del contrato:

El pago total al CONTRATISTA por los trabajos, será el monto final del contrato, el cual corresponde al Monto ajustado por las Modificaciones establecidas conforme al presente Contrato.

- Informe de Avance de Hitos:

El contratista presentara como parte de cada solicitud de pago un informe de avance de cada hito de la manera establecida en el presente contrato y sus anexos.

- Solicitudes de Pago Defectuosas:

En caso de que las solicitudes de pago no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Contrato estas serán devueltas hasta que se cumpla con lo señalado en el Contrato y sus Anexos.

Sin embargo, si el CONTRATANTE no ejercita lo previsto en el párrafo anterior, no constituirá de ninguna manera motivo por parte del CONTRATISTA para eximirse de la responsabilidad de ejecutar los Trabajos en el plazo contractual previsto.

- Pago Final:

Luego de complementar todos los Trabajos y la presentación de todos los documentos requeridos bajo este Contrato y sus Anexos, el CONTRATISTA presentara un informe final de hitos y una solicitud de final de pago adjuntando una conciliación de cuentas detallando lo efectivamente pagado y lo adeudado.

El CONTRATANTE proveerá el acta final de entrega al CONTRATISTA para certificar que los proyectos han sido finalizados y pagara al CONTRATISTA la cantidad adeudada bajo dicha solicitud en conformidad a lo determinado en el presente Contrato.

- Retención de pago:

si ocurre cualquiera de los siguientes eventos, el CONTRATANTE, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, podrá retener aquella porción (incluida la totalidad) del pago adeudado al contratista bajo el contrato que sea suficiente y necesaria para asegurar la realización de los Proyectos o para proteger plenamente los derechos del CONTRATANTE bajo este contrato:

- Que el contratista no finalice algún asunto del listado de pendientes dentro del plazo otorgado por el Gerente del Contrato para la fecha de Recepción Provisional.

- Que el CONTRATISTA haya dejado de pagarle al CONTRATANTE alguna cantidad adeudada a raíz de este contrato, incluidos los daños y las sumas adeudadas al CONTRATANTE por el levantamiento de gravámenes.

- las que corresponde por retenciones por impuestos determinados en las Normas Aplicables.

- las Multas determinadas en el presente Contrato y sus anexos.

- Pago en Días no Laborables:

Si la fecha de vencimiento para cualquier pago bajo el contrato no es un día hábil, el pago se hará en el próximo día hábil siguiente de la fecha de vencimiento.

- Forma de Pago:

El monto del presente Contrato, será pagado por el CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, de conformidad al Anexo  ( forma de Pago) (este anexo debe de estar incluidos en las especificaciones técnicas)

DECIMA.- (FACTURACION).

(la presente Clausula estará sujeta a la validación de la dirección corporativa de tributos)

El CONTRATISTA en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la  venta (efectuado la adquisición  y trabajos), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor del CONTRATANTE, por el monto de la venta.

De acuerdo al plazo de la entrega y/o cronograma de entregas(cuando corresponda), el CONTRATISTA emitirá la factura respectivamente en cada una de las entregas, a objeto de que el CONTRATANTE haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizara.

DECIMA PRIMERA.- (ANTICIPO)

(incluir eta clausula únicamente en caso de que sea previsto anticipo en las especificaciones técnicas)

Después de ser suscrito legalmente el Contrato y antes de la solicitud del primer pago, con objeto de cubrir gastos de movilización, el CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20 %) del monto del Contrato, como entrega de una garantía de correcta inversión de anticipo y la factura por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en ...... (..)(se debe incluir la cantidad de pagos en las cuales será descontado el anticipo) pagos, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la provisión de bienes dentro de los (....) (se deben incluir la cantidad de días que se considerara antes de ejecutar la garantía) días calendario establecido al efecto.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto para la garantía de correcta inversión de anticipo establecido en las especificaciones técnicas, por lo que el CONTRATISTA realizara las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El CONTRATANTE llevara el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar a el CONTRATANTE su ejecución.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTIA)

OPCION 1:

12.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía Nº------ emitida por el Banco...., con vigencia hasta el------, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________(determinar monto literal), equivale al 7% del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de el CONTRATANTE a su solo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la clausula de vigencia y plazo de adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la liquidación del contrato, conjuntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

OPCIÓN 2:

12.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Garantía a Primer Requerimiento Nº------ emitida por el Banco...., con vigencia hasta el------, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs............(determinar monto literal), equivale al 7% del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de el CONTRATANTE a su solo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la clausula de vigencia y plazo de adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la liquidación del contrato, conjuntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

OPCIÓN 3:

12.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE retendrá el......... % por ciento de cada pago parcial con el fin de constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la clausula de vigencia y plazo de adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la liquidación del contrato, conjuntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

OPCIÓN 4:

12.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El CONTRATISTA otorgara a favor del CONTRATANTE, en calidad de Garantía  de Cumplimiento de Contrato, una Póliza de Seguro de Caución Nº -.........., de fecha............. a primer requerimiento, renovable e irrevocable, de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, con una vigencia desde el ..... hasta el ......, por el  monto equivalente al..............%........ Por Ciento)   del valor ..................... del contrato, es decir, Bs............... (......... Bolivianos)

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la clausula de vigencia y plazo de adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la liquidación del contrato, conjuntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

12.2.	GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:

El Contratista, a su propio costo y cargo obtendrá y entregara a EL CONTRATANTE de manera previa a la recepción de el o los anticipo(s) una o varias boleta(s) de garantía(s) Bancaria(s) emitida(s) a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo del Contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA:

12.2.1.	No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

12.2.2.	No haya iniciado la provisión de los bienes dentro de los .... (...) (se deben incluir la cantidad de días que se esperara para ejecutar la garantía de  correcta inversión de anticipo sin que el CONTRATISTA haya iniciado la provisión de bienes) días calendarios posteriores a la vigencia del presente Contrato.

12.2.3.	No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

La boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo deberá mantener su vigencia en forma continua por un periodo de ..... (señalar plazo de manera numeral o literal) días calendario, adicionales a la fecha en que se determine la amortización del cien (100%) del anticipo. no obstante, si el anticipo ha sido devuelto en su totalidad antes de la finalización de la vigencia de la Boleta de Garantía, el CONTRATANTE procederá a devolver el instrumento de garantía al CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA.- SEGUROS

El CONTRATISTA adquirirá y mantendrá bajo efecto, a su cuenta y gasto, las pólizas de seguro mencionadas en el Anexo correspondiente (según especificaciones técnicas de validación de la Unidad de Seguros)

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS:

14.1.	Subcontratación Total:

El CONTRATISTA no podrá subcontratar todos los trabajos.

14.2.	Subcontratación Parcial

El CONTRATISTA podrá realizar subcontrataciones parciales, para la provisión de Equipos, materiales, servicios y obras (Proyectos y/o Trabajos), cumpliendo los siguientes parámetros:

- El CONTRATISTA podrá subcontratar entre las Personas y actividades establecidas en las especificaciones técnicas (cuando corresponda y este contemplado en las especificaciones técnicas) propuesta por el CONTRATANTE y excepcionalmente podrá subcontratar a otras personas fuera de las misma previa conformidad del CONTRATANTE.

- Ninguna subcontratación liberara al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad bajo el Contrato.

- El CONTRATISTA mantendrá actualizada la lista de sus Subcontratista, la misma que deberá ser remitida de manera trimestral o cuando el Gerente del Contrato lo requiera.

- El CONTRATISTA le proveerá al Gerente del Contrato las copias de todos los Subcontratos, que deberá ser remitida de manera trimestral o cuando el Gerente del Contrato lo requiera.

- El CONTRATISTA garantiza que todos los Subcontratistas realizaran parte de los Trabajos subcontratados y proveerán los equipos, materiales, servicios y obras de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato.

- El CONTRATISTA será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio CONTRATISTA, empleados o trabajadores.

- Ningún Subcontrato suscrito por el CONTRATISTA obligara o pretenderá obligara al CONTRATANTE, siendo de exclusiva cuenta y riesgo en constituirse en los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que provengan o emanen de las normas aplicables.

- El CONTRAISTA incluirá en sus Subcontratos las disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato y sus Anexos.

- El CONTRATISTA garantizara que todos los contratos con los Subcontratista con respecto a la provisión de Equipo, materiales, servicios u obras y el arreglo de cualquier defecto se extiendan por al menos el Periodo de Responsabilidad por Defectos previsto por el Contrato y obligara a los respectivos fabricantes, vendedores, suministradores, gerentes autorizados y proveedores en general a renovar, remover y reemplazar el Equipo, material, servicio y obra defectuosas.

- El CONTRATISTA obtendrá para el CONTRATANTE, de todos los subcontratos, acuerdos, data sheets y garantías de desempeño con respecto a las capacidad de funcionamiento de los tanques y sus facilidades.

- con respecto a todos los Subcontratistas, el CONTRATISTA orientara al CONTRATANTE sobre la disponibilidad de obtener cobertura de responsabilidad extendida por Defectos originados o derivados de los Equipos, materiales, servicios u obras encomendadas a dichos subcontratistas.

- Con respecto a todos los Subcontratistas, el CONTRATISTA incluirá disposiciones en los Subcontratos que garanticen el cumplimiento de las Normas Aplicables relacionadas con material laboral, salud, seguridad ocupacional y medio ambiente.

DECIMA QUINTA.- SUSPENCION DEL TRABAJO

(la redacción de la presente clausula podrá variar de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas)

El CONTRTATISTA, previa orden escrita del Gerente del Contrato, suspenderá la realización del trabajo, inspecciones y pruebas cuando se detecte un incumplimiento de los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables en la ejecución del Trabajo, por parte del CONTRATISTA.

Durante dicha suspensión el CONTRATISTA protegerá y salvaguardara, el Trabajo de manera consistente con los estándares de la industria, Normas Aplicables y/o en la manera que requiera el Gerente del Contrato. El CONTRATISTA asumirá todos los costos incurridos por la suspensión producida.

En materia de Suspensión del trabajo conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

- El Gerente del Contrato podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente sub clausula, requerirle al CONTRATISTA que reanude los trabajos suspendidos.

- Al recibir dicho aviso de reanudara el Trabajo, el CONTRATISTA examinara el mismo a fin de verificar que no haya sido afectado por la suspensión. El CONTRATISTA arreglara cualquier deterioro, daño, defecto o perdida en el Trabajo que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución y procederá a continuar a la ejecución del trabajo suspendido.

- No obstante las demás disposiciones de esta sub clausula, el CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de la fecha de recepción provisional o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del contrato, en la medida en que, la suspensión del Trabajo resulto del incumplimiento del CONTRATISTA con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables.

- Si se emitieran una o más ordenes de suspensión bajo esta sub clausula debido al incumplimiento del CONTRATISTA con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o a las Normas Aplicables por un periodo  mayor de ciento veinte (120) Días Hábiles en total, al CONTRATISTA no le corresponderá un Adenda del Contrato para la modificación en la Fecha de Recepción Provisional U otras fechas límites afectadas o para costos adicionales, según corresponda. Si una suspensión no resultante del incumplimiento del CONTRATISTA y continuara por más de ciento veinte (120) días hábiles, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extender o terminar el contrato bajo las disposiciones de la clausula solución de controversias.

DECIMA SEXTA.- ASPECTO GENERALES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE acuerda y se compromete a cumplir de manera limitativa las siguientes obligaciones:

- Cumplir y hacer cumplir todas las clausulas, su clausulas y los Anexos del presente Contrato y las Normas Aplicables.

- Efectuar los pagos pertinentes o rechazar los mismos cuando no cumplan los requisitos del presente Contrato y sus Anexos.

- Efectuar pagos y retenciones impositivas sin perjuicio de las obligaciones tributarias del CONTRATISTA.

- Aprobar y suscribir Adenda de Contrato u Ordenes de Cambio, previo cumplimiento de las estipulaciones del presente Contrato.

- Coordinar con el CONTRATISTA las actividades que corresponda de acuerdo al presente Contrato y sus Anexos.

- Controlar la vigencia de la garantías y ejecutarlas cuando corresponda.

- Controlar la vigencia de las pólizas de seguro requeridas de conformidad al Anexo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- GERENTE Y FISCAL DEL CONTRATO:

(esta clausula podrá ser modificada en función a las especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante)

17.1.	Funciones del Gerente del Contrato:

De manera enunciativa y no limitativa el Gerente del Contrato deberá:

- Realizar las actividades de supervisión y monitoreo del Trabajo en coordinación con el Fiscal del Contrato.

- Impartir instrucciones al CONTRATISTA de acuerdo con el Contrato y sus Anexos.

- Representar y actuar por el CONTRATANTE.

- Llevar a cabo todas las funciones, facultades y obligaciones establecidas por el Contrato y sus Anexos.

- Llevara el control directo de la vigencia y validez de las garantías,  en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución.

- Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las clausulas del presente Contrato y sus Anexos.

- Designar a los fiscales por especialidades.

- Aprobar los requerimientos de pago del CONTRATISTA previa revisión del Fiscal de Contrato de acuerdo a lo establecido en el Contrato y sus Anexos.

- otras establecidas  y/o relacionadas a la correcta ejecución del trabajo y de acuerdo a los procedimientos internos del CONTRATANTE.

17.2.	Funciones del Fiscal del Contrato:

De manera enunciativa y no limitativa el Fiscal del Contrato deberá:

- verificar el alcance del trabajo.

- Aprobar o rechazar los requerimientos de pago del CONTRATISTA, en coordinación con el Gerente del Contrato.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas de garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar su ejecución.

- Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las clausulas, planillas y registros del presente Contrato y sus Anexos.

- proporcionar y hacer cumplir los programas y procedimientos de seguridad y medio ambiente y salud, incluidas si hubiera, las medidas de prevención, mitigación y control ambiental.

- Instruir la remoción de cualquier persona empleada por el CONTRATISTA o sus subcontratistas, que impida o dificulte la actividad fiscalizadora, o cuando su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios, en circunstancias bajo las cuales dicha Persona, según la opinión del fiscal del Contrato, no ha cumplido con su rol o no ha realizado sus funciones de la manera debida.

- Mantener un Libro de Fiscalización foliado y notariado, donde deberá consignarse todos los registros y ocurrencias relativos al desarrollo del Trabajo así como el registro de anomalía, incidentes, accidente, observación o irregularidad o cualquier otra falla detectada durante la ejecución del Trabajo, al ser consignada en el Libro de Fiscalización debe ser firmada y notificada tanto por el CONTRATISTA como por el CONTRATANTE.

- Velar por el cumplimiento del control de calidad en obra a los procesos de fabricación, montaje, soldadura, pintado, aislación, pruebas hidráulicas, etc.

- otras establecidas y/o relacionadas a la correcta ejecución del Trabajo y de acuerdo a los procedimientos internos del CONTRATANTE.

17.3.	Actuaciones del CONTRATANTE, Gerente y Fiscal del Contrato:

Ninguna inspección, revisión, comentario, recomendación y/o instrucción del CONTRATANTE, Gerente y/o Fiscal del Contrato sobre cualquier parte del Trabajo, o cualesquiera otros documentos relacionados con las mismas en el marco del presente Contrato, significara ni podrá ser entendida o interpretada como la asunción del control sobre el Proyecto, por parte del CONTRATANTE, Gerente y/o Fiscal del Contrato o que este se ha asumido responsabilidad alguna por la ejecución del Proyecto, o de alguna parte de ellas o que el C_ONTRATANTE, Gerente y/o Fiscal del Contrato han renunciado, enmendado o variado cualquiera de los derechos o las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato.

Las obligaciones y la responsabilidad del CONTRATISTA permanecerán indemnes.

17.4.	Reemplazo del Gerente y/o Fiscal del Contrato:

El CONTRATANTE tendrá derecho a reemplazar al Gerente y/o Fiscal del Contrato a su absoluta discreción, a cuyo efecto notificara oportunamente al CONTRATISTA.

17.5.	Disputa sobre las Decisiones y las Instrucciones del Fiscal del Contrato:

Si el CONTRATISTA considera que cualquier decisión o instrucción del Fiscal del Contrato afecta a lo establecido en el Contrato y sus Anexos, el CONTRATISTA dará un aviso escrito detallado de los fundamentos o razones de dicha discusión o cuestionamiento al Gerente del Contrato, en cualquier caso dentro de los siete(7) Días luego de recibida la decisión o instrucción por el CONTRATISTA.

Si no es resuelta la disputa entre el Gerente del Contrato y el CONTRATISTA en lapso de  siete (7) Días hábiles, se dará por rechazada la solicitud del CONTRATISTA, pudiendo el C_ONTRAT_ISTA remitir la disputa a lo establecido en la clausula solución de controversias.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

(las obligaciones descritas a continuación podrán ser modificadas conforme las especificaciones técnicas)

- Cumplir con las obligaciones, las especificaciones, los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos, que sean necesarios o apropiados para el cumplimiento del presento Contrato.

- Proveer todos los equipos, obras, servicios, maquinas, herramientas, materiales, recursos, facilidades, instalaciones temporales, logística y todo lo necesario para la ejecución de los Trabajos, incluyendo movilización, desmovilización y mantenimiento de los mismos.

- Elaborar los planes, procedimientos e instructivos requeridos para las tareas de construcción: como ser montaje, instalación, inspecciones, controles, etc.

- Inspeccionar, todos los aspectos, asuntos y condiciones (entre otras climatológicas) que afectan o se refieren al Lugar de la Obra y a las circunstancias, exigencias y requerimientos de todo orden que habrán de ser confrontados, gerenciales, técnicos, financieros y de toda naturaleza, para la  ejecución de los trabajos y el desempeño de las actividades necesarias para su culminación, incluidas las condiciones de la superficie subyacente.

- Asegurar el funcionamiento de los Trabajos de conformidad al Contrato y sus Anexos.

- Permitir, facilitar y colaborar sin previa autorización o permiso con toda revisión rutinaria, auditoria técnica, operativa, de seguridad o cualquier otro proceso procedimiento que adopte el CONTRATANTE o a quien este delegue, a objeto de verificar el avance y ejecución de los Trabajos y el cumplimiento a las disposiciones del presente Contrato, Anexos y Normas Aplicables, a la que el CONTRATISTA se compromete mediante la suscripción del presente Contrato y sus Anexos.

- Permitir, Facilitar y colaborar al Gerente y al Fiscal del Contrato, autoridades competentes y Persona Autorizada, según sea necesario, para la realización de las pruebas o de la toma de cualquier otra acción necesaria para demostrar que los trabajos cumple con todas las Normas Aplicables y con la autorizaciones del CONTRATISTA ya sean en los predios del CONTRATANTE o del CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA y/o CONTRATISTA.

- Emplear Equipos que cuenten con sus certificaciones de calidad y documentos de trazabilidad y demás documentación requerida por el Gerente y/o Fiscal del Contrato.

- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas en lo que respecta a los subcontratistas, vendedores, fabricantes y/o suministradores y en el caso de que exista una marca, subcontratista, vendedor, fabricante y/o suministrador diferente  lo establecido en las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA deberá solicitar la aprobación previa del CONTRATANTE.

- Evitar el empleo de los equipos que sean reconocidos como nocivos de acuerdo a las Normas Aplicables.

- Ser responsable de la contratación, el manejo y el desempeño de los SUBCONTRATISTA en relación con los trabajos.

- Mantener indemne al CONTRATANTE contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato y sus Anexos que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de las Normas Aplicables.

- Despejar y remover del Lugar de la Obra el remanente de materiales, escombros, desechos, y residuos conforme a las Normas Aplicables y procedimientos internos del CONTRATANTE.

- Retirar del lugar de la obra y sus adyacentes todo el equipo del CONTRATISTA.

- Gestionar el manejo de todos los Equipos incluyendo la inspección, avance, el envió, la descarga, el recibo, el almacenamiento, el despacho de aduana y todo lo que sea requerido en el presente Contrato y sus Anexos.

- Proveer los datos, los informes, las certificaciones y cualquier otro documento, y/o apoyo técnico a solicitud del Fiscal del Contrato según sean requeridos.

- Entregar los registro de Pruebas y ensayos, certificados de calidad realizados durante la ejecución de los Trabajos.

- Proveer al fiscal del Contrato, copias de todos los avisos y otras comunicaciones a la  autoridad competente y compañías de seguro, incluidos los avisos relacionados con los accidentes que ocurran en los Trabajos.

- Proveer toda la asistencia y la coordinación, según sea requerida por el Gerente y el Fiscal del Contrato en todos los asuntos relacionados con el objeto del Contrato.

- Proveer hasta la Recepción Provisional a costa suya, los servicios de agua para el consumo de su personal, energía eléctrica, teléfono, alimentación y transporte de su persona en una infraestructura adecuada y otros servicios y materiales usados durante la ejecución de los trabajos.

- Realizar y complementar todos Proyectos necesarios, incluidos, el rediseño para arreglar cualquier defecto que surja hasta la expiración de la garantía de buen funcionamiento. La reparación de dichos Defectos será realizada en un plazo acordado con el Fiscal del Contrato.

- Cumplir con la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus SUBCONTRATISTA.

- Mantener  al CONTRATANTE, exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

- Proveer las facilidades solicitadas al personal del CONTRATANTE durante la ejecución de los Trabajos.

- Asegurar que los contratos suscritos con SUBCONTRATISTAS contenga disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de las Normas Aplicables.

- No utilizara mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente contrato ya sea directa o indirectamente a través de sus contratistas o SUBCONTRATISTAS, dentro de los límites establecidos por la ley aplicable. el CONTRATANTE podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro de los términos del presente contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Responsabilizarse por la correcta conservación, utilización y manutención de los materiales, equipos, herramientas, maquinas, vehículos e instalaciones, suministrados por el CONTRATANTE, así como resarcir eventuales  extravíos, daños o depreciaciones ocasionadas.

- Providenciar el retiro inmediato del personal cuya permanencia en el desarrollo de los trabajos, sea considerada inaceptable por el CONTRATANTE,  sin ningún cargo o pago por resarcimiento al CONTRATANTE.

- Suministrar al CONTRATANTE información relativa a los cambios de personal que se representen.

- El CONTRATISTA reconoce los derechos de propiedad intelectual, sobre la documentación proporcionada por el CONTRATANTE los que no se podrán ser usados o revelados a terceros sin el consentimiento previo del CONTRATANTE.

- Responsabilizarse  por el seguro de todos los Equipos y personal Utilizados en la ejecución de los Trabajos. Las pólizas de seguro deberá de cubrir los daños físicos o las muertes  de personas y/o los daños o perdidas de Equipos o propiedades de las partes o de terceros.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de los materiales , equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsables por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- ceder las garantías técnicas de los Equipos a favor del CONTRATANTE en el caso que las mismas superen del periodo de responsabilidad por efecto acordados entre las Partes.

- Realizar el estudio de Suelo, estudio Geotécnico, remoción de capa vegetal, desmontes nivelación, compactación, relleno, corte de terrenos, remoción de tierras y cualquier otra preparación que requiera el lugar de obra para que esté listo para inicio de los Trabajos.

- Cumplir con los requisitos de las especificaciones técnicas, requisitos de Normas Aplicables para el Control y Aseguramiento de la Calidad, mediante una entidad independiente al CONTRATISTA bajo su cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA también será responsable:

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y7o cualquier disposición legal del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericia practicados en la ejecución de los Trabajos.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por el CONTRATANTE, toda y/o cualquier partes de los Trabajos que hubiese sido resultante de mal uso que de ellos hicieren.

- Por efectuar el control de calidad de los Trabajos en conformidad al Contrato y sus Anexos.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obliga o pretenderá obligar al CONTRATANTE al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de las Normas Aplicables son de excusa cuenta y riesgo del subcontratista , CONTRATISTA, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato y sus Anexos.

DECIMA NOVENA.- CARACTERISTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION, MANEJO, REVISION Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION EMERGENTE DEL CONTRATO (esta clausula podrá ser modificada en función de los establecido en las especificaciones técnicas)

19.1	Idioma de los Documentos:

El Idioma del Contrato será el Castellano. todos los documentos producidos por el CONTRATISTA, así como los que provengan de los subcontratistas, estarán escritos en Castellano y en la medida en que cualquier documentación sometida por el CONTRATISTA este en otro idioma, el CONTRATISTA proveerá una traducción en castellano.

de igual modo, los Documentos de Diseño que sean literatura impresa de los fabricantes podrán ser en otro idioma siempre que se acompañen con una traducción en castellano.

19.2	Presentación y Revisión de los Documentos:

el CONTRATISTA le presentara al gerente y Fiscal del Contrato para revisión y aprobación o rechazo, de acuerdo a las listas maestras de documentos y planos establecidos en el Anexo pliego de especificaciones técnicas, todos los documentos que se generen en el Proyecto, en el número de copias requerido.

Durante el progreso del Trabajo, en un plazo de hasta cinco (5) días luego de la solicitud, el CONTRATISTA presentara la información, los documentos y los planos adicionales que el Gerente o el Fiscal del Contrato requieran.

19.3.	Propiedad Intelectual y Titulo:

- Toda la información contenida en los Documentos del CONTRATANTE y los derechos de propiedad  intelectual relacionados con ellos preparados por el CONTRATANTE o provistos de cualquier modo al CONTRATISTA, continuaran siendo de propiedad exclusiva del CONTRATANTE. Además toda la información creada por o para el CONTRATISTA en la ejecución o en relación con el Contrato, serán propiedad exclusiva del CONTRATANTE.

- Toda la información será claramente identificada como propiedad del CONTRATANTE.  Así, la titularidad de todos esos Datos, estén o no completos, corresponderá al CONTRATANTE y la propiedad de todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los derechos de reproducción sobre ellos corresponden de manera exclusiva al CONTRATANTE. es el único  investido de facultad o derecho para realizar o autorizar su copia, uso, modificación, distribución o divulgación, a cuyo efecto determinara o establecerá  la manera, términos o condiciones para hacerlo.

Todos los datos y las copias o reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos serán entregados al CONTRATANTE a su requerimiento con toda prontitud, durante la ejecución, al terminarse o completarse el Trabajo, o al terminarse el Contrato. A instancias del CONTRATANTE, el CONTRATISTA, a su propio costo, llevara a cabo o hará que se hagan todas las diligencias necesarias para permitir que el CONTRATANTE salvaguarde, solicite, obtenga, registre o proteja en todas las formas posibles o que el considere apropiadas, los secretos de negocio, los derecho de reproducción y las patentes, tanto las existentes para la fecha del Contrato como las emitidas en relación con dichas solicitudes. del mismo modo actuara el CONTRATISTA en todo los que se refiera al perfeccionamiento pleno del derecho de propiedad, a la obtención del título y la preservación en y de toda la información descrita.

- El CONTRATISTA obtendrá las Licencias, patentes y los derechos de terceros que fuesen requeridos o necesarios, para el uso de los derechos de propiedad intelectual de los cuales fueren titulares dichos terceros, a los efectos de permitirle a l CONTRATISTA realizar el trabajo.

- El CONTRATISTA, protegerá, defenderá e indemnizara de responsabilidad al CONTRATANTE y a cualquier Parte del CONTRATANTE en contra de cualquier pérdida o daño que surja de cualquier reclamación o demanda por la apropiación indebida de cualquier secreto de negocio o por la violación de licencias, patentes, derechos de reproducción u otro derechos de marca registrada.

- El CONTRATANTE le notificara al CONTRATISTA, sobre cualquier reclamación o demanda para que el CONTRATISTA asuma defensa, a costa suya, sin embargo, el CONTRATANTE podrá elegir formar parte de dicha defensa.

- Si el CONTRATISTA se niega o no se encarga de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda, el CONTRATISTA le reembolsará al CONTRATNTE todos los costos y los gastos de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda , incluidos los honorarios de abogados.

- El CONTRATISTA pagara con prontitud los montos emergentes de cualquier sentencia o laudo arbitral que se emitan en contra del CONTRATATNE o de las transacciones, que fuesen acordadas con participación o no del CONTRATISTA.

19.4.  Documentos del CONTRATANTE:

Cualquiera de los modelos, mapas, diagramas, copias impresas, muestras, transparencia, especificaciones, planos graficas, bosquejos, procedimientos, apéndices, informes, manuscritos, notas de trabajos, documentación, manuales, fotografías, (incluidos los negativos), las cintas (incluidas las grabaciones de audio y video), los discos, software, el producto del trabajo o cualesquiera otro elementos, artículos o materiales similares y todas las copias de los mismos y demás material provisto por el Gerente y/o Fiscal del Contrato al CONTRATISTA ( en conjunto o individualmente, en adelante los "documentos del CONTRATANTE) son de propiedad del CONTRATANTE, solo serán usados por el CONTRATISTA para efectos del cumplimiento  del Contrato debiendo ser devueltos a la conclusión, resolución del Contrato o a requerimiento del CONTRATANTE, junto cualesquiera copias que se hayan hecho.

19.5	Confidencialidad:

- El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Proyecto, en la más Absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este contrato sean transmitidos a personas extrañas que no estén directamente involucradas en la ejecución del Proyecto objeto del Contrato.

- La obligación de confidencialidad establecida en esta sub clausula continuara vigente después de terminado el plazo de vigencia del Contrato

VIGESIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

(LA PRESENTE CLAUSULA ESTARA SUJETA A LA VALIDADCION DE LA DIRECCION DE TRIBUTOS CORPORATIVOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA conforme a lo previsto en la legislación aplicable, sin derecho a reembolso, ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la legislación aplicable, sin derecho a reembolso. ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la legislación aplicables, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la  provisión de los bienes, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implementara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa, no existiendo la posibilidad de que el contratista solicite a YPFB ningún ajuste al monto del presente Contrato por este concepto.

VIGESIMA PRIMERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este contrato.

Encaso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de YPFB, bajo los mismos términos o condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días de anticipación, para que esta ultima evalué si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la  parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la  cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidarios y  mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGESIMA SEGUNDA (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y sus Anexos, que estén fuera del control de, y no se deban a un acto u omisión de la  parte afectada, y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse la adopción de todas las precauciones razonables por la parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el CONTRATANTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación( por ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se concibe por caso Fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones, huelgas, bloqueos, revoluciones, resoluciones de autoridad gubernamental, etc.).

22.1 Condiciones de Validez:

No se considerara que ninguna de las partes ha incumplido sus obligaciones bajo el contrato en la medida en que se ha demostrado un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando :

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante.

- La parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, debiendo emitir un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles de suscitado el hecho, adjuntando los documentos de respaldo del suscitado emitidos por las instancias correspondientes, donde se describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el periodo de tiempo durante la cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas las obligaciones.

- la Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito  deberá realizar todos sus esfuerzos para minimizar retrasos en la provisión de bienes y limitar el daño a al a misma.

Previo cumplimiento de la parte del CONTRATISTA de lo establecido procedentemente dentro de los dos (2) días Hábiles el CONTRATANTE debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera por ningún motivo podrá solicitar luego al contratante por escrito la ampliación del plazo del contrato y/o pago de multas.

22.2		Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurara la provisión de los bienes de la manera que lo solicite el CONTRATANTE.

21.3		Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el cronograma de Proyecto cuya realización se requiere para que el CONTRATISTA cumpla con el plazo de ejecución del contrato o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogara de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- (RESOLUCIÓNDEL CONTRATO).

23.1	Resolución Por el CONTRATANTE por incumplimiento del CONTRATISTA

Si el CONTRATISTA Incumple con llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato y sus Anexos, el CONTRATANTE podrá, previo aviso de veinte (20) días al CONTRATISTA requerirle que subsane su incumplimiento del Contrato, si el CONTRATISTA no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el CONTRATANTE podrá resolver el Contrato.

El Contrato podrá ser resuelto de manera unilateral y de pleno derecho por el CONTRATANTE, sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, en las siguientes situaciones citadas de manera enunciativa y no limitativa:

a.	El CONTRATISTA cede el Contrato sin el consentimiento previo del CONTRATANTE

b.	El CONTRATISTA abandona los Trabajos.

c.	El CONTRATISTA no ha alcanzado la Recepción Provisional del Trabajo dentro de los plazos determinados en el Cronograma de Trabajo.

d.	El CONTRATISTA no ha arreglado algún Defecto o daño a los Trabajos que tiene la obligación de arreglar, dentro de un plazo acordado entre las Partes.

e.	El CONTRATISTA no está cumpliendo con los Trabajos de conformidad al Contrato y sus Anexos.

f.	El CONTRATISTA, ha subcontratado la totalidad de los Trabajos.

g.	El CONTRATISTA no ha entregado o renovado la boleta de garantía correspondiente, las pólizas de seguros, o si estas han vencido y no se ha cumplido con la obligación de renovación.

h. El CONTRATISTA no le paga al CONTRATANTE cualquier suma adeudada que no se encuentre en disputa al CONTRATANTE (incluida la porción indiscutible de dichas sumas) dentro de los noventa (90) Días de haber recibido la solicitud escrita de pago correspondiente.

i. En caso de que el total de multas supere el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato de manera opcional o el 20% de manera obligatoria.

j. Si comienzan procedimientos para la disolución del CONTRATISTA mediante cualquier acto corporativo u otras medidas se toman o se inician procedimientos legales para el nombramiento de un síndico, administrador, depositario, administrador judicial u otro agente parecido sobre cualquiera o todos los bienes e ingresos del CONTRATISTA.

La resolución del Contrato de conformidad a lo estipulado en cualquiera de los Incisos antes detallados, acarreará las siguientes consecuencias inmediatas:

a.	Retención de cualquier pago

b.	Ejecución de la garantía contractual para el resarcimiento al CONTRATANTE de los daños que le causaren por parte del CONTRATISTA bajo los términos del presente Contrato.

c.	Solicitar la indemnización correspondiente por la vía que corresponda.

23.2.	 Resolución por el CONTRATISTA por incumplimiento del CONTRATANTE

Si el CONTRATANTE incumple con llevar a cabo cualquiera de los incisos citados en el presente numeral el CONTRATISTA podrá, previo aviso de veinte (20) días al CONTRATANTE requerirle que subsane su incumplimiento del Contrato, si el CONTRATANTE no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el CONTRATISTA podrá resolver el Contrato en las siguientes situaciones:

a.	Suspensión del Trabajo, por orden escrita del CONTRATANTE por plazo superior a ciento veinte (120) Días Hábiles.

b.	Si comienzan procedimientos para la disolución del CONTRATANTE mediante cualquier acto corporativo u otras medidas se toman o se inician procedimientos legales para el nombramiento de un síndico, administrador, depositario, administrador judicial u otro agente parecido sobre cualquiera o todos los bienes e ingresos del CONTRATANTE.

Terminado el Contrato, por resolución o su cumplimiento, las Partes firmarán un Acta de Cierre del Contrato manifestando los términos de recepción definitiva o nota de recepción de los Trabajos efectivamente ejecutados y conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese.

VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO).

Cualquier Modificación a ser realizada para el cumplimiento del objeto del Contrato debe ser realizada mediante Orden de Cambio y/o

Adenda.

Todas las Modificaciones se harán de conformidad con esta cláusula y se considerarán, para todos los efectos del Contrato, como parte indivisible del mismo.

Si para la valoración de una Orden de Cambio o Adenda fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), no contemplados en el Anexo (Precios unitarios para Órdenes de Cambio) los precios unitarios de estos ítems deberán ser consensuados entre las Partes, en función de un presupuesto detallado de ios costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. Una vez aceptada la solicitud de Modificación al Contrato, los precios consensuados entre las Partes serán considerados definitivos.

La suscripción de una Adenda u Orden de Cambio no dará lugar a modificaciones en la estructura de costos presentados en el Anexo (Precios unitarios para Órdenes de Cambio) del presente Contrato respecto al pago de horas hombre (HH) y servicios.

Cualquier rechazo a una Modificación solicitada por el CONTRATISTA, no lo exime respecto a sus obligaciones asumidas por el presente Contrato y sus Anexos. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA no iniciara ningún trabajo objeto de una Orden de Cambio y/o Adenda, hasta la aprobación de la misma por el Gerente del Contrato.

Las Modificaciones realizadas mediante Orden de Cambio y/o Adenda que afecten el monto y/o plazo del Contrato deberán considerar la actualización de las garantías bancadas, en los términos establecidos en este Contrato y pólizas de seguros correspondientes y notificar las Modificaciones a las respectivas empresas aseguradoras.

25.1	 Procedimiento de Orden de Cambio

Dentro de la vigencia del presente Contrato las Partes tendrán derecho a realizar Modificaciones en el Trabajo. Toda Orden de Cambio será suscrita por el Gerente y Fiscal del Contrato y el Gerente del Proyecto.

A requerimiento del CONTRATANTE, antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Contrato le notificará al CONTRATISTA la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El CONTRATISTA luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados.

A solicitud del CONTRATISTA -si este considera la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el Contrato para la solicitud de una Modificación al Contrato- antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Proyecto notificará al Gerente del Contrato la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. El Gerente del Contrato luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de diez (10) Días Hábiles de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

Si el Gerente del Contrato decide que la Modificación propuesta se va a realizar, suscribirá una Orden de Cambio identificando claramente el alcance de la Modificación y el programa para su realización, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

Las Órdenes de Cambio deberán ser aprobadas por el Gerente del Contrato y no podrán exceder el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato.

25.2	Procedimiento de Emisión de Adendas

Es aplicable cuando la Modificación a ser introducida se encuentre fuera de los límites establecidos en la Orden de Cambio; la Adenda será suscrita por los representantes legales de las Partes.

A requerimiento del CONTRATANTE, antes de que se emita cualquier Adenda, el Gerente del Contrato le notificará al CONTRATISTA la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El CONTRATISTA luego de recibir dicha notificación, y en el plazo de cinco (5) Días Hábiles de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

A solicitud del CONTRATISTA, antes de que se emita cualquier Adenda, el Gerente del Proyecto notificará al Gerente del Contrato la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si a si fuese necesario. El Gerente del Contrato luego de recibir dicha notificación, y en el plazo máximo de diez (10) Días Hábiles de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

25.3	Ejecución de la Modificación por parte del CONTRATISTA

Al recibir una Orden de Cambio o una Adenda emitida de conformidad con esta cláusula, el CONTRATISTA procederá a realizar la Modificación con prontitud y la misma formará parte indivisible del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- MODIFICACIONES Al MONTO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

E! Monto Final del Contrato será calculado sobre la base del Monto del Contrato y será el resultado de sumar o restar a éste, los montos derivados de las Modificaciones establecidas en la presente cláusula, las cuales serán las únicas que se admitirán como causas legítimas de cambios en el Monto del Contrato y son las siguientes:

26.1.	Fundamentos para los Cambios en el Monto del Contrato

  - Un cambio estipulado mediante Adenda y Orden de Cambio al Contrato según corresponda.

  - Una suspensión de los Trabajos bajo el presente Contrato, a menos que se deba a un incumplimiento de los términos del Contrato por el CONTRATISTA.

26.2.	Fundamentos para los cambios en el Cronograma del Trabajo

- Un cambio estipulado mediante Adenda al Contrato según corresponda.

- Fuerza Mayor o Caso Fortuito, sujeto a las disposiciones del presente Contrato.

- Un incumplimiento de las obligaciones del Contrato por el CONTRATANTE y que afecte al Cronograma de Trabajo.

26.3.	Condiciones Previas al Aumento del Monto Final del Contrato

Si el CONTRATISTA establece la existencia de cualquiera de los fundamentos permitidos para un aumento en la determinación del Monto Final del Contrato, el CONTRATANTE concederá al CONTRATISTA un aumento, siempre y cuando:

  - El CONTRATISTA haya hecho y siga haciendo todos sus esfuerzos para prevenir, evitar, superar y mitigar cualquier aumento en costos.

  - El CONTRATISTA notifique al Gerente del Contrato, inmediatamente luego de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de que las circunstancias pertinentes hayan ocurrido y en ningún caso más de cinco (5) Días Hábiles luego de que tenga conocimiento de dicha ocurrencia y debiendo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación al Gerente del Contrato u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, entregar una descripción detallada y completa de cualquier solicitud de aumento a la cual entiende que tiene derecho

  - El CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún aumento, en la medida en que cualquier aumento de costo sea atribuible a un incumplimiento o violación de su parte o de parte de cualquier SUBCONTRATISTA o a cualquier asunto o evento que esté dentro del control del CONTRATISTA o de cualquier SUBCONTRATISTA.

26.4.	Prueba de Derecho a Solicitud

El CONTRATISTA demostrará con relación a cualquier solicitud de aumento en el Monto Final del Contrato:

- Actos específicos tomados para evitar o mitigar el impacto de cualquier retraso.

- Información que respalde su solicitud.

- Causa específica para la solicitud del aumento en el Monto Final del Contrato.

26.5.	Procedimiento

El CONTRATISTA presentará al Gerente y/o Fiscal del Contrato la información detallada y completa de su solicitud para un aumento del Monto Final del Contrato, incluida las copias de los informes de costos. El CONTRATISTA, en todo caso, presentará los detalles completos de los costos adicionales en los que incurrió, dicha solicitud deberá realizarla dentro del plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles desde que se incurra en dichos costos.

El CONTRATISTA presentará toda información adicional que el Gerente y/o Fiscal del Contrato requieran para evaluar la validez de la solicitud o de cualquier asunto incluido en ésta.

26.6.	Registro de los Gastos

Cuando el CONTRATISTA considere que tiene derecho a un aumento en el Monto Final del Contrato, mantendrá archivos completos y detallados de los costos en los que incurra con relación al asunto pertinente.

Dichos archivos y las copias almacenadas en medios magnéticos o físicos, estarán disponibles para la inspección del Gerente y/o Fiscal del Contrato en todo momento, mientras dure el Contrato y hasta diez (10) años posteriores a la Recepción Provisional; asimismo dichos archivos se proveerán según lo solicite el CONTRATANTE.

26.7.	Evaluación

Cuando el Gerente del Contrato haya recibido la información completa y detallada sobre la solicitud del CONTRATISTA para un aumento del Monto Final del Contrato y/o Cronograma de Trabajo y cualquier información adicional que pueda haber solicitado, el Gerente del Contrato determinará si la solicitud es procedente o no, en caso de que considere que la solicitud de aumento de Monto Final de Contrato y/o Cronograma de Trabajo es procedente, se suscribirá una Orden de Cambio u Adenda al Contrato para confirmar la suma acordada.

Et Gerente del Contrato rechazará cualquier solicitud de pago adicional que no cumpla con los requisitos de Ea cláusula modificaciones al monto del contrato y cronograma de trabajo.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES).

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

El CONTRATISTA deberá presentar un certificado o nota de fábrica que acredite la buena calidad del producto.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (EMBALAJE).

(insertar esta clausula en caso de que corresponda y este establecida en las especificaciones técnicas).

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el DBC, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por el CONTRATANTE.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, y en caso que los Bienes se hayan dañado por el incumplimiento a lo indicado en la presente cláusula el CONTRATISTA asumirá a su cuenta y cargo cualquier daño a los Bienes.

VIGÉSIMA NOVENA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS).

(insertar esta clausula en caso de que corresponda según las especificaciones técnicas).

29.1       El CONTRATANTE de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo

adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

El CONTRATANTE notificará por escrito al CONTRATISTA, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

- Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del CONTRATISTA o de su(s) SUBCONTRATISTA(s}, CONTRATISTA(es) primario(s), o fabricantes en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del CONTRATISTA o de su{s) SUBCONTRATISTA(s}, CONTRATISTA(es} primario{s} o fabricantes, se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para el CONTRATANTE.

- Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones técnicas, el CONTRATANTE podrá rechazarlos y el CONTRATISTA deberá, sin cargo para el CONTRATANTE, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de el CONTRATANTE, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de xxx {xx) (insertar el plazo que será admisible para reemplazar los bienes de acuerdo al plazo del contrato) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

29.4	La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por el CONTRATANTE o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de el CONTRATANTE a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.

TRIGÉSIMA.- (RECEPCIÓN PROVISIONAL), (esta clausula está sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante) La Recepción Provisional del Trabajo se realizará a los .... (....) días de Puesta en Servicio y en funcionamiento, bajo el siguiente detalle………….(según especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante)

Si el CONTRATANTE, al completarse la inspección conjunta, establece que la forma en que han sido realizados los Trabajos se encuentran de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos y Normas Aplicables suscribirá con el CONTRATISTA, un acta de Recepción Provisional del Trabajo.

Si, al realizar la inspección conjunta el CONTRATANTE considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos y Normas Aplicables se preparará un acta firmada por las Partes que enumere las discrepancias con el Contrato y sus Anexos o los Defectos o ambos, que deberán ser finalizados por el CONTRATISTA en el plazo que acuerden las Partes.

Antes de la Recepción Provisional, cuando proceda, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una colección completa y actualizada de todos los Documentos correspondiente al Trabajo, de acuerdo con lo indicado en el Contrato y sus Anexos.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA)(esta clausula está sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante)

La Recepción Definitiva del Trabajo ocurrirá a los .... (	} Días computables a partir del día en que cuando se haya cumplido con la Recepción Provisional del Proyecto.

Si en el transcurso de los .... (	) Días, se detecte un Defecto en cualquier parte del Trabajo, el CONTRATISTA es responsable de reemplazar el Equipo o parte afectada sin que esto signifique un costo adicional para el CONTRATANTE

TRIGESIMA SEGUNDA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)

(esta clausula está sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante).

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, el CONTRATANTE procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de (a certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición y trabajos por parte de él CONTRATANTE.

El CONTRATANTE, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el CONTRATISTACONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

•       Las multas y penalidades (si hubieren).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Este proceso utilizará los plazos previstos en el presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

(el monto de las multas variará de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas).

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en el plazo de entrega de los BIENES a el  CONTRATANTE, caso contrario el CONTRATANTE aplicará previa notificación por escrito al CONTRATISTA las siguientes multas:

Equivalente (monto a ser definida en las especificaciones técnicas)

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Terminación del Contrato.

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Terminación del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTRATANTE, con base en el Informe específico y documentado, de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (GENERAL)

34.1	No se constituye Sociedad

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE.

34.2	Separabilidad

La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, inciso o disposición del contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá excluida del contrato y el resto del contrato se interpretará y ejecutará como si el contrato no contuviera dicha cláusula, sub cláusula, inciso o disposición inválida o inejecutable.

34.3	Contrato integro

Este contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA con relación al Proyecto. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Proyecto y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al proyecto.

34.4 	Relación entre las Partes

Ninguna estipulación del presente contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este contrato, el personal que tenga relación con la ejecución del Proyecto estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

Toda notificación que se dé o se haga bajo, o relacionado con, los asuntos contemplados en este contrato será por escrito.

35.1	Forma de entrega:

Cualquier notificación o comunicación llevarán la dirección dispuesta en la presente cláusula, y se considera correcta si:

- Se envía por entrega personal, al entregarlo a la dirección de la Parte pertinente.

- Se envía por correo certificado al momento del envío.

- Se envía por fax, tan pronto se reciba la confirmación correspondiente.

35.2	Dirección para las notificaciones:

El destinatario pertinente, la dirección, el número de fax de cada una de las Partes para propósitos del Contrato, sujeto a esta cláusula, son:

YPFB:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Lic.

Gerente

Calle Bueno No. 185 Edificio YPFB Casilla Postal 401

La Paz - Bolivia

Teléfonos: 591-22373375

Fax:	59122356540

CONTRATISTA:

……………………….

Dirección:……………..

Representante:

Gerente General

Persona de Contacto:

Correo electrónico:

Número de Teléfono:

Número de Fax:

- Bolivia

35.3 	Cambio de dirección:

Cualquiera de las Partes puede notificarle a la otra Parte de un cambio en su nombre, destinatario pertinente, dirección y número de fax para propósitos de esta cláusula; sin embargo, dicho aviso sólo entrará en vigencia en:

- La fecha indicada en el aviso como la fecha en la cual ocurrirá dicho cambio; o

- Si no se indica fecha o la fecha indicada es menos de cinco (5) días calendarios luego de la fecha en la cual se dio el aviso, la fecha que caiga cinco (5) días calendarios luego de la fecha en que se haya dado el aviso de dicho cambio.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). (se aplicara cuando corresponda)

El presente contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por YPFB. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. En caso que este importe no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por YPFB a tiempo de hacer efectivo el pago de la planilla de liquidación final del contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el contrato.

- Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del contrato.

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

TRIGÉSIMA SEPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN).

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N" 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" y/o la "Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la "Convención Interamericana Contra la Corrupción", sin perjuicio de que el CONTRATANTE resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente

Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez la	{señalar el nombre de la autoridad), en su calidad de Responsable de de Contratación Directa (RCD), en representación legal de el CONTRATANTE, y ………………...	(señalar el nombre del CONTRATISTA) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.