# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EL PROYECTO DE EXPLORACION SISMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS NORESTE (AREA RIO BENI) Y SUDOESTE (AREA NUEVA ESPERANZA)

CÓDIGO: CDO-01-GNEE-01-15

(PRIMERA  CONVOCATORIA)

La Paz - Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación DBC | Fecha: 30/01/15 |  | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz–Bolivia o página web www.ypfb.gob.bo |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: Del: 09/02/15 Al: 13/02/15 |  | Lugar de concentración para inspección al área Rio Beni, ciudad de Riberalta, hotel Colonial, a las 17:00 del día 09/02/2015 Lugar de concentración para inspección al área Nueva Esperanza, ciudad de Cobija, hotel El Cristo a las 17:00 del día 12/02/2014 |
| 3 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 11/02/15 | Hasta hora: 18:00 | Al correo Institucional consultacontrataciones@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 18/02/15 | Hora: 15:00 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPNO-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |
| 5 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 27/02/15 | Hasta hora: 15:00 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPNO-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |
| 6 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 27/02/15 | Horas: 15:30 | Av. Doble Via a La Guardia esq. Reg. Lanza Edificio VPNO-YPFB Santa Cruz-Bolivia. |

Fechas Fijas (*)

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comisión de Calificación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios incluidos en los Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACION Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y contacto con los proponentes.

- CANCELACION, ANULACION O SUSPENSION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El RCD podrá cancelar, anular o suspender el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

- DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Independientemente del resultado del proceso de contratación, YPFB procederá únicamente a la devolución de:

- Garantía de Seriedad de Propuesta.

El resto de la documentación presentada en las propuestas quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental.

SECCIÓN II

GARANTIAS

- TIPOS DE GARANTIA

Las garantías deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable.

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por la Asociación o Consorcio o por uno o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

a)	El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.

b)	El proponente adjudicado no presente, para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada solicitado por YPFB, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a YPFB.

c)	El proponente adjudicado no suscriba el contrato en los plazos establecidos.

d)	Se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación.

e)    En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente

f)	El proponente adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

a)	A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)	Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)	En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d)	Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

e)  A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

##### Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

##### Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

##### El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

##### Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico habilitado: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s) la(s) misma(s) serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se ampliará el plazo de presentación de propuestas según las siguientes causas:

a)     Resultado de la Reunión de Aclaración (DBC).

b)     Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)     A iniciativa de Y.P.F.B.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS INDEPENDIENTES

20.1 Documentos Administrativos

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta, incluyendo la siguiente documentación:

  - Formulario de Identificación del Proponente

  - Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

20.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica que deberá ser expresado en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

20.3 Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – ASOCIACIONES

21.1 Documentos Administrativos

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta, incluyendo la siguiente documentación:

  - Formulario de Identificación del Proponente- Asociación.

  - Fotocopia Simple del Documento de Constitución de la Asociación.

  - Fotocopia simple que acredite la representación legal de la Asociación.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación se debe incluir:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

21.2 Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica que deberá ser expresado en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

21.3 Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

En los casos de Asociaciones cuando se requiera experiencia general y específica, esta será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

La situación financiera para Asociaciones, será el promedio de los índices individualmente presentados por cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

- OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuestas en los casos de ser requerida.

Carpeta 2: Documentos de la Propuesta Económica.

Carpeta 3: Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Únicamente cuando el proponente presentará la propuesta en plazo, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación suspenderá el acto y recomendará al RCD sobre la declaratoria desierta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- ETAPA DE HABILITACION:

Concluido el Acto de Apertura de propuestas, el Comité  de Habilitación, procederá a la revisión de los documentos solicitados en el presente DBC, verificando la legalidad y validez de los mismos, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se inhabilitan, consignando todos los resultados en el respectivo informe de habilitación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación solicitará al o los proponente en un determinado plazo, para que  los mismos sean subsanados.

- ETAPA DE EVALUACION

El Comité de Evaluación procederá al análisis de las propuestas habilitadas, aplicando los criterios de evaluación establecidos en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

En caso de evidenciarse errores aritméticos en la propuesta económica se procederá de la siguiente manera:

- Cuando exista discrepancia entre el numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el total prevalecerá el precio unitario.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa, la propuesta será descalificada.

- Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), se adoptará el monto real obtenido.

DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

5.1 Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Cuando la oferta presente errores no subsanables.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el numeral 3 del DBC.

- Cuando los índices de liquidez y/o endeudamiento no se encuentre dentro de los rangos solicitados por YPFB.

- Cuando la experiencia general y especifica presentada por el proponente no cumpla con la cantidad mínima de trabajos solicitados por YPFB.

- Cuando el personal propuesto no cumpla con los años de experiencia general y especifica mínima solicitada por YPFB.

- Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- ERRORES NO SUBSANABLES, CRITERIOS Y ERRORES SUBSANABLES

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La falta de presentación del formulario A-1.

- La falta de la propuesta técnica.

- La falta de la propuesta económica.

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Criterios y Errores Subsanables

Los criterios, errores considerados subsanables deben estar descritos en el informe de evaluación emitido por el Comité de Habilitación o Evaluación.

El Comité de Habilitación o Evaluación podrán solicitar aclaraciones o complementaciones mediante el correo consultacontrataciones@ypfb.gob.bo.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

Si el RCD hubiera optado por la etapa de concertación esta se desarrollará en procura de mayor beneficio para YPFB, buscando las mejores condiciones económicas y técnicas y estará sujeta a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RCD sobre la base de los informes generados en la contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, fax u otros a los proponentes participantes.

  - Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación del Informe, el Comité de Evaluación o Concertación cuando corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

  - Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la Propuesta económica excede el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste sea público.

- Cuando la Propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos solicitados por YPFB.

  - Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

  - Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en ANEXO ADJUNTO.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

Documentos Legales y Administrativos: El proponente deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa según su constitución:

- Formulario A-1	Carta de presentación de la propuesta, incluyendo la siguiente documentación:

  - Formulario de Identificación del Proponente

  - Fotocopia simple que acredite la representación legal de la empresa.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

NOTA: En caso de Asociaciones deberán presentar el formulario A-1 bajo las condiciones establecidas en el presente DBC.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- El personal propuesto conoce el alcance de la presente convocatoria, y otorgó su consentimiento expreso para su inclusión en la misma.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Se adjuntan al presente formulario los documentos administrativos y legales solicitados en el presente DBC.

De la Presentación de Documentos

El proponente adjudicado presentará la documentación solicitada en la carta de notificación de adjudicación en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, para la elaboración y firma del contrato, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente esta exento de efectuar este registro.

LOTE N° 1

Documentos de la Propuesta Económica LOTE 1: ÁREA NUEVA ESPERANZA

| Formulario B-1.1 | Propuesta Económica LOTE 1 AREA NUEVA ESPERANZA |
| --- | --- |

Documentos de la Propuesta Técnica LOTE 1: ÁREA NUEVA ESPERANZA

| Formulario C-1.1 | Experiencia General y Específica del Proponente. |
| --- | --- |
| Formulario C-1.2.1 | Formación y Experiencia General y Específica: GERENTE / LIDER DEL PROYECTO |
| Formulario C-1.2.2 | Formación y Experiencia General y Específica: SUPERVISOR DE OPERACIONES |
| Formulario C-1.2.3 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE ADQUISICION. |
| Formulario C-1.2.4 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO. |
| Formulario C-1.2.5 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACION. |
| Formulario C-1.2.6 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE BRIDADA |
| Formulario C-1.2.7 | Formación y Experiencia General y Específica: SUPERVISOR TOPOGRAFO |
| Formulario C-1.2.8 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA |
| Formulario C-1.2.9 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE CAMPO DE REGISTRACION. |
| Formulario C-1.2.10 | Formación y Experiencia General y Específica: CONTROL DE CALIDAD |
| Formulario C-1.2.11 | Formación y Experiencia General y Específica: OBSERVADOR SENIOR |
| Formulario C-1.2.12 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE PERFORACION |
| Formulario C-1.2.13 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE SSMA |
| Formulario C-1.2.14 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 1 |
| Formulario C-1.2.15 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 2 |
| Formulario C-1.2.16 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 3 |
| Formulario C-1.2.17 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 1 |
| Formulario C-1.2.18 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 2 |
| Formulario C-1.2.19 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 3 |
| Formulario C-1.2.20 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 1 |
| Formulario C-1.2.21 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 2 |
| Formulario C-1.2.22 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 3 |
| Formulario C-1.2.23 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO O PETROLERO |
| Formulario C-1.3 | Resumen de Capacidad Financiera de la Ultima Gestión Auditada |
| Fotocopia de Estados Financieros. | De la Ultima Gestión Auditada |
| Propuesta Técnica | Plan de Trabajo |
|  | Alcance |
|  | Especificaciones (ANEXO B, C, D, E) |
|  | Plan de SSMMA (ANEXO M, N, O, P) |

FORMULARIO Nº B-1.1

PROPUESTA ECONOMICA

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA

| DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario Bs | Total Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION SISMICA 2D |  |  |  |  |
| Movilización | Act. |  |  |  |
| Desmovilización | Act. |  |  |  |
| Topografía | Km. |  |  |  |
| Perforación y cargado de pozos | Pt´s |  |  |  |
| Registro | Pt´s |  |  |  |
| Refracción | Pt´s |  |  |  |
| Up hole | Pt´s |  |  |  |
| PROCESAMIENTO SISMICO |  |  |  |  |
| Procesamiento | Km. |  |  |  |
| INTERPRETACION |  |  |  |  |
| Interpretación | Km. |  |  |  |
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  |
| Precio por Km. |  |  |  |  |

NOTA 1: LOS PRECIOS COTIZADOS (UNITARIO Y TOTAL) DEBEN SER EXPRESADOS MAXIMO CON DOS DECIMALES.

FORMULARIO C-1.1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA

EXPERIENCIA GENERAL

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Nombre de la Actividad, Obra o Proyecto | Lugar de Realización | Descripción de la Actividad, Obra o Proyecto | Forma de Participación |
|  |  |  |  |  | (Asociado/ no Asociado) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar en fotocopia simple los contratos y/o Actas de conformidad y/o Actas de Recepción Definitiva y/u órdenes de servicios y/o documentos equivalentes emitido por el contratante que certifique trabajos detallados. |  |  |  |  |  |

EXPERIENCIA ESPECIFICA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Unidad de Medida |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  | 2D | 3D |  |
|  |  |  |  | Km | Km2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar en fotocopia simple los contratos y/o Actas de conformidad y/o Actas de Recepción Definitiva y/u órdenes de servicios y/o documentos equivalentes emitido por el contratante que certifique trabajos detallados. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1.2.1

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GERENTE/LIDER DEL PROYECTO LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

| 6. DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. |  |

FORMULARIO C-1.2.2

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUPERVISOR DE OPERACIÓNES LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.3

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE ADQUISICION LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-1.2.4

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.5

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACION LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.6

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE BRIGADA LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.7

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUPERVISOR TOPOGRAFO LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-1.2.8

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.9

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE CAMPO DE REGISTRACION LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.10

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE CALIDAD LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-1.2.11

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSERVADOR SENIOR LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.12

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE PERFORACION LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.13

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE SSMA LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.14

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 1 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.15

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 2 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.16

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 3 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-1.2.17

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 1 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.18

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 2 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.19

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 3 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.20

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 1 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.21

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 2 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.22

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 3 LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-1.2.23

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO O PETROLERO LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-1.3

RESUMEN DE CAPACIDAD FINANCIERA

(PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

LOTE 1: AREA NUEVA ESPERANZA

EMPRESA PROPONENTE:………………………………………………………………………………..

|  | ULTIMA GESTION AUDITADA GESTIÓN |
| --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| INVENTARIOS |  |
| PASIVO TOTAL |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| PATRIMONIO NETO |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |
| UTILIDAD NETA |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ* |  |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO* |  |

(*) Para el caso de Asociaciones Accidentales, será el promedio de los índices individualmente presentados por cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

LOTE N° 2

Documentos de la Propuesta Económica LOTE 2: ÁREA RIO BENI

| Formulario B-2.1 | Propuesta Económica LOTE 2 AREA RIO BENI |
| --- | --- |

Documentos de la Propuesta Técnica LOTE 2: ÁREA RIO BENI

| Formulario C-2.1 | Experiencia General y Específica del Proponente. |
| --- | --- |
| Formulario C-2.2.1 | Formación y Experiencia General y Específica: GERENTE / LIDER DEL PROYECTO |
| Formulario C-2.2.2 | Formación y Experiencia General y Específica: SUPERVISOR DE OPERACIONES |
| Formulario C-2.2.3 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE ADQUISICION. |
| Formulario C-2.2.4 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO. |
| Formulario C-2.2.5 | Formación y Experiencia General y Específica: COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACION. |
| Formulario C-2.2.6 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE BRIDADA |
| Formulario C-2.2.7 | Formación y Experiencia General y Específica: SUPERVISOR TOPOGRAFO |
| Formulario C-2.2.8 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA |
| Formulario C-2.2.9 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE CAMPO DE REGISTRACION. |
| Formulario C-2.2.10 | Formación y Experiencia General y Específica: CONTROL DE CALIDAD |
| Formulario C-2.2.11 | Formación y Experiencia General y Específica: OBSERVADOR SENIOR |
| Formulario C-2.2.12 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE PERFORACION |
| Formulario C-2.2.13 | Formación y Experiencia General y Específica: JEFE DE SSMA |
| Formulario C-2.2.14 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 1 |
| Formulario C-2.2.15 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 2 |
| Formulario C-2.2.16 | Formación y Experiencia General y Específica: PROCESADOR 3 |
| Formulario C-2.2.17 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 1 |
| Formulario C-2.2.18 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 2 |
| Formulario C-2.2.19 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOFISICOS INTERPRETE 3 |
| Formulario C-2.2.20 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 1 |
| Formulario C-2.2.21 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 2 |
| Formulario C-2.2.22 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 3 |
| Formulario C-2.2.23 | Formación y Experiencia General y Específica: GEOLOGO O PETROLERO |
| Formulario C-2.3 | Resumen de Capacidad Financiera de la Ultima Gestión Auditada |
| Fotocopia de Estados Financieros. | De la Ultima Gestión Auditada |
| Propuesta Técnica | Plan de Trabajo |
|  | Alcance |
|  | Especificaciones (ANEXO B, C, D, E) |
|  | Plan de SSMMA (ANEXO M, N, O, P) |

FORMULARIO Nº B-2.1

PROPUESTA ECONOMICA

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

LOTE 2: AREA RIO BENI

| DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario Bs | Total Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION SISMICA 2D |  |  |  |  |
| Movilización | Act. |  |  |  |
| Desmovilización | Act. |  |  |  |
| Topografía | Km. |  |  |  |
| Perforación y cargado de pozos | Pt´s |  |  |  |
| Registro | Pt´s |  |  |  |
| Refracción | Pt´s |  |  |  |
| Up hole | Pt´s |  |  |  |
| PROCESAMIENTO SISMICO |  |  |  |  |
| Procesamiento | Km. |  |  |  |
| INTERPRETACION |  |  |  |  |
| Interpretación | Km. |  |  |  |
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  |
| Precio por Km. |  |  |  |  |

NOTA 1: LOS PRECIOS COTIZADOS (UNITARIO Y TOTAL) DEBEN SER EXPRESADOS MAXIMO CON DOS DECIMALES.

FORMULARIO C-2.1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

LOTE 2: AREA RIO BENI

EXPERIENCIA GENERAL

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Nombre de la Actividad, Obra o Proyecto | Lugar de Realización | Descripción de la Actividad, Obra o Proyecto | Forma de Participación |
|  |  |  |  |  | (Asociado/ no Asociado) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar en fotocopia simple los contratos y/o Actas de conformidad y/o Actas de Recepción Definitiva y/u órdenes de servicios y/o documentos equivalentes emitido por el contratante que certifique trabajos detallados. |  |  |  |  |  |

EXPERIENCIA ESPECIFICA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Unidad de Medida |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  | 2D | 3D |  |
|  |  |  |  | Km | Km2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar en fotocopia simple los contratos y/o Actas de conformidad y/o Actas de Recepción Definitiva y/u órdenes de servicios y/o documentos equivalentes emitido por el contratante que certifique trabajos detallados. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2.2.1

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GERENTE/LIDER DEL PROYECTO LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

| 6. DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. |  |

FORMULARIO C-2.2.2

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUPERVISOR DE OPERACIÓNES LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.3

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE ADQUISICION LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.4

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.5

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACION LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.6

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE BRIGADA LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.7

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUPERVISOR TOPOGRAFO LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.8

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada. .

FORMULARIO C-2.2.9

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE CAMPO DE REGISTRACION LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.10

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE CALIDAD LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.11

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSERVADOR SENIOR LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.12

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE PERFORACION LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.13

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JEFE DE SSMA LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.14

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 1 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.15

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 2 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.16

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROCESADOR 3 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.17

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 1 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.18

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 2 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.19

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOFISICO INTERPRETE 3 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.20

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 1 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.21

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 2 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.22

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO INTERPRETE SISMICO 3 LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.2.23

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Documento de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GEOLOGO O PETROLERO LOTE 2: AREA RIO BENI |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Año de Titulación | Grado Académico | Título en Provisión Nacional o su equivalente |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa /Contratante | Objeto de la Consultoría | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo u otros equivalentes en fotocopia simple que refleje en la información detallada.

FORMULARIO C-2.3

RESUMEN DE CAPACIDAD FINANCIERA

(PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

LOTE 2: AREA RIO BENI

EMPRESA PROPONENTE:………………………………………………………………………………..

|  | ULTIMA GESTION AUDITADA GESTIÓN |
| --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| INVENTARIOS |  |
| PASIVO TOTAL |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| PATRIMONIO NETO |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |
| UTILIDAD NETA |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ* |  |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO* |  |

(*) Para el caso de Asociaciones Accidentales, será el promedio de los índices individualmente presentados por cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

ANEXO  1

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

Este formulario será utilizado únicamente por YPFB.

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Verificación (Sesión Reservada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° | CUMPLE |  | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| PARA EMPRESAS INDEPENDIENTES |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1. Carta de Presentación de la Propuesta - Identificación del proponente - Fotocopia simple que acredite la representación legal de la empresa. |  |  |  |  |  |  |
| Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |
| EN CASO DE ASOCIACION |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1. Carta de Presentación de la Propuesta - Identificación del proponente - Fotocopia simple del Documento de Constitución de la Asociación. - Fotocopia simple que acredite la representación Legal de la Asociación |  |  |  |  |  |  |
| DE FORMA INDEPENDIENTE CADA ASOCIADO - Formulario de Identificación del Proponente - Fotocopia simple del poder del representante legal de la empresa. |  |  |  |  |  |  |
| Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D

2015

INDICE

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Clausula Primera.- (Generalidades)

  - Las Partes.

  - Antecedentes.

  - Definiciones.

  - Interpretación.

Clausula Segunda.- (Objeto, Naturaleza, Plazo, Vigencia v Documentos del Contrato)

  - Objeto.

  - Naturaleza del Contrato.

  - Plazo.

  - Vigencia.

2.5 Documentos del Contrato.

Clausula Tercera.- (Garantías)

3.1 Garantías del Contrato.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Casa Matriz.

Clausula Cuarta.- (Fiscalización, Supervisión y Control de Calidad)

- Contratación y Costo.

- Actividades.

  - Reemplazo de la Empresa de Supervisión y Control de Calidad.-

Clausula Quinta.- (Obligaciones Generales del CONTRATISTA)

Clausula Sexta.- (Obligaciones del CONTRATISTA de Informarse y de informar a YPFB)

6.1 Obligaciones del CONTRATISTA de Informarse.

6.2 Obligaciones de Informar a YPFB.

Clausula Séptima.- (Obligaciones de YPFB)

Clausula Octava.- (Pólizas de Seguros del CONTRATISTA y de los Sub Contratistas)

Clausula Novena.- (Personal del CONTRATISTA)

Clausula Decima.- (Idioma)

CAPITULO II

ASPECTOS TÉCNICOS

Clausula Décima Primera.- (Asignación del Área de Estudios Sísmicos)

Clausula Décima Segunda.- (Acceso a los Sitios y Lugares de los Servicios)

Clausula Décima Tercera.- (Pasaportes, Visas y Vacunas)

Clausula Décima Cuarta.- (Disposiciones de Salud, Seguridad y Medio ambiente)

Clausula Décima Quinta.- (Prohibición del Personal del CONTRATISTA y Sub Contratista)

Clausula Décima Sexta.- (Polución y Contaminación)

Clausula Décima Séptima.- (Suspensión)

Clausula Décima Octava.- (Medición y Mejoras al Desempeño y Ejecución)

Clausula Décima Novena.- (Corrección de los Defectos en las Prestaciones)

Clausula Vigésima.- (Entrega Provisional v Recepción Definitiva)

- Entrega Provisional.

- Recepción Definitiva.

Clausula Vigésima Primera.- (Variaciones y Enmiendas)

CAPITULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Clausula Vigésima Segunda.- (Monto del Contrato, Forma de Pago, Anticipo, Morosidad y Multas

  - Monto del Contrato.

  - Forma de Pago.

  - Anticipo.

  - Morosidad.

  - Multas.

Clausula Vigésima Tercera.- (Información Tributaria e Indemnidad)

Clausula Vigésima Cuarta.- (Auditorias)

CAPÍTULO IV

ASPECTOS LEGALES

Clausula Vigésima  Quinta.- (Protocolización del Contrato)

Clausula Vigésima Sexta.- (Cesión y Subcontratación)

- Cesión.

- Subcontratación.

Clausula Vigésima Séptima.- (Fuerza Mayor o Caso Fortuito)

- Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

- Condiciones de Validez.

- Cumplimiento Ininterrumpido.

Clausula Vigésima Octava.- (Propiedad)

Clausula Vigésima Novena.- (Patentes y otros Derechos y Títulos de Propiedad)

Clausula Trigésima.- (Cumplimiento con las Leves y Reglamentos)

Clausula Trigésima Primera.- (Indemnizaciones y Responsabilidad Civil)

Clausula Trigésima Segunda.- (Confidencialidad)

Clausula Trigésima Tercera.- (Terminación o Rescisión de Contrato)

- Con Causa.

- Incumplimiento del CONTRATISTA.

- Sin Causa.

Clausula Trigésima Cuarta.- (Derechos de Preferencia y Embargos)

Clausula Trigésima Quinta.- (Disposiciones Legales Generales)

- Renuncia.

- Retención de Derechos.

- Las Afiliadas.

- Relación de las Partes.

- Independencia del CONTRATISTA.

- Notificaciones.

- Mitigación de Pérdidas.

Clausula Trigésima Sexta.- (Arbitraje y Conciliación)

  - Arbitraje y Conciliación.

  - Limitaciones de Tiempo e Itinerarios.

  - Manejo de los Procedimientos.

  - Idioma y Árbitros.

  - Continuación de las Obras.

Clausula Trigésima Séptima.- (Obligaciones que Continuaran)

Clausula Trigésima Octava.- (Notificaciones)

- Notificación por Escrito.

- Forma de Entrega.

- Dirección para las Notificaciones.

- Cambio de Dirección.

Clausula Trigésima Novena.- (Anticorrupción)

Clausula Cuadragésima. (Consentimiento)

ANEXOS

ANEXO A  - RIESGOS ESPECIALES.

ANEXO B - ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICIÓN.

ANEXO C - ESPECIFICACIONES DE LA PROCESAMIENTO.

ANEXO D - ESPECIFICACIONES DE LA INTERPRETACIÓN.

ANEXO E - ESPECIFICACIONES DEL SITIO DE LOS SERVICIOS.

ANEXO F - SEGUROS DEL CONTRATISTA.

ANEXO G - PRESTACIONES DEL CONTRATO.

ANEXO H - PRECIOS GLOBALES Y FACTURACIÓN.

ANEXO I - FORMULARIOS.

ANEXO J – EQUIPOS DEL CONTRATISTA

ANEXO K- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

ANEXO L - PLAN DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DEL CONTRATO.

ANEXO M – DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE, RELACIONES COMUNITARIAS Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

ANEXO N - ASPECTOS TÉCNICO OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE.

ANEXO O  - ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONES COMUNITARIO.

ANEXO P – ASPECTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

MINUTA DE CONTRATO

Conste por el presente un Contrato para la Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico del PROYECTO SÍSMICO 2D……………………………………….., ZONA………………., LOTE……………………………, que las Partes suscriben, que deberá ser protocolizado ante Notario de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al tenor de las siguientes clausulas:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA PRIMERA.- (GENERALIDADES).-

  - Las Partes.

A. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ("YPFB") una empresa del Estado Plurinacional de Bolivia con domicilio en la Calle Bueno No. 185, Casilla 401, La Paz - Bolivia, representada por su Presidente Ejecutivo a.i. Lic. ………………………….., con Cédula de Identidad N° …………………., designado mediante Resolución Suprema No. …………… de …… de ………….; que en adelante se denominará el "CONTRATANTE".

B. (Nombre de la empresa)………………………………., una compañía constituida mediante instrumento público No…….. con domicilio legal en la ciudad de………, representada por …………………., con cédula de identidad No………..…….de acuerdo al testimonio de poder especial amplio y suficiente No……………, otorgado en el distrito judicial de ………………..……,  por la Notaría de Fe Publica No. …………………a cargo del Dr. ………………………………………, de fecha…………………………., con domicilio legal en la ciudad de………………………………..., en adelante el "CONTRATISTA".

  - Antecedentes.

1.2.1 El Decreto Supremo No. 29506 de 09 de abril de 2008, cuyo objeto es"...autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB. la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos establecidas en los artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos... ". En este sentido, YPFB requiere contratar una Empresa Especializada que preste todos los servicios necesarios para la realización de la Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico en el PROYECTO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D……………………………………….., ZONA………………., LOTE……………………………,

- Mediante Resolución de Directorio N° 27/2014 de 21 de mayo 2014, se aprobó y autorizó el inicio del proceso de contratación de una Empresa Especializada que preste todos los servicios necesarios para la realización de la  Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico del Proyecto de Exploración Sísmica 2D……………………………zona…………………. lote……………….……………….………, paralelamente con Resolución de Directorio N° …………, se aprueba el modelo de Contrato para el mencionado proyecto.

De acuerdo al cronograma y acta de recepción de propuestas, se recibieron las siguientes propuestas: a)………………. b)…..……….. c)…………... Después de la evaluación correspondiente y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el  marco del Decreto Supremo No. 29506 de 09 de abril de 2008 y del Documento Base de Contratación, la Comisión de Calificación mediante Informe de fecha de ……..de ………………………… de 2015, puso en consideración del RCD la recomendación de ADJUDICAR el proceso de contratación referido a la "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PRESTE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SÍSMICOS, PROCESAMIENTO, INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE UN PROSPECTO GEOLÓGICO DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D ……………………………………….., ZONA………………., LOTE……………………………”,  a la empresa …………………………………….., por haber cumplido con todos los requisitos solicitados en el Documento Base de Contratación, y encontrarse su propuesta económica dentro, del monto establecido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para el proceso de contratación, para tal efecto se emitió la Nota Expresa de Adjudicación N°………. de fecha ……… de ……………….. de 2015.

- El CONTRATANTE requiere que el CONTRATISTA cumpla con las Cláusulas y Anexos que integran este Contrato, tomando en cuenta, la memoria descriptiva, Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato, debiendo emplear el CONTRATISTA el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de contratación y propuesta presentada.

  - Definiciones.

Para efectos del presente Contrato, las siguientes palabras y expresiones tendrán los siguientes significados:

"Actividades del Cronograma" significa, un componente del trabajo planificado diferenciado realizado en el transcurso del Proyecto. Por lo general, una actividad del cronograma tiene una duración estimada, un costo estimado y una estimación de

las necesidades de recursos. Las Actividades del Cronograma se conectan con otras Actividades del Cronograma o Hitos del cronograma mediante relaciones lógicas.

“Adquisición Sísmica” es la serie de operaciones mediante la cual se generan ondas sonoras artificiales que se propagan al interior de la tierra, las cuales al atravesar las diferentes capas geológicas cambian de velocidad y son recepcionadas en superficie.

"Afiliada" significa la relación de una persona natural o jurídica con cualquier otra, que directa o indirectamente ejerce el control, esté al control sobre dicha persona o se encuentre bajo el control común con dicha persona. Para esta definición se entenderá como control, el poder para dirigir, administrar o dictar la gestión de políticas de administración de una empresa mediante la titularidad directa o indirecta de más del 50% del capital o la titularidad directa o indirecta de más del 50% de los derechos de voto o el derecho directo o indirecto de designar más de la mitad de los miembros del directorio u órgano equivalente.

"Anexo" documentos accesorios que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

"Año" es el período de trescientos sesenta y cinco (365) Días;

"Área de Estudios Sísmicos" significará la zona definida en el Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios, sobre el Sitio de los Servicios y cualquier área en tierra utilizada en asociación con los mismos, o cualesquier otras áreas acordadas entre las Partes en o sobre las cuales se llevará a cabo el Servicio.

"Autoridad" es cualquier Autoridad ejecutiva, legislativa o judicial, nacional, departamental, municipal o indígena originaria campesina del Estado Plurinacional de Bolivia y cualquiera de sus instituciones que tengan jurisdicción o ejerzan Autoridad sobre el Área de Estudios Sísmicos y cualquier otra donde se ejecutará el Servicio.

"Autorización" es cualquier permiso, orden, aprobación, resolución, licencia, exención, registro o legalización emitido en forma expresa por Autoridad Competente o por Persona cuando corresponda;

“Bolivianos” o “Bs.” es la moneda de curso legal del Estado Plurinacional de Bolivia.

"Campamento" Facilidades en el lugar del Servicio que proveerá oficinas, viviendas, lavandería, cocina y comedor en espacios adecuados y cantidad necesarias, de un estándar aceptable y todos los servicios básicos, para albergar al personal administrativos, gerencial, fiscalizador, y operativo para desarrollar el Servicio, cumpliendo requisitos de la Norma Aplicable vigente.

"Caso Fortuito" se entiende por caso fortuito al obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida.

"Cesión" significa la transmisión de derechos y obligaciones a favor de otra Persona;

"Cintas Maestras" significará cintas magnéticas con Datos obtenidos en campo que deberán ser preservados, como fuente primaria de información.

"CONTRATANTE" es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB);

"CONTRATISTA" significará la empresa adjudicada, sus Sub Contratistas de cualquier nivel, las Afiliadas de ambas, los respectivos ejecutivos y empleados de ambas (inclusive el personal de las agencias), pero no incluirán ningún miembro o integrante del CONTRATANTE.

"Contrato" son los términos y condiciones acordados del presente documento entre el CONTRATANTE y CONTRATISTA, sus Anexos y cualquier otro documento que aceptado por las Partes forme parte del mismo.

"Controversia"' significa cualquier desacuerdo o conflicto en relación con la ejecución y/o contenido del presente contrato.

"Costos" son los Costos y los gastos directos e indirectos en los que se incurra para la ejecución del Proyecto.

"Cronograma del Proyecto" significa las fechas planificadas para realizar las Actividades del Cronograma, previstas en el Anexo L – Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

"Datos" significará información de topográfica, sísmica, geológica, geográfica, geofísica y cualquier otra información involucrada en el proyecto de adquisición sísmica 3D, sea esta en medio físico o digital.

"Defectos" significa que los Servicios cualquier porción de ellos son defectuosos hasta el punto que no cumpla con los requerimientos del presente Contrato.

"Derechos de Propiedad Intelectual" significan todas las memorias de cálculo diagramas, hojas de Datos, Especificaciones Técnicas, Información Técnica, Cintas Maestras, Datos y cualquier documento de ingeniería por especialidad requerido para desarrollar el Servicio, incluyendo, sin limitación, los cuales deberán ser preparados por el CONTRATISTA de conformidad con el presente Contrato, que son de propiedad del CONTRATANTE.

"Día" significa un día calendario de un período de veinticuatro (24) horas que termina a la media noche de la hora local en el Estado Plurinacional de Bolivia.

"Documento Base de Contratación" o "DBC" es el documento elaborado por el CONTRATANTE para llevar adelante el proceso de contratación que contiene Especificaciones Técnicas, método de evaluación, procedimientos y condiciones, cronograma y modelo de Contrato.

“Empresa de Supervisión y Control de Calidad” significa la Persona que el Contratante contrate en cualquier momento, para llevar adelante la Supervisión y Control de Calidad del Servicio.

"Equipos del Contratista" significará todos los equipos, vehículos, maquinaria y equipos asociados a ser proporcionados por el CONTRATISTA para la ejecución de los Servicios tal como son descritos en los términos generales en el Anexo J Equipos del CONTRATISTA.

"Especificaciones Técnicas" son los requisitos que el CONTRATANTE ha determinado en el DBC descritos de conformidad al Anexo B Especificación de la Adquisición

"Estándares de la Industria" son los mejores estándares, prácticas, métodos y procedimientos de diseño, ingeniería, construcción, trabajo, relativos a la calidad de los equipos y componentes, así como el nivel de destreza, diligencia, prudencia y previsión utilizados en la industria de los hidrocarburos de acuerdo a la Norma Aplicable, que se esperan de un CONTRATISTA calificado, con conocimiento, experiencia y habilidad, que se dedica y desempeña en la ejecución de trabajos y obras de la misma naturaleza y alcance similar o dentro del mismo rango a las que asume; comprometiéndose a cumplirlos conforme a las Especificaciones del Contrato y sus Anexos.

“Fecha de Inicio" significa la fecha en que se notifica con la Orden de Proceder al CONTRATISTA.

"Fiscalización" es la verificación y control del cumplimiento de una actividad respecto a los estándares de la industria, Contratos o Norma Aplicable.

"Fuerza Mayor". Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación.

“Garantía Bancaria” significa una carta de crédito stand-by, incondicional, irrevocable y ejecutable a su sola presentación, emitida a favor de YPFB por un banco extranjero con una calificación de emisor de largo plazo en moneda extranjera de al menos A- según la calificadora de riesgo Standard & Poors o Fitch, A3 según la calificadora de riesgo Moody’s, o un nivel de calificación equivalente en caso de tratarse de cualquier otra calificadora internacional,el banco extranjero deberá contar con una entidad financiera bancaria en Bolivia que actué como avisador. O en su caso, aplicará la Boleta de Garantía.

La Garantía Bancaria de acuerdo con las Subcláusulas 3.1 y 3.2 se encuentra establecida para garantizar la Correcta Inversión de Anticipo y el Cumplimiento de Contrato, garantías que deberán ser presentadas de acuerdo a formato establecido en el DBC..

"Garantía de Correcta Inversión de Anticipo" es el documento que tiene por finalidad garantizar la devolución del monto entregado al CONTRATISTA por concepto de anticipo inicial.

"Garantía de Cumplimiento de Contrato" es el documento que tiene por finalidad garantizar la conclusión y entrega del objeto del Contrato.

"Garantía de la Casa Matriz" es el documento de garantía que emitirá la casa matriz del CONTRATISTA, que será otorgado cuando corresponda.

"Gerente del Contratante" significa el Gerente Nacional de Exploración y Explotación o cualquier funcionario designado por el CONTRATANTE para llevar a cabo las funciones especificadas en el presente Contrato.

"Gerente del Proyecto" significa, la persona natural nominada por el CONTRATISTA, quien tendrá completa Autoridad para representar al CONTRATISTA en todos los asuntos relacionados con el Contrato, conforme con el Anexo K – Personal del CONTRATISTA.

"Grupo del Contratista" significará el CONTRATISTA, sus Sub Contratistas de cualquier nivel, las Afiliadas de ambas, los respectivos ejecutivos y empleados de ambas(inclusive el personal de las agencias), pero no incluirán ningún miembro o integrante del CONTRATANTE o Grupo de otros Contratistas, siempre y cuando, cualquier miembro o integrante del Grupo de otros Contratistas fuera un Sub Contratista de cualquier nivel, este será considerado como integrante del Grupo del CONTRATISTA sin importar la definición de Grupo de otros Contratistas .

"Grupo del Contratante" significa el CONTRATANTE, sus entidades Afiliadas, Asistentes, sus Contratistas excepto el CONTRATISTA, y sus respectivos directores, empleados y Gerentes.

"Grupo de otros Contratistas" significará cualquier Otro Contratista, sus Sub Contratistas de cualquier nivel, sus Afiliadas, y sus respectivos ejecutivos y empleados (inclusive el personal de la agencia), pero de ninguna manera incluirá algún miembro o integrante del CONTRATANTE.

"Hito" significa un evento importante del Cronograma del Proyecto o un evento que puede impedir que se lleve a cabo un trabajo en el futuro o que marca la conclusión de un producto entregable principal. Un hito del Cronograma  del Proyecto tiene duración cero, el mismo se encuentra establecido en el Anexo L – Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

"Impuesto" significará e incluirá cualquier tributo, gravamen, derecho o recargo y cualquier sanción, penalidad o interés sobre los mismos, y también cualquier otro costo y recargo gravado y tasado por cualquier Autoridad.

"Incumplimiento" significa aquella acción u omisión del CONTRATISTA o del CONTRATANTE que da lugar a un incumplimiento y que en cualquier caso puede dar lugar a la Resolución del Contrato, conforme a las Cláusulas del presente Contrato;

"Indemnataria" significa la Parte que busca o que recibirá la indemnización.

"Indemnizadora" significa la Parte contra quién se solicita o que pagará la indemnización.

"Información Técnica" significará toda información que el CONTRATANTE provea o haga que se provea de conformidad con este Contrato.

“Interpretación Sísmica” Es  la integración de datos sísmicos  registrados  y procesados, información geofísica, geológica, de pozos, ingeniería petrolera y otras que  permiten  generar un modelo geológico estructural y estratigráfico.

"Línea Sísmica" significa la ubicación en el terreno de una trocha donde podrán ubicarse los puntos fuente o los puntos de recepción, las mismas que proporcionaran información sísmica de las capas del subsuelo.

"Mes" significa un periodo consecutivo que comienza a partir de un Día específico en un Mes y que termina el mismo Día del Mes siguiente o, de no existir, el siguiente Día.

"Norma Aplicable" significa cualquier estatuto, ley, tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, decreto, resolución, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier Autoridad Competente del Estado Plurinacional de Bolivia y las interpretaciones de las mismas, que regule o esté relacionada con, o imponga responsabilidad o estándares de conducta.

"Orden de Proceder" significa la Autorización escrita del Gerente del CONTRATANTE al CONTRATISTA instruyéndole el inicio del Servicio.

"Orden de Variación" significa el documento extendido por el CONTRATANTE donde describe y autoriza una Variación al Servicio.

"Otro Contratista" significará cualquier otro Contratista que no sea el CONTRATISTA contratado por YPFB para prestar servicios o realizar servicios en el Área de Estudio en relación con el Servicio, que ha celebrado un(os) Contrato(s) con YPFB.

"Parte" o "Partes" significarán, en forma individual, el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, de manera conjunta, ambas el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

"Pérdida Indirecta" significará cualquier pérdida indirecta, especial, o incidental, y/o pérdida de producción, pérdida de producto, pérdida de uso, pérdida de negocio e interrupción de actividades comerciales, pérdidas de rédito, utilidades o ganancias esperadas.

"Periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito de Tasa Cero" deberá ser siete (7) días desde el inicio de un acontecimiento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito durante el cual YPFB no cancelará al CONTRATISTA la Tarifa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

"Persona" significa cualquier individuo, ente u organización, provista o no con personalidad jurídica propia, cualquiera fuera su naturaleza, modalidad de creación, asociación, modalidad administrativa o de dirección, Estado o Autoridad Competente.

"Personal" significará el personal de mano de obra, técnico, técnico calificado, de supervisión y Personal Clave del CONTRATISTA que interviene en los Servicios.

"Personal Clave" significa el personal del CONTRATISTA detallado en Anexo K – Personal del CONTRATISTA.

“Procesamiento Sísmico” Es la  elección y aplicación de parámetros y algoritmos matemáticos a los datos sísmicos adquiridos en el campo  con el fin de obtener secciones sísmicas de calidad.

"Propiedades" o "Bienes en Tierra" significará propiedades o bienes en la superficie y subsuelo que incluyen; torres de perforación de petróleo y/o gas, pozos y ductos; cultivos; caminos; pozos de agua; edificios o estructuras en la superficie y subsuelo; servicios públicos, equipos agrícolas u otros ambientes terrestres; fauna y flora que tienen un alto potencial de ser dañados como resultado del desempeño y/o ejecución de los Servicios son definidos como:

- ubicaciones o localizaciones designadas por YPFB mediante una previa notificación al CONTRATISTA; o

- ubicaciones o localizaciones acordadas entre el CONTRATISTA y YPFB previo al inicio de los Servicios; o

- ubicaciones o localizaciones que se encuentran dentro de las distancias mínimas de seguridad recomendadas con respecto a operaciones geofísicas terrestres tal como las recomendadas por la Asociación Internacional de Contratistas de Geofísica con respecto a las propiedades o bienes en la superficie y del subsuelo.

“Prospecto Geológico” es el conjunto de datos geológicos que nos permite conocer, interpretar y aplicar los conceptos y metodologías más convenientes para resolver las secuencias subyacentes, mediante el análisis de técnicas sean directas e indirectas para la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos.

"Representante de YPFB" significará aquella persona referida en la Primera Cláusula.

"Representante del CONTRATISTA" significará aquella persona referida en la Primera Cláusula.

"Registro" significa el apilado de información de ondas acústicas obtenidas mediante puntos detectores en el terreno y almacenado en cintas magnéticas.

"Riesgos Especiales" significará aquellos eventos o riesgos operacionales que pueden ocurrir durante la fase de adquisición de Datos que impactan el rendimiento del CONTRATISTA y/o el ritmo de progreso del Servicio.

"Servicio" o "Servicios" significa todas las actividades que se le exigirá que el CONTRATISTA lleve a cabo para el cumplimiento del Objeto del Contrato.

"Sitio de los Servicios" significa la zona definida en el Anexo E - Especificaciones del Sitio de los Servicios y cualquier área en tierra utilizada en asociación con los mismos, o cualesquier otras áreas acordadas entre las Partes en o sobre las cuales se llevará a cabo el Servicio.

"Sub Contratista" significará cualquier parte (aparte del CONTRATISTA) que haya celebrado un Sub Contrato.

"Sub Contrato" significará cualquier Contrato celebrado entre el CONTRATISTA y cualquier parte o entre dicha parte y sus Sub Contratistas de cualquier nivel (aparte de YPFB o algún empleado del CONTRATISTA) con el objetivo de la ejecución o intervención de los Servicios.

“Supervisión” es la verificación y control del cumplimiento de una actividad respecto a los estándares de la industria, contratos o Norma Aplicable.

"Tarifa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito" conforme lo establecido en el Anexo H – Precios Globales y Facturación.

"Tercero" significará cualquier otra persona y/o entidad, que no se encuentre incluida dentro del CONTRATANTE o del CONTRATISTA.

"Tributos" obligaciones en dinero que el Estado Plurinacional, en el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de generar recursos para el cumplimiento de sus fines.

"Variación" significará cualquier cambio o ajuste al Servicio a realizarse en conformidad con la Cláusula Vigésima Primera Variaciones y Enmiendas.

"YPFB" significará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

"Zona de Riesgos Especiales" significará aquella área o zona alrededor de los Riesgos Especiales que definirá dónde existen las provisiones para indemnizaciones especiales con respecto a fatalidades, enfermedades o lesiones del personal y/o daños y perjuicios y pérdidas a propiedad.

1.4. Interpretación.

En el Contrato, a menos que el contexto requiera otra cosa:

  - Las referencias en este Contrato y sus Cláusulas, Sub Cláusulas y Anexos son las que hacen referencia a este Contrato; Modelo de Contrato aprobado por Resolución de Directorio N° ……..…./2014.

  - Los títulos de las Cláusulas y sub títulos de las Sub Cláusulas y los Anexos son sólo para efectos de conveniencia y no afectan la interpretación del Contrato;

  - La referencia a cualquier Norma Aplicable o Autorización, o a cualquier documento o acuerdo se interpretará como una referencia a su última emisión, aprobación o puesta en vigencia conforme haya sido reformada, modificada u objeto de nueva sanción y promulgación o aprobación;

  - Las palabras en singular incluirán el plural y las palabras en un género incluirán el otro, donde el contexto así lo requiera;

  - El otorgamiento o emisión, por cualquier Persona, de notificaciones, avisos, endosos, consentimientos, aprobaciones, certificaciones, instrucciones, solicitudes, Autorizaciones o determinaciones, en cumplimiento de cualquier disposición del Contrato, requerirá para su validez que conste por escrito, a menos que otra cosa se especifique. Las palabras "notificar," "endosar," "certificar," "instruir," "solicitar." "autorizar", "comunicar" se interpretarán conforme a su significado respectivo;

  - El "equivalente" en una moneda (la "primera moneda") de una cantidad denominada en otra moneda (la "segunda moneda") es una referencia a la cantidad de la primera moneda que podría comprarse con cierta cantidad de la segunda moneda al tipo de cambio oficial de compra cotizado por el Banco Central de Bolivia de la fecha en que deba hacerse la operación respectiva;

CLAUSULA SEGUNDA.- (OBJETO. NATURALEZA, PLAZO. VIGENCIA Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO).-

- Objeto.

El objeto del presente Contrato es la Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico del Proyecto de Exploración Sísmica 2D…………………………………….., ZONA………………., LOTE……………………………”, en el cual está previsto la adquisición de …………… km2 de……… líneas sísmicas……., las cuales incluyen la apertura de …….. km de líneas fuente y receptoras, la perforación, cargado con explosivos y la registración de……. Puntos de explosión, procesamiento de toda la información sísmica adquirida, la interpretación y la definición de un prospecto geológico.

La adquisición sísmica 2D permitirá obtener una imagen de alta calidad del subsuelo, de manera que puedan ser interpretadas en software especializados, que nos permitan construir un modelo geológico estructural confiable de las posibles estructuras existentes en el área de …………………………….., con la finalidad de definir trampas estratigráficas y/o combinadas que generan propuestas de perforación exploratoria; todo lo detallado será realizado por el CONTRATISTA en conformidad con los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y los Términos de Referencia establecidos en todos sus  Anexos, documentos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

Para la correcta prestación de los Servicios para la Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico del Proyecto de Exploración Sísmica 2D ……………………………………….., ZONA………………., LOTE……………………………” hasta su conclusión, dentro de los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad del mismo, el CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de contratación y propuesta presentada.

- Naturaleza del Contrato.

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra en el marco y exclusivamente al amparo de la Norma Aplicable.

2.3.     Plazo.

El CONTRATISTA desarrollará todas sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de……………………… (……) meses, que serán computados a partir de la fecha en la que el CONTRATANTE notifique al CONTRATISTA con la Orden de Proceder.

Se deja claramente establecido que el CONTRATANTE deberá emitir y notificar con la Orden de Proceder al CONTRATISTA, una vez cuente con la Licencia Ambiental correspondiente.

2.4.  Vigencia.

El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su suscripción, hasta ………….. (…) meses después a la recepción por parte del CONTRATANTE de los Informes Finales con la definición de un prospecto geológico con sus respectivas ubicaciones de coordenadas X – Y y el modelo geológico.

Cualquier modificación o ampliación de la vigencia del Contrato, deberá efectuarse mediante adenda, por el tiempo adicional que el CONTRATANTE considere necesario. Para tal efecto, deberá notificar al CONTRATISTA con quince (15) Días de anticipación a la conclusión de este Contrato.

2.5.  Documentos del Contrato.

Los siguientes documentos forman parte indivisible e integrante del presente Contrato:

- Documento Base de Contratación.

- Propuesta Adjudicada.

- Resolución de Adjudicación.

    - Poder de Representación Legal.

    - Garantías.

    - Pólizas.

    - Anexos.

CLAUSULA TERCERA.- (GARANTÍAS DEL CONTRATO).-

El contenido de todas las Garantías para su validez a los efectos del Contrato, deberá sujetarse a las siguientes condiciones establecidas.

3.1.  Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

El CONTRATISTA, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará al CONTRATANTE de manera previa a la recepción de el o los anticipo(s), una Garantía Bancaria consistente en una Carta de Crédito Stand-by o una varias Boletas de Garantía(s) Bancaria(s) emitida(s) a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100 %) del monto del anticipo solicitado, que no podrá exceder el diez por ciento (10 %) del Monto total del Contrato.

El importe de la Garantía Bancaria, podrá ser ejecutado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA:

- No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado, antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos.

- No haya iniciado el Servicio dentro de los días establecidos en el Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

La Garantía Bancaria, deberá mantener su vigencia en forma continua por un periodo de noventa (90) Días adicionales a la fecha en que se determine la amortización del cien (100%) del anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar.

El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de esta Garantía Bancaria, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la Entidad Bancaria su correspondiente ejecución.

3.2.  Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará al CONTRATANTE de manera previa a la suscripción del Contrato, una Garantía Bancaria consistente en una Carta de Crédito Stand-by o una Boleta de Garantía Bancaria emitida a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el siete por ciento (7 %) del Monto total del Contrato.

Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la ejecución de la Garantía Bancaria antes mencionada en favor del CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento, para lo cual, la misma deberá tener la Cláusula de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Sin embargo, si se procediera a la recepción definitiva del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas Partes Contratantes, dicha Garantía Bancaria será devuelta después de seis (6) meses de la entrega de los Informes Finales, previo informe de conformidad del CONTRATANTE.

La Garantía Bancaria, deberá mantener su vigencia en forma continua por un periodo de seis (6) meses adicionales a la entrega de los Informes Finales, concordante con el plazo de corrección de los defectos en las prestaciones, por lo que el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de esta Garantía Bancaria, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar su ejecución a la Entidad Bancaria correspondiente.

3.3. Garantía de la Casa Matriz.

Cuando corresponda, el CONTRATISTA a su costo y cargo, antes de la Fecha de Inicio, obtendrá de su Casa Matriz en beneficio del CONTRATANTE una Garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, la cual, el CONTRATISTA y su Casa matriz mantendrán en vigencia luego de seis (6) meses de la Fecha de entrega del Servicio.

Cualquier incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA, podrá determinar el impedimento de la citada empresa o del Grupo del CONTRATISTA a realizar Contratos con el CONTRATANTE o sus Subsidiarias, hasta cinco (5) años de la fecha de la resolución, pudiendo ser extendidas a todas las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

En caso de que el CONTRATISTA cambie de Casa Matriz, deberá tomar los recaudos para sustituir esta Garantía.

El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o demandar su cumplimiento.

CLAUSULA CUARTA.- (FISCALIZACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD).-

La Fiscalización durante las etapas de Adquisición, Procesamiento, Interpretación hasta la Definición de un Prospecto Geológico será realizada por YPFB.

La Supervisión y Control de Calidad durante la etapa de Adquisición será realizada por una Empresa de Supervisión y Control de Calidad, contratada para el efecto.

4.1 Contratación y Costo.-

La Contratación y costo del servicio de la Empresa de Supervisión y Control de Calidad, correrá por cuenta del CONTRATANTE, previo proceso de contratación, según las Normas Aplicables.

4.2 Actividades.-

De manera enunciativa y no limitativa YPFB y/o la Empresa de Supervisión y Control de Calidad deberá:

4.2.1 Emitir conformidad a los partes diarios, semanales y mensuales del CONTRATISTA.

4.2.2 Validar los entregables.

4.2.3 Asegurar la continuidad e integridad de la tecnología de procesos durante las fases de diseño y construcción del proyecto.

4.2.4 Proporcionar la supervisión general y seguimiento a los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental según el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA).

4.2.5 Realizar el control de calidad en obra a los procesos de topografía, apertura de trocha, pruebas up hole, perforación de pozos fuente, tendido de cables y geófonos, registración, procesamiento  de líneas en campo, control de calidad de datos, remediación ambiental  y desmovilización.

4.2.6 Cuando corresponda, emitir Informes sugiriendo modificaciones al contrato principal, que mejoren la calidad de la información a adquirirse.

4.2.7 Supervisar la entrega de información del CONTRATISTA.

4.2.8 Asesorar al CONTRATANTE en la ejecución de los trabajos de sísmica.

4.2.9 Efectuar un control de calidad inmediatamente se concluya el registro diario, pudiendo solicitar al CONTRATISTA la repetición del registro sísmico.

4.2.10  Y otras establecidas y/o relacionadas al presente Contrato.

4.3 Reemplazo de la Empresa de Supervisión y Control de Calidad.-

El CONTRATANTE tendrá derecho a reemplazar a la Empresa de Supervisión y Control de Calidad, a cuyo efecto notificara oportunamente al CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA.- (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA).-

El CONTRATISTA acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

5.1	El CONTRATISTA proporcionará todo con relación a la administración, supervisión, personal, materiales y equipos, (con excepción de los materiales y equipos especificados a ser suministrados por el CONTRATANTE), campamentos, los insumos, instalaciones y todos los otros ítems que sean de índole temporal, siempre y cuando la necesidad de proveer los mismos fuese especificada, o podría ser inferida razonablemente del Contrato.

5.2	El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su suscripción y el plazo de ejecución a partir de la notificación con la Orden de Proceder. Antes de la Fecha de Inicio de operaciones, el CONTRATANTE y el Grupo del Contratista en forma conjunta desarrollarán un plan de seguridad, salud, medio ambiente, plan de relaciones comunitarias, y plan operativo.

5.3	El CONTRATISTA se encargará de tomar la plena responsabilidad con respecto a la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas sus operaciones y métodos necesarios para el desempeño y realización de los Servicios, y deberá adherirse estrictamente a las disposiciones del Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D - Especificaciones de la Interpretación, Anexo N - Aspectos Técnico Operativos de Medio Ambiente, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitario, Anexo M -  Disposiciones de Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Seguridad y Salud Ocupacional.

5.4	A menos que sea legal o físicamente imposible o podría crearse un riesgo a la seguridad, y en esa misma medida, el CONTRATISTA deberá cumplir con los instructivos y directrices razonables del CONTRATANTE en lo que concierne  a los Servicios.

5.5	Los materiales y los equipos, o las piezas de los mismos, proporcionados por el CONTRATISTA y por los cuales no se haya incluido alguna especificación detallada en el Contrato, deberán ser de buena calidad y adecuados para los fines destinados, donde se haya definido un propósito en el Contrato o, donde no se haya definido un propósito, sean adecuados para sus fines regulares.

5.6	Si el CONTRATANTE fuera a proporcionar equipos, materiales, y/o Datos al CONTRATISTA, entonces el CONTRATISTA deberá realizar una cuidadosa inspección visual de todos los equipos, materiales y/o Datos del CONTRATANTE cuando los mismos fuesen entregados en posesión al CONTRATISTA y este deberá notificar al CONTRATANTE con respecto a cualquier Defecto encontrado en los mismos. Sin perjuicio de las disposiciones de la Cláusula  Décima Novena  del presente Contrato, el CONTRATISTA ejercitará todos los cuidados razonables y prudentes en el uso de los equipos de propiedad del CONTRATANTE. A la terminación del presente Contrato, el CONTRATISTA devolverá al CONTRATANTE todos los equipos, materiales y/o Datos del CONTRATANTE recibidos por el CONTRATISTA proveniente del CONTRATANTE, adquiridos por el CONTRATISTA a cuenta del CONTRATANTE, o desarrollados por el CONTRATISTA a favor del CONTRATANTE, de conformidad con el presente Contrato.

5.7	Con el fin de asegurar que no se demore ni se encuentre impedida la ejecución  y cumplimiento de los Servicios, el CONTRATISTA se responsabilizará de proveer en forma oportuna todas las cuestiones de referencia en la Subcláusula 5.1 y, cuando se lo disponga en otra parte del Contrato, para la solicitud oportuna de los materiales, Servicios e instalaciones a ser proporcionadas por el CONTRATANTE.

5.8	El CONTRATANTE se reserva el derecho de permitir otros contratos asociados con los Servicios. El CONTRATISTA permitirá al CONTRATANTE y a Otros Contratistas  el acceso y la oportunidad razonable para el desempeño o ejecución de sus Servicios o contratos, cooperará plenamente con dichos Otros Contratistas, sujeto a los mismos asumiendo apropiados compromisos de confidencialidad si fuera razonablemente exigidos por el CONTRATISTA.

5.9	Los Servicios serán programados por el CONTRATISTA en conformidad con el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D - Especificaciones de la Interpretación, Anexo N - Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P - Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitario. El CONTRATISTA definirá los  Servicios detallados, y acordará con el CONTRATANTE respecto a los Servicios definitivos.

5.10	Al concluirse los Servicios en la etapa de cierre o abandono de las actividades de la etapa de adquisición, el CONTRATISTA sin ninguna demora, retirará todos los equipos y materiales utilizados en el servicio, incluyendo los explosivos sobrantes y escombros, limpiará y procederá a la reforestación de las áreas afectadas, de esta manera debe dejar el área de estudio sísmico en las condiciones en las que se encontraba antes de las actividades inherentes a la etapa de adquisición.

5.11	El material sobrante y excedente del  CONTRATANTE que se encuentre en posesión del CONTRATISTA al concluirse o completarse los Servicios, será descartado por el CONTRATISTA en conformidad con los instructivos del CONTRATANTE, los cuales estarán sujetos a una Variación en conformidad con la Cláusula Vigésima Primera.

5.12	El CONTRATISTA deberá mantener completa y adecuadamente registros de todas sus operaciones vinculadas con el Contrato y en todo momento deberá mantener informado al CONTRATANTE sobre el progreso del Servicio y de los resultados que se generen. Cuando fuese requerido por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá enviar  reportes escritos y Datos al CONTRATANTE, el cual tendrá acceso completo y sin restricción a todos  los Registros y otros Datos que sean recopilados durante el Servicio, que deberán  ser enviados  por el CONTRATISTA al CONTRATANTE, siendo los mismos de propiedad exclusiva del CONTRATANTE.

5.13	Inmediatamente después de concluirse y completarse los Servicios, el CONTRATISTA en forma diligente y profesional, deberá elaborar y proporcionar al CONTRATANTE informes, registros y Datos con respecto a los resultados de los Servicios, tal como se especifica en la Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D - Especificaciones de la Interpretación, Anexo N - Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P - Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitario. El CONTRATISTA también proporcionará suficiente información no-confidencial en lo que concierne a los equipos y métodos del CONTRATISTA a manera de facilitar que el CONTRATANTE pueda interpretar, evaluar y usar los resultados de los Servicios. Los informes, registros y Datos quedarán como propiedad exclusiva del CONTRATANTE.

5.14	El CONTRATISTA asignará a un supervisor para las operaciones del campo y de la oficina para poder consultar con el CONTRATANTE en cuanto a cuestiones técnicas y operativas con respecto al Servicio.

5.15	El CONTRATISTA se responsabilizará de asegurar que todas las operaciones que fueran necesarias para el desempeño del Contrato sean llevadas a cabo hasta donde el cumplimiento de los requerimientos del Contrato lo permita, de manera de no interferir innecesaria e incorrectamente con el público o con el acceso al uso y ocupación de los caminos y áreas dentro del Sitio de los Servicios.

5.16	El CONTRATISTA, a su propio costo, obtendrá apropiadamente todos los permisos y licencias exigidos  para el desempeño y ejecución de los Servicios, ofreciendo todas las notificaciones, depositando todas las garantías y fondos dados en caución, pagando todos los honorarios, derechos, sanciones, penalidades y cualquier otro recargo y efectuando todos los otros ítems que sean apropiadamente exigidos a ser dados, depositados, pagados o efectuados por el CONTRATISTA, en virtud de cualquier decreto, ley, ordenanza, reglamento, norma u orden de cualquier Autoridad gubernamental u otra que tenga jurisdicción y que sean aplicables a los Servicios. El CONTRATISTA no se responsabilizará de los permisos, notificaciones y licencias exigidos a nombre del CONTRATANTE, incluyendo sin limitación  alguna, los permisos ambientales o licencias de exploración.

5.17	El CONTRATISTA proporcionará alojamiento y alimentación para el personal nominado del CONTRATANTE en el Sitio de los Servicios cuando fueran requeridos por el CONTRATANTE y tal como se especifica en el Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios y el CONTRATISTA será reembolsado en conformidad con la Anexo H - Precios Globales y Facturación.

5.18 	El CONTRATISTA se encargará de tomar la plena responsabilidad con respecto a la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas sus operaciones y métodos necesarios para el desempeño y realización de los Servicios, y deberá adherirse estrictamente a las disposiciones del Anexo B -  Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios, Anexo N - Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P - Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitarias.

5.19	El CONTRATISTA se responsabilizará por el mantenimiento y las reparaciones de todos los equipos y materiales tanto del CONTRATISTA como del  CONTRATANTE usados por el CONTRATISTA en conformidad con las especificaciones de los fabricantes, y también deberá mantener niveles adecuados de existencias (“stock”) de piezas adicionales, repuestos, materiales, e insumos, y deberá reponer los mismos tal como fuera necesario.

5.20 	Otras establecidas en el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INFORMARSE Y DE INFORMAR A YPFB).-

El CONTRATISTA acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

- Obligaciones del CONTRATISTA de Informarse.

- Antes de celebrar el presente Contrato, se considera que el CONTRATISTA ha cumplido satisfactoriamente con lo referente al alcance y la naturaleza de los Servicios, de acuerdo a las prácticas razonables de la industria, incluyendo pero no limitándose a los servicios, personal, equipos necesarios, las condiciones operativas, las condiciones sociales y meteorológicas (es de responsabilidad del CONTRATISTA realizar un relevamiento de área o scouting de manera previa) y los materiales necesarios para la ejecución de los Servicios, la exactitud y suficiencia de las tasas y precios contenidos e incorporados en el Anexo H – Precios Globales y Facturación, las condiciones generales y locales, y todas las otras cuestiones que podrían afectar el avance o ejecución de los Servicios.

- El CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA de manera oportuna, y de tiempo en tiempo, entregando cualquier información a la cual llegue a tener conocimiento en relación con el Sitio de los Servicios que podrían ser de relevancia o que correspondan al desempeño o ejecución por parte del CONTRATISTA de los Servicios.

- Sujeto a las disposiciones de la Cláusula Décima Novena y al cumplimiento por parte del CONTRATANTE a las disposiciones de la Subcláusula 6.1.1, cualquier omisión del CONTRATISTA de tomar en cuenta las cuestiones y asuntos que afectarían al Servicio, y de los cuales el CONTRATISTA debería haber razonablemente tomado conocimiento, de ninguna manera liberará al CONTRATISTA de sus obligaciones conforme al Contrato.

- El CONTRATANTE, a su propio costo, proporcionará al CONTRATISTA la Información Técnica con relación a los Servicios, y el CONTRATISTA tendrá el derecho de depender y confiar en dicha Información Técnica proporcionada por el CONTRATANTE y no tendrá ninguna responsabilidad ante el CONTRATANTE por concepto de los Servicios ejecutados incorrectamente basados en Información Técnica incorrecta.

A pesar de lo indicado anteriormente, el CONTRATISTA al recibirla, revisará toda la Información Técnica en conformidad con las buenas operaciones sísmicas y las buenas prácticas en campos hidrocarburíferos y asesorará al CONTRATISTA con respecto a cualquier error o inconsistencia de los cuales llegue a tener conocimiento. El CONTRATANTE resolverá aquellos errores o inconsistencias, y el CONTRATISTA posteriormente tendrá el derecho de depender y confiar en la Información Técnica proporcionada al CONTRATISTA por el CONTRATANTE tal como fue corregida por el CONTRATANTE y como fuese aplicable.

6.2 Obligaciones del CONTRATISTA de informar a YPFB.

6.2.1   El CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE sin ninguna demora sobre los otros ítems, que de acuerdo a la opinión o criterio del CONTRATISTA le parezcan que tienen deficiencias, omisiones, contradicciones o ambigüedades en el Contrato o conflictos con la ley vigente y aplicable. El CONTRATANTE revisará dichos ítems y extenderá los instructivos necesarios antes de que el CONTRATISTA proceda con alguna parte de los Servicios afectados. Sujeto a las disposiciones de la Cláusula Vigésima Primera, el CONTRATANTE emitirá una Variación solamente si el CONTRATISTA demuestra que ha sufrido una demora y/o ha incurrido en Costos adicionales como resultado de dicho instructivo.

6.2.2 Además de los requerimientos del Anexo B -  Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios, Anexo N- Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P- Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O- Aspectos Operativos de Relaciones Comunitario, el CONTRATISTA notificará al CONTRATANTE sin ninguna demora con respecto a algún accidente que sucediera en relación con el hecho de llevar a cabo el Servicio. El CONTRATISTA también notificará al CONTRATANTE sobre cualquier otro incidente que podría suceder y que afecte la capacidad de llevar a cabo los Servicios o la ejecución del Contrato.

6.2.3 El CONTRATISTA notificará al CONTRATANTE de inmediato con relación a algún paro previsto o definitivo que afecte  a los Servicios, asimismo con relación a alguna disputa laboral o cualquier otro asunto que afecte o podría posiblemente afectar la ejecución o el cumplimiento de los Servicios.

Si el  CONTRATANTE tuviera algún conocimiento  sobre la posibilidad de darse  algún paro previsto  o definitivo con respecto a los Servicios o alguna disputa laboral que afecte la ejecución del Servicio, ésta podría solicitar que el CONTRATISTA proporcione al  CONTRATANTE otra información en relación con el Servicio en cuanto a las relaciones laborales, inclusive, pero no limitado a las tasas mínimas de pagos, dietas y subvenciones, gratificaciones, horarios de Servicios, periodos de baja sin pago/sueldo y horas extras.

Los requerimientos de notificaciones expuestos en las Sub   Clausulas que anteceden no deberán ser interpretados de manera de exigir que el CONTRATISTA divulgue o declare aquella información en relación con su personal o sus relaciones laborales que el CONTRATISTA razonablemente determine a ser de índole confidencial y que el CONTRATISTA en forma razonable considere que sea potencialmente perjudicial al manejo por el CONTRATISTA de sus propias políticas de empleo o sus relaciones laborales.

CLAUSULA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE).-

El CONTRATANTE acuerda y se compromete a cumplir de manera limitativa las siguientes obligaciones:

- Cumplir y hacer cumplir todas las Cláusulas, Sub Cláusulas y los Anexos del presente Contrato y las Normas Aplicables.

- Ser responsable de los actos del personal provisto por él en todas las etapas del Proyecto, y será responsable del Personal asignado para su adiestramiento por el CONTRATISTA.

- Efectuar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos del CONTRATISTA o rechazar los mismos cuando no cumplan los requisitos del presente Contrato.

7.4. Efectuar pagos y retenciones impositivas sin perjuicio de las obligaciones tributarias del CONTRATISTA.

7.5 Aprobar y suscribir Adendas de Contrato u Órdenes de Variación, previo cumplimiento de las estipulaciones del presente Contrato.

- Coordinar con el CONTRATISTA y la Empresa de Fiscalización las actividades que correspondan de acuerdo al presente Contrato.

- Controlar la vigencia de las Garantías y ejecutarlas cuando corresponda.

- Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza del Contrato y las Normas Aplicables.

CLAUSULA OCTAVA.- (PÓLIZAS DE SEGUROS DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUB CONTRATISTAS).- (REVISIÓN -  ÁREA DE SEGUROS)

El CONTRATISTA acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

8.1 El CONTRATISTA y los Sub Contratistas contratarán como mínimo las pólizas de seguros indicados en el Anexo F – Seguros del CONTRATISTA y de  Sub Contratistas  anexo al presente, y se asegurarán que las mismas estén en plena vigencia a lo largo de la duración del Contrato.

Todas las pólizas de seguros deberán ser colocadas con aseguradoras de prestigio a satisfacción de él CONTRATANTE, y para los fines de todas las pólizas de seguros (inclusive las pólizas de seguros proporcionados por los Sub Contratistas) hasta el punto de las responsabilidades asumidas por el CONTRATISTA conforme al Contrato, deberán incluir al  CONTRATANTE sus representantes y empleados, los Otros Contratistas , y sus respectivas Afiliadas, como asegurados adicionales y, hasta el punto que las responsabilidades asumidas y las indemnizaciones ofrecidas por el CONTRATISTA conforme al Contrato deban ser endosadas para incluir provisiones que las aseguradoras renuncian cualquier derecho de compensación, reconvención, recursos y apelación, inclusive en particular los derechos de subrogación contra el CONTRATANTE y sus cesionarios, agentes, ejecutivos, directores, empleados, aseguradoras, y emisores de las pólizas de seguros, Otras Contratistas  y sus respectivas Afiliadas en relación con el Contrato. El CONTRATISTA proporcionará al CONTRATANTE antes de la Fecha de Inicio, una declaración proveniente de su(s) aseguradora(s) referente a los anteriormente mencionados requisitos de pólizas de seguros.

Sin perjuicio de lo que antecede, la previsión que las aseguradoras del CONTRATISTA y Sub Contratistas renuncien a cualquier derecho de recurso contra los Otros Contratistas y sus Afiliadas, incluyendo en particular la subrogación de derechos contra los Otros Contratistas y sus Afiliadas, en relación con el Contrato, son dados con entendimiento expreso que los mismos sólo tendrán aplicación cuando las aseguradoras de los Otros Contratistas tengan renuncias recíprocas de derechos de recurso, incluyendo los derechos de subrogación contra el Grupo del CONTRATISTA, y sólo a partir de aquel momento en que dichas aseguradoras de los Otros Contratistas queden vinculadas por dichas renuncias recíprocas de los derechos de recurso, inclusive los derechos de subrogación, y sólo durante el plazo que permanecen obligados por dichas renuncias recíprocas.

  - El CONTRATISTA y los Sub Contratistas, caso que fuera necesario, tienen que producir los certificados y los comprobantes de pago de dichas pólizas de seguros en relación con las operaciones del CONTRATISTA conforme al presente para fines de inspección de los mismos por el CONTRATANTE.

  - El CONTRATISTA y los Sub Contratistas entregarán al CONTRATANTE una notificación por escrito con por lo menos quince (15) días de antelación referente a cualquier cambio de cobertura de seguros estipulado conforme al presente, aunque ningún cambio podrá, sin el consentimiento por escrito del CONTRATANTE, tener el efecto de reducir la cobertura exigida conforme al presente Contrato.

  - Si cualquiera de las Partes llega a tener conocimiento de algún incidente en relación con  los Servicios y que el mismo posiblemente podría dar lugar a unos reclamos bajo las pólizas de seguros anteriormente mencionadas, dicha Parte notificará a la otra Parte, y las Partes colaborarán totalmente en la investigación de dicho incidente.

El CONTRATISTA de inmediato notificará a las aseguradoras al respecto, y proporcionará toda la información necesaria en lo que concierne cualquier situación que podría dar lugar a un reclamo bajo cualquier póliza de seguros. Si fueran solicitadas, copias de toda la correspondencia y documentos enviados a las aseguradoras en relación con cualquier accidente o reclamo que surja de o relacionado a la ejecución de los  Servicios deberán ser proporcionadas al CONTRATANTE, con excepción de aquella correspondencia y documento que podría gozar de privilegios según las leyes en vigencia.

  - Si el Grupo del CONTRATISTA incumpliera los requerimientos para las pólizas de seguros que anteceden, tal como se describe en la Subcláusula 8.1, el CONTRATANTE podrá, sin perjuicio a ningún otro derecho o recurso propio del CONTRATANTE conforme al presente Contrato, adquirir/contratar una cobertura similar y deducir los Costos de la misma de cualquier pago vencido y pagadero al CONTRATISTA conforme al presente Contrato. Asimismo, el CONTRATANTE tendrá el derecho de ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA NOVENA.- (PERSONAL DEL CONTRATISTA).-

El CONTRATISTA acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

- El CONTRATISTA garantiza proporcionar suficiente personal en todo momento en el Área de Estudios Sísmicos y en la ciudad de Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, con el fin de asegurar la ejecución y el cumplimiento de los Servicios en conformidad con las disposiciones del Contrato (el personal en las cantidades y/o clasificaciones tal como se expone en  el Anexo K – Personal del CONTRATISTA.

- Todo el personal contratado y empleado para los Servicios, al ejecutar el Servicio para lo cual fueron requeridos, deberán ser competentes, debidamente calificados, adiestrados y experimentados en conformidad con las buenas prácticas de la industria. El CONTRATISTA verificará todas las calificaciones relevantes de dicho personal.

- Donde se especifica Personal Clave del CONTRATISTA en el Contrato,  este no será reemplazado sin la previa aprobación del  CONTRATANTE, y dicha aprobación no será negada ni demorada sin razón. Cualquier reemplazo, en la medida que sea necesario y como razonablemente lo determine el  CONTRATANTE, trabajará con la persona a ser reemplazada durante un periodo razonable de transición.

- El CONTRATISTA asegurará que el Personal Clave y el Personal de supervisión del CONTRATISTA y de las Sub Contratistas  puedan  leer, escribir y hablar español y/o ingles fluidamente, o mantener un traductor permanente.

- El CONTRATISTA hará sus propios arreglos en cuanto a la contratación del personal, sea local o de otra manera, y, salvo en lo que el Contrato dispone de otra manera, en lo que concierne a su pago y los gastos de idas y venidas del  Sitio de los Servicios, vivienda, alimentos, hospedaje y alojamiento.

- El CONTRATISTA será responsable de la misma manera en cuanto a los Servicios ejecutados por el personal de alguna agencia y por cualquier persona proporcionada y contratada por el CONTRATISTA en relación con los Servicios, como si fuera que los Servicios fueran realizados por los empleados del CONTRATISTA.

- En caso que el CONTRATISTA proporcionara algún personal del extranjero, este personal no podrá exceder el 15% de total de la mano de obra empleada por concepto de la ejecución de los Servicios conforme al Contrato, el CONTRATISTA será el único responsable por el debido cumplimento de todas las Leyes y Reglamentos Bolivianos, inclusive, pero no limitándose al Régimen Legal de Migración (en conformidad con el Decreto Supremo No. 24423, del 29 de Noviembre de 1996 y el Decreto Supremo No. 26877 de 21 de diciembre de 2002 tal como podrían ser enmendados o reemplazados en el futuro) y el Régimen Laboral (en conformidad con la Regulación del Régimen Laboral para Extranjeros, aprobada mediante la Resolución No. 494/99, promulgada por el Ministerio del Trabajo el 17 de Noviembre de 1999) siendo el CONTRATISTA la parte responsable de obtener los correspondientes permisos para los Servicios.

Lo que antecede significa que el personal del CONTRATISTA obligadamente tiene que obtener previo a su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia o al llegar al mismo, cualesquier y todos los permisos, autorizaciones, visas, Carnet de Extranjero, impuestos, recargos, etc. exigidos para poder desarrollar actividades labores en el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como fuera aplicable y los mantendrá en plena validez y vigencia durante todo el plazo del presente Contrato.

En caso que haya un incumplimiento o violación de esta disposición por parte del personal del CONTRATISTA, el CONTRATISTA únicamente se responsabilizará de resolver esta situación ante el Ministerio de Gobierno o el Ministerio del Trabajo o cualquier otra Instancia Gubernamental de Bolivia, tal como fuera aplicable, y de pagar cualesquiera y todas las multas, sanciones, Costos y gastos legales, judiciales y administrativos (inclusive los honorarios de abogados, desembolsos y otros gastos y Costos legales) impuestos directa o indirectamente sobre el personal del CONTRATISTA y/o sobre el CONTRATANTE como resultado de la estadía y situación laboral del personal del CONTRATISTA en Bolivia.

Igualmente, el CONTRATISTA liberará y mantendrá al  CONTRATANTE indemne de cualesquier daños y perjuicios causados al  CONTRATANTE o a cualquier integrante o miembro del CONTRATANTE como resultado de la violación de la presente disposición.

El CONTRATANTE podrá retener de los montos normalmente pagaderos al CONTRATISTA conforme al presente Contrato cualquier importe que necesite ser pagado por alguna Autoridad competente en conformidad con las leyes, reglamentos o instructivos en vigencia. El CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA todos los recibos o comprobantes del pago a dichas Autoridades con respecto a los montos de esta manera retenidos.

- De conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo No. 107 y Decreto Supremo N° 0110 de 1 de mayo de 2009, el CONTRATISTA será el único responsable de pagar la mano de obra empleada o contratada por el CONTRATISTA, sea como empleado, por contrato, o cualquier otro estado, incluyendo el pago de todos los beneficios sociales, bonificaciones, aguinaldos, indemnizaciones, finiquitos, y beneficios de empleado de cualquier descripción exigido por las políticas de empleo del CONTRATISTA o por las leyes vigentes así como realizar todos los aportes a la seguridad social aplicables.

Asimismo, el CONTRATISTA hará que sus Sub Contratistas  apliquen el mismo salario mínimo para sus empleados, cumpliendo así con los requerimientos del CONTRATANTE.  El CONTRATISTA acuerda liberar, defender, indemnizar y mantener al  CONTRATANTE indemne de y contra todo reclamo, responsabilidad y gasto de cualquier índole que resultaran del incumplimiento del CONTRATISTA, o de cualquier incumplimiento por parte de los Sub Contratistas del CONTRATISTA, de pagar dichas obligaciones.

El  CONTRATANTE podrá solicitar que el CONTRATISTA proporcione pruebas del cumplimiento de todas las leyes y reglamentos, tanto laborales como de previsión social. En caso que el CONTRATANTE identifique, a su criterio razonable, cualquier falta de cumplimiento que podría dar lugar o resultar en un reclamo legal contra el CONTRATANTE, el  CONTRATANTE podrá retener dichos montos que considere razonablemente necesarios para cubrir todos los Costos y gastos del reclamo legal/judicial, hasta el tiempo que el CONTRATISTA logre el pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos, tanto laborales como de previsión social.

- El  CONTRATANTE podrá instruir al CONTRATISTA que retire del Servicios cualquier persona contratada o involucrada en cualquier parte del Servicio, quien a criterio razonable del CONTRATANTE:

(a) 	sea incompetente o negligente en el cumplimento y desempeño de sus funciones; o

(b) 	esté involucrado en actividades que son contrarias o perjudiciales a los intereses del CONTRATANTE; o

(c) 	no esté acatando o cumpliendo con los correspondientes procedimientos descritos en el Anexo B -  Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios, Anexo N- Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P- Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitarias y no esté cumpliendo con los procedimientos de seguridad o que persiste en alguna conducta que probablemente sería un perjuicio a la seguridad, salud o medio ambiente.

Cualquier persona retirada por cualquiera de las razones arriba indicadas, no será contratada ni participará de nuevo en los Servicios ni en algún otro servicio del  CONTRATANTE sin la previa aprobación del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA proporcionará un reemplazo adecuado del personal dentro de un plazo de 24 horas o dicho plazo más largo tal como podría ser acordado por el CONTRATISTA, como se determine por la ubicación o localización geográfica del Sitio de los Servicios , a costa del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA se responsabilizará de mantener la disciplina entre su personal y de aplicar las correspondientes acciones correctivas para preservar dicha disciplina. El personal del CONTRATISTA acatará todos los reglamentos y reglas promulgadas por el CONTRATISTA que rigen para los  Servicios.

CLAUSULA DECIMA.- (IDIOMA).-

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la documentación de la Adquisición de Servicios Sísmicos, Procesamiento, Interpretación y Definición de un Prospecto Geológico del Proyecto de Exploración Sísmica 2D …………………… ZONA............ LOTE....................., deben ser elaborados en idioma Castellano.

CAPITULO II

ASPECTOS TECNICOS

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- (ASIGNACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIOS SÍSMICOS).-

11.1 El CONTRATANTE seleccionará y asignará las áreas donde se llevará a cabo el levantamiento de Datos dentro del Área de Estudios Sísmicos y obtendrá cualquier licencia o permiso que puedan ser necesarios o requeridos para poder ingresar y conducir o llevar a cabo los Servicios dentro del Área de Estudios Sísmicos. En caso que el CONTRATISTA tuviera motivos sanos y válidos para anticipar que las condiciones específicas de una cierta área o zona no permitirán operaciones seguras, el CONTRATISTA de inmediato presentará una notificación al CONTRATANTE. Cualquier área en la cual el CONTRATANTE solicite el uso de los Equipos del CONTRATISTA será considerada adecuada para admitir y permitir operaciones seguras.

11.2 El CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA los mapas base de una escala adecuada del Área de Estudios Sísmicos de manera que las operaciones puedan ser ejecutadas y llevadas a cabo eficientemente, y que los resultados de las mismas puedan ser ploteados en dichos mapas. Dichos mapas serán devueltos al CONTRATANTE una vez concluido el levantamiento y ninguna copia podrá ser retenida por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- (ACCESO A LOS SITIOS Y LUGARES DE LOS SERVICIOS).-

El CONTRATANTE conseguirá y asegurará para el bien tanto del CONTRATISTA como de sus Sub Contratistas, los derechos de acceso de entrada como de salida a los Sitios de los Servicios. El CONTRATANTE utilizará sus mejores esfuerzos para advertir e informar al CONTRATISTA con respecto a cualquier limitación, restricción o condición que podría afectar dicho acceso, y el CONTRATISTA acatará dichas limitaciones, restricciones o condiciones anteriormente indicadas.

Asimismo, el CONTRATANTE permitirá al CONTRATISTA el uso de las instalaciones de MEDEVAC existentes en el Sitio de los Servicios en caso de que surja la necesidad en el transcurso del proyecto, incluyendo el uso de la pista de aterrizaje para aeronaves de ala fija cerca del Sitio de los Servicios, para vuelos a y desde Santa Cruz. El uso descrito en el presente cargo estará exento de Costos o cargos para el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- (PASAPORTES, VISAS Y VACUNAS).-

El CONTRATISTA acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

- Cuando sea exigido, el CONTRATISTA asegurará que su personal esté en posesión de pasaportes válidos y documentación que certifique que todas las vacunas exigidas y necesarias para el Área de Estudios Sísmicos estén válidas y al día.

- El CONTRATISTA obtendrá todas las visas y permisos de ingreso y otros necesarios para permitir que dicho personal prosiga hacia y trabaje en el Área de Estudios Sísmicos.

- Cualquier demora o atraso que evite que el personal lleve a cabo los Servicios que sean directamente atribuibles a la no-disponibilidad de cualquiera de la documentación arriba mencionada, correrá por cuenta del CONTRATISTA a menos que dicha demora o atraso fuera causado por el incumplimiento o negligencia del CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- (DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE).-

14.1 El CONTRATANTE dará la mayor importancia a las cuestiones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SMA) y requiere que el CONTRATISTA y sus Sub Contratistas de cualquier nivel se adhieran y adopten activamente adhiriéndose a las más elevadas normas de desempeño de SMA.

- El CONTRATISTA cumplirá con sus propias prácticas y procedimientos de SMA, pero acatará y cumplirá con los requerimientos de SMA específicos a los Servicios, cumpliendo las Normas Aplicables. El incumplimiento de la Norma Aplicable, será tomada como una causa justificada para la rescisión del Contrato sin ninguna penalidad financiera al CONTRATANTE en conformidad con las disposiciones de la Subclausula 33.2.

- El CONTRATISTA se responsabilizará de asegurar que todos los Sub Contratistas de cualquier nivel y el personal correspondiente de los mismos, tengan conocimiento, comprendan y operen en conformidad con los principios y requerimientos de las disposiciones de SMA, y que estándares y normas similares también estén aplicándose en los sistemas tanto de manejo como de desempeño de los Sub Contratistas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- (PROHIBICIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA).-

El CONTRATISTA prohibirá que el Personal tanto del CONTRATISTA como de los Sub Contratistas use, esté en posesión, distribuya, venda o realice sus operaciones bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas ilícitas en las áreas donde se están ejecutando los Servicios. Además, promoviendo esta prohibición, el CONTRATISTA hará cumplir los reglamentos internos apropiados de servicios y hará que se incluyan disposiciones apropiadas en todos los Sub Contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- (POLUCIÓN Y CONTAMINACIÓN).-

16.1 El CONTRATISTA acuerda que cumplirá con cualesquiera y todas Normas Aplicables, leyes, reglamentos,  el Anexo N – Aspectos Técnico Operativos de Medio Ambiente del presente Contrato y normas de las instancias gubernamentales con jurisdicción en vigencia en la actualidad o que podrían ser promulgadas durante el plazo del Contrato, en relación con el control y prevención de la polución o contaminación ambiental. Sin limitar lo antedicho,  con el fin de promover los mismos, el CONTRATISTA asegurará que su propio personal utilice y acate las más altas normas en vigencia o que prevalecen en la actualidad con respecto a los cuidados y las diligencias ejercidas para prevenir la eliminación ilícita de todos los desechos: aceite descartado, aguas servidas y otros materiales de desechos y descartables que podrían acumularse o sean causados debido a las operaciones del CONTRATISTA o del desempeño y ejecución del Contrato.

16.2 El CONTRATISTA presentará inmediatamente una notificación al CONTRATANTE con respecto a cualquier polución, contaminación, pérdida, daño o perjuicio, reclamo, pretensión o demanda (o suceso que podría dar lugar a cualquiera de los mismos) como resultado de las operaciones ejecutadas conforme al presente, y de inmediato se encargará de llevar a cabo cualquier medida razonable de remediación o de protección tal como se indica según las circunstancias.

16.3 Sin liberar al CONTRATISTA de cualesquiera de sus obligaciones, se acuerda que si el CONTRATISTA no procediera a llevar a cabo o realizar dichas obligaciones sin demora o retraso justificable, el CONTRATANTE podrá tomar parte en cualquier grado que ésta considere necesario para el control y retiro de cualquier polución, material vertido o descartado, derrame o contaminación que es responsabilidad del CONTRATISTA conforme a las disposiciones que antecede, o que se debe a cualquier acto u omisión por parte del CONTRATISTA.

Sujeto a la Cláusula Trigésima Primera, el CONTRATISTA reembolsará al CONTRATANTE por concepto de los Costos de los mismos ante la recepción de la factura proveniente del CONTRATANTE, el cual contará con el derecho de hacer una deducción de dicho costo de cualquier suma vencida y pagadera o que esté por vencerse y sea pagadera al CONTRATISTA conforme al presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN).-

17.1 El CONTRATANTE tendrá el derecho, de suspender los Servicios comunicando mediante notificación al CONTRATISTA, o cualquier porción de los mismos descrito en dicha notificación, por cualesquier de los siguientes motivos:

(a)  sujeto sólo a la Subcláusula 17.3, en el evento de un incumplimiento por parte del CONTRATISTA; o

(b)  en el caso que fuera necesario una suspensión para que haya una correcta ejecución o desempeño de cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente en los Servicios; o

(c)   sujeto sólo a la Subcláusula 17.4, para adecuarse a la conveniencia del CONTRATANTE; o

(d)   en caso que el CONTRATISTA haya omitido conducir y realizar sus operaciones conforme al presente Contrato de una manera expedita, diligente, hábil y técnicamente satisfactoria.

17.2 Ante la recepción de dicha notificación, el CONTRATISTA, a menos que reciba instructivos en contrario:

      - Paralizará la ejecución de los Servicios o aquella porción de los Servicios detallada en dicha notificación, en la fecha y hasta el punto especificado; y

    - protegerá y resguardará adecuadamente los Servicios tal como lo  requerido por el CONTRATANTE.

17.3 En caso que hubiera algún incumplimiento por parte del CONTRATISTA y antes de que el CONTRATANTE extienda una notificación de suspender los Servicios cualquier o porción del mismo, el CONTRATANTE presentará una notificación de incumplimiento al CONTRATISTA indicando los detalles de dicho incumplimiento. Si el CONTRATISTA, ante la recepción de dicha notificación, no procede con las acciones razonablemente calculadas para remediar dicho incumplimiento con el fin de ejecutar los Servicios o retomar el cumplimiento del Contrato, el CONTRATANTE podrá extender una notificación de suspensión en conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 17.1.

17.4 A menos que la suspensión surja como resultado de un incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el CONTRATISTA será reembolsado en conformidad con las disposiciones del Anexo H - Precios Globales y Facturación y correrá por cuenta del CONTRATANTE todo y cualquier costo o gasto razonable sufrido o incurrido por el CONTRATISTA que surja directa o indirectamente como resultado o en relación con cualquier dicha suspensión.

17.5 Si la suspensión resultara de un incumplimiento por parte del CONTRATISTA, cualquier costo adicional incurrido en forma razonable por el CONTRATANTE como resultado directo podrá ser recuperado por el CONTRATANTE del CONTRATISTA. La responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a dichos Costos adicionales se limitará a un valor de ciento cincuenta por ciento (150%) del valor estimado del precio del Contrato tal como es definido en el Anexo H - Precios Globales y Facturación.

17.6  El CONTRATANTE podrá, mediante una notificación adicional, instruir al CONTRATISTA que reanude los Servicios hasta el punto especificado, y el CONTRATISTA reanudará los Servicios tan pronto como fuera razonablemente practico, sujeto a las circunstancias y compromisos operativos del CONTRATISTA que prevalecen en dicho momento.

  - En caso que hubiera alguna suspensión, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA se reunirán por un período de cinco (5) Días con el objetivo de acordar un curso de acción mutuamente aceptable durante dicha suspensión.

  - Si el periodo de cualquier suspensión, que no surja como resultado de un incumplimiento por parte del CONTRATISTA, superara los catorce (14) Días, el CONTRATISTA podrá emitir una notificación por escrito al CONTRATANTE solicitando el permiso para que dentro de un plazo de siete (7) Días a partir de la recepción de dicha notificación pueda seguir adelante con o reprogramar el Servicio o aquella porción del mismo sujeto a dicha suspensión. Si dentro del plazo de dichos siete (7) Días el CONTRATANTE no le concede dicho permiso, el CONTRATISTA, mediante una notificación adicional, podrá (pero no queda obligado) elegir considerar que dicha suspensión  sea:

- una eliminación de dicha porción de los Servicios tal como lo dispone la Cláusula Vigésima Primera, donde afecta sólo aquella porción de los Servicios; o

- una rescisión o terminación del Contrato en conformidad con la Subcláusula 33.3 (sin causa), donde afecta la totalidad de los Servicios.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- (MEDICIÓN Y MEJORAS AL DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN).-

- Sin perjuicio alguno a la Cláusula 19, tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE acuerdan que existen ciertos criterios e indicadores claves de desempeño.

- Para fines de las mediciones e indicadores de referencia en la presente Cláusula, los objetivos específicos del proyecto, juntamente con cualquier prestación y cronograma o hito de avance serán acordados con el CONTRATANTE previo al inicio de cualquier proyecto y los mismos quedarán plena y completamente documentados.

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.- (CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS EN LAS PRESTACIONES).-

19.1 Si en cualquier momento dentro del plazo de  ……………………. (…..)…….…. posteriores a la recepción por parte del  CONTRATANTE de las prestaciones del Área de Estudios Sísmicos tal como son expuestas en el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C – Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, el CONTRATANTE:

a)	razonablemente, decidiera que los Servicios, cualquier porción de ellos son defectuosos hasta el punto que no cumpla con los requerimientos del Contrato (en lo sucesivo todas estas cuestiones son denominadas como "Defectos"), y

b)	dentro de un plazo de catorce (14) días subsiguientes, presentara una notificación por escrito al CONTRATISTA donde especifique los detalles de los Defectos y dónde se encuentran los mismos o dónde sucedieron, y siempre que dichos Defectos no fueran debido a información incorrecta o imprecisa entregada al CONTRATISTA  por el  CONTRATANTE,

c)	el CONTRATISTA rectificará dicho Defecto sin costo adicional para el  CONTRATANTE.

Si el CONTRATANTE no da ninguna notificación de acuerdo al inciso b) de la presente dentro del plazo de…. (…..) …… después de la recepción de las prestaciones del Área de Estudios Sísmicos tal como se expone en el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C – Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, el CONTRATISTA no correrá con ninguna responsabilidad para corregir ningún Defecto en los Servicios.

19.2 Si el CONTRATISTA no corrige algún Defecto dentro de un plazo razonable, el CONTRATANTE podrá intervenir en los Servicios defectuosos o hacer que los servicios de corrección sean ejecutados por otras personas a la mejor oferta disponible en el mercado a criterio del CONTRATANTE, tomando en cuenta las consideraciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente "SSMA" (HSE, por sus siglas en inglés), técnicas y de Costos, para realizarlos a la expensa del CONTRATISTA, sin perjuicio alguno a cualquier otro derecho que el CONTRATANTE tenga con respecto a la omisión del CONTRATISTA de corregir dichos Defectos. El CONTRATANTE se reserva el derecho de deducir los gastos en los que incurra del pago correspondiente a la corrección de los defectos en las prestaciones.

  - El CONTRATANTE tendrá el derecho de recuperar del CONTRATISTA todos los Costos directos y razonables incurridos por el CONTRATANTE como resultado de los Defectos sea directamente del CONTRATISTA o mediante la deducción de dichos Costos de los fondos pagaderos o a vencerse del CONTRATISTA.

  - El CONTRATISTA se responsabilizará de los daños a, o la pérdida de, las cintas magnéticas de campo en conformidad con la Sub Cláusula 31.8.

El CONTRATISTA hará y verificará las copias de respaldo de los Datos y guardará dichas copias de respaldo hasta el momento que los Datos hayan sido recibidos y verificados en el centro de procesamiento de Datos asignados por el CONTRATANTE.

Si los Datos son enviados al centro de procesamiento de Datos del CONTRATISTA, el CONTRATISTA verificará dichos Datos y notificará al CONTRATANTE dentro de un plazo de diez (10) días después de su recepción. Si los Datos han sido enviados al centro de procesamiento de un Tercero, el CONTRATANTE verificará dichos Datos y notificará al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez (10) días después de su recepción. Ante la confirmación de dicha verificación el CONTRATANTE informará al CONTRATISTA con respecto a la manera y forma de disposición de las copias de respaldo, o cómo serán enviadas a una dirección designada.

Si los Datos son enviados al centro de procesamiento del CONTRATISTA, se entiende que el CONTRATANTE se quedará con las copias de respaldo de los Datos y la responsabilidad del CONTRATISTA caso que haya una pérdida o daños a los Datos mientras éstos estén en la custodia y control del CONTRATISTA en el centro de procesamiento del CONTRATISTA se limitará al costo de hacer copias de las cintas magnéticas de respaldo del CONTRATANTE.

  - La responsabilidad civil del CONTRATISTA con respecto a la Cláusula Vigésima Primera tendrá un límite en cuanto a la responsabilidad financiera equivalente a ciento cincuenta por ciento (150%) del valor estimado del precio del Contrato, tal como se define en el Anexo H - Precios Globales y Facturación.

CLAUSULA VIGÉSIMA (ENTREGA PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA).-

20.1 Entrega Provisional.-

La entrega provisional procederá cuando el CONTRATISTA notifique al CONTRATANTE que los trabajos, o una parte de los mismos, han finalizado de acuerdo con el alcance indicado  en los documentos y especificaciones del Proyecto.

El CONTRATISTA notificará al Gerente del CONTRATANTE con cinco (5) Días de antelación, la fecha prevista para la Entrega Provisional, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una colección completa y actualizada de todos los documentos relativos al Servicio, en la cual se incluirán,………………………………………………………………

20.2. Recepción Definitiva.-

Dentro de los……….. (…….) Días siguientes a la entrega provisional y a la fecha en que termine el plazo de ejecución del Contrato, se producirá la Recepción Definitiva del Servicio, el Acta de Recepción definitiva será el único documento que pruebe que los trabajos realizados están conformes con el Contrato y sus Anexos. Las recepciones definitivas de una parte de los trabajos, cuando procedan, no prejuzgarán la recepción definitiva del Servicio. No se emitirá el Acta de Recepción Definitiva hasta que todos los Defectos, si existieren, hubieran sido subsanados a satisfacción del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA levantará en cada caso el acta correspondiente, las mismas que serán aprobadas por el CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (VARIACIONES Y ENMIENDAS).-

21.1 El CONTRATISTA tendrá el derecho de pedir cualquier variación a los Servicios sujeto a la disponibilidad de recursos. Dichas variaciones podrán incluir añadiduras, anulaciones, sustituciones o cualquier otra alteración, inclusive cambios al programa definido en el Anexo B -  Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D – Especificaciones de la Interpretación, Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios, Anexo N - Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente, Anexo P - Aspectos Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo O - Aspectos Operativos de Relaciones Comunitarias. Las variaciones de ninguna manera viciarán o invalidarán al Contrato.

El CONTRATISTA, ante la recepción de una orden de una variación, inmediatamente informará al CONTRATANTE sobre cualquier efecto de la misma sobre las estipulaciones del Contrato, la ejecución de los Servicios, o sobre el Programa. En caso que dicha variación resultara en un incremento o en una reducción de más o menos quince por ciento (15%) del número total de puntos de tiro y/o puntos receptores indicados en el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, el CONTRATISTA inmediatamente elaborará y presentará al CONTRATANTE para su aprobación una estimación de los incrementos o reducciones, utilizando donde fuesen apropiados para dicho fin, cualquier precio y tarifa incluido en el Contrato, o cuando se considere que las tasas y precios del Contrato fueran inapropiados en relación con la variación propuesta y requerida por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA propondrá tasas y precios apropiados para ser considerados por el  CONTRATANTE y para ser acordado entre las Partes.

Dichos cambios acordados al Contrato quedarán estipulados en una Enmienda al Contrato en la cual se hará referencia tanto a los cambios acordados como al presente Contrato. Los representantes autorizados de las Partes firmarán la Enmienda al Contrato en cuatro copias originales.

21.2 Al llegar las Partes a un acuerdo con respecto a la orden, el CONTRATISTA implementará la misma, y procederá con diligencia con su ejecución a pesar de que aún no  se haya llegado a un acuerdo en cuanto a que dicha orden constituya o no una variación y el valor de la misma. Pendiente de un acuerdo con respecto al valor (si lo hubiese) de una variación, el CONTRATANTE podrá establecer dicha base de ajuste al precio del Contrato y las disposiciones asociadas respecto al pago, tal como el CONTRATANTE considere razonable dando las debidas consideraciones a todas las circunstancias.

21.3 Las variaciones serán pedidas por escrito, sin embargo el CONTRATANTE podrá dar instructivos verbales al CONTRATISTA para su inmediata implementación cuando a criterio del CONTRATANTE la seguridad o integridad de los Servicios se vean en riesgo. Ante dicha situación el CONTRATANTE de forma inmediata confirmará sus instructivos por escrito.

21.4 En caso que hubiese cambios en alguna ley, reglamento o regla en vigencia después de la fecha de suscripción, que podría resultar en algún cambio en los Costos del CONTRATISTA con respecto a la ejecución de los Servicios, se debería aplicar lo siguiente:

  - Cuando hubiese un incremento de los Costos del CONTRATISTA en la ejecución de los Servicios, el CONTRATISTA continuará con los Servicios, y el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA una suma equivalente al incremento de los Costos, o;

  - Cuando dichos cambios resultaran en una reducción de los Costos del CONTRATISTA respecto a la ejecución de los Servicios, el CONTRATISTA reembolsará al CONTRATANTE una suma equivalente, o;

  - El CONTRATANTE rescindirá el Contrato en conformidad con la Cláusula Trigésima Tercera, y cualquier dicho incremento de Costos correrá por cuenta del CONTRATANTE.

CAPITULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (MONTO, PRECIO DEL CONTRATO, ANTICIPO, MOROSIDAD, MULTAS, ENTREGA PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA).-

22.1 Monto del Contrato.

El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es el Precio Original del Contrato, el monto global asciende a Bs.-…………………..……………

Este precio corresponde a la propuesta económica adjudicada del proceso de contratación y que forma parte de este Contrato. Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del Contrato. El Precio Original del Contrato comprende todos los Costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, gastos de seguros, gastos de transporte y viáticos, o sea todo otro Costo directo o indirecto incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el Precio Original del Contrato, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir con las obligaciones del Contrato conforme el monto establecido como Precio Original del Contrato, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por la ejecución de las Obras que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante un Acuerdo del Proyecto previstos en este Contrato.

22.2 Forma de Pago.

La forma de pago del monto global que asciende a……………………… - (…………………………………………………..00/100 Bolivianos), se cancelará a solicitud del CONTRATISTA establecida en su Propuesta Económica en Bolivianos, de acuerdo al Cronograma de Pago adjunto al presente Contrato en el Anexo H – Precios Globales y Facturación.

El CONTRATISTA presentará toda la documentación razonablemente exigida por el CONTRATANTE para justificar todas las facturas.

El pago se efectuará de la siguiente manera:

•	Primer pago (…. %): A la conclusión del 100% de la movilización y construcción de campamentos, contra entrega de informe de avance previamente aprobado por YPFB.

•	Segundo pago (….. %): A la conclusión del 100% de topografía, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

•	Tercer pago (…… %): A la conclusión del 100% de perforación y 100% de registro, contra entrega de informe  previamente aprobado por YPFB.

•	Cuarto pago (……. %): A la conclusión del 100% de procesamiento y 100% de la restauración ambiental, contra entrega y aprobación de informes finales de procesamiento y restauración ambiental previamente aprobado por  YPFB.

- Quinto pago (…… %): A la entrega del 100 % de la Interpretación e Informes Finales previamente aprobados por YPFB, con la ubicación de los prospectos exploratorios.

El CONTRATISTA presentará a YPFB, para su revisión en versión definitiva, el Informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo  a los trabajos desarrollados.

22.3 Anticipo.

El CONTRATANTE, podrá otorgar uno o varios anticipos al CONTRATISTA, cuya suma no deberá exceder el diez por ciento (10%) del Monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el Anexo H - Precios Globales y Facturación, hasta cubrir el monto total del anticipo.

22.4 Morosidad.

Para los efectos de todos los incumplimientos del Contrato, por parte del CONTRATISTA que generen responsabilidad de pago de penalidades, indemnizaciones, daños e intereses, la mora por incumplimiento se producirá de manera automática y de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos estipulados, sin necesidad de requerimiento judicial ni extrajudicial alguno, de acuerdo a la Norma Aplicable. Esta disposición es aplicable en general para todos los casos de imposición de multas al CONTRATISTA.

22.5 Multas.

Queda convenido entre las partes Contratantes, que salvo casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito debidamente comprobados por el CONTRATISTA, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

  - Equivalente al 1 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30 días.

  - Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 y 60 días.

  - Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días.

  - Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

    - Cuando el CONTRATISTA, no entregara la documentación e informes señalados en la Subcláusula 22.2.del presente Contrato, dentro de los plazos previstos en el cronograma del Anexo L– Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

    - Cuando el CONTRATISTA demorará más de  siete (7) días hábiles en responder las consultas formuladas por escrito por el CONTRATANTE, en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato.

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite máximo del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTRATANTE, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (INFORMACIÓN TRIBUTARIA E INDEMNIDAD).-

23.1 Siempre sujeto a las disposiciones de la Cláusula Trigésima Segunda y a solicitud, el CONTRATISTA o sus cesionarios permitidos proporcionarán y usarán sus mejores esfuerzos para instar a cualquiera de sus Sub Contratistas a proporcionar al CONTRATANTE aquella información (inclusive cualquier información documental) en relación con el desempeño y ejecución de sus Sub Contratistas en los Servicios conforme al presente, tal como podría ser requerida por el CONTRATANTE por cualesquier de los siguientes propósitos:

      - para facilitar que el CONTRATANTE cumpla con las exigencias o requerimientos legales de dicha información por cualquier Autoridad con el fin de asegurar que el CONTRATISTA esté cumpliendo todos los requisitos de las leyes en vigencia,

      - para facilitar que el CONTRATANTE conduzca, defienda, negocie o concilie cualquier pretensión contra o presentada por algún Tercero que surja de o en relación con los Servicios, sea o no que dicha pretensión llegue a ser el objeto de algún arbitraje o proceso judicial,

      - para facilitar que el CONTRATANTE haga cualquier solicitud o imputación (inclusive, pero sin limitación alguna, cualquier reclamo o pretensión por cualquier concesión, asignación o reparación judicial) o representación en relación con, o para oponerse o impugnar alguna tasación sobre, o alguna responsabilidad civil de el CONTRATANTE en cuanto a cualquier impuesto.

- Las obligaciones del CONTRATISTA expuestas anteriormente perdurarán por un periodo de seis (6) años a partir de la fecha del acuerdo por el CONTRATANTE en cuanto al estado definitivo de cuentas del CONTRATISTA en conformidad del Contrato, y el CONTRATISTA guardará, y usará sus mejores esfuerzos para instar que cualquier de sus Sub Contratistas conforme al presente retenga y guarde, toda la información y los documentos en relación con los Servicios ejecutados en conformidad con el Contrato y de esta manera facilite que el CONTRATISTA pueda cumplir con las obligaciones que anteceden.

- El CONTRATISTA pagará, y obligará a sus Sub Contratistas a pagar correcta y lícitamente todos los impuestos gravados sobre el CONTRATISTA o sus Sub Contratistas por cualquier Autoridad en relación con la ejecución de los Servicios.

Además, el CONTRATISTA mediante el presente acepta la exclusiva obligación de pagar a las respectivas agencias gubernamentales y las Autoridades tributarias todos los impuestos, contribuciones, intereses, multas y sanciones estipuladas en dichas leyes y cualquier enmienda a las mismas, o en cualquier ley similar que podría ser promulgada posteriormente, con respecto a los salarios y sueldos pagados a los empleados del CONTRATISTA por servicios prestados en relación con el presente Contrato, y también acuerda exigir y causar que los arriba mencionados Sub Contratistas y proveedores hagan lo mismo con respecto a los salarios y sueldos pagados a sus empleados.

En caso que el CONTRATANTE o sus Afiliadas tengan que rendir cuentas o responsabilizarse ante la Autoridad con respecto a cualquier impuesto que podría ser gravado o tasado sobre el CONTRATISTA o sus Sub Contratistas conforme al presente Contrato, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE cualquier dicho impuesto que podría ser gravado o tasado por la Autoridad dentro de un plazo de treinta (30) días de haber recibido el CONTRATISTA dicha notificación proveniente del CONTRATANTE de dicho impuesto gravado.

Ante la omisión del CONTRATISTA de pagar al CONTRATANTE cualquier dicho impuesto gravado o tasado dentro del plazo de treinta (30) días, el CONTRATANTE, a su única discreción, podrá retener de los pagos dichos impuestos y de esta manera rendirá cuentas ante dicha Autoridad. Previo a cualquier pago por el CONTRATANTE sobre dicho gravamen o impuesto, el CONTRATANTE informará al CONTRATISTA con respecto a lo gravado y de las acciones que pretende tomar, y escuchará cualquier representación que el CONTRATISTA efectúe con respecto a dicho impuesto.

23.4 El CONTRATISTA mantendrá al CONTRATANTE indemne contra toda responsabilidad incurrida como consecuencia de la violación por parte del CONTRATISTA o cualquier de sus Sub Contratistas con respecto a cualquier de las obligaciones expuestas en las Sub Clausulas 23.1, 23.2 y 23.3 del presente y de todas y cualquier de las acciones, procesos, pretensiones, reclamos, daños y perjuicios, recargos, Costos y gastos en relación con las mismas.

El CONTRATISTA se responsabilizará por, y liberará, protegerá, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE indemne de tener que reportar, registrar y pagar cualquier impuesto, derecho, gravamen, recargo y/o tarifas (y cualquier multa, sanción o interés al respecto) gravado directa o indirectamente sobre cualquier miembro o integrante del CONTRATISTA y/o sobre los Sub Contratistas del CONTRATISTA y/o los empleados, ejecutivos, directores, aseguradoras y agentes y/o cualquier accionista de dicho Sub Contratista del CONTRATISTA y/o sus Afiliadas y/o sus Sub Contratistas, como resultado del desempeño y ejecución del CONTRATISTA conforme al presente Contrato.

El CONTRATANTE podrá retener de los importes de otra manera debidos y pagaderos al CONTRATISTA conforme al presente Contrato cualquier impuesto o importe exigido que se retenga conforme a la ley en vigencia. El CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA todos los recibos y comprobantes que evidencian los pagos efectuados a dichas Autoridades por concepto de los impuestos pagados o los importes retenidos.

  - Se considera que el CONTRATISTA ha tomado en cuenta en todas sus tarifas y montos detallados en el Anexo H – Precios Globales y Facturación, todos los impuestos, gravámenes, derechos o contribuciones que estén en vigencia en la fecha de suscripción del presente Contrato. Si después de la fecha de suscripción del presente Contrato, hubiera algún cambio en el nivel o incidencia, o cualquier nueva incidencia o abolición, de cualquier impuesto aplicable a los Servicios, gravamen o contribución excluyendo cualquier impuesto sobre las utilidades o ganancias, los cuales, por ley, son pagaderos por el CONTRATISTA o cualquier Sub Contratista o proveedor conforme al presente con respecto a que sus empleados o trabajadores trabajen a tiempo completo en los Servicios con respecto a las actividades del CONTRATISTA o cualquier Sub Contratista o proveedor conforme al presente Contrato o cualquier Sub Contrato u orden de compra conforme al presente, el importe neto de dicho cambio o nueva incidencia o abolición constituirá un incremento, o una reducción de los importes pagaderos por el CONTRATISTA conforme al Contrato.

El CONTRATISTA presentará al CONTRATANTE juntamente con su factura, los detalles completos de cualquier incremento o reducción que se efectuará en conformidad con lo que antecede, y todos los pagos después de haber entregado dichos detalles deberán tomar en cuenta los incrementos o reducciones a los cuales dichos detalles correspondan.

  - El CONTRATISTA insertará las previsiones en cada Sub Contrato u orden de compras conforme al presente, imponiendo a cada Sub Contratista las obligaciones que le facilitará que el CONTRATISTA pueda cumplir con sus obligaciones conforme las Sub Clausulas 23.1 al 23.5 del presente Contrato. El importe neto vencido y pagadero a, o proveniente de, cualquier Sub Contratista conforme al presente como resultado de cualquier cambio, nueva incidencia o abolición que surja de las disposiciones de la Subcláusula 23.5 del presente Contrato, será pagado a, o recuperado del CONTRATISTA por, el CONTRATANTE como si fuera que dicho incremento o reducción hubiese afectado directamente al CONTRATISTA.

  - El CONTRATISTA, sus Sub Contratistas o los cesionarios permitidos de ambos, cumplirán con todas las leyes y reglamentos en vigencia en lo que concierne a los requerimientos legales de registro de toda empresa o sucursal en relación con los Servicios, impuestos y gravámenes tanto nacionales como locales, inclusive teniendo que guardar y mantener registros contables adecuados, presentando y pagando correctamente todas las obligaciones fiscales gravadas sobre las actividades de ambos en relación con los Servicios. El CONTRATISTA, sus Sub Contratistas y proveedores o los cesionarios permitidos de los mismos, declararán de una manera oportuna todos las disposiciones aduaneras; impuestos locales sobre las ventas y cumpliendo con todos los impuestos indirectos que podrían estar vencidos y pagaderos conforme al presente.

23.8 El CONTRATISTA cumplirá con, y hará que sus Sub Contratistas cumplan con, todos los requerimientos legales, contractuales y administrativos en relación con su estado y presencia en el Estado Boliviano, inclusive, sin limitación, su registro para fines de pagar los impuestos a las utilidades de la empresa (IUE) e impuestos al valor agregado (IVA). Si fuera exigido por las leyes bolivianas, el CONTRATISTA mediante el presente acuerda registrarse para fines de pagar los impuestos a las utilidades de las empresas y los impuestos al valor agregado en conformidad con las disposiciones apropiadas de las leyes bolivianas durante el plazo del presente Contrato. El CONTRATISTA mediante el presente acuerda responsabilizarse de, y liberar, proteger, defender, indemnizar y mantener al CONTRATANTE indemne de cualquier falla de su parte o de sus Sub Contratistas de cumplir con los requerimientos de la presente cláusula.

23.9 El CONTRATISTA se responsabilizará de, y liberará, protegerá, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE indemne de cualquier impuesto, gravamen, derecho, recargo y/o tarifa (y cualquier multa, penalidad, sanción o interés al respecto) gravado en relación con la importación, compra y venta o disposición de activos del CONTRATISTA, o activos de cualquier Sub Contratista del CONTRATISTA, y por la omisión de exportar dichos activos previamente importados o los activos de cualquier Sub Contratista posterior a la terminación del presente Contrato. El CONTRATANTE no se responsabilizará y no reembolsará al CONTRATISTA por concepto de alguna tarifa o recargo de Terceros en relación con dicha importación o exportación.

  - El CONTRATISTA se responsabilizará de, y liberará, protegerá, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE indemne contra todo costo y gasto legal, jurídico y administrativo (inclusive los honorarios de abogados, desembolsos y otros Costos y gastos legales) incurridos por Empresa como resultado de la falla del CONTRATISTA o de sus Sub Contratistas de cumplir con sus acuerdos, Contratos, obligaciones y compromisos tal como se expone en la presente Cláusula.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- (AUDITORIAS).-

24.1 Durante el transcurso de los Servicios durante un periodo que concluye cinco (5) Años posteriormente, el CONTRATANTE, o sus debidamente autorizados representantes, a costo único del CONTRATANTE, contarán con el derecho de realizar una auditoría en cualquier momento razonable y a solicitud, para tomar las copias de todos los registros del CONTRATISTA (inclusive los Datos almacenados en computadoras), libros contables, registros de su personal, cuentas, correspondencia, memorándums, recibos, comprobantes y otros papeles o documentos de cualquier índole en relación con:

  - todos los recargos facturados por el CONTRATISTA al CONTRATANTE; y

  - cualquier disposición en el presente Contrato conforme el cual el CONTRATISTA tenga obligaciones de ejecución de las mismas que puedan ser verificadas mediante una auditoria.

Al respecto, el CONTRATANTE por lo general no contará con el derecho de investigar cómo se constituyen las tarifas o montos globales incluidos en el Contrato.

  - El CONTRATISTA cooperará plenamente con el CONTRATANTE y/o sus representantes en la ejecución de cualquier auditoria exigida por el CONTRATANTE. El CONTRATANTE realizará cualquier auditoria de una manera que mantenga cualquier inconveniencia al CONTRATISTA a un nivel razonablemente mínimo.

  - El CONTRATISTA obtendrá de todos sus Sub Contratistas derechos de auditoría equivalentes a aquellos especificados arriba, y hará que tales derechos se extiendan al CONTRATANTE.

CAPITULO IV

ASPECTOS LEGALES

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO).-

La presente minuta, será protocolizada con todas las formalidades de ley por el CONTRATANTE, el importe por concepto de protocolización debe ser pagado directamente por el CONTRATISTA, en caso que este monto no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por el CONTRATANTE a tiempo de hacer efectivo el pago del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Minuta del Contrato (original).

Documento legal de representación del CONTRATANTE y poder de representación legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

Garantía(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN).-

26.1 Cesión.

El CONTRATISTA no podrá ceder ni el Contrato ni alguna porción del mismo ni algún beneficio o interés bajo el Contrato sin la previa aprobación del CONTRATANTE.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA tendrá el derecho, previa aprobación del CONTRATANTE, de ceder el presente Contrato a una Afiliada, en cuyo caso el CONTRATISTA quedará con la responsabilidad de toda o cualquier obligación prevista en este Contrato en el evento que dicha Afiliada incumpla con cualquier obligación impuesta sobre el CONTRATISTA conforme al presente Contrato.

26.2 Subcontratación.

a) El CONTRATISTA no subcontratará la totalidad de los Servicios. El CONTRATISTA no subcontratará alguna porción substancial del Servicio sin la previa aprobación escrita por parte del CONTRATANTE, y dicha aprobación no será negada ni demorada sin razón.

La utilización razonable de mano de obra y la adquisición o alquiler de componentes menores en el Sitio de los Servicios por el CONTRATISTA no será considerada como Sub Contratos que requieran su aprobación; no obstante, este servicio será conducido o ejecutado en conformidad con los controles y procedimientos de seguridad y operativos del CONTRATISTA.

La solicitud de aprobación del CONTRATISTA para subcontratar, obligadamente debe incluir la información relevante con respecto al Sub Contratista propuesto, así como la porción de los Servicios ser subcontratados, y cualesquier otros detalles relevantes solicitados por el CONTRATANTE, como ser, el plan de manejo de seguridad y el manual operativo del Sub Contratista.

b) Ningún Sub Contrato vinculará ni pretenderá vincular al CONTRATANTE. Sin embargo, el CONTRATISTA deberá asegurar que cualquier Sub Contratista quedará vinculado por y acatará las disposiciones del Contrato en lo que concierne a su aplicación al Sub Contrato.

c) El CONTRATISTA se responsabilizará de todos los servicios, actuaciones, omisiones e incumplimientos de cualquier Sub Contratista, tan plenamente como si fueran los servicios, actuaciones, omisiones e incumplimientos del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO).-

27.1 Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en este Contrato, deberán tener un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato por la parte que alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Las causales de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que eximen de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total, temporal  definitivo de sus obligaciones a las Partes bajo este Contrato, son las siguientes:

- Un acto de guerra (se declare o no la guerra), invasión, acto de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, secuestro, revolución o insurrección militar, conflictos civiles o sabotaje;

- Terremotos (que se deban exclusivamente a causas naturales), huracanes u otras condiciones climatológicas muy adversas que no hayan ocurrido de acuerdo a una data histórica de diez (10) Años de información climatológica oficial provista por la estación de informe del tiempo más cercana al Sitio de los Servicios ;

- Disturbio y conmoción civil;

- Huelgas u otras disputas laborales a nivel nacional o que afecten todo el sector de la economía nacional que corresponda; o

- Huelgas u otras disputas laborales que no estén comprendidas bajo el numeral (4) inmediato anterior, pero que: (i) sean dirigidas, de manera puntual, en contra de una Parte dentro de una campaña más amplia de acciones laborales a nivel nacional; (ii) no puedan ser resueltas mediante acciones exclusivas de dicha Parte; y (iii) que no se deban al incumplimiento de la Norma Aplicable por la Parte que se vea afectada.

- Lluvias o tormentas, cuando la intensidad o duración superen el promedio de los últimos cinco (5) Años para la zona y época de los trabajos.

Dichos eventos calificarán como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en cada caso, cuando estén fuera del control de, y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y que no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables. Los eventos descritos en los numerales 15.1.4 y 15.1.5 anteriormente de esta Cláusula no constituirán Caso Fortuito a menos y hasta que, con respecto a cada uno de dichos eventos, los efectos adversos a la Parte afectada persistan por más de diez (10) Días consecutivos o acumulados durante la ejecución del Proyecto.

27.2 Condiciones de Validez.

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una Fuerza Mayor o Caso Fortuito que surja luego de la fecha de suscripción del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier Sub Contratista;

- La Parte que invoque la causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los diez (10) Días, donde describa la Fuerza Mayor o Caso Fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones; y

27.2.3 la Parte que invoque la causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluido minimizar retrasos en los Servicios.

27.3 Cumplimiento Ininterrumpido.

Cuando ocurra una Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha Fuerza Mayor o Caso Fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite el CONTRATANTE. El CONTRATISTA le notificará al Gerente del CONTRATANTE los pasos que propone, incluidos todos los otros medios de desempeño que no impida la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

- Las Partes acuerdan expresamente que si sucediera escasez o insuficiencia de mano de obra o materiales, inclusive el asegurar los fondos necesarios, no constituirá un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

- Salvo lo estipulado en contrario de acuerdo a Anexo H - Precios Globales y Facturación, no se efectuará ningún pago de cualquier índole o naturaleza con respecto a un evento de fuerza mayor.

- En el evento de que ocurriera un caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y el mismo continuara en exceso del Periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito de Tasa Cero, tal como se especifica en el Anexo H - Precios Globales y Facturación, el CONTRATANTE su única discreción optará por:

  - rembolsar al CONTRATISTA según la Tasa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito durante los periodos extendidos de eventos de fuerza mayor más allá que dicho Periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito de Tasas Cero, o

  - Rescindir el Contrato en conformidad con la Cláusula Trigésima Tercera.

  - Las	Partes se reunirán para acordar y reprogramar el Servicio y, si fuese necesario, extender el plazo del Contrato en conformidad con la Cláusula Vigésima Primera ante la falta de llegar a un acuerdo, cualquiera de las Partes contará con el derecho de rescindir el Contrato en conformidad con la Cláusula Trigésima Tercera.

27.4 Hasta tal punto que la movilización o desmovilización se demore o atrase por motivo de haber sucedido un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, se suspenderá la acumulación de recargos durante la totalidad del periodo de dicha demora o atraso, juntamente con aquel periodo adicional que podría ser razonablemente necesario para reanudar o iniciar dicha movilización o desmovilización.

Si resultara que la movilización se considera permanentemente imposible por motivo de haber sucedido dicho evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, entonces ninguna tarifa de movilización será pagadera conforme al presente. Si resultara que la desmovilización se considera permanentemente imposible por motivo de haber sucedido dicho evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, entonces se acordará entre las Partes la tarifa de desmovilización.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (PROPIEDAD).-

- El CONTRATANTE mantendrá la propiedad de los ítems e información proporcionados por el mismo, inclusive pero no limitado a, la Información Técnica, los materiales y equipos.

- Todas las prestaciones que surjan de los Servicios tal como se define en el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición, Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D - Especificaciones de la Interpretación, sea en forma de cintas de Datos sísmicos, los estudios y levantamiento de Datos asociados, la información de posicionamiento o navegación u otros documentos obtenidos o proporcionados por el CONTRATISTA como resultado de haber ejecutado los Servicios(pero excluye cualquier documento que incorpore o esté relacionado a los métodos o tecnología de propiedad del CONTRATISTA) que podrían ser utilizados por el CONTRATANTE para cualquier fin legítimo y que se convertirán en propiedad del CONTRATANTE al ser entregados al mismo, sujetos sólo a la recepción por el CONTRATISTA del pago completo por concepto del Servicio en conformidad con las disposiciones del Anexo H - Precios Globales y Facturación.

- El CONTRATANTE se reserva el derecho de no pagar por concepto de cualquier equipo, material, suministros o insumos proporcionados por el CONTRATISTA, si el CONTRATISTA no puede proporcionar pruebas satisfactorias que la propiedad sobre los equipos, materiales, suministros e insumos es del CONTRATISTA o, a plena discreción del CONTRATANTE, incondicionalmente traspasará al mismo una vez efectuado el pago.

La propiedad sobre cualesquier equipos, materiales, suministros, e insumos proporcionados por el CONTRATISTA que no cumplan con los requerimientos del Contrato y que fueren rechazados por el CONTRATANTE, de inmediato serán revertidos al CONTRATISTA.

El título de dichos ítems proporcionados por el CONTRATISTA por los cuales ningún pago haya sido efectuado por el CONTRATANTE y que ya no son necesarios para los fines del Contrato será revertido al CONTRATISTA.

28.4 Cuando los diseños, planos, informes, croquis y otros documentos y Datos a ser proporcionados por el CONTRATISTA conforme al presente hayan sido creados y almacenados en formato electrónico, el CONTRATISTA proporcionará al  CONTRATANTE dichos diseños, planos, informes, croquis y otros documentos y Datos en un disco u otro medio electrónico compatible con los sistemas del  CONTRATANTE en aquellos plazos especificados en el Anexo B - Especificaciones de la Adquisición,  Anexo C - Especificaciones del Procesamiento, Anexo D - Especificaciones de la Interpretación, o si no se hubiera especificado algún plazo, cuando fueran requeridos razonablemente por el  CONTRATANTE.

En ausencia de alguna especificación que defina los requisitos de compatibilidad de los sistemas de Datos aplicables a los Servicios, las Partes acordarán los requisitos de compatibilidad de los sistemas de Datos antes de la entrega de las prestaciones del Contrato a favor del  CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (PATENTES Y OTROS DERECHOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD).-

- Ni el CONTRATANTE ni el CONTRATISTA tendrán el derecho de uso de cualquier patente, derecho de autor (copyright), derecho o título de propiedad o "know-how" confidencial, marca registrada o proceso proporcionado por la otra Parte, excepto para fines del Contrato, sea directa o indirectamente, además los derechos de propiedad intelectual sobre éstos permanecerá con la Parte que proporciona dicha patente, derecho de autor (copyright) o "know-how" confidencial, marca registrada o proceso.

- Cuando cualquier patente potencial o derecho registrable u otro derecho de propiedad intelectual en cualquier país del mundo provenga o sea el resultado de:

  - desarrollos realizados por el CONTRATISTA que están basados en su totalidad sobre los Datos, equipos, procesos, sustancias e ítems semejantes en la posesión del CONTRATISTA o de sus Afiliadas en la fecha de suscripción o de otro modo producidos fuera del Contrato; y/o

  - perfeccionamientos hechos por el CONTRATISTA sobre existentes derechos de propiedad intelectual que pertenecen al CONTRATISTA o a sus Afiliadas; y/o

  - las actividades del CONTRATISTA en el transcurso normal de sus operaciones que no incorporen ni involucren algún desarrollo en conjunto con el CONTRATANTE o sus Afiliadas, entonces dichos derechos pertenecerán al CONTRATISTA.

29.3 Cuando cualquier patente potencial o derecho registrable u otro derecho de propiedad intelectual en cualquier país del mundo provenga o sea el resultado de:

    - desarrollos realizados por el CONTRATANTE o sus Afiliadas que están basados en su totalidad sobre los Datos, equipos, procesos, sustancias e ítems semejantes en la posesión del CONTRATANTE en la fecha de suscripción o de otro modo producidos fuera del Contrato; o,

    - perfeccionamientos hechos por el CONTRATANTE sobre derechos de propiedad intelectual existentes que pertenecen al CONTRATANTE o sus Afiliadas, entonces dichos derechos pertenecerán al CONTRATANTE.

- Salvo como se expone en las Sub Clausula 29.1, 29.2 y 29.3, cuando cualquier patente potencial o derecho registrable u otro derecho de propiedad intelectual en cualquier país del mundo provenga o sea el resultado de los Servicios y haya sido inventado durante el plazo del Contrato, dichos derechos pertenecerán en forma conjunta tanto al CONTRATANTE como al CONTRATISTA, a menos que fuera acordado lo contrario entre las Partes.

- Cuando de conformidad a la Subcláusula 29.4 un derecho pertenece a una Parte en forma absoluta, dicha Parte dará a la otra Parte, YPFB y sus Afiliadas, para el uso de dicho derecho, una licencia mundial, libre de regalías, irrevocable, no-exclusiva, no-transferible y que no pueda ser traspasada a un sub-licenciatario.

- Cuando de conformidad a la Subcláusula 29.4 un derecho pertenece en forma conjunta a las Partes, entonces las Partes, a menos que fuera acordado lo contrario por escrito, en forma conjunta podrán registrar la patente o cualquier otra solicitud de registro de dicho derecho en conjunto.

- El CONTRATISTA liberará, indemnizará, defenderá y mantendrá al CONTRATANTE indemne de toda pretensión, reclamo, pérdida, daño y perjuicio, costo (inclusive Costos legales), gasto, y obligación de cualquier índole y naturaleza sea por, o que surja de, cualquier supuesta violación de cualquier patente o derecho de propiedad o derecho protegido, que surja de o en relación con la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA conforme al Contrato, excepto cuando dicha violación o infracción necesariamente surja de la Información Técnica y/o de los instructivos del CONTRATANTE. En caso que el CONTRATISTA llegue a tener conocimiento de dicha violación o infracción o de una posible violación, entonces el CONTRATISTA de inmediato informará al CONTRATANTE.

- El CONTRATANTE liberará, indemnizará, defenderá y mantendrá al CONTRATISTA indemne de toda pretensión, reclamo, pérdida, daños y perjuicios, costo (inclusive Costos legales), gasto, y obligación de cualquier índole y naturaleza sea por, o que surja de, cualquier supuesta violación de cualquier patente o derecho de propiedad o derecho protegido, que surja de o en relación con la ejecución de las obligaciones del CONTRATANTE conforme al Contrato o el uso por el CONTRATISTA de la Información Técnica o materiales o equipos proporcionados por el CONTRATANTE o el cumplimiento por el CONTRATISTA de cualesquier de los instructivos del CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGÉSIMA.- (CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS).-

- El CONTRATISTA conducirá y realizará sus operaciones en conformidad con todas las leyes, reglamentos, decretos y/u órdenes oficiales gubernamentales correspondientes en vigencia en el Estado Boliviano o cualquier subdivisión política que tenga jurisdicción sobre los Servicios y/o el Sitio de los Servicios; quedando establecido que nada en el Contrato tendrá la intención o deberá ser interpretado para exigir que el CONTRATISTA actúe o deje de actuar si dicha acción o falta de ella fuese inconsistente con o sancionada por las leyes y reglamentos del país de constitución del CONTRATISTA o del país de constitución de cualquier de las entidades matriz del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA obtendrá todas las licencias, permisos, permisos temporales y autorizaciones exigidas por las leyes, normas y reglamentos en vigencia para la ejecución de los Servicios, salvo hasta el punto que los mismos sólo puedan ser obtenidos legalmente por el CONTRATANTE. Cuando fuera solicitado por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE proporcionará cualquier ayuda razonable al CONTRATISTA para dar apoyo al descargo del CONTRATISTA de las obligaciones que anteceden.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- (INDEMNIZACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).-

31.1 A menos que fuera estipulado en forma expresa en las Sub Clausulas 31.2, 31.5 y 31.6, las Partes pretenden que las indemnizaciones expuestas en el presente Contrato tengan aplicación:

  - sin tomar en consideración cualquier norma en conflicto con respecto a la responsabilidad conforme a cualquier ley o reglamento en vigencia, y

  - sin tomar en consideración cualquier limitación o exoneración exitosa de algún proceso de responsabilidad entablado por o a nombre de cualquiera de las Partes o cualquier otra persona o entidad en conformidad con las leyes de cualquier estado o país las disposiciones de cualquier acuerdo internacional, y

  - si fuera o no que el reclamo, las pretensiones, la responsabilidad, los daños y perjuicios o los gastos en cuestión se encuentran fundamentados en la negligencia, la responsabilidad objetiva u obligaciones estatutarias, o si fuera solicitado directa o indirectamente mediante una sentencia favorable que instruya el pago, una indemnización o una obligación de indemnización proporcional por alguna persona o entidad contra cualquiera de las Partes (o cualquier persona o entidad a quién dicha indemnización está pendiente de pago).

  - Solo cuando no haya sucedido ninguna negligencia grave o algún acto ilícito intencional por la otra parte, inclusive de su grupo.

Se pretende que las indemnizaciones y actos de liberar se aplicarán sea que sucediera o no alguna lesión, fatalidad, enfermedad, pérdida o daños y perjuicios por causa de o como resultado total o parcial debido a la negligencia o culpabilidad, sea única, concurrente, en conjunto, activa o pasiva de cualquiera de las Partes (o cualquier persona o entidad a quién dicha indemnización está pendiente de pago) o la no navegabilidad de algún navío o la no aeronavegabilidad de alguna aeronave, o como resultado de cualquier condición preexistente, e incluirá, sin limitación, cualquier lesión, fatalidad, enfermedad, pérdida o daños y perjuicios que surja directa o indirectamente de o en relación con el ingreso o la salida, la carga o descarga, o en la presencia de cualquier persona o entidad a quién dicha indemnización está pendiente de pago o en tránsito hacia o proveniente del Área de Estudios Sísmicos o cualquier instalación, plataforma, torre de perforación, nave, aeronave o algún otro predio dentro del Área de Estudios Sísmicos de propiedad de, arrendado, utilizado, o contratado por el CONTRATISTA, el Grupo de otros Contratistas o el CONTRATANTE, directa o indirectamente en relación con los Servicios conforme al presente Contrato.

31.2 Sin perjuicio de la Subcláusula 31.1, se reconoce que ciertas situaciones podrían surgir donde las Partes podrían desear definir más estrechamente la repartición o asignación de los riesgos asociados con ciertos Riesgos Especiales, tal como se define en el Anexo A – Riesgos Especiales, en dicho caso las disposiciones de indemnización en relación con los Riesgos Especiales serán acordadas entre las Partes basado en el análisis individual de cada caso, tal como se detalla en el Anexo E – Especificaciones del Sitio de los Servicios .

31.3 Sin perjuicio de cualquier otra disposición en la presente Cláusula, el CONTRATANTE liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATISTA indemne de y contra cualquier y toda responsabilidad civil debido a alguna fatalidad, enfermedad o lesión que sucediera con cualquier funcionario o integrante del personal del CONTRATANTE o por pérdidas o daños y perjuicios a la propiedad del CONTRATANTE (sea de propiedad de, alquilado, arrendado o de alguna otra manera proporcionado por el CONTRATANTE) y contra todo reclamo, pretensión, demanda, proceso, causa de acción y costo y gasto (incluyendo honorarios legales razonables) resultante de los mismos.

31.4 Sin perjuicio de cualquier otra disposición en la presente Cláusula, el CONTRATISTA liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE y al Grupo de otros Contratistas indemne de y contra cualquier y toda responsabilidad debido a alguna fatalidad, enfermedad o lesión que sucediera con cualquier funcionario o integrante del personal del CONTRATISTA o por pérdidas o daños y perjuicios a la propiedad del CONTRATISTA (sea de propiedad de, alquilado, arrendado o de alguna otra manera proporcionado por el CONTRATISTA) y contra todo reclamo, pretensión, demanda, proceso, causa de acción y costo y gasto (incluyendo honorarios legales razonables) resultante de los mismos.

31.5 El CONTRATANTE liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATISTA indemne de y contra toda y cualquier responsabilidad civil debido a la fatalidad, enfermedad o lesión del personal de cualquier Tercero o de la pérdida o daños y perjuicios de la propiedad de Terceros y contra todo reclamo, pretensión, demanda, proceso y causa de acción legal y costo y gastos (inclusive tarifas legales razonables) como resultado de los mismos y que surjan de y hasta el punto de cualquier negligencia o incumplimiento por parte del CONTRATANTE en la ejecución y cumplimiento de cualquier de sus obligaciones conforme al presente.

31.6 El CONTRATISTA liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE indemne de y contra toda y cualquier responsabilidad civil debido a la fatalidad, enfermedad o lesión del personal de cualquier Tercero o de la pérdida o daños y perjuicios de la propiedad de Terceros y contra todo reclamo, pretensión, demanda, proceso y causa de acción legal y costo y gastos (inclusive tarifas legales razonables) como resultado de los mismos y que surjan de y hasta el punto de cualquier negligencia o incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la ejecución y cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente.

31.7 El CONTRATISTA acuerda liberar, defender, indemnizar y mantener al CONTRATANTE indemne de y contra cualquier y todo reclamo, pretensión, responsabilidad y de cualquier naturaleza que sea como resultado de la omisión del CONTRATISTA, o cualquier omisión de los Sub Contratistas del CONTRATISTA, de pagar sus obligaciones, incluyendo, pero no limitándose a todos los beneficios sociales, bonificaciones, aguinaldos, indemnizaciones, finiquitos, y beneficios de empleados y trabajadores de cualquier índole o descripción exigidos por las políticas de empleo del CONTRATISTA o por las leyes en vigencia.

El CONTRATANTE podrá solicitar que el CONTRATISTA proporcione prueba del cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que rigen los servicios y previsión social. En caso que el CONTRATANTE identifique, a su criterio razonable, cualquier falla o carencia de cumplimiento que podría resultar en algún proceso, acción o demanda legal entablada contra el CONTRATANTE, el mismo podrá retener dichos montos como considere necesario para cubrir todos los Costos y gastos de cualquier potencial pretensión legal, hasta que del CONTRATISTA logre el pleno cumplimiento con todas las leyes y reglamentos laborales y de previsión social.

  - El CONTRATISTA se responsabilizará de daños o la pérdida de las cintas magnéticas obtenidas en el campo o de aquellas con Datos pre-procesados u otros Datos en copia impresa(los "Datos") mientras los mismos estén en posesión del CONTRATISTA. Como descargo de su responsabilidad civil conforme al presente y en consideración del alcance de los Servicios, el CONTRATISTA procederá como sigue a continuación:

31.8.1 Con respecto a los Servicios de Adquisición de Datos Sísmicos (con o sin los Servicios de procesamiento)

  - Cuando no existan copias de respaldo (copia "back-up") de los Datos, el CONTRATISTA podrá:

    - repetir los registros sísmicos o hacer que se repitan los registros sísmicos en aquella porción de los Servicios con respecto a aquellas cintas magnéticas de campo que hayan sido dañadas o pérdidas; o

    - pagar al CONTRATANTE la suma inicialmente cobrada por el CONTRATISTA para grabar dicha información dañada o pérdida, el curso de acciones a seguir deberá ser elegido y acordado entre las Partes.

En caso que se acuerde que los Servicios, una porción de los Servicios deba ser re ejecutada, entonces el CONTRATISTA en conformidad re ejecutará los Servicios aquella porción de los Servicios, tan pronto como sea practicable de manera razonable, con los mismos estándares de los Servicios originales y sin ningún costo adicional para el CONTRATANTE.

  - Cuando existiera una copia de respaldo de los Datos el CONTRATISTA proporcionará al CONTRATANTE una copia duplicada de dichas copias de respaldo.

El CONTRATISTA no contará con ninguna obligación o responsabilidad civil adicional con respecto a daños o a la pérdida de los Datos después de su entrega al CONTRATANTE o a cualquier Tercero designado por el CONTRATANTE en la dirección acordada entre las Partes.

31.8.2 Con respecto a los Servicios de Procesamiento de Datos Sísmicos

- Cuando no haya copias de respaldo disponibles de los Datos, la única obligación y responsabilidad del CONTRATISTA será de pagar al CONTRATANTE una suma equivalente al costo de los medios magnéticos en blanco.

- Cuando haya disponibles copias de respaldo de los Datos, el CONTRATISTA proporcionará al CONTRATANTE a su propio costo copias duplicadas de dichos Datos de respaldo.

El CONTRATISTA no tendrá ninguna obligación o responsabilidad por concepto de daños o la pérdida de los Datos después de la entrega de los mismos al CONTRATANTE o a cualquier otro Tercero designado por el CONTRATANTE en la dirección acordada entre las Partes.

Sin perjuicio de lo que antecede y si existieran las cintas magnéticas de los Datos procesados, la única responsabilidad del CONTRATISTA ante el CONTRATANTE será el recrear las Cintas Maestras que corresponden más próximamente posible a los Datos perdidos o dañados en formato adecuado y a su propio costo dentro de un plazo razonable tal como podría ser acordado entre las Partes. En este contexto, el término "Cintas Maestras" significará las cintas que contienen los Datos, que el CONTRATANTE, actuando en forma razonable, considere adecuados para los fines de archivado y procesamiento y/o reprocesamiento posterior en una fecha futura.

31.9 Sin perjuicio de la Subcláusula 31.6 y con excepción de lo dispuesto en la Sub Clausula 31.4, el CONTRATANTE liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATISTA indemne de y contra cualquier reclamo o pretensión de cualquier índole o naturaleza que surja de la polución y/o contaminación que sucediera en los predios del CONTRATANTE o del Grupo de otros Contratistas o que emane o que origine de la propiedad y equipos del CONTRATANTE o del Grupo de los Otros Contratistas que surja de o en relación con la ejecución o desempeño del Contrato.

- Sin perjuicio de la Subcláusula 31.5 y con excepción de lo dispuesto en la Sub Clausula 31.3, el CONTRATISTA liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE y al Grupo de otros Contratistas indemnes de y contra cualquier reclamo o pretensión de cualquier índole o naturaleza que surja de la polución y/o contaminación que sucediera en los predios del CONTRATISTA o que emane o que origine de la propiedad y/o equipos del CONTRATISTA que surja de o en relación con la ejecución o desempeño del Contrato.

- Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en alguna otra parte del Contrato, el  CONTRATANTE liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATISTA indemne de la Pérdida Indirecta propia del CONTRATANTE y el CONTRATISTA liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE y al Grupo de otros Contratistas  indemnes de la Pérdida Indirecta  propia del CONTRATISTA.

- Salvo lo dispuesto anteriormente en las Sub Clausulas 31.9 y 31.10 y sin perjuicio de las Sub Clausulas 31.3 al 31.6 inclusive, el CONTRATANTE asumirá toda la responsabilidad, y defenderá, indemnizará, liberará y mantendrá al CONTRATISTA indemne de y contra cualquier responsabilidad con relación al control y retiro de alguna polución o contaminación o daños y perjuicios de la flora y fauna que surjan de la ejecución diligente de los Servicios por el CONTRATISTA.

Para que no quede la más mínima duda, al asumir el CONTRATANTE la responsabilidad conforme a la presente Subcláusula se aplicará sólo por concepto del costo de, y de la obligación de, el control y retiro de la polución o contaminación y las multas o sanciones gravadas debido a los daños o las pérdidas de flora y fauna, pero no tiene aplicación a las pérdidas o daños a otra propiedad o lesiones o fallecimiento de personas provocados por la polución o contaminación, y el CONTRATISTA acuerda, sin perjuicio de la Subcláusula 31.9 asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener al CONTRATANTE indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación tal como se describe en la Subcláusula 31.10 o que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus Sub Contratistas tal como se indica en la Subcláusula 31.6.

- Sujeto siempre a las disposiciones de la Subcláusula 31.14, las Partes mediante el presente reconocen y confirman que ningún miembro o integrante del CONTRATANTE, del CONTRATISTA o del Grupo de otros Contratistas será considerado como Tercero.

- Las Partes pretenden que las indemnizaciones proporcionadas por el CONTRATISTA en la presente Cláusula y las indemnizaciones dadas por Otros Contratistas en Contratos celebrados entre el CONTRATANTE y Otros Contratistas tendrán aplicación:

  - salvo como se dispone a continuación para el beneficio del Grupo de otros Contratistas en el caso de indemnizaciones proporcionadas por el CONTRATISTA; y,

  - para el beneficio del CONTRATISTA en el caso de las indemnizaciones dadas por Otros Contratistas en los Contratos celebrados entre el CONTRATANTE y los Otros Contratistas.

Las disposiciones concedidas de defender, liberar y mantener indemne al CONTRATISTA, al Grupo de otros Contratistas serán dispuestas por el CONTRATISTA bajo el entendimiento expreso de que tendrán aplicación a su favor, sólo con dichos Otros Contratistas que han proporcionado disposiciones recíprocas de defender, liberar y mantener indemne para el beneficio del Grupo del CONTRATISTA, en sus Contratos con el CONTRATANTE que conceden equivalentes derechos y protección al Grupo del CONTRATISTA.

Dichas indemnizaciones concedidas por el CONTRATISTA al Grupo de otros Contratistas tendrán vigencia a partir de dicho momento y durante la duración de dicho plazo, mientras que dichos Otros Contratistas queden obligados y vinculados mediante aquellas disposiciones concedidas de defender, liberar y mantener indemne incorporadas en los Contratos celebrados entre los Otros Contratistas y el CONTRATANTE.

Con el fin de cumplir con este objetivo, el CONTRATANTE usará sus esfuerzos razonables para asegurar que en sus Contratos celebrados con Otros Contratistas, las disposiciones de indemnizaciones incorporadas en dichos Contratos serán substancialmente similares a las indemnizaciones contempladas por la presente cláusula, de manera que dichos Contratos darán efecto a las disposiciones de defender, liberar y mantener indemne para el beneficio del Grupo del CONTRATISTA las cuales, en forma substancial, son equivalentes a aquellas concedidas al CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATANTE no pueda en su totalidad cumplir con el objetivo que antecede, el CONTRATANTE sin demora alguna, notificará al CONTRATISTA por escrito con los detalles de los riesgos adicionales siendo asumidos por el CONTRATISTA.

En caso que el  CONTRATANTE informe al CONTRATISTA que uno, o más, de los Otros Contratistas  han rechazado dar efecto a las disposiciones de defender, liberar y mantener indemne contemplados en el Sitio de los Servicios , las Partes al presente se reunirán para discutir y acordar maneras para minimizar el impacto de dichos riesgos adicionales, que podrían ser identificados por cualquier Parte, y que podrían incluir: prácticas o arreglos alternativos de servicios que minimizarían el impacto de dichos riesgos; un contrato independientemente de la indemnidad mutua aplicable en el Sitio de los Servicios  o una contraprestación adicional para facilitar que el CONTRATISTA pudiera contratar una póliza contra dichos riesgos adicionales.

En caso que las Partes no lograran llegar a un acuerdo con respecto a un apropiado proceso de mitigación de riesgos, la omisión de cualquier Otro CONTRATISTA de conceder recíprocas indemnizaciones y disposiciones de defender, liberar y mantener indemne tal como se contempla en el presente, causará que dicha parte sea considerada y tratada como un Tercero.

31.15 El CONTRATISTA o el CONTRATANTE, tal como fuera el caso, en forma expedita entregará a la otra Parte una notificación por escrito con respecto a cualquier reclamo o pretensión presentada o cualquier proceso legal iniciado, por el cual el CONTRATISTA o el CONTRATANTE asevere contar con el derecho de indemnización conforme al presente Contrato. Dicha notificación tendrá que declarar con tanto detalle como fuera razonablemente practicable, incluyendo los hechos y circunstancias que dieron lugar al reclamo o pretensión, y será presentada lo más antes posible después que la Indemnataria tenga conocimiento de dicho reclamo, pretensión o proceso.

La Indemnizadora conferirá sobre la Indemnataria, en lo que concierne a la defensa de cualquier dicho reclamo, pretensión o proceso pero, sujeto al resto de las disposiciones de la presente Subcláusula, la Indemnizadora o su aseguradora, mantendrá el control de la realización de dicha defensa, incluyendo, pero no limitado a la selección y dirección de los asesores legales y/o abogados.

A pesar de lo que antecede, sin embargo, ninguna de las Partes efectuará la conciliación de o el compromiso de cualquier dicho reclamo, pretensión o proceso sin haber obtenido previamente el consentimiento por escrito de la otra Parte, pero si la Indemnataria no concede su consentimiento a una conciliación que la Indemnizadora esté dispuesta a aceptar, entonces la responsabilidad de la Indemnizadora se limitará al monto por el cual dicho proceso pudiera haber sido arreglado. La Indemnataria podrá, con una notificación por escrito a la Indemnizadora y por cuenta y riesgo de la Indemnataria, seleccionar sus propios asesores legales y/o abogados para participar en y estar presente para la defensa de cualquier dicho reclamo, pretensión o proceso, siempre que dichos asesores legales y/o abogados no tomarán ninguna acción durante el transcurso de dicho reclamo, pretensión o proceso, que perjudique la defensa de dicho reclamo, pretensión o proceso.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFIDENCIALIDAD).-

32.1 El CONTRATISTA en ningún momento, sin el acuerdo previo del CONTRATANTE, podrá:

    - sacar algún boletín o anuncio de publicidad en lo que concierne al objeto del Contrato; o

    - publicar ni permitir que se publique, sea sólo o en conjunto, con cualquier otra persona algún artículo, fotografía u otra ilustración o gráfica en relación con los Servicios conforme al presente, o los negocios en general del CONTRATANTE, sin la previa referencia y aprobación por escrito proveniente del CONTRATANTE. Dicho consentimiento sólo se podrá aplicar a cada solicitud específica y tendrá relación sólo a dicha solicitud. La exactitud de cualquier información no directamente proporcionada por el CONTRATANTE será de total responsabilidad del CONTRATISTA,

    - A menos que fuera necesario para permitir que el CONTRATISTA pueda ejecutar sus obligaciones conforme al Contrato, usar, reproducir, copiar, divulgar, colocar a disposición o uso a nombre de algún Tercero o facilitar que algún Tercero utilice, examine o copie cualquier información, incluyendo pero no limitándose a planos, Datos, y software de computadoras que no sean de propiedad del CONTRATISTA y que;

      - haya sido proporcionado al CONTRATISTA por o a nombre del CONTRATANTE, o sus Afiliadas, dentro de o en relación con el Contrato; o

      - pertenezcan al CONTRATANTE en conformidad con el Contrato; o

      - el CONTRATISTA haya elaborado en relación con los Servicios.

En Caso que el CONTRATISTA divulgue o declare cualquier información a algún Tercero conforme a las disposiciones de la Cláusula 32.1 inciso (b), el CONTRATISTA se responsabilizará de asegurar que dicho Tercero mantenga cualquier dicha información en confidencialidad y que cumpla con todos los requerimientos de la presente Subcláusula.

- Las disposiciones de la Subcláusula 31.1 no se aplicarán a la información que:

  - es o llegue a ser parte del dominio público; o

  - estaba en la posesión del CONTRATISTA antes de la adjudicación del Contrato y que no se encontraba sujeta a alguna obligación de confidencialidad ante el CONTRATANTE; o

  - fue recibida de un Tercero, cuya posesión es legítima y quien no se encuentra bajo ninguna obligación de no divulgar la misma; o

  - tenga relación a los métodos y técnicas de propiedad del CONTRATISTA con respecto a la ejecución de los Servicios; o

  - se requiera que sea divulgada para poder cumplir con los requerimientos de cualquier ley, norma o reglamento sea de YPFB, o de cualquier instancia gubernamental o reguladora con jurisdicción sobre los Servicios el CONTRATISTA, o cualquier mercado bursátil correspondiente; o

  - es usada o divulgada por el CONTRATISTA cinco (5) años después de la conclusión de los Servicios.

- El CONTRATISTA asegurará que las disposiciones de la presente Cláusula sean incorporadas en cualquier Sub Contrato, y que los ejecutivos, empleados y agentes del CONTRATISTA y de los Sub Contratistas cumplan con las mismas.

- Toda la información proporcionada por el CONTRATANTE al CONTRATISTA que el CONTRATANTE desea que permanezca confidencial, tiene que llevar marcada en forma clara que es información confidencial. No obstante, el CONTRATISTA contará con el derecho de uso y divulgación de cualquier dicha información confidencial a Terceros hasta el punto necesario para el desempeño y ejecución de los Servicios, y en relación con cualquier requerimiento legal sea estatutario u otro, siempre y cuando, dicho Tercero que recibe dicha información confidencial esté de acuerdo en quedarse obligado por similares disposiciones de divulgación de información confidencial como aplican al presente Contrato.

- Toda la información proporcionada por el CONTRATISTA al CONTRATANTE que el CONTRATISTA desea que permanezca confidencial tiene que llevar marcada en forma clara que es información confidencial. No obstante, el CONTRATANTE contará con el derecho de uso y divulgación de cualquier dicha información confidencial a Terceros hasta el punto necesario para el desempeño y ejecución de los Servicios, y en relación con cualquier requerimiento legal sea estatutario u otro, siempre y cuando, dicho Tercero que reciba dicha información confidencial este de acuerdo en quedarse obligado por similares disposiciones de divulgación de información confidencial como las que aplican al presente Contrato.

- El CONTRATANTE no publicará ni permitirá que sea publicada, ya sea por si sola o en conjunto, con cualquier otra persona algún artículo, fotografía u otra ilustración o gráfica en relación con los equipos y tecnología del CONTRATISTA usados en conjunto con los Servicios conforme al presente, o los negocios en general del CONTRATISTA, sin la previa referencia a y aprobación por escrito proveniente del CONTRATISTA. Dicho consentimiento sólo puede aplicarse a cada solicitud específica y tendrá relación sólo a dicha solicitud. La exactitud de cualquier información no directamente proporcionada por el CONTRATISTA, será de total responsabilidad del CONTRATANTE.

32.7    Las disposiciones de la Subcláusula 32.6 no se aplicarán a la información que:

  - es o llegue a ser parte del dominio público; o

  - estaba en la posesión del CONTRATANTE antes de la adjudicación del Contrato y que no se encontraba sujeto a alguna obligación de confidencialidad ante el CONTRATISTA; o

  - fue recibida de un Tercero que tuviera posesión legítima y quien no se encuentra bajo ninguna obligación de no divulgar la misma; o

  - tenga relación a los métodos y técnicas de propiedad del CONTRATANTE con respecto a la ejecución de los Servicios; o

  - se requiere que sea divulgada para poder cumplir con los requerimientos de cualquier ley, norma o reglamento sea de YPFB, o de cualquier instancia gubernamental o reguladora con jurisdicción sobre el Servicio o el CONTRATANTE, o cualquier mercado bursátil correspondiente.

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN O RESCISIÓN DE CONTRATO).-

33.1 Con Causa.

El CONTRATANTE podrá sin perjuicio a sus otros derechos, de forma inmediata, rescindir el Contrato mediante una notificación por escrito al CONTRATISTA.

    - Si alguna hipoteca, carga, pignoración u otra garantía, presente o futura, en o sobre la totalidad o cualquier porción substancial del emprendimiento, actividades contractuales, propiedad, activos o ingresos del CONTRATISTA llega a ejecución y se efectúa cualquier trámite (inclusive la toma de posesión o el nombramiento de un depositario judicial o administrador o liquidador administrativo) con el fin de ejecutar dicha garantía.

    - Si el CONTRATISTA se encuentra en o entra en quiebra y/o no puede pagar sus deudas al vencerse el plazo, o se considera que no podrá pagar sus deudas.

    - Si el CONTRATISTA inicia negociaciones o entabla algún proceso u otros trámites en vista de hacer reajustes, de reprogramar o prorrogar todo su endeudamiento o cualquier acuerdo voluntario como una manera de obtener un acuerdo con los acreedores para satisfacer sus deudas o negociar un esquema de acuerdo de los asuntos del CONTRATISTA, o si se propusiera, aprobar y efectuar un compromiso o una transacción entre el CONTRATISTA y sus acreedores o miembros o integrantes.

    - Si se gravara, aplicara, u obtuviera una orden judicial para una retención, secuestro, ejecución u otro proceso contra todo o una parte substancial de los bienes o activos del CONTRATISTA.

    - Si alguna persona iniciara algún trámite o proceso para la liquidación de, o el nombramiento de un administrador judicial en relación con el CONTRATISTA.

    - Si el CONTRATISTA no estuviera listo para dar inicio a los Servicios en la fecha exigida para el inicio tal como se define en el Anexo L – Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

33.2 Incumplimiento del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA se encuentra en incumplimiento en cuanto al desempeño o ejecución de sus obligaciones conforme al Contrato y omite corregir dicho incumplimiento de inmediato o, si la corrección inmediata no fuera posible, omite iniciar y seguir adelante con acciones eficaces durante un periodo continuo de diez (10) días con el fin de corregir dicho incumplimiento y hacer que los Servicios regresen a un estado de cumplimiento con el Contrato entonces el CONTRATANTE podrá, posteriormente sin perjuicio a sus otros derechos, rescindir el Contrato mediante una notificación por escrito y notariada donde especifica la fecha de dicha rescisión.

B

33.3 Sin Causa.

Previo al inicio de la movilización  de los equipos del CONTRATISTA en relación con los Servicios, tal como se lo define en la Anexo H - Precios Globales y Facturación, el CONTRATANTE contará con el derecho de rescindir el Contrato en cualquier momento mediante una notificación por escrito dirigida al CONTRATISTA con diez (10) días de antelación. En caso que el  CONTRATANTE ejerza este derecho, el CONTRATISTA llevará a cabo los instructivos del  CONTRATANTE en lo que concierne a la rescisión, inclusive la cancelación de Sub Contratos, y el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la tarifa de terminación anticipada tal como se lo define en el Anexo H - Precios Globales y Facturación, con respecto a los Servicios satisfactoriamente ejecutados hasta, e inclusive, la fecha efectiva de terminación y la plena conciliación de todas sus obligaciones conforme al presente.

33.4 Una vez iniciada la movilización de los Equipos del CONTRATISTA en relación con los Servicios, tal como se lo define en el Anexo H - Precios Globales y Facturación, el  CONTRATANTE contará con el derecho de rescindir el Contrato en cualquier momento mediante una notificación por escrito dirigida al CONTRATISTA con cinco (5) días de antelación. En caso que el  CONTRATANTE ejerciera este derecho, el CONTRATISTA llevará a cabo los instructivos del CONTRATANTE en lo que concierne la terminación, inclusive la cancelación de Sub Contratos, y el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA las tarifas y precios incluidos en el Anexo H - Precios Globales y Facturación, con respecto a los Servicios satisfactoriamente ejecutados hasta, e inclusive, la fecha efectiva de terminación juntamente con cualesquier Costo y gasto razonable y auditable tal como podrían ser acordados entre las Partes en el momento de la rescisión, inclusive el pago de la tarifa de desmovilización, o parte de la misma en conformidad con la cantidad de equipos y personal movilizados.

La rescisión del presente Contrato, cualquiera que sea la manera como sucediera, será sin perjuicio a los derechos y recursos de las Partes acumulados y devengados hasta, e inclusive, la fecha de dicha rescisión, y de ninguna manera afectará o perjudicará alguna disposición del presente Contrato que esté expresa o implícitamente estipulada para continuar en vigencia después de dicha rescisión; siempre que, ninguna de las Partes siga, después de dicha rescisión, acumulando recargos (aparte de la tarifa de desmovilización, si hubiese alguno, estipulado en el Anexo H - Precios Globales y Facturación) en o a nombre de la otra Parte por cuenta de los materiales, equipos, personal, servicios, transcurso del tiempo o el suceso de eventos post rescisión (sean conforme al Anexo H - Precios Globales y Facturación o de alguna otra manera).

33.5 En caso de un evento de rescisión conforme a las Sub Clausulas 33.1 o 33.2 arriba indicados, el CONTRATANTE contará con el derecho de concluir los Servicios de emplear a otros para concluir los Servicios de recuperar del CONTRATISTA todos los Costos incurridos por el  CONTRATANTE en exceso de aquellos Costos que el  CONTRATANTE hubiera incurrido caso que no se hubiera rescindido el Contrato, juntamente con todos los otros Costos directos y razonables asociados con o que surjan de dicha rescisión. La responsabilidad civil del CONTRATISTA con respecto a dichos Costos quedará limitada a un valor de ciento veinticinco por ciento (125%) del valor pendiente de los Servicios no ejecutados por el CONTRATISTA según lo determinado conforme al Anexo H - Precios Globales y Facturación.

33.6 En caso que el CONTRATANTE ejerciera sus derechos conforme a las disposiciones de las Sub Clausulas Incisos 34.1, 34.2 34.3 o 34.4, el CONTRATISTA con prontitud entregará al CONTRATANTE todos los Datos, cálculos y otros asuntos que corresponden a la ejecución de los Servicios realizados hasta la fecha de la rescisión, todos entregados en un medio apropiado juntamente con las copias de todos los mapas, planos, especificaciones y otros documentos preparados, elaborados u obtenidos por el CONTRATISTA en relación con el desempeño y ejecución de los Servicios, inclusive las copias originales de los mismos, siempre que en cada caso el CONTRATANTE tenga derecho a los mismos conforme las disposiciones del Contrato, y además lleve a cabo los instructivos razonables del CONTRATANTE en lo que concierne a la cancelación o cesión de cualquier Sub Contrato u órdenes de compra en relación con el Contrato.

  - El CONTRATISTA utilizará esfuerzos razonables para asegurar que las correspondientes disposiciones de rescisión en relación con la presente Sub Clausula estén incorporados en los Sub Contratos y órdenes de compra, inclusive disposiciones de cancelación, y derechos de cesión.

  - En caso que suceda un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que cause o provoque una extensión de la fecha anticipada de conclusión de los Servicios, tal como se estipula en el Anexo L – Plan de Ejecución y Programa del Contrato, luego sujeto a la Cláusula 27, cualquiera de las Partes podrá rescindir el Contrato en cualquier momento después de la Fecha de Conclusión de los Servicios, tal como se prevé en el Anexo L – Plan de Ejecución y Programa del Contrato.

En caso que el CONTRATISTA quede impedido de llevar a cabo sus operaciones conforme al presente debido a un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito por un periodo acumulativo total de treinta (30) días calendario, cualquier Parte podrá optar por rescindir el presente contrato sin ningún pago o responsabilidad adicional, con excepción de los Servicios ejecutados anteriormente, inclusive el pago de la tarifa de desmovilización. Las Partes en forma expresa acuerdan que en caso que sucediera alguna escasez de mano de obra o de materiales dicha escasez no constituirá un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

33.9 En caso de una terminación temprana sin causa que la fundamente, habiéndose ejecutado el acuerdo entre el CONTRATISTA y el Sub Contratista del helicóptero, el CONTRATISTA acepta cubrir los pagos restantes sujetos al monto mínimo de horas contratadas.

CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- (DERECHOS DE PREFERENCIA Y EMBARGOS).-

- El CONTRATISTA no colocará ningún derecho de preferencia, recargo o algo semejante sobre los Servicios sobre cualquier propiedad o bien del  CONTRATANTE en posesión del CONTRATISTA o que se encuentre en el Sitio de los Servicios.

- Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la presente Cláusula, el CONTRATISTA liberará, indemnizará, defenderá y mantendrá al CONTRATANTE indemne de y contra todo derecho de preferencia, embargo, secuestro, recobro o pretensión por cualquier Sub Contratista o persona que alegue ser Sub Contratista o por cualquier persona, empresa, o Autoridad gubernamental en relación con o que surja del presente Contrato.

- El CONTRATISTA de inmediato notificará al CONTRATANTE con respecto a cualquier posible derecho de preferencia, embargo, secuestro, recobro o pretensión que podría afectar los Servicios o cualquier parte de los mismos.

- En cualquier momento que se evidencie la existencia de algún derecho de preferencia, embargo, secuestro, recobro o pretensión al cual, si se lo estableciera, podría estar sujeta el CONTRATANTE o sus bienes, sea que fuera entablada por cualquier persona contra el CONTRATISTA o entablada por algún Sub Contratista o persona que alegue ser Sub Contratista, contra el CONTRATANTE, entonces el CONTRATANTE contará con el derecho de retener y/o buscar compensar o de alguna otra manera recuperar del CONTRATISTA cualquier dicha suma de dinero que podría indemnizar en su totalidad al CONTRATANTE contra cualquier dicho derecho de preferencia, embargo, secuestro, recobro o pretensión.

Cualquier dicho derecho de preferencia, embargo, secuestro u otro gravamen, hasta tal punto que el CONTRATISTA haya asegurado la liberación del mismo, impedirá cualquier reclamo, pretensión o exigencia por el CONTRATISTA de cualquier pago que sea en conformidad con el presente Contrato; y en caso que el mismo no fuera retirado dentro de un plazo de quince (15) días después de una notificación por escrito por el CONTRATANTE, el cual podrá retirar el mismo y podrá retener el costo de dicho retiro, inclusive los honorarios, tarifas y gastos, provenientes de cualquier suma adeudada y pagadera al CONTRATISTA conforme al presente.

- Antes de retener cualquier pago adeudado y pagadero al CONTRATISTA en conformidad con la Subcláusula 34.4, el CONTRATANTE le concederá al CONTRATISTA una oportunidad razonable para que demuestre que dicho supuesto derecho de preferencia, embargo, secuestro, recobro o pretensión o no es ejecutable o se encuentra bajo la cobertura de las disposiciones de una póliza de seguro ejecutable.

- Para los fines de la presente Cláusula, aparte de la Subcláusula 34.3, cualquier referencia al CONTRATANTE incluirá a sus Afiliadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- (DISPOSICIONES LEGALES GENERALES).-

- Renuncia.

No será considerado como renuncia ninguno de los términos y condiciones del Contrato, sea por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA, a menos que dicha renuncia sea presentada por escrito por una Parte a la otra. Ninguna omisión atribuible a cualquier Parte de hacer cumplir o ejecutar cualquiera de los términos y condiciones del Contrato constituirá una renuncia de dichos términos y condiciones.

- Retención de Derechos.

Sujeto a las disposiciones de la Cláusula 31, a menos que se haya expresado específicamente lo contrario en el Contrato, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA retendrán todos los derechos y recursos, tanto conforme al Contrato como a las leyes vigentes, que cualquiera podría tener y hacer cumplir contra la otra.

El CONTRATISTA no se quedará liberado de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato debido a alguna revisión, aprobación, Autorización, reconocimiento y cosas semejantes, por el CONTRATANTE.

- Las Afiliadas.

Cualquier limitación de responsabilidad civil concedida conforme al presente por una Parte a la otra, incluirá las Afiliadas de dicha Parte.

35.4 Relación de las Partes.

El CONTRATANTE celebra el presente Contrato en forma individual. Al respecto, el CONTRATISTA acuerda: (l) que cualquier reclamo, pretensión o acción por el CONTRATISTA conforme al presente Contrato se realizará o será entablada exclusivamente contra el CONTRATANTE, que responderá al CONTRATISTA por su propia cuenta, y (2) en forma inversa, que en cualquier reclamo, pretensión o acción contra el CONTRATISTA conforme al presente Contrato, el CONTRATISTA responderá directamente al CONTRATANTE hasta el punto máximo con respecto a cualquier pérdida o daños y perjuicios sufridos por el CONTRATANTE.

35.5 Independencia del CONTRATISTA.

En cuanto al desempeño y ejecución de los Servicios, el CONTRATISTA en calidad de CONTRATISTA independiente, controlará el desempeño y ejecución de los detalles de los Servicios, y se responsabilizará tanto de los resultados como de asegurar que el desempeño y ejecución de los Servicios se realice de una manera consistente con las consideraciones apropiadas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, conforme a la Norma Aplicable. No obstante, que los objetivos para los Servicios están especificados en el presente y podrán ser complementados por los instructivos provenientes de los representantes del CONTRATANTE, el cual se reserva el derecho de observación e inspección con el fin de asegurar el cumplimiento satisfactorio de los Servicios.

La presencia de y/o la observación e inspección por los representantes del CONTRATANTE en el Sitio de los Servicios no liberará al CONTRATISTA de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA conforme al presente Contrato. Ni el CONTRATISTA ni los empleados, agentes, representantes, o Sub Contratistas del CONTRATISTA tendrán la Autoridad o Autorización para comprometer al CONTRATANTE alguna obligación legal vinculante.

- Notificaciones.

Toda notificación con respecto al Contrato será presentada por escrito y entregada personalmente, por fax, o por correo registrado o como carta certificada, o por un servicio de courier a la dirección correspondiente especificada en la clausula 38, con copia a cualesquier otra(s) oficina(s) que las Partes de tiempo en tiempo nominará(n) por escrito de una de las Partes a la otra.

Dichas notificaciones serán efectivas y tendrán vigencia:

  - si fueran entregadas personalmente, a partir del momento de su entrega;

  - si fueran enviadas por fax, a partir del primer día hábil (en la dirección de la parte receptora) después de su fecha de envío;

  - si fueran enviadas por correo registrado o como carta certificada, o a través de un servicio de Courier, a partir del momento de su entrega.

- Mitigación de Pérdidas.

Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA tomarán todos los pasos razonables para mitigar cualquier pérdida que resulte de cualquier violación del Contrato por la otra Parte.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- (ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN).-

36.1 Arbitraje y Conciliación.

Todas las reclamaciones entre las partes, que éstas no puedan resolver mediante negociación, se resolverán de manera final mediante arbitraje en derecho, realizado de conformidad con las reglas y/o reglamentos de arbitraje vigentes en la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia - C.N.C.B. (en adelante las "Reglas"). En la eventualidad de un conflicto entre esta Sub Cláusula y las Reglas, regirán las Reglas.

El tribunal arbitral será integrado por tres miembros. Cada parte nombrará un sólo árbitro, y los dos árbitros elegirán un árbitro neutro, quien será el presidente. En caso de que los dos árbitros no lleguen a un acuerdo en la selección del tercer árbitro, el presidente será seleccionado de conformidad con las Reglas.

El arbitraje se regirá por la Ley de Arbitraje y Conciliación del Estado Plurinacional de Bolivia y el lugar de arbitraje será la ciudad de La Paz, Bolivia. Los árbitros determinarán los méritos de la reclamación y emitirán su laudo final de conformidad con el derecho sustantivo del Estado Plurinacional de Bolivia con excepción de sus reglas de conflicto de Leyes. Las limitaciones de cualquier acción se determinarán bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los árbitros permitirán y facilitarán la exhibición de información en general y evidencias que consideren apropiadas en las circunstancias de conformidad con las Reglas, tomando en cuenta las necesidades de las Partes y la conveniencia de un proceso rápido y económico de exhibición.

Este podrá incluir exposiciones antes de la audiencia de la vista, en particular de los testigos que no asistirán en persona para testificar, si hay una necesidad evidente para dichas exposiciones. Los árbitros podrán emitir órdenes para proteger la confidencialidad de la información privilegiada, de secretos comerciales y otra información confidencial que se haya revelado durante el proceso de exhibición y en la fase de ofrecimiento de pruebas.

Las siguientes reglas aplican al procedimiento de arbitraje:

- Limitaciones de Tiempo e Itinerarios.

Los procedimientos se realizarán de manera rápida y, en la medida posible, tendrán el objetivo de que el laudo final se emita dentro de seis (6) meses luego de realizada la selección del árbitro presidente.

- Manejo de los Procedimientos.

Los árbitros manejarán los procedimientos de manera activa según consideren pertinente para que los procedimientos sean justos, rápidos, económicos y menos onerosos que el litigio. Los procedimientos se llevarán a cabo bajo las Reglas. Para facilitar la rapidez y eficiencia, los árbitros podrán:

36.3.1 Limitar asuntos para enfocarse en la parte medular de la reclamación y;

36.3.2 Excluir testimonio y otra prueba que se considere irrelevante o acumulativa.

36.4 Idioma y Árbitros.

Todos los escritos y procedimientos serán en español.

Los árbitros tendrán la Autoridad de conceder cualquier resarcimiento o desagravio que un tribunal del Estado Plurinacional de Bolivia pueda otorgar o conceder. Los árbitros podrán, a su criterio, otorgar intereses anteriores al laudo, y si lo hicieran, dichos intereses podrán tener tasas comerciales durante los períodos pertinentes de acuerdo a las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los árbitros podrán, durante los procedimientos, ordenar acciones temporales o medidas de preservación, incluidos, sin limitación, los embargos, el cumplimiento forzoso, un interdicto preliminar o un depósito de una fianza específica, justa y equitativa.

Los árbitros podrán pedir el auxilio judicial para la ejecución de las medidas preventivas o precautorias dictadas. Los árbitros podrán tratar el incumplimiento de una Parte de dicha orden provisional, con previo aviso y en la oportunidad de remediar dicho incumplimiento, declararan una rebeldía, y todas o algunas de las reclamaciones o defensas de la Parte en rebeldía se podrán eliminar y se podrá otorgar un laudo parcial o final en contra de dicha parte, o los árbitros podrán ordenar aquellas sanciones menores que estimen pertinentes.

El laudo final será de cumplimiento obligatorio para las Partes. El laudo final expresará que los árbitros lo emiten conforme a lo que han considerado como justo e imparcial.

Todas las fechas límites especificadas en la Subcláusula 36.2 se podrán prorrogar por mutuo acuerdo por escrito de las Partes.

Los procedimientos indicados en la Subcláusula 36.4 serán los procedimientos únicos y exclusivos para la resolución de disputas y reclamaciones entre las Partes que surjan de o estén relacionadas con este Contrato.

36.5. Continuación de los Servicios.

La realización de los Servicios  continuará durante cualquier procedimiento relacionado con cualquier Controversia.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES QUE CONTINUARAN).-

Las obligaciones incluidas en las Cláusulas 8, 13, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 del presente Contrato, y la presente Cláusula 37 continuarán sin suspensión a pesar de la conclusión  o rescisión del Contrato.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- (NOTIFICACIONES).-

38.1 Notificación por Escrito.

Toda notificación que se dé o se haga bajo, o relacionado con, los asuntos contemplados en este Contrato será por escrito.

- Forma de Entrega.

Cualquier notificación o comunicación llevarán la dirección dispuesta en la presente Sub Clausula, y se considera correcta si:

- Se envía por entrega personal, al entregarlo a la dirección de la Parte pertinente; o

- Se envía por correo certificado al momento del envío; o

- Se envía por fax, tan pronto se reciba la confirmación  correspondiente.

- Dirección para las Notificaciones.

El destinatario pertinente, la dirección, el número de fax de cada una de las Partes para propósitos del Contrato, sujeto a esta Cláusula, son:

El CONTRATANTE:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB

Calle Bueno N°185

Casilla No. 401

Lic. Carlos Villegas Quiroga,

Teléfonos: (2)2373375

Fax:  (2)2356540

El CONTRATISTA:

……………………………….

……………………………….

………………………………..

38.4 Cambio de Dirección.

Cualquiera de las Partes notificará a la otra Parte de un cambio en su nombre, destinatario pertinente, dirección y número de fax para propósitos de esta Cláusula; sin embargo, dicho aviso sólo entrará en vigencia en:

    - La fecha indicada en el aviso como la fecha en la cual ocurrirá dicho cambio; o

    - Si no se indica fecha o la fecha indicada es menos de cinco (5) Días luego de la fecha en la cual se dio el aviso, la fecha que caiga cinco (5) Días luego de la fecha en que se haya dado el aviso de dicho cambio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- (ANTICORRUPCIÓN).-

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley Nº 004 de fecha 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento, Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la “Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción.”

CLAUSULA CUATRIGÉSIMA.- (CONSENTIMIENTO).-

En señal de consentimiento y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato en cinco ejemplares de un mismo tenor y validez por una parte, el Lic. Carlos Villegas Quiroga – Presidente Ejecutivo a.i., en representación legal del CONTRATANTE y por otra, el Señor ………………….en representación legal del CONTRATISTA.

El presente documento, conforme a las disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.

……………….., ..… de …………………… de 2015.

CONTRATANTE								CONTRATISTA