INSPECCION PREVIA

EXPLORACION SISMICA 2D CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS NORESTE (AREA RIO BENI, LOTE II) Y SUD OESTE (AREA NUEVA ESPERANZA, LOTE I)

- OBJETIVO.

Inspeccionar las áreas donde se pretenda ejecutar cada uno de los proyectos y de esta manera tomar conocimiento in situ de las condiciones topográficas, hidrológicas y camineras, como también la sensibilidad social y ambiental de ambas Áreas; en el marco del proceso de contratación CDO-01- GNEE-01-2015.

- PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN.

En la inspección programada podrán participar representantes de Empresas Nacionales o Extranjeras constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, Empresas Nacionales en Asociación Accidental con empresas extranjeras y Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales y toda aquella Empresa interesada en participar del presente proceso licitatorio. Los proponentes interesados en asistir a la inspección previa, deberan gestionar sus propios medios de movilización de acuerdo a las rutas de acceso.

- REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Los participantes deberán portar su correspondiente identificación de la Empresa que representan y encontrarse comprendidos dentro de las pólizas de seguros de la Empresa a la cual representan y garantizan su integridad física, siendo además requisito indispensable contar con equipo de protección personal y las correspondientes vacunas (fiebre amarilla, tétanos, tifoidea y hepatitis B).

- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN.

Las rutas de inspección propuestas por YPFB no son limitativas y en caso de que se requiera inspeccionar alguna zona de interés por los representantes de las Empresas, se las podrá realizar llegando a un acuerdo sin ampliar el tiempo de inspección.

  - Lote 1 (Área Rio Beni). El punto de concentración para el inicio de la inspección será en el Hotel “Colonial” de la ciudad de Riberalta (Beni) a horas 17:00 para desarrollar los tramos descritos a continuación:

| Actividad | Origen | Destino |  | Hora | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de coordinación | Riberalta |  |  | 17:00 – 19:00 | 09/02/15 |
| Movilización | Riberalta | El Sena |  | 09:00 – 12:00 | 10/02/15 |
| Almuerzo | El Sena |  |  | 12:30 – 14:30 |  |
| Descripción del área del proyecto | El Sena |  |  | 14:30 – 18:30 |  |
| Pernocte | El Sena |  |  |  |  |
| Inspección | El Sena | Las Mercedes | 07:30 – 10:00 |  | 11/02/15 |
| Inspección | Las Mercedes | Girado | 11:00 – 11:30 |  |  |
| Movilización | Girado | Riberalta | 12:30 – 17:30 |  |  |

  - Lote 2 (Área Nueva Esperanza). El punto de concentración para el inicio de la inspección será en el Hotel “El Cristo” de la ciudad de Cobija (Pando) a horas 17:00 para desarrollar los tramos descritos a continuación:

| Actividad | Origen | Destino |  | Hora | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de coordinación | Cobija |  |  | 17:00 – 19:00 | 12/02/15 |
| Movilización | Cobija | Chive |  | 08:30 – 13:00 | 13/02/15 |
| Almuerzo | Chive |  |  | 13:00 – 14:00 | 13/02/15 |
| Inspección | Chive |  |  | 14:00 – 15:00 | 13/02/15 |
| Movilización | Chive |  | Cobija | 15:00 – 19:30 | 17/10/14 |

- RESULTADOS DE LA INSPECCION.

Una vez concluidas las inspecciones se suscribirá un Acta de Inspección, la misma contendrá una descripción de las actividades, recorridos realizados y conclusiones.