# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 224

MODALIDAD: CONTRATACION POR COMPARACION DE OFERTAS

OBJETO: APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMIMA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA

CÓDIGO: COX-GNEE-6-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO CORRESPONDE |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: 29/12/2015 |  | Hasta hora: 18:00 | AL CORREO ELECTRONICO bmoreno@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 30/12/2015 |  | Hora: 16:30 | YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones (Sala de reuniones Contrataciones), Av. Grigotá (Doble Vía a la Guardia entre 3er y 4to anillo), esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra. |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 07/01/16 |  | Hasta hora: 16:00 | YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones (Sala de reuniones Contrataciones), Av. Grigotá (Doble Vía a la Guardia entre 3er y 4to anillo), esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 07/01/16 | Hora: 16:30 |  | YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones (Sala de reuniones Contrataciones), Av. Grigotá (Doble Vía a la Guardia entre 3er y 4to anillo), esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 días calendario |

| PRECIO REFERENCIAL EN DOLARES AMERICANOS |  |  |  |  | EN BOLIVIANOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO | CANTIDAD (Días) | PRECIO UNITARIO ($us/Día) | PRECIO TOTAL ($us.) | PRECIO TOTAL |
| 1 | APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SISMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA | 360 | 1.200,00 | 432.000,00 | 3.006.720,00 |
| TOTAL |  |  |  | 432.000,00 | 3.006.720,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco del Decreto Supremo N. 0224 de fecha 24 de julio de 2009 y su Reglamento Vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria únicamente podrán participar Empresas extranjeras legalmente constituidas en su país de origen, o en asociaciones o consorcios extranjeros, conformados previamente a la presentación de propuestas.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación, exceptuando lo enunciado en el Artículo 18 del presente reglamento.

- Que tengan deudas pendientes con el Estado Plurinacional de Bolivia, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, ARPC y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los ex funcionarios o trabajadores de Y.P.F.B. hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por estos.

- El personal que ejerce funciones en Y.P.F.B., así como en las Empresas Subsidiarias del Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito u otros motivos debidamente justificadas y aceptadas por la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución.

- En el caso de los incisos k) y  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Dólares Estadounidenses.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Conforme al Art. 19 del Reglamento de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjeros de YPFB, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por la ARPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y los términos de referencia.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el ARPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los términos de referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días hábiles) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato por los comités.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Carta de Crédito Stand By (Stand By Letter of Credit – SBLC) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden/a favor de YPFB, la misma que deberá ser confirmada por un banco corresponsal (local) del Estado Plurinacional de Bolivia, registrado y autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato la misma que deberá ser emitida por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato y estar expresada en Dólares Estadounidenses; o alternativamente,

Boleta de Garantía Contra-garantizada (por una Carta de Crédito Stand By) emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características que la Carta de Crédito Stand By.

Retención por Concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato: En caso de pagos parciales la empresa podrá solicitar mediante nota expresa la retención por concepto de garantía de cumplimiento de contrato, este monto será devuelto a la conclusión del servicio, previa emisión del informe final de conformidad.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso, debiendo ser presentada conjuntamente la propuesta y de acuerdo a los siguientes requisitos:

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| OBJETO | APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS, ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA. CÓDIGO: COX-GNEE-7-15 |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISION. |
| PORCENTAJE MÍNIMO Bs. | CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y EXPRESADA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES |
| MONEDA | DÓLARES ESTADOUNIDENSES |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - CARTA DE CRÉDITO STAND BY O - BOLETA DE GARANTÍA CONTRA- GARANTIZADA |
| CARACTERÍSTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ARCP.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ARCP.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, posterior a la suscripción de contrato siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

##### Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| OBJETO | APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS, ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA. CÓDIGO: COX-GNEE-7-15 |
| VIGENCIA MÍNIMA | La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendarios al plazo de conclusión del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. |
| PORCENTAJE MÍNIMO Bs. | 7% DEL MONTO DEL CONTRATO |
| MONEDA | Dólares Estadounidenses |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Carta de Crédito Stand By o - Boleta de Garantía Contra- Garantizada |
| CARACTERÍSTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA |

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en los términos de referencia, cuando corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a la dirección electrónica establecida en el cronograma de plazos del presente DBC (bmoreno@ypfb.gob.bo), consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación, hasta la fecha y hora señalada. Las consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará la reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el ARPC,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La ARPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar las veces que sea necesario el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c)	A iniciativa de YPFB.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEM, LOTE, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y  propuesta técnica y económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DBC.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

- Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Documentos de la Propuesta Económica.

- Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. COX-GNEE-7-15. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al ARPC por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al ARPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el ARPC, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al ARPC, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La ARCP sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Resolución Administrativa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando la ARCP solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si la ARCP, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por la ARCP.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato se procederá a la descalificación de la propuesta y se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por la ARCP con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# TERMINOS DE REFERENCIA

# APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA

- Generalidades

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos realizará un proyecto de exploración sísmica 2D en la cuenca Madre de Dios, en el área Nueva Esperanza (adquisición de 1008 Km de líneas sísmicas 2D) el área de estudio está comprendida en el municipio Ixiamas, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz.

Las oficinas centrales del área de estudio estarán ubicadas en la ciudad de Cobija – Pando, el acceso a dicha ciudad se puede realizar tanto por vía terrestre como por vía aérea, en el primer caso se utiliza la - carretera asfaltada # 9 hasta Trinidad, luego una carretera de tierra ripiada y compactada partiendo de Trinidad (Beni) que pasa por Rurrenabaque y Riberalta hasta llegar a Cobija.

En el caso de ingresar a la ciudad de Riberalta por vía aérea desde la ciudad de Santa Cruz se pueden utilizar vuelos diarios de líneas aéreas comerciales que prestan servicios en esta ruta.

- Aspectos morfológicos y climáticos.

  - Área Nueva Esperanza.

La zona de Nueva Esperanza está caracterizada por una geomorfología típica conformada por llanuras de inundación y elevaciones de escasa altura.  Las elevaciones y ondulaciones del terreno no sobrepasan los 200 metros sobre el nivel del mar.

    - Vegetación.

El bosque predominante es primario con árboles de gran envergadura, si bien se trata de un área con muy poca afectación por incidencia del desarrollo humano, agrícola, ganadero, etc., se observa una progresiva intervención debida a asentamientos humanos y actividades generadas por el hombre.

    - Ríos.

En el área existen ríos muy caudalosos como el Rio Beni, Madre de Dios y Manupare. Estos ríos en épocas de lluvia son navegables y se convierten en la principal vía de acceso y transporte de productos agrícolas y otros. Diferentes comunidades y poblaciones se ubican generalmente a las orillas de estos cursos de agua.  En época seca se puede llegar a algunas poblaciones transportándose en vehículos con doble tracción, los caminos no son del todo estables y se deben transitar con precaución.

    - Salud.

La zona está declarada endémica, principalmente por  enfermedades como la Leishmaniasis (Lepra Blanca),  cuyo transmisor es un insecto parecido al mosquito denominado Flebotomos, el Dengue producido por el mosquito	Aedes aegyptis,  y el Hanta virus producido por roedores infectados de Apodemus agrarius. Situación que hace imprescindible contar con procedimientos y tratamiento de salud orientados específicamente a estas enfermedades.

    - Clima.

El clima de la zona es tropical monzónico - cálido que se comporta con relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. Se distingue también una estacionalidad temporal, que definen la “época de lluvias” desde noviembre a marzo donde se tienen las lluvias más intensas con la máxima en febrero (307 mm), y la época seca desde abril a octubre donde las precipitaciones se reducen hasta 80 mm en agosto.

La temperatura media anual es de 27 °C con máximas en octubre y diciembre (>33 °C.) mientras que las mínimas en julio (23°C) lo que significa una oscilación térmica anual de ± 4°C.

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de adquisición sísmica 2D, área Nueva Esperanza.

- Objeto de la Contratación

Contratar una Empresa que preste el servicio de Apoyo Técnico de Exploración sísmica 2D en la Cuenca Madre de Dios, zona Suroeste Área Nueva Esperanza. La contratación de este servicio permitirá a YPFB tener la seguridad y confianza de que las operaciones de Adquisición Sísmica 2D tendrán un seguimiento y serán validadas con estándares internacionales de calidad. Los datos sísmicos 2D adquiridos con éxito permitirán trabajar sin dificultad en las siguientes fases que son procesamiento e interpretación de datos que lleven a aclarar las características geológicas del área y sus posibilidades hidrocarburíferas.

- Objetivos

  - Objetivo General

Efectuar en nombre de YPFB, el Apoyo técnico durante la Adquisición sísmica 2D en la cuenca Madre de Dios, zona Suroeste Área Nueva Esperanza; haciendo cumplir y validando la ejecución del proyecto, cumpliendo las especificaciones técnicas contractuales para realizar el proyecto de Adquisición, conseguir que se trabaje con estándares de calidad esperados garantizando que los datos sísmicos de campo obtenidos cumplan con las expectativas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

  - Objetivos Específicos

Realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades de adquisición sísmica 2D:

- Validación y control de Red Primaria de Topografía

- Validación y control red GPS

- Validación y control red secundaria de topografía.

- Validación de apertura de trochas

- Pruebas de carga y profundidad.

- Perforación y cargado de pozos.

- Up Hole y/o Refracción

- Tendido de geófonos

- Registración de datos sísmicos

- Validación de los datos sísmicos crudos y procesados de campo

- Validación de los datos registrados en casa blanca.

Las anteriores actividades son enunciativas pero no limitativas, ya que se deberán realizar análisis de otros aspectos técnicos relacionados al servicio, para cumplir y ajustar a las especificaciones de YPFB.

- Alcance del Servicio

El alcance del SERVICIO para realizar las actividades de Apoyo Técnico durante la adquisición sísmica es de: Proveer de un (1) experto que permanezca en el sitio de los servicios, desde el inicio hasta el final de la adquisición sísmica 2D (según cronograma), por tanto el PROPONENTE deberá proveer un (1) Titular y su Relevo para realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades:

- Validación y control de Red Primaria de Topografía

- Validación y control red GPS

- Validación y control red secundaria de topografía.

- Validación de apertura de trochas

- Pruebas de carga y profundidad

- Perforación y cargado de pozos

- Up Hole y/o Refracción

- Tendido de geófonos

- Registración de datos sísmicos

- Validación de los datos sísmicos crudos y procesados de campo

- Validación de los datos registrados en casa blanca.

Verificar las siguientes actividades:

- Análisis del Diseño.

- Diseño del Área de Estudio

- Verificar los mapas de atributos del diseño (fold, offsets, azimuts, etc.).

- Verificar los archivos preplot en formato SP1 de fuentes y receptores.

- Verificar los archivos preplot en formato SPS.

- Verificar los parámetros de adquisición sísmica.

- Verificar las gráficas de los arreglos de fuentes y receptores.

- Verificar el documento “criterios de desplazamientos de fuentes y receptores”.

- Verificar el documento “criterios de re-disparo”.

- Datos de Topografía

- Control de poligonal de salida y red geodésica que se va utilizar durante la fase de topografía y posicionamiento de las líneas.

- Supervisión al establecimiento de la red geodésica para la determinación de las posiciones absolutas en el área.

- Supervisión a la calidad y calibración de todos los equipos a utilizar en la fase de topografía

- Supervisión en el campo, de las sesiones GPS que se realicen durante la campaña sísmica.

- Supervisión diaria al  nivelamiento y estacamiento en las líneas.

- Verificar que las coordenadas de los puntos medidos estén en el sistema geodésico establecido.

- Verificar la producción de Topografía y revisar por inconsistencias: estaca omitida, estaca duplicada, estacas con problemas de coordenadas.

- Comparar la producción (postplot) con el preplot para verificar que las fuentes y receptoras han sido niveladas de acuerdo a las especificaciones del documento “Criterios de desplazamientos”.

- Verificar la consistencia de elevaciones: elevaciones cero o fuera de rango.

- Verificar mapas de fold con los datos postplot, especialmente cuando hay obstáculos e informar cuando no se cumple con el fold requerido.

- Verificar y aprobar los desplazamientos de fuentes y receptores en casos especiales que necesitan aprobación de YPFB Corporación.

- Actividades de Perforación

- Supervisar la calidad, stock de repuestos, mangueras, bombas, motores, tipos de brocas, de los equipos de perforación a ser utilizados.

- Realizar el test de los equipos de perforación antes de iniciar los trabajos en línea.

- Verificar los parámetros de perforación: profundidad, carga, tope de carga.

- Aprobar los parámetros alternativos de perforación.

- Verificar la producción de Perforación: cantidad de pozos y consumo de carga.

- Verificar si hay pozos re-perforados y fuera de parámetros.

- Se llevara una base de datos para control estadístico.

- Supervisar y controlar el transporte y almacenaje de explosivos.

- Supervisar y controlar los procedimientos de cargado de pozo.

- Actividades de Registro

- Verificar las posiciones de fuentes y receptoras.

- Ejecución y evaluación del test de carga y profundidad.

- Diseño, evaluación y recomendación para programas de UpHole y refracción.

- Controlar el test inicial de material sísmico antes de iniciar las actividades de registro.

- Verificación de polaridad a todos los geófonos

- Controlar rutinariamente el esquema del tendido y de la traza.

- Verificar los partes del observador.

- Verificar las pruebas de Ruido Ambiental de acuerdo a lo requerido.

- Verificar los archivos script para el sismógrafo.

- Verificar las pruebas diarias y mensuales de instrumentos y de geófonos.

- Verificar los archivos producidos por el Sismógrafo.

- Verificar la geometría que será aplicada a los headers de los registros sísmicos.

- Verificar la calidad e integridad de los datos sísmicos: desplay de monitores.

- Verificar la geometría de cada punto de tiro: para encontrar errores de header o de cdp.

- Procesamiento de Datos Sísmicos en Campo

- Verificar las pruebas Start-up del Proyecto: con la cual se definen algunos parámetros de registro.

- Verificar la geometría (Shots, trazas, coordenadas, CDP)

- Verificar el análisis espectral para ver contenido de frecuencias de la señal útil.

- Verificar el contenido de amplitudes para detectar tiros débiles.

- Verificar las pruebas de parámetros de proceso:

- Pruebas de Mute externo.

- Recuperación de ganancia.

- Atenuación de ruido ambiental.

- Atenuación de ground-roll

- Filtros bajos y altos.

- Tipo de Deconvolución a aplicarse.

- Uso de Ganancia RAP o No RAP.

- Verificar el procesamiento de los datos sísmicos: cubo.

- Verificar secciones sísmicas (brute stacks) inlines, xlines.

- Verificar diapositivas en tiempo (time-slices).

- Envío de información al Cliente o Centro de Procesado

- Verificar los datos SEGD.

- Verificar los datos SEGY de acuerdo a los estándares solicitados.

- Verificar la información de soporte.

- Aprobar el envío de la información al lugar que el Cliente estipule.

El PROPONENTE deberá contar mínimamente con un Software y/o herramienta de base de datos que le permita realizar el seguimiento y validación de las actividades durante la Adquisición Sísmica.

El servicio también incluye el correspondiente análisis, evaluación y validación, en el país de origen de la empresa contratada, de los informes y demás reportes entregados por sus expertos localizados en campo, sobre la base de los insumos reportados por estos.

- Experiencia.

  - Experiencia del Proponente

Se consideraran los siguientes aspectos relacionados con la experiencia del PROPONENTE para la evaluación:

- Experiencia General: El PROPONENTE deberá acreditar como Mínimo cuatro (4) trabajos en general en el sector Hidrocarburos (UPSTREAM), para su habilitación.

- Experiencia Específica: El PROPONENTE deberá acreditar Mínimo tres (3) trabajos en servicios de Apoyo Técnico durante la Adquisición Sísmica 2D y/o 3D, para su habilitación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, los trabajos similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general.

  - Experiencia del Personal Clave.

YPFB requiere que un (1) experto o especialista permanezca en el sitio de los servicios, desde el inicio hasta el final de las etapas de la adquisición sísmica, por tanto la Empresa Ofertante debe proveer un (1) Titular y un (1) Relevo. Es decir que en el sitio de los servicios, el Titular estará presente por un mes y el próximo mes estará el relevo, así sucesivamente hasta la conclusión de las actividades.

El perfil del personal propuesto por el PROPONENTE deberá ser Geofísico o ramas afines, tales como Ingeniero Geólogo, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Electrónico u otros que hubieran realizado Apoyo Técnico durante la Adquisición Sísmica, desde la etapa de Topografía, Pruebas de Carga y Profundidad, Up Hole y/o refracción, perforación y cargado de pozos, tendido, grabación, calidad del dato crudo y procesamiento de campo.

El PROPONENTE deberá garantizar a YPFB, que él/los profesionales propuestos para el trabajo, tengan la capacidad, experiencia y el entrenamiento necesario para realizar las actividades durante el Apoyo Técnico.

La experiencia del PERSONAL CLAVE, será evaluada considerando los contratos de servicio de Apoyo Técnico durante la Adquisición Sísmica, los cuales deberán ser acreditados con contratos u órdenes de servicios o actas de conformidad de servicios o actas de recepción definitiva de servicio que respalden la ejecución de los contratos.

Se consideraran los siguientes aspectos para la evaluación, relacionados con la experiencia del PERSONAL CLAVE tanto TITULAR como el RELEVO:

- Experiencia Específica: Deberá acreditar como Mínimo cinco (5) trabajos en servicios de Apoyo Técnico durante la Adquisición Sísmica 2D y/o 3D, para su habilitación.

El PROPONENTE podrá presentar más de dos profesionales, de los cuales YPFB en primera instancia calificará a dos profesionales con mejores puntajes para las respectivas funciones de Titular y Relevo. Los otros profesionales que califiquen podrán ejercer en reemplazo del titular y/o relevo en caso de las siguientes circunstancias:

- Muerte.

- Incapacidad por accidente.

- Impedimento por enfermedad.

- Por impedimento u obstáculo legal.

- Otros casos debidamente justificados y aceptados por YPFB

Estas circunstancias deberán ser debidamente respaldadas con certificados u otros documentos idóneos dando a conocer a YPFB oportunamente esta situación.

Es causal de descalificación de la propuesta el incumplimiento del Requerimiento Mínimo de Trabajos de cualquiera de los profesionales.

- Plan de Trabajo.

El PROPONENTE deberá presentar un plan de trabajo siguiendo el requerimiento mínimo expuesto en el presente documento, explicando el personal que trabajará en el proyecto, metodología de trabajo, cronograma de actividades, software y/o herramienta de Base de Datos a utilizar y cualquier información y/o actividad que enriquezca el mencionado plan de trabajo. El plan de trabajo deberá definirse como PROPUESTA TECNICA.

- Software

El PROPONENTE deberá contar mínimamente con un Software y/o herramienta de base de datos que le permita realizar el seguimiento y validación de las actividades durante la Adquisición Sísmica.

- Idioma

El personal clave deberá comunicarse en idioma Castellano.

- Inicio de Actividades

El inicio de actividades operativas se computará a partir de la emisión de la ORDEN DE PROCEDER. Esta instrucción será el único instrumento que indique a la empresa adjudicada que puede iniciar sus actividades de Apoyo Técnico en campo.

Si por razones climatológicas adversas y ajenas a YPFB se deben paralizar las actividades, no se reconocerá ningún cargo por “stand by”.

- Modalidad de Contratación

La modalidad de contratación para el Servicio de Apoyo Técnico de Exploración Sísmica 2D en la cuenca Madre de Dios zona Suroeste Nueva Esperanza, se realizará por Comparación de Ofertas a través del Reglamento para la Contratación de bienes, obras y servicios especializados en el extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el marco del Decreto Supremo Nro. 224. El contrato entrará en vigencia a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

- Plazo del servicio

El servicio de Apoyo Técnico está ligado al inicio y fin según cronograma de actividades (Ver Tabla 1) de las actividades del Proyecto de Adquisición sísmica 2D en el área de Nueva Esperanza, misma que durará diez (10) meses. En caso de no iniciar trabajos y/o cancelarse la adquisición sísmica, el servicio de Apoyo Técnico también será cancelado e YPFB no pagará ningún cargo por este aspecto.

El PROPONENTE deberá entrenar al personal de YPFB en tareas de Topografía, Pruebas de Carga y Profundidad, Up-Hole y/o Refracción, perforación y cargado de pozos, registración y procesamiento de campo.

  - Cronograma

El PROPONENTE deberá ajustarse al Cronograma de los Términos de Referencia y presentar el mismo en formato propio o similar.

Tabla 1. Cronograma de actividades.

- Modificaciones al servicio

YPFB o la Contraparte asignada, previo al trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al PROPONENTE. También podrá ordenar las modificaciones únicamente a través de Contrato Modificatorio, solo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado y se determine una modificación significativa en el servicio. La contraparte deberá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. El informe-recomendación y antecedentes serán cursados por la Contraparte a YPFB, quien luego de su análisis a través de la Autoridad Máxima Ejecutiva, realizará el procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción.

- Movilización, viajes, alojamiento y alimentación

El PROPONENTE deberá incluir en su propuesta los gastos de traslado del especialista desde su país de origen hasta la ciudad de Cobija (Bolivia), el Software y/o herramienta que utilizará, (EPP) Equipo de Protección Personal, un (1) día de empalme del personal Titular y su relevo.

YPFB a través de un tercero, se encargará de movilizar al especialista desde la ciudad de Cobija hasta el SITIO DE LOS SERVICIOS y viceversa.

Las facilidades de movilización, alojamiento y alimentación en el SITIO DE LOS SERVICIOS serán provistas por la empresa contratada para el servicio de adquisición sísmica 2D.

- Seguros

El prestador del servicio de Apoyo Técnico deberá tener seguro de vida contra accidentes y seguro médico. Vacunas contra Fiebre amarilla, Tétanos, Hepatitis A, B y Fiebre Tifoidea. Todas estas prestaciones deben ser cubiertas por el PROPONENTE.

El PROPONENTE deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

  - Póliza de Responsabilidad Civil Patronal e Indemnización por accidentes del Trabajo.

El prestador de servicio deberá estar cubierto bajo el Seguro de Responsabilidad Civil de Empleadores o Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

La Póliza de Seguros, anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el PROPONENTE se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

- En caso de incumplimiento a la presentación de cualquiera de las pólizas requeridas, el PROPONENTE es enteramente responsable de los daños materiales y personales que pueda ocasionar dejando indemne a YPFB.

- Garantías a Requerir

  - Garantía de Seriedad de Propuesta

A elección del proponente, éste podrá presentar:

- Carta de crédito stand by (Stand By Letter of Credit-SBLC) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden/a favor de YPFB, la misma que deberá ser  notificada por un banco corresponsal (local) del Estado Plurinacional de  Bolivia, registrado y autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, con vigencia de noventa (90) días calendario, por un monto equivalente al 0,5% del valor de la propuesta económica, expresada en Dólares Estadounidenses; ó alternativamente,

- Boleta de Garantía Contra-garantizada (por una Carta de Crédito stand by) emitida una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características que la anterior.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato

A elección de la empresa adjudicada/contratista, ésta podrá presentar:

- Carta de crédito stand by (Stand By Letter of Credit-SBLC) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden/a favor de YPFB, la misma que deberá ser  confirmada por un banco corresponsal (local) del Estado Plurinacional de  Bolivia, registrado y autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, con vigencia de 60 días adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato y estar, expresada en Dólares Estadounidenses; ó alternativamente,

- Boleta de Garantía Contra-garantizada (por una Carta de Crédito Stand by) emitida una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características que la anterior.

## 16.3 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

En caso que la empresa adjudicada/contratista solicite un anticipo, a elección de ésta podrá presentar:

- Carta de crédito stand by (Stand By Letter of Credit-SBLC) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden/a favor de YPFB, la misma que deberá ser  confirmada por un banco corresponsal (local) del Estado Plurinacional de  Bolivia, registrado y autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, con vigencia de noventa (90) días calendario y por un monto equivalente al 100% del monto del anticipo, que podrá ser otorgada hasta un máximo del 10% del importe del contrato, expresada en Dólares Estadounidenses, ó alternativamente,

- Boleta de Garantía Contra-garantizada (por una Carta de Crédito stand by) emitida una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características que la anterior.

En ambos casos, el descuento del anticipo se efectuará de acuerdo a requerimiento de la empresa adjudicada/contratista.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión del instrumento elegido y renovada las veces que YPFB así lo requiera, hasta cubrir el total del anticipo.”

- Plazo de validez de la propuesta

La propuesta deberá tener una validez mínima de 90 días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.

- Facturación

La factura comercial debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La empresa contratada, por la prestación del servicio es sujeta a la retención del 12.5% por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE – BE). YPFB realizará la retención del monto total al momento del pago.

Los pagos se efectuarán previo informe, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por la Contraparte designada por YPFB, debiendo emitirse la correspondiente factura por el servicio efectivamente prestado para cada pago.”

- Tributos

El proponente declara que todos los tributos que pueda originarse en aplicación del contrato, que directa o indirectamente, es su responsabilidad y no correspondiendo ningún reclamo posterior.

- Anticipo

La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 10% del monto total del contrato, una vez emitida la orden de proceder y previa presentación y contra entrega de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado.

- Modalidad de Pago

El trabajo se iniciará con la orden de proceder, el mismo está ligado al inicio y conclusión de las actividades de la adquisición sísmica 2D en el área de Nueva Esperanza con una duración de diez (10) meses.

La modalidad de pago será ejecutado de forma mensual, siendo computables para este caso solamente los días trabajados por mes, por lo que se considera “día no trabajado - día no pagado”, monto que será establecido en base a la propuesta económica del proponente, durante el tiempo que dure las actividades del servicio de Apoyo Técnico, contra entrega de informe mensual de acuerdo al avance de las etapas de la adquisición sísmica, previo informe de conformidad de YPFB. El último pago mensual también será efectuado contra entrega del informe final de conformidad aprobado por YPFB.

Para cada pago mensual, el proponente deberá presentar la factura comercial correspondiente por el monto a ser cancelado en base al cronograma o plazos de entregables. Asimismo, deberá especificar el nombre completo del Banco y el número de su cuenta bancaria, para que se haga efectivo el pago a través de transferencia bancaria. El proponente asumirá todos los gastos inherentes al giro bancario.

- Multas

Las multas se ejecutarán salvo casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, gestionados conforme a los plazos que sean establecidos en el contrato, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el PROPONENTE, no presentara los informes Establecidos en el punto 26 del presente documento.

- Cuando el PROPONENTE demorara más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas escritas formuladas por YPFB, en asuntos relacionados con el objeto del presente documento.

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite máximo de quince por ciento (15%) del monto total del Contrato, Se elevará informe a instancias superiores a efectos de procesamiento de la resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o del Certificado de Liquidación Final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del contrato conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley N° 1178.

- Método de Selección y Adjudicación

Para la selección de la empresa especializada en servicios de Apoyo Técnico, será aplicado el método de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

La forma de adjudicación será por el TOTAL del servicio de Apoyo Técnico durante la Adquisición sísmica 2D en la Cuenca Madre de Dios, zona Suroeste Área Nueva Esperanza.

En la etapa de concertación todas las Empresas cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento Base de Contratación, para su adjudicación, podrán ajustar su oferta.

- Evaluación de Propuestas

Etapa de Habilitación: El Comité de Habilitación en base a la verificación de los documentos presentados en el Acto de Apertura de Propuestas, procederá a la revisión de los documentos solicitados para ver si fueron o no presentados en las condiciones requeridas del DBC, utilizando el formulario  y la modalidad Cumple/No Cumple, respecto a la legalidad y validez de todos los documentos presentados por los proponentes, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se descalifican.

El Comité emitirá el Informe de Habilitación, remitiendo el mismo al Comité de Evaluación, adjuntando los antecedentes.

Etapa de Evaluación: El Comité de Evaluación procederá a revisar las propuestas técnicas que hayan sido habilitadas, mediante los formularios, Propuesta Técnica verificando el cumplimiento de lo solicitado en la convocatoria aplicando la metodología “Cumple/No Cumple” según el formulario.

A las propuestas habilitadas se aplicaran los criterios de evaluación, asignando los puntajes conforme a lo establecido en el Formulario (Evaluación de Calidad Propuesta Técnica y Costo).

Es causal de descalificación el incumplimiento de lo mínimo solicitado en los Términos de Referencia.

Las propuestas que hayan obtenido un puntaje mayor o igual a cuatrocientos (400) puntos en la Propuesta Técnica serán habilitadas para la evaluación de la propuesta económica, caso contrario serán descalificadas.

Se asignará quinientos (500) puntos a la empresa que tenga la menor Propuesta Económica y en base a ésta se asignará el Puntaje a las siguientes propuestas, siendo inversamente proporcional usando la siguiente fórmula:

Puntaje de la Propuesta Económica i=Propuesta ajustada de menor valor*500Propuesta Económica del Proponente i

La evaluación será según la siguiente tabla:

Tabla 2 – Método de Evaluación - Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Concertación de mejores condiciones técnicas y económicas.

En procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento Base de Contratación, y estén recomendados en el informe del Comité de Evaluación.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC), debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- Informes entregables

El PROPONENTE deberá presentar Informes al Representante de YPFB designado en idioma castellano de la validación de cada una de las etapas de la adquisición sísmica tales como: Topografía, Pruebas de carga y profundidad, Up Hole y/o Refracción, perforación y cargado de pozos, registración de datos sísmicos y procesamiento de campo.

El PROPONENTE deberá presentar lo siguiente:

- Un (1) Informe Inicial en tres (3) ejemplares a los quince (15) días calendario de la recepción de la Orden de Proceder.

- Reportes diarios en tres (3) ejemplares por el tiempo que duren las actividades de Adquisición Sísmica.

- Un (1) Informe Mensual en tres (3) ejemplares más su soporte digital.

- Informes Especiales en tres (3) ejemplares cuando el PROPONENTE requiera comunicar algún evento, asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio y/o a pedido de YPFB.

- Informe Final en cinco (5) ejemplares, más su soporte digital.

Los informes mensuales y el informe final deberán estar debidamente validados y respaldados por la empresa contratada en el país de origen.

El Informe Mensual deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizará el pago final a favor del PROPONENTE. En caso de que el Informe Mensual fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario, el mismo será devuelto al PROPONENTE para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento.

El Informe Final deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizara el pago final a favor del PROPONENTE. En caso de que el Informe Final fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario, el mismo será devuelto al PROPONENTE para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento.

Los informes y reportes deberán enviarse en formato físico firmado y digital vía correo electrónico al representante de YPFB-GNEE, quien distribuirá a los mandos superiores y/o personal técnico que considere necesario.

- Aprobación de documentos.

La contraparte una vez recibidos los informes, revisará cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos que emanen en el servicio y hará conocer al PROPONENTE sus observaciones dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación.

El PROPONENTE se obliga a satisfacer dentro del plazo de siete (7) días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por YPFB.

- Contraparte

El Profesional Técnico ya sea Geofísico, Ing. Geólogo y/o Ing. Petrolero asignado de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE) de YPFB, como CONTRAPARTE será responsable del seguimiento de las actividades del PROPONENTE.

- Comunicación

El PROPONENTE deberá estar permanentemente comunicado y a la orden del REPRESENTANTE DE YPFB-GNEE, con quien coordinará el programa a seguir. Deberá reportar diariamente todo el avance del servicio. La comunicación verbal y escrita, la propuesta, los formularios legales y administrativos, deberán presentarse en idioma Castellano.

Los documentos de respaldo que por su naturaleza sean en idioma inglés u otros idiomas, deberán adjuntar una traducción simple al castellano. YPFB podrá solicitar a la PROPONENTE traducción con ciertas características ante la autoridad competente para la firma de contrato. Asimismo toda la correspondencia que intercambien entre el PROPONENTE e YPFB serán en idioma Castellano.

- El Servicio

El servicio debe realizarse de acuerdo al programa y referencias técnicas expresadas a continuación:

  - Programa de Adquisición Sísmica 2D Área Nueva Esperanza

| PARAMETRO DE DISEÑO SISMICO 2D AREA NUEVA ESPERANZA |  |
| --- | --- |
| Longitud Total (Km) | 1008 |
| Número de Líneas Transversales | 13 |
| Número de Líneas Longitudinales | 8 |
| Receptores |  |
| Número de Canales | 400 |
| Distancia entre estaciones (m) | 25 |
| Nro. de Geófonos por Estación | 12 |
| Arreglo | Lineal |
| Fold o Cobertura | 100 |
| Longitud del arreglo (m) | 15 |
| Tipo de Tendido | Split Spread |
| Tipo de Registración | Roll On - Roll Off |
| Offset máximo (m) | 4987.5 |
| Offset Mínimo (m) | 12.5 |
| Fuentes |  |
| Distancia entre fuentes (m) | 50 |
| Arreglo | Unitario o Múltiple (A definir en Pruebas) |
| Total Puntos de Tiro del programa | 20160 |
| Tipo de Explosivo | Pentolita |
| Carga | 2 a 15 Kg (A definir en Pruebas) |

  - Sistema de Coordenadas de Líneas Sísmicas.

| Línea | X Inicial | Y Inicial | X Final | Y Final | Longitud (Km.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 550.590,00 | 8.618.758,00 | 539.707,90 | 8.600.648,00 | 21,13 |
| L2 | 568.392,00 | 8.629.969,00 | 540.020,00 | 8.582.717,00 | 55,12 |
| L3 | 576.643,00 | 8.625.470,00 | 548.200,00 | 8.577.857,00 | 55,46 |
| L4 | 584.833,00 | 8.620.726,00 | 553.943,00 | 8.569.008,00 | 60,24 |
| L5 | 592.366,00 | 8.614.847,00 | 559.296,00 | 8.559.377,00 | 64,58 |
| L6 | 582.528,00 | 8.579.702,00 | 569.605,00 | 8.558.167,00 | 25,11 |
| L7 | 594.768,26 | 8.607.993,88 | 561.270,00 | 8.628.015,00 | 39,03 |
| L8 | 581.190,00 | 8.611.467,00 | 559.224,00 | 8.624.590,00 | 25,59 |
| L9 | 547.678,00 | 8.617.447,00 | 591.605,00 | 8.591.266,00 | 51,14 |
| L10 | 541.502,00 | 8.607.168,00 | 589.364,00 | 8.578.463,00 | 55,81 |
| L11 | 588.502,00 | 8.574.408,00 | 539.463,00 | 8.603.775,00 | 57,16 |
| L12 | 580.912,00 | 8.565.129,00 | 537.565,00 | 8.591.026,00 | 50,49 |
| L13 | 578.826,00 | 8.561.635,00 | 550.508,00 | 8.578.530,00 | 32,97 |
| L14 | 576.776,00 | 8.558.200,00 | 548.462,00 | 8.575.102,00 | 32,98 |
| L15 | 570.840,02 | 8.629.969,00 | 542.540,58 | 8.582.717,00 | 55,08 |
| L16 | 573.612,07 | 8.625.470,00 | 545.096,43 | 8.577.857,00 | 55,50 |
| L17 | 582.037,54 | 8.620.726,00 | 548.726,60 | 8.564.959,52 | 64,96 |
| L18 | 553.542,70 | 8.564.959,00 | 587.220,35 | 8.620.726,00 | 65,15 |
| L19 | 589.978,35 | 8.614.847,00 | 559.295,30 | 8.563.428,00 | 59,88 |
| L20 | 581.496,57 | 8.592.000,00 | 561.583,63 | 8.555.377,00 | 41,69 |
| L21 | 587.027,59 | 8.591.900,00 | 566.850,72 | 8.558.167,00 | 39,31 |
|  |  |  |  |  | 1008 |

- Especificaciones

El PROPONENTE debe ajustarse en todo momento a las especificaciones del numeral presente y siguiente, a menos que hubiera alguna modificación técnica y sea autorizado por escrito por el REPRESENTANTE DE YPFB. La responsabilidad del PROPONENTE debe ser respaldada con la documentación que soporte cualquier cambio de las especificaciones del numeral 30.1 y siguientes.

  - Disposiciones generales

- Control de equipos de topografía de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante y a las especificaciones técnicas del proyecto.

- Control de grupo de geófonos.

- Error de disparo es cualquier condición que resulte en un registro inutilizable o la falta completa del registro.

- Durante las operaciones de registro, todos los equipos de registro deberán satisfacer las especificaciones del fabricante.

- Todas las operaciones tales como Topografía, Pruebas de Carga y Profundidad, perforación y cargado de pozo, Up Hole y/o Refracción, armado de geófonos, ristras, tendido de cables y otros deben realizarse bajo parámetros de Seguridad Salud y Medio Ambiente (SSMA).

    - Pruebas de equipos.

Antes de comenzar con las operaciones de adquisición sísmica 2D, se deben realizar pruebas a los equipos de topografía, perforación y registros. Las pruebas de registro deben ser realizadas en el equipo de registro previsto como parte de este servicio:

- Geófonos

- Cables, Extensiones y Conectores de Línea

- Instrumentos (Pruebas diarias, semanales y mensuales), etc.

    - Apoyo Técnico relacionado a Seguridad Salud y Medio Ambiente (SSMA)

El PROPONENTE debe realizar la validación de lo relacionado a SSMA de la apertura de brechas, del correcto cargado de pozo, transporte, almacenaje y manipulación de explosivos, tendido de cables, ristras y otros.

    - Tolerancias de registro.

- El registro no deberá comenzar al inicio de cada día de trabajo o después de un tiempo de inactividad, si los siguientes porcentajes de geófonos defectuosos por rango de offset están excedidos:

- Cero (0) a tres (3) kilómetros de offset menos del dos (2) por ciento defectuosos.

- Tres (3) a seis (6) kilómetros de offset menos del cinco (5) por ciento de defectuosos.

- El registro no debe continuar después de dos (2) errores de disparo consecutivos, hasta que la causa de los errores de disparo haya sido determinada y remediada. El registro no deberá continuar si el número total de errores de disparo excede los (2) en cuarenta (40) disparos sucesivos, hasta que la causa de los errores de disparo haya sido determinada y remediada.

- El PROPONENTE utilizará su buen juicio respecto al registro en presencia de ruido en la línea ya sea ruidos coherentes o incoherentes. El PROPONENTE deberá validar que las actividades de registro se realicen en las mejores condiciones operativas a fin de optimizar la obtención de datos con la mejor relación señal/ruido.

- Todos los geófonos serán firmemente plantados y enterrados en una orientación vertical, asegurando un óptimo acoplamiento al terreno. Para cada punto de disparo, debe ser registrada la siguiente información:

- Tiempo de pozo real, que venga del decodificador a un canal auxiliar.

- Tiempo vertical que venga del decodificador a un canal auxiliar.

- Tiempo vertical será enviado por radio por el disparador y registrado en el reporte del observador.

Todos los retrasos en el sistema de disparo, incluyendo los retrasos de radio producidos por el uso de repetidoras, deberán ser inferiores al intervalo de muestreo.

- Especificaciones de la fuente sísmica

Cada perforación para punto de tiro será definida por el resultado de las pruebas de carga y profundidad que se harán al inicio de la campaña. Estas pruebas comprenden profundidades de 6 a 15 metros con una carga explosiva entre 2 y 12 kilogramos para arreglo unitario y de 3 a 6 metros con carga explosiva de 3 a 15 kilogramos para arreglo múltiple (Ver tabla 3).

| POZOS UNITARIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. De pozos | Profundidad | Kilogramos |
| 1 | 6 Metros | 2 |
| 1 |  | 3 |
| 1 |  | 4 |
| 1 |  | 6 |
| 1 |  | 8 |
| 1 |  | 10 |
| 1 | 9 Metros | 2 |
| 1 |  | 3 |
| 1 |  | 4 |
| 1 |  | 6 |
| 1 |  | 8 |
| 1 |  | 10 |
| 1 | 12 Metros | 2 |
| 1 |  | 3 |
| 1 |  | 4 |
| 1 |  | 6 |
| 1 |  | 8 |
| 1 |  | 10 |
| 1 | 15 Metros | 2 |
| 1 |  | 3 |
| 1 |  | 4 |
| 1 |  | 6 |
| 1 |  | 8 |
| 1 |  | 10 |

| POZOS MULTIPLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. De Pozos | Profundidad (Metros) | Kilogramos | Total Kg. |
| 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 |  | 2 | 6 |
| 3 |  | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 1 | 3 |
| 3 |  | 2 | 6 |
| 3 |  | 3 | 9 |
| 3 |  | 4 | 12 |
| 3 | 6 | 1 | 3 |
| 3 |  | 2 | 6 |
| 3 |  | 3 | 9 |
| 3 |  | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 1 | 5 |
| 5 |  | 2 | 10 |
| 5 |  | 3 | 15 |

Tabla 3 – Pruebas de carga y profundidad a evaluar

La profundidad del pozo será controlada con el poste de carga antes de cargarlo. Las cargas deben incluir elementos de anclaje con el propósito de asegurar la carga al fondo de cada pozo de disparo.

Los pozos serán rellenados hasta la superficie con el mismo material extraído en la perforación y serán bien compactados “taqueados” de manera que al detonar el explosivo, toda la energía se dirija al subsuelo y no produzca perdida de la misma hacia el exterior. No se permitirán problemas de fallas en los disparos, que afecten la calidad de los datos. Cuando los puntos de perforación programados estén en la zona de sensibilidad ambiental (ríos, lagunas, nacientes de aguas, filas de montañas, etc). Se cumplirá con la normativa y reglamentos vigentes en Bolivia.

- Documentos a ser provistos

Como un mínimo, los documentos a ser provistos al REPRESENTANTE DE YPFB deben ser:

  - Reportes de Topografía

  - Reportes de Pruebas de Carga y Profundidad

  - Reporte Up Hole y/o Refracción

  - Reporte de Perforación y cargado de pozos

  - Reportes de Registro Sísmico.

    - El reporte del observador que incluya:

- Parámetros de adquisición.

- Configuración de registro.

- Trazas anormales (ruidosas, muertas, de baja amplitud, polaridad reversa, etc.)

- Si la unidad de adquisición muestra anormalidades.

- Anormalidades de disparo (error de disparo, pozos perdidos, sin tiempo de pozo etc.).

- Si los registros del plotter muestran trazas malas.

- Otros.

  - Las pruebas diarias al equipo, tabuladas en formatos ASCII formateados:

- Número de estación en serie.

- Número de línea.

- Número de punto.

- Resistencia (ohmios).

- Ruido (μV).

- Fuga (Mohm).

- Prueba de inclinación (Tilt) (%).

- Otra información.

  - Registros de tiempo de disparo de domocrona vertical (up hole).

  - Reportes de restauración (Generado por SSMA)

- Validación de los datos y procesamiento de campo

  - Validación de los datos sísmicos

YPFB requiere que el PROPONENTE realice una validación disparo por disparo. Estas validaciones aplicarán a todas las fases del programa de adquisición. Los mapas, cuadros, listas, secciones, estadísticas, etc. serán provistos al REPRESENTANTE DE YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS.

    - Perforación y Registro

- Datos topográficos (distancia entre estacas, distancia entre SP).

- Número de línea fuente y de receptor

- Pre-plot al Este

- Pre-plot al Norte

- Dirección Este prospectada

- Dirección Norte prospectada

- Elevación Prospectada

- Al Este desde el sistema de posicionamiento del controlador de fuente (si aplica)

- Al Norte desde el sistema de posicionamiento del controlador de fuente (si aplica)

- Offset en línea

- Offset de línea de cruce

- Offset radial

- Fecha de perforación

- Número de cuadrilla de perforación

- Profundidad de perforación

- Comentarios de perforación

- Tamaño de la carga

- Número de detonadores

- Descripción geológica de los cortes de perforación

- Fecha de registro

- Observaciones de registro

- Observaciones de disparo

- Tiempo vertical (Tiempo de (uphole) Domocrona vertical)

- Atributo de punto de disparo como aparecerá en el archivo SPS

- Atributo de punto de receptor como aparecerá en el archivo SPS

    - Control de posicionamiento

El análisis de la primera llegada sobre los puntos de disparo común será usado para el control de posicionamiento al final de cada día de producción. Cada error de posición debe ser investigado y corregido. Si la posición de punto de disparo todavía es incierta, dicho disparo no será considerado como un disparo válido.

    - Validación del registro individual

El siguiente procedimiento será aplicado a un número de registros crudos a ser definidos durante el arranque de la cuadrilla de registro. Se le entregarán plots al REPRESENTANTE DE YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS cada día:

- Plots sin ganancia.

- Análisis de la frecuencia sobre la línea de receptor más cercana al punto de disparo: Plots F/T y FK.

- Análisis de filtro con filtros de pase de banda angosta lo cual será determinado por el REPRESENTANTE DE YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS.

  - Validación del Procesamiento de campo

El PROPONENTE verificará que se procese los datos sísmicos 2D adquiridos a un tiempo máximo de registro de seis (6) segundos con un rango de muestreo de dos (2) milisegundos.

A pesar de que una secuencia pre-determinada se especifica más abajo, se harán todos los esfuerzos para refinarla y modificarla con el objeto de mejorar la calidad final de la imagen sísmica de sub-suelo. Los SERVICIOS adicionales requeridos por YPFB se acordarán mutuamente.

    - Procesamiento de tiempo de pre-apilado

- Reformateado de las cintas de datos.

- Geometría, QC y edición de traza.

- Corrección de la divergencia esférica.

- Atenuación de ruido y atenuación aleatoria del ruido del pre-apilado.

- Compensación del geófono y el instrumento.

- Atenuación de ruido lineal.

- Deconvolución traza por traza.

- Recolección de primer quiebre y estática de refracción.

- Análisis de velocidad cada dos kilómetros cuadrados.

- Estática residual consistente de superficie.

- Análisis de velocidad cada un kilómetro cuadrado.

- Porcentaje de análisis de velocidad.

- Balance espectral pre-apilado.

- Estática consistente CDP.

- Estaca.

    - Procesamiento post-apilado

- Atenuación aleatoria del ruido.

- Balance espectral o deconvolución de fase cero.

- Filtro variante de tiempo.

- Ajuste a escala (scaling) de la amplitud.

- Resultado en formato SEGY.

- Seguridad Salud y Medio Ambiente (SSMA) y Relacionamiento Comunitario

Las tareas de SSMA y relacionamiento comunitario estarán a cargo de YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS, sin embargo todo debe canalizarse a través del PROPONENTE, es decir que por la noche deben planificar los trabajos del día siguiente.

- Confidencialidad

Todo el material, en medio físico o digital, producido como resultado de la prestación del presente servicio de consultoría tanto en territorio nacional como en el país de residencia de la empresa contratada es de prioridad exclusiva de YPFB, debiendo mantenerse bajo estricta confidencialidad. La empresa contratada queda prohibida de manera expresa de realizar cualquier divulgación salvo autorización formal y escrita de YPFB.

- Consultas escritas

Todas las empresas que participen del proceso de contratación podrán realizar consultas al siguiente correo electrónico institucional: Bmoreno@ypfb.gob.bo hasta la fecha indicada del cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Reunión de aclaración

Es una actividad única y pública en la cual todos los proponentes podrán consultar y aclarar aspectos técnicos legales y administrativos respecto a los términos de referencia, en la fecha indicada del cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC).

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Original de Garantía de Seriedad de Propuesta cuando corresponda.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Documentos legales:

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen

- Fotocopia Simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o documento que acredite la representación legal

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales.

- Fotocopia simple del Registro de inscripción de la empresa en la Entidad Tributaria del país de origen.

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada); misma que deberá ser presentada por la asociación accidental o consorcio, o por una de las empresas que conforman la asociación accidental o consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio o su equivalente en el país de origen, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio y el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

Documentos Administrativos:

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Documentos legales:

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia Simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales

- Fotocopia simple  del Registro de inscripción de la empresa en la Entidad Tributaria del país de origen.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	 Propuesta económica expresada en Dólares Estadounidenses.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-2	Formación Profesional, Experiencia General y Especifica del Personal  Propuesto (uno por cada persona)

Formulario de Propuesta Técnica:	La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del modelo de contrato.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el D.S. 0224 y su Reglamento.

- Que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

- Que los documentos que sean requeridos por YPFB serán legalizados, traducidos al idioma español cuando corresponda y presentados a YPFB hasta la fecha que así lo señale.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro que mi persona y/o la empresa a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia, tampoco ningún conflicto de interés con YPFB.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del ARPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta, asimismo acepto que mi propuesta sea eliminada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC

- Declaro que la empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la capacidad financiera de la empresa que represento está acorde con lo presentado en el Resumen de Información Financiera.

- Declaro que todos los formularios y documentación adjunta contienen información fidedigna, que podrá ser verificada por YPFB en cualquier momento y por los medios que se considere necesario, por consiguiente constituyen parte integrante e indivisible de la presente declaración jurada.

En caso de comprobarse la falsedad de alguno de los puntos de la presente Declaración Jurada, me doy por notificado, y que la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y tomar las acciones legales pertinentes.

De la Presentación de Documentos En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

- Fotocopia Legalizada del Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen.

- Original o fotocopia legalizada del Poder específico para el presente proceso de contratación del o los Representante (s) Legal (es) del proponente con la atribución para negociar y suscribir contratos y asumir todos los efectos de este

- Original o fotocopia legalizada del Certificado del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia simple de documento de identificación o pasaporte del representante legal

- Original o fotocopia legalizada de los Estados Financieros de la última gestión con dictamen de auditoria externa.

- Original de la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a las condiciones requeridas en el DBC.

- Otros documento(s) solicitado(s) en el DBC (cuando corresponda).

------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:_______________________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras, según País de Origen): __________________________

- Dirección principal:	________________________________________________________________________

- Ciudad:	____________________________________________________________________________________

- País:	______________________________________________________________________________________

- Casilla:	____________________________________________________________________________________

- Teléfonos: _________________________________________________________________________________

- Fax:	________________________________________Dirección electrónica: ____________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

_____________________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa _________________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria (O documentación equivalente):_______________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente (O documentación equivalente): _________________

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO | Monto total en $us. |
| 1 | APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS, ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA. |  |
| (Literal) |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Detalle del documento de Respaldo | Periodo de Ejecución |  |  | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada en caso de ser requerida por YPFB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-2

FORMACION PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Detalle de Documentos de Respaldo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Detalle de Documentos de Respaldo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. En caso de adjudicación, YPFB podrá solicitar a la empresa adjudicada los respaldos en original o fotocopia legalizada para la elaboración y firma de contrato. |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia

Propuesta (*)

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

La evaluación se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.

El puntaje máximo es de 1000 puntos y serán asignados de acuerdo a lo siguiente:

- Calidad y Propuesta Técnica	   : 500 puntos (De acuerdo a Términos de Referencia elaboradas por la

Unidad Solicitante)

- Costo o Propuesta Económica     : 500 puntos (De acuerdo a Términos de Referencia elaboradas por la

Unidad Solicitante)

- Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

Para las propuestas admitidas luego de la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica  de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A la/las propuesta(s) que cumplan con la evaluación técnica, se aplicarán los criterios de evaluación y asignación de puntajes de calidad y propuesta técnica descritas en los términos de referencia del DBC.

En el caso que la unidad solicitante hubiera definido un puntaje mínimo para la habilitación de la/las propuesta(s) técnica(s), la(s) propuesta(s) que no alcance(n) ese puntaje, será(n) descalificada(s), por otra parte, la/las propuesta(s) que alcance(n) el puntaje mínimo requerido por la Unidad Solicitante se habilitarán a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

En el caso que la Unidad Solicítate no defina un puntaje mínimo, el Comité de Evaluación asignará los puntos obtenidos tomando en cuenta los puntajes mínimos establecidos en los términos de referencia de la evaluación de la calidad y propuesta técnica, habilitándose a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Evaluación del Costo o Propuesta Económica

El Comité de Evaluación procederá a evaluar las propuestas económicas habilitadas para esta etapa.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi=PAMV* yyPAi

Dónde:

n	Número de Oferta admitidas

i      	1,2,…,n

Pi        	Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

PAi   	Propuesta Ajustada del Proponente i

PAMV   Propuesta Ajustada de Menor Valor

- Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación determinará el puntaje total de las mismas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación mediante informe recomendará al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

PARTE V

Formulario de Verificación

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| N… |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DE LA CONSULTORIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación las Especificaciones Técnicas, enmiendas, reunión de concertación, propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

Santa Cruz,

# CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA”

CÓDIGO: _______________

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | # Significa el servicio de APOYO TÉCNICO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONA SUROESTE NUEVA ESPERANZA que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en “RELEVAMIENTO GEOLOGICO INTEGRAL PARA OPTIMIZAR EL RIEGO DE PROSPECTOS EXPLORATORIOS EN BOLIVIA”, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El trabajo se iniciará con la orden de proceder, el mismo está ligado al inicio y conclusión de las actividades de la adquisición sísmica 2D en el área de Nueva Esperanza con una duración de once (11) meses y tres (tres semanas).

La modalidad de pago será de forma mensual, durante el tiempo que dure las actividades del servicio de Apoyo Técnico, contra entrega de informe mensual de acuerdo al avance de las etapas de la adquisición sísmica, previo informe de conformidad de YPFB. El último pago mensual también será efectuado contra entrega del informe final de conformidad aprobado por YPFB.

Para cada pago mensual, el proponente deberá presentar la factura comercial correspondiente por el monto a ser cancelado en base al cronograma o plazos de entregables. Asimismo, deberá especificar el nombre completo del Banco y el número de su cuenta bancaria, para que se haga efectivo el pago a través de transferencia bancaria. El proponente asumirá todos los gastos inherentes al giro bancario.

El PROPONENTE deberá presentar lo siguiente:

- Un (1) Informe Inicial en tres (3) ejemplares a los quince (15) días calendario de la recepción de la Orden de Proceder.

- Reportes diarios en tres (3) ejemplares por el tiempo que duren las actividades de Adquisición Sísmica.

- Un (1) Informe Mensual en tres (3) ejemplares más su soporte digital.

- Informes Especiales en tres (3) ejemplares cuando el PROPONENTE requiera comunicar algún evento, asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio y/o a pedido de YPFB.

- Informe Final en cinco (5) ejemplares, más su soporte digital.

Los informes mensuales y el informe final deberán estar debidamente validados y respaldados por la empresa contratada en el país de origen.

El Informe Mensual deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizará el pago final a favor del PROPONENTE. En caso de que el Informe Mensual fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario, el mismo será devuelto al PROPONENTE para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento.

El Informe Final deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizara el pago final a favor del PROPONENTE. En caso de que el Informe Final fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario, el mismo será devuelto al PROPONENTE para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento.

Los informes y reportes deberán enviarse en formato físico firmado y digital vía correo electrónico al representante de YPFB-GNEE, quien distribuirá a los mandos superiores y/o personal técnico que considere necesario.

- Aprobación de documentos.

La contraparte una vez recibidos los informes, revisará cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos que emanen en el servicio y hará conocer al PROPONENTE sus observaciones dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación.

El PROPONENTE se obliga a satisfacer dentro del plazo de siete (7) días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por YPFB.

ANTICIPO

La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 10% del monto total del contrato, una vez emitida la orden de proceder y previa presentación y contra entrega de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará salvo casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, gestionados conforme a los plazos que sean establecidos en el contrato, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el PROPONENTE, no presentara los informes Establecidos en el punto 26 del presente documento.

- Cuando el PROPONENTE demorara más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas escritas formuladas por YPFB, en asuntos relacionados con el objeto del presente documento.

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite máximo de quince por ciento (15%) del monto total del Contrato, Se elevará informe a instancias superiores a efectos de procesamiento de la resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o del Certificado de Liquidación Final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del contrato conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley N° 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (CONTRAPARTE)

17.1. 	La ENTIDAD designará a la CONTRAPARTE del Servicio que hará el seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa.

17.2.	Un Profesional Técnico ya sea Geofísico, Ing. Geólogo y/o Ing. Petrolero asignado de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE) de YPFB, como CONTRAPARTE será responsable del seguimiento de las actividades del PROPONENTE

17.3. 	La CONTRAPARTE podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.4.	La acción u omisión, total o parcial, de la CONTRAPARTE no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	La factura comercial debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La empresa contratada, por la prestación del servicio es sujeta a la retención del 12.5% por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE – BE). YPFB realizará la retención del monto total al momento del pago.

Los pagos se efectuarán previo informe, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por la Contraparte designada por YPFB, debiendo emitirse la correspondiente factura por el servicio efectivamente prestado para cada pago.”

20.2.   Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.3.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivo, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |