**ANEXO A**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA Y PAGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HITOS** | **1** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **5** | **-** | **6** |
| Cronograma | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 |
| **Pago de anticipo (20%) y Emisión Orden de Proceder** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presentación de Ingeniería** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aceptación de la Ingeniería\*** |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Primera Entrega** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| **Segunda Entrega** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| **Recepción provisional** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Recepción definitiva** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

**\***Máximo 30 días calendario desde la presentación de la ingeniería para el ítem 1 y 60 días calendario para ítem 2

\*\* El Proponente puede optimizar este cronograma de entregas, considerándose como una mejora técnica.