ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y TECHO EN ALMACENES UDAF DRCB

| ÍTEM | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE CALAMINA | 942,03 | M2 |
| 2 | RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE PROTECTORES LATERALES DE CALAMINA | 59,76 | ML |
| 3 | RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO | 63,80 | M2 |
| 4 | RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLACAS DE POLICARBONATO | 25,31 | M2 |

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo fundamental es poder contar con una empresa que realice el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, remodelación y adecuación y otros de manera permanente, inmediata y de forma efectiva en infraestructura de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en sus diferentes predios e instalaciones del departamento de Cochabamba de acuerdo a las necesidades y actividades del personal de YPFB y de la propia institución.

Para el fin se ha previsto el servicio de mantenimiento de albañilería, plomería y otros, además de requerimientos puntuales siendo los trabajos más utilizados debido al deterioro normal de las infraestructuras por el uso y el paso del tiempo tomando en cuenta la vida útil de estas construcciones, se requiere realizar mantenimientos permanentes.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (sujeto a evaluación)

El proponente debe considerar que el Mantenimiento  de la Infraestructura de Y.P.F.B. deberá ser prestado por personal calificado y experimentado en las aéreas que requiera el trabajo a efectuar, sea proporcionado  con  la  calidad,  oportunidad  y  eficiencia  requeridas  para  tal efecto, comprometiéndose  a desarrollarlo  a satisfacción  de la empresa contratante, a  fin  de  garantizar  que  el objeto  de  esta  convocatoria.

Los trabajos de mantenimiento requeridos están sujetos a necesidades de las diferentes áreas funcionales de YPFB.

Todos los trabajos contemplan los materiales, accesorios y herramientas que pudieran ser utilizados y el personal calificado necesario (mano de obra) para su ejecución.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- 1.- RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE CALAMINA UNIDAD: M2 Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada a las correas mediante tirafondos o ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con arandelas de neopreno, si son metálicas, o con clavos para calamina si se trata de correas de madera. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el FISCAL con anterioridad a su uso. La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o cromato de Zinc, de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el FISCAL. Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral. Tanto la estructura metálica como la calamina galvanizada se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren totalmente limpias. Cualquier modificación o corrección que se crea conveniente (realizada la verificación); el CONTRATISTA deberá comunicar al fiscal de servicio para su análisis y posterior aprobación. - 2.- RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE PROTECTORES LATERALES DE CALAMINA UNIDAD: ML Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada mediante tirafondos o ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con arandelas de neopreno, si son metálicas, o con clavos para calamina. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el FISCAL con anterioridad a su uso. La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o cromato de Zinc, de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el FISCAL. Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La calamina será fijada con tirafondos o ganchos J con capuchones de goma y con recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y los requerimientos de servicio de mantenimiento relativo de manera que el depósito quede protegido de agentes externos, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto. Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el FISCAL DE SERVICIO y presentada con anticipación a su ejecución. - 3.- RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO UNIDAD: M2 Se utilizará malla de alambre galvanizado de 3/8” X 3/8”, materiales de sujeción Equipo de soldadura y herramientas como corta alambre, sierras metálicas, alicates y similares. La malla ira sujeta a la estructura metálica ubicada sobre el portón de ingreso a los depósitos, mediante amarres con alambres galvanizados o soldadura. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de que este correctamente tesado, dejando el área completamente protegida. 4.- RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLACAS DE POLICARBONATO UNIDAD: M2 Este ítem se refiere al retiro de policarbonatos de ventana en mal estado y la posterior provisión y colocación de placas de policarbonato nuevo y de calidad especificada de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles y/o instrucciones del FISCAL. El policarbonato deberá ser de un grosor correspondiente a 8 mm o aquél que se encuentre señalado en los planos y/o en el formulario de presentación de propuestas, fijado a los marcos metálicos mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma. El policarbonato será fijado con tirafondos o ganchos J con capuchones de goma de acuerdo a los planos. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto. Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el FISCAL DE SERVICIO y presentada con anticipación a su ejecución. Una vez concluidas cada una de las actividades o ítems del Servicio, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera del servicio y del área de trabajo todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años. Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. Los respaldos de la experiencia general podrá ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado: - Acta o Documento de Entrega Definitiva. - Acta o Documento de Recepción Definitiva. - Acta o Documento de Conformidad de Obra. - Acta o Documento de Conclusión de Obra. - Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo. Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria del servicio. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

REQUISITOS PROVEEDOR DEL SERVICIO (PERSONAL REQUERIDO)

La empresa deberá contar con el asesoramiento de un profesional en arquitectura o ingeniería civil que cuente con título en provisión nacional, con experiencia específica: deberá sumar al menos 1 vez el monto del precio referencial (computado a partir de la emisión del título /diploma académico) en cargos similares de obras similares (en edificaciones civiles y ambientes en general) La empresa proponente deberá presentar respaldos en fotocopia simple de la formación y experiencia del personal clave para efectos de evaluación.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

Para efectos de realización de servicio mencionado, se establece como máximo plazo del servicio, veinte (20) días calendario, a partir de la instrucción de la unidad solicitante.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (de cumplimiento obligatorio por el proponente

FORMA DE PAGO

El Pago se realizara una vez se haya completado el servicio solicitado, justificándose con un informe técnico del trabajo realizado verificando el antes y después de haber realizado el servicio. El pago correspondiente será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realizará en almacenes de Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba. AV. Rafael Pabón s/n esq. C. Viloma (Lado aeropuerto).

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designa al Ing. Rene Wilber Roman Tordoya y la T.S. Giovanna Elizabeth Anagua Leon como FISCALES DEL SERVICIO y tendrá las siguientes responsabilidades: - Emitir la comunicación/instrucción (escrita o vía correo) para que se dé inicio al plazo establecido al servicio solicitado - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones. - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo de Seguridad Industrial y Medio Ambiente requerido. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.

MULTAS

El proponente deberá cumplir con el plazo de realización del servicio, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

- Posterior a la adjudicación, la empresa adjudicada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación, que deberá estar debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - La empresa Adjudicada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. - Aspectos Generales - Dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) mínimamente debe cumplir los siguientes puntos: - Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Análisis Preliminar de Riesgo o Análisis de Trabajo Seguro - Retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio - Antes del inicio de actividades, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Registro de capacitación/inducción de SMS y/o charlas de seguridad (Lo realizara personal de SMS de YPFB) - Uso de señalética en el área. - Vacunas vigentes: Tetanos, Fiebre amarilla, Hepatitis B. - Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CLAUSULA DE SEGUROS

El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

GARANTÍAS FINANCIERAS – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicado deberá presentar como garantía de cumplimiento de contrato: - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.