SERVICIO Y PROVISIÓN DE TRÉPANOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1.

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE PROVISIÓN DE TRÉPANOS TRICONICOS POZO SIP-X1. |
| 2 | SERVICIO DE ALQUILER DE TRÉPANOS PDC E IMPREGNADOS POZO SIP-X1. |

- PAQUETE 1.- SERVICIO DE PROVISIÓN DE TRÉPANOS TRICONICOS POZO SIP-X1.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Las empresas proponentes deberán tener una experiencia específica mínima de tres (3) trabajos en Servicio y/o Provisión de Trépanos en perforación de pozos petroleros y acreditar su experiencia específica con fotocopias simples de contratos, actas de conformidad, acta de recepción definitiva, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios, reportes de operaciones, resumen de operaciones, field run reports, ticket de campo, que acrediten el servicio prestado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

- El PROPONENTE deberá presentar una propuesta técnica en la que describa de forma clara y explícita las características del servicio ofertado en base a las especificaciones técnicas. La misma deberá contemplar mínimamente el siguiente contenido:

- Programa de Trépanos.

- Descripción de los trépanos ofertados.

- Hoja técnica de los trépanos ofertados.

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los trépanos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

- El Contratista deberá proveer el conjunto de trépanos Tricónicos, que se utilizaran durante la perforación del pozo SIP-X1, en las Fases de 36”, 26”, 17 ½”, 12 ¼”, 8 ½” y 6” (contingencia 10 5/8” y limpieza de 4 1/8”), con sus respectivos accesorios (conjunto, juego de boquillas de diferentes medidas para  cada diámetro de trépano, llaves de ajuste de boquillas, platos de ajuste, etc.), según las necesidades de la operación y a requerimiento de YPFB, además del soporte técnico; los cuales, deberán garantizar su trabajo durante la ejecución de la perforación del pozo según el programa de perforación.

- El Contratista proveerá un ingeniero o un especialista para el asesoramiento técnico y coordinación con el personal técnico de YPFB, para proporcionar apoyo técnico en el análisis detallado de la corrida del trépano durante la perforación del pozo SIP-X1, analizará técnicamente la adecuación del trépano a la formación, en base a las características y compresibilidad de las rocas a partir de los datos obtenidos de registros eléctricos y el conocimiento del área (Offset), la elaboración de programas optimizados de trépanos con soporte de campo a través de un profesional con experiencia y post-evaluaciones.

- El Contratista deberá realizar el seguimiento a las operaciones de perforación referente a la tasa de penetración (ROP) del pozo SIP-X1, realizando una curva de Tiempo vs Profundidad y hacer la comparación versus el programa, registrar las variaciones y presentar las lecciones aprendidas al Company Man.

- El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.

  - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista, antes de la ejecución del servicio, debe preparar y presentar a YPFB la siguiente información:

- Diseño de trépanos recomendados en base al análisis de la compresibilidad de las rocas y conocimiento del área (Offset).

- Datos técnicos pertinentes al trépano incluyendo tipo y tamaño, parámetros técnicos, como ser: torque de trabajo recomendado, WOB y RPM mínimas y máximas, tipo de cojinetes en caso de Tricónicos, etc.

- Trépanos de contingencia recomendados previa programación, en coordinación con YPFB.

- Un procedimiento/programa operacional detallado, que contemple el análisis hidráulico óptimo a ser utilizado, detallando los pasos recomendados para la corrida del trépano, contemplando todos los parámetros óptimos para su buen desempeño, como ser RPM y WOB.

Procedimiento para el uso inicial de un trépano nuevo, parámetros de perforación WOB y RPM óptimos para cada tipo de litología anticipada. Boquillas óptimas, fuerza hidráulica en el trépano, velocidad de chorro de boquilla y caudal óptimo, para conseguir el programa hidráulico recomendado, etc.

A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones para el servicio de provisión de trépanos Tricónicos para la perforación del pozo SIP-X1:

| SECCION | TRAMO (m) | CANTIDAD ESTIMADA | TREPANO | IADC | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36" | 0 - 50 | 1 | DE DIENTES | 115 | Boquilla Central - Protección de TCI en el Calibre |
| 26" | 50 - 700 | 1 | DE DIENTES | 115 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 2 | DE INSERTOS | 415 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 4 | DE INSERTOS | 515 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
| 17 ½" | 700 - 1650 | 1 | DE DIENTES | 115 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 1 | DE INSERTOS | 415 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 2 | DE INSERTOS | 515 | Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
| 12 1/4" | 1650 - 2850 | 1 | DE DIENTES | 117 | - Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 2 | DE INSERTOS | 417 | - Boquilla Central - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
| 10 5/8" | Limpieza | 1 | DE DIENTES | 117 | - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
| 8 1/2" | 2850 - 3250 | 1 | DE DIENTES | 117 | - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 2 | DE INSERTOS | 517 | - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
| 6" | 3250 - 4100 | 1 | DE DIENTES | 117 | - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 1 | DE INSERTOS | 617 | - Protección TCI en la pierna - Protección de TCI en el Calibre |
|  |  | 1 | DE DIENTES | 117 | - Trépano 4 1/8” (Tricono) |

Nota.- Las cantidades establecidas en el cuadro anterior son referenciales, YPFB sólo pagará por los trépanos utilizados que realmente requiera la fase a ser perforada.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer todos los trépanos, herramientas, materiales y accesorios necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros trámites administrativos para YPFB.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización y desmovilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la logística de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los trépanos y sus accesorios más el personal técnico del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

  - PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO.

El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Personal especializado en Trépanos.

- Un (1) Coordinador en Ciudad.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con el nombre del personal asignado para cada cargo adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El Coordinador en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.

El costo del Personal especializado en Trépanos y del Coordinador en Ciudad del Contratista deberá estar consignado en el costo del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 427 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere:

| ACTIVIDAD | DURACION (DIAS) |
| --- | --- |
| MOVILIZACION | 5 |
| *PERFORACION SECCION 36" | 8 |
| *PERFORACION SECCION 26" | 38 |
| *PERFORACION SECCION 17 ½” | 53 |
| *PERFORACION SECCION 12 ¼” | 99 |
| *PERFORACION SECCION 8 ½” | 75 |
| *PERFORACION SECCION 6” | 144 |
| DESMOVILIZACION | 5 |
| TOTAL DÍAS | 427 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los trépanos, herramientas, materiales, accesorios y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir el plazo de ejecución del servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Macharetí, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m. | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar. | : 1150.0 m. |  |

- Ver anexos A y B.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

El Contratista debe contar y disponer para YPFB los siguientes materiales, herramientas y equipos durante la ejecución del servicio:

        - Calibres para evaluar el diámetro del trépano.

        - Juego de boquillas en distintas medidas para los trépanos que se bajaran al pozo.

        - Platos de Ajuste del trépano.

        - Llaves de ajustes de boquillas.

        - Ficha técnica del trépano.

        - Hoja de inspección de la conexión.

        - Hoja de certificación del trépano.

Los resultados de las inspecciones realizadas a través de los Fiscales de Servicio asignados, podrán rechazar y/o solicitar la rectificación de cualquier anomalía.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en los trépanos, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento de personal adicional, estará sujeto a disponibilidad y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE ENTREGA.

Concluida la movilización de los trépanos y accesorios necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los trépanos, herramientas, materiales y accesorios entregados, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

    - INFORME MENSUAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando el listado de trépanos utilizados en este periodo de tiempo, detallando los costos del servicio de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica, adjuntando los documentos de respaldo.

    - INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación de las operaciones de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles en medio físico (3 ejemplares) y digital. El contenido del informe final deberá incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

- Resumen de Operaciones.

- Rendimiento de trépanos.

- Problemas encontrados.

- Recomendaciones.

- Conclusiones.

- Costos finales.

- Anexos.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe mensual del servicio.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1), por cada día de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los trépanos o accesorios, u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1) por cada día de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.

- Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante).

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

- PAQUETE 2. SERVICIO DE ALQUILER DE TRÉPANOS PDC E IMPREGNADOS POZO SIP-X1.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Las empresas proponentes deberán tener una experiencia específica mínima de tres (3) trabajos en Servicio y/o Provisión de Trépanos en perforación de pozos petroleros y acreditar su experiencia específica con fotocopias simples de contratos, actas de conformidad, acta de recepción definitiva, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios, reportes de operaciones, resumen de operaciones, field run reports, ticket de campo, que acrediten el servicio prestado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

- El PROPONENTE deberá presentar una propuesta técnica en la que describa de forma clara y explícita las características del servicio ofertado en base a las especificaciones técnicas. La misma deberá contemplar mínimamente el siguiente contenido:

- Programa de Trépanos.

- Descripción de los trépanos ofertados.

- Hoja técnica de los trépanos ofertados.

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los trépanos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, además del costo de los trépanos en caso de pérdida en pozo (lost in hole), dicho listado no será evaluable.

ALCANCE DEL SERVICIO.

- El Contratista deberá alquilar el conjunto de trépanos de diferentes tipos, que se utilizaran durante la perforación del pozo Sipotindi-X1, en las Fases de 17 ½”, 12 ¼”, 8 ½” y 6”, con sus respectivos accesorios (conjunto de boquillas de diferentes medidas para  cada diámetro de trépano, llaves de ajuste de boquillas, platos de ajuste, etc.), según las necesidades de la operación a requerimiento de YPFB, además del  soporte técnico; los cuales, deberán garantizar su trabajo durante la ejecución de la perforación del pozo según el programa de perforación.

- El servicio de alquiler de trépanos PDC e Impregnados, mismos que deberán ser necesariamente nuevos, será de acuerdo a los requerimientos de YPFB conforme al Programa de Perforación.

- El Contratista proveerá un ingeniero o especialista en trépanos, que coordinara con personal técnico de YPFB en locación, con el objetivo de proporcionar apoyo técnico en el análisis detallado de la corrida del trépano durante la perforación del pozo SIP-X1, de igual manera analizará técnicamente la adecuación del trépano a la formación a perforar, en base a las características y compresibilidad de las rocas a partir de los datos obtenidos de registros eléctricos y el conocimiento del área (Offset), la elaboración de programas optimizados de trépanos con soporte de campo a través de un profesional con experiencia y post-evaluaciones.

- El Contratista deberá realizar el seguimiento a las operaciones de perforación referente a la tasa de penetración (ROP) del pozo SIP-X1, realizando una curva de Tiempo vs Profundidad y hacer la comparación versus el programa, registrar las variaciones y presentar las lecciones aprendidas al Company Man.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El control del servicio de alquiler de los trépanos será evaluado por el personal técnico de YPFB. Es necesario que todas las fichas técnicas de los trépanos, accesorios y herramientas sean enviadas en Idioma Español.

El tipo y configuración de los trépanos PDC e IMPREGNADOS, que se utilizaran en el desarrollo de las operaciones de perforación en la fase, estará en función del análisis de los pozos offset, que permita optimizar, principalmente la tasa de penetración (ROP) e hidráulica.

Lost in Hole: En caso de que los trépanos en modalidad alquiler, salgan en condiciones de no reparables o se haya quedado en el pozo y que sean producto de mala praxis por parte de YPFB, los mismos serán pagados de acuerdo al informe técnico del fiscal de servicio, tomando en cuenta la depreciación del mismo; en este caso no se reconocerá el alquiler por los metros perforados; sin embargo, si es por desgaste normal de las operaciones de perforación, YPFB no reconocerá ningún costo.

- Los trépanos PDC e impregnados, serán tomados en cuenta en modalidad alquiler; es decir, por metro perforado.

- A continuación se detallan los trépanos PDC e impregnados a ser utilizados en las fases descritas:

| SECCION | CANTIDAD ESTIMADA | TREPANO | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 ½" | SEGUN REQUERIMIENTO DEL POZO | PDC | - Matrix - 7 aletas - Cortadores 16 mm doble hilera |
|  |  |  | - Matrix - 8 aletas - Cortadores 16 mm doble hilera |
| 12 1/4" | SEGUN REQUERIMIENTO DEL POZO | PDC | - Matrix - 7 aletas - Cortadores 16 mm doble hilera |
|  |  |  | - Matrix - 6 aletas - Cortadores 16 mm doble hilera |
| 8 1/2" | SEGUN REQUERIMIENTO DEL POZO | PDC | - Matrix - 7 aletas - Cortadores 16 mm doble hilera |
|  |  |  | - Matrix - 7 aletas - Cortadores 13 mm doble hilera |
|  |  | IMP. | Trépanos Impregnado con: - Calibre extendido. - Conexión BOX. - Apto para ser usado con Turbina. |
| 6" | SEGUN REQUERIMIENTO DEL POZO | PDC | - Matrix - 6 Aletas - Cortadores de 13 mm (resistentes al impacto/Abrasión, de profundidad, con cortadores de Back Up, recomendable Doble Hilera de cortadores). - Con cortadores de Back-Reaming - Protección en el Pad del calibre. |
|  |  |  | - Matrix - 7 Aletas - Cortadores de 13 mm (resistentes al impacto/Abrasión, de profundidad, con cortadores de Back Up, recomendable Doble Hilera de cortadores). - Con cortadores de Back-Reaming - Protección en el Pad del calibre. |
|  |  | IMP. | Trépanos Impregnado con: - Calibre extendido. - Conexión BOX. - Apto para ser usado con Turbina. |

Nota.- Los intervalos a perforar (Ver anexo C) son estimados para cada fase, YPFB pagará por los metros realmente perforados durante las operaciones.

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

- El Contratista deberá proveer todos los trépanos, herramientas, materiales y accesorios necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros trámites administrativos para YPFB.

- El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

- El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización y desmovilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la logística de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los trépanos y sus accesorios más el personal técnico del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO

El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Personal Especializado en Trépanos.

- Un (1) Coordinador en Ciudad.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con el nombre del personal asignado para cada cargo adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El Coordinador en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y, represente al Contratista como responsable del servicio.

El costo del Personal especializado en Trépanos y del Coordinador en Ciudad del Contratista deberá estar consignado en el costo del servicio.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 381 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACIÓN (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACIÓN Y MONTAJE | 5 |
| *PERFORACIÓN SECCIÓN 17 1/2” | 53 |
| *PERFORACIÓN SECCIÓN 12 1/4” | 99 |
| *PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2” | 75 |
| *PERFORACIÓN SECCIÓN 6” | 144 |
| DESMOVILIZACIÓN | 5 |
| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 381 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales

ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Macharetí, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

Ver anexos A y B.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

El Contratista debe contar y disponer para YPFB los siguientes materiales, herramientas y equipos:

        - Calibres para evaluar el diámetro del trépano.

        - Boquillas en las distintas medidas (series).

        - Platos de Ajuste del trépano.

        - Llaves de ajustes de boquillas.

        - Ficha técnica del trépano.

        - Hoja de inspección de la conexión.

        - Hoja de certificación del trépano.

Nota.- Los trépanos programados, boquillas y herramientas para su instalación y extracción de las mismas (platos de ajustes), etc. Deberán ser llevadas a la locación (pozo) en calidad de consignación por el Contratista sin cargo alguno para YPFB.

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en los trépanos, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

INFORMES.

INFORME DE ENTREGA.

Concluida la movilización de los trépanos y accesorios necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá un inventario de todos los trépanos, materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

El Contratista entregará a YPFB, un informe parcial inmediatamente al terminar cada carrera de trépano desde el inicio hasta la finalización de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a tres (3) días calendario.

INFORME MENSUAL.

- Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los metros perforados en este periodo de tiempo y los costos del servicio de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica, adjuntando los documentos de respaldo.

INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación de las operaciones de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles en medio físico (3 ejemplares) y digital. El contenido del informe final deberá incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

- Resumen de Operaciones.

- Rendimiento de trépanos.

- Problemas encontrados.

- Recomendaciones.

- Conclusiones.

- Costos finales.

- Anexos.

FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los metros perforados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe mensual del servicio prestado.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2), por cada día de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los trépanos o accesorios, u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2) por cada día de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subContratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Pantalón y camisa jean

- Casco de Seguridad

- Calzados de Seguridad

- Lentes de Seguridad

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)

EPP para riesgos especiales (según Corresponda)

- Trabajos en alturas

- Trabajos en caliente

- Trabajos eléctricos

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

ANEXO A

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO B

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri - Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO N° C

ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1

Camiri 11 de diciembre de 2017

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |