SERVICIOS Y PROVISIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 2 | SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER POZO SIP-X1. |
| 3 | SERVICIO DE ALQUILER DE PROTECTORES DE CAÑERÍA POZO SIP-X1. |

- PAQUETE 2. SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER POZO SIP-X1

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO AL EVALUACIÓN)

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Las empresas proponentes deberán tener una experiencia específica mínima de tres (3) trabajos en provisión y/o instalación de colgadores de Liner en pozos petroleros. Los Proponentes deberán acreditar su experiencia de trabajo con fotocopias simples de órdenes de servicio, reportes diarios, reportes de servicio y/u operación, tickets de servicio, certificados o actas de cumplimiento de contrato, certificados o actas de conformidad reportes de operaciones, resumen de operaciones, field run reports, ticket de campo, contratos (Las empresas que presenten fotocopia simple de un contrato, como respaldo deberán adjuntar por lo menos un reporte o documento equivalente con el que se demuestre que se ejecutó el servicio detallado en dicho contrato), certificado de trabajo, certificaciones facturadas, que acrediten el servicio prestado.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

- El PROPONENTE deberá presentar una propuesta técnica que contenga mínimamente lo siguiente:

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de las herramientas, materiales, equipos, que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

YPFB requiere contratar una empresa con capacidad tecnológica y experiencia reconocida, para el "SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER PARA EL POZO SIP-X1", de manera diligente, correcta, hábil y profesional según las buenas prácticas de la industria internacional del petróleo y de acuerdo con las condiciones y disposiciones contenidas en las normas y estándares internacionales para la fabricación de los materiales a proveer descritos en las especificaciones técnicas, evitando todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente relacionado a la actividad, según el siguiente detalle:

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | DIAMETRO (pulg.) | GRADO | CANTIDAD (juego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colgador de Liner | 11 3/4", 60 lb/pie x 13 3/8”, 68 lb/pie | N-80Q x P-110 | 1 |
| 2 | Colgador de Liner | 7", 29 lb/pie x 9 5/8", 53,5 lb/pie | TN 110HC x P-110 | 2 |

El alcance del servicio comprende:

- Entrega de los materiales solicitados en base a las especificaciones técnicas.

- Cumplir con: plazos y lugar de entrega.

- Al momento de la entrega, todos los materiales deberán ser presentados con: certificaciones de calidad del fabricante, certificado de inspección realizada en el rubro petrolero por terceras compañías de acuerdo a las normas internacionales.

- El proveedor debe contar con Personal técnico suficiente tanto en ciudad como en pozo para la instalación y pruebas de los colgadores de liner, de ésta manera garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los mismos.

- El contratista deberá ser capaz de instalar un Tie Back Packer si no se logra cumplir con la sellabilidad del top packer del colgador de liner.

- Todos los colgadores de liner solicitados deben ser de anclaje hidráulico rotacional (HIDROMECANICO), siendo la primera opción operativa para el anclaje hidráulico, y en caso de falla y/o no se logre el anclaje de esta forma, se procederá con las operaciones para el anclaje mecánico.

  - REQUERIMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

- El Contratista deberá describir de forma clara y explícita los tipos de colgadores de liner ofertados propios de la compañía en anexo, los mismos tiene que ajustarse a las especificaciones técnicas.

- El Contratista debe presentar la ficha técnica de las herramientas ofertadas, la cual debe incluir mínimamente: dimensiones, diámetros, grado, conexiones y condiciones de trabajo, todas las unidades de referencia deben ser en el Sistema Ingles.

- Los colgadores de liners requeridos deben cumplir la norma API-19L (Para Colgadores de Liner) del instituto Americano del Petróleo, debiendo cumplir lo siguiente:

- La presión de trabajo deberá ser igual o mayor que la presión superficial máxima que se espere manejar.

- La resistencia mecánica y capacidad de presión acordes a la tubería de revestimiento en que se conecte.

- Resistencia a la flexión (pandeo) será igual o mayor que la tubería de revestimiento en que se conecte.

- Resistencia a la compresión igual o mayor que la tubería de revestimiento en que se conecte.

El Contratista debe tener personal técnico en campo, el cual garantice la instalación de los colgadores de liners.

  - REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES.

El Contratista deberá presentar en copia simple a la entrega de los materiales las siguientes certificaciones:

- Documentación que certifique la fabricación de acuerdo a normas usadas en la industria petrolera para los colgadores de liner requeridos.

- Entrega de Certificados de Inspecciones de fabricación emitida por la empresa proveedora al momento de la entrega de los materiales.

- Entrega del certificado vigente de la norma API 19L.

  - PERSONAL TECNICO REQUERIDO (NO SUJETO A EVALUACIÓN)

El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

Un (1) Coordinador en Ciudad (sin costo para YPFB).

Un (1) Especialista de Colgadores de Liner.

Un (1) Operador o Asistente de colgadores de Liner.

- El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

- El coordinador del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB durante todo el servicio, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.

- YPFB podrá requerir al especialista de colgadores de liner y operador o asistente de colgadores de liner cuando consideré necesario.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| LINER DE CONTINGENCIA (POZO SIPOTINDI - X1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COLGADOR DE LINER 11-3/4" 60 lb/pie N80Q, TSH Wedge 513 x 13-3/8", 68 lb/pie, P-110 TSH BLUE MS (5M) |  |  |  |
| N° | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 1.1 | Colgador de Liner 11 ¾” Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; Conexión TSH Wedge 513; Drift 10,625” SD; Cañería previa 13 3/8” Grado de Acero P110; Libraje 68 Lbs/pie; Drift 12,259”, Temperatura estimada en el tope del Liner 160°F; Temperatura estimada en el Zapato del Liner 209 °F; | 1 | Pieza |
| 1.2 | Camisa de Tie Back para colgador convencional 11 ¾” Grado de Acero N-80Q; Libraje 60 lb/pie; Drift 10,625” SD | 1 | Pieza |
| 1.3 | Top Packer 11 ¾” Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; Conexión TSH Wedge 513; Drift 10,625” SD; Cañería previa 13 3/8” Grado de Acero P110; Libraje 68 lb/pie; Drift 12,259” Temperatura estimada en el tope del Liner 160°F; Temperatura estimada en el Zapato del Liner 209 °F. Presión diferencial 5000 psi. | 1 | Pieza |
| 1.4 | Landing Collar 11 ¾” anti-rotacional; perforable; Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; TSH Wedge 513. | 1 | Pieza |
| 1.5 | Collar Diferencial de 11 ¾”; Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; TSH Wedge 513; Drift 10,625” SD, con válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC. | 1 | Pieza |
| 1.6 | Zapato Diferencial 11 ¾” ; Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; TSH Wedge 513; con válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC | 1 | Pieza |
| 1.7 | Tapón de Tubería (Pump down plug) para tubería de perforación de 5 1/2” 24,7 Lbs/pie. Presión diferencial 5000 Psi. | 1 | Pieza |
| 1.8 | Tapón de Cañería (Wiper plug) para cañería de 11 ¾”; 60 lb/pie; con sistema anti rotacional perforable con trépano PDC. Presión diferencial 5000 Psi. | 1 | Pieza |
| 1.9 | Servicio de Instalación de Liner (Setting tool de colgador) | 1 | Global |
| 1.10 | Cabeza de cementación de liner | 1 | Cargo |
| TIE BACK PKR 11-3/4" 60 lb/pie, N80Q TSH Wedge 513 x 13-3/8", 68 lb/pie, P-110 TSH BLUE MS (Maxima Presión Diferencial 5M) |  |  |  |
| 1.11 | Camisa de Tie Back para colgador convencional 11 ¾” Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; Drift 10,625” SD; Long. Min 10 Pies. | 1 | Pieza |
| 1.12 | Top Packer 11 ¾” Grado de Acero N80Q; Libraje 60 lb/pie; Conexión TSH Wedge 513; Drift 10,625” SD; Cañería previa 13 3/8” Grado de Acero P-110; Libraje 68 lb/pie; Drift 12,259” Temperatura estimada en el tope del Liner 160°F; Temperatura estimada en el Zapato del Liner 209 °F. Presión diferencial 5,000 psi. | 1 | Pieza |
| 1.13 | Niple Sello para Tie Back Packer convencional 11 ¾” Grado de Acero N80Q; Libraje 60 Lbs/pie; Drift 10,625” SD, longitud compatible con Camisa de Tie Back de Colgador de Liner. | 1 | Pieza |
| 1.14 | Servicio de Instalación de Tie Back Packer (Setting tool de Tie Back Packer + Carrera de Polish Mill) | 1 | Global |
| PERSONAL |  |  |  |
| 1.15 | Especialista de colgador de liner (operativo) | 6 | Día |
| 1.16 | Operador o asistente de colgador de liner (operativo) | 6 | Día |
| 1.17 | Movilización y desmovilización de las herramientas | 748 | Km |
| 1.18 | Movilización y desmovilización del personal | 748 | Km |

| COLGADOR DE LINER 7", 29 lb/pie, TN-110HC, TSH Wedge 523 x 9-5/8", 53.5 lb/ft, P-110 TSH Wedge 523 (10M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Detalle | Cantidad | Unidad de Medida |
| 2.1 | Colgador de Liner 7”, 29 lb/pie, Grado de Acero TN-110HC, TSH Wedge 523; Cañería previa 9 5/8”, 53.5 lb/pie, Grado de Acero P-110; Conexión TSH Wedge 523; Drift 8,5” SD; Temperatura en el tope del Liner 209 °F, Temperatura en el zapato del liner 228 °F. | 2 | Pieza |
| 2.2 | Camisa de Tie Back para colgador convencional 7”, 29 lb/pie, Grado de Acero TN-110HC, TSH Wedge 523. | 2 | Pieza |
| 2.3 | Top Packer 7”, 29 lb/pie, Grado de Acero TN-110HC, TSH Wedge 523; Cañería previa 9 5/8”, 53.5 lb/pie, Grado de Acero P-110; Conexión TSH Wedge 523; Drift 8,5” SD; Temperatura en el tope del Liner 209 °F, Temperatura en el zapato del liner 228 °F. 10,000 psi de diferencial | 2 | Pieza |
| 2.4 | Landing Collar 7”, 29 lb/pie, Grado de Acero TN-110HC, TSH Wedge 523, con perfil anti-rotacional, perforable con trépano PDC. | 2 | Pieza |
| 2.5 | Collar flotador 7”, 29 lb/pie, Grado de Acero TN-110HC, Conexión TSH Wedge 523; con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC. | 2 | Pieza |
| 2.6 | Zapato flotador 7” con nariz excéntrica de aluminio, Perforable con trépano PDC, Grado de Acero P-110 IC; Libraje 32 Lbs/pie; Conexión TSH Wedge 523; con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi. | 2 | Pieza |
| 2.7 | Tapón de Tubería (Pump down plug) para tubería de 5”; 19,5 lbs/pie, Presión diferencial 5000 Psi. | 2 | Pieza |
| 2.8 | Tapón de Cañería (Wiper plug) para Cañería de 7”; 29 Lbs/pie con sistema anti rotacional para perforar con trépanos PDC. Presión diferencial 5000 Psi. | 2 | Pieza |
| 2.9 | Servicio de Instalación de Liner (Setting tool de colgador) | 1 | Global |
| 2.10 | Cabeza de cementación de liner | 1 | Cargo |
| TIE BACK PKR 7" 29 lb/pie TN-110HC, TSH Wedge 523 x 9-5/8" 53.5 lb/pie, P-110 TSH Wedge 523. |  |  |  |
| 2.11 | Niple Sello para Tie Back Packer convencional 7” Grado de Acero TN-110HC; Libraje 29 Lbs/pie; Conexión TSH Wedge 523. longitud compatible con Camisa de Tie Back de Colgador de Liner. | 1 | Pieza |
| 2.12 | Servicio de Instalación de Tie Back Packer (Setting tool de Tie Back Packer) | 1 | Global |
| PERSONAL |  |  |  |
| 2.13 | Especialista de colgador de liner (operativo) | 6 | Día |
| 2.14 | Operador o asistente de Colgador de Liner (Operativo). | 6 | Día |
| 2.15 | Movilización y desmovilización de las herramientas | 748 | Km |
| 2.16 | Movilización y desmovilización del personal | 748 | Km |

Nota: Las cantidades establecidas en las tablas anteriores son referenciales, YPFB pagará solamente por lo realmente utilizado durante las operaciones.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

La movilización inicia con el traslado de los equipos, herramientas y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista será responsable de las movilizaciones de sus equipos, materiales y personal técnico desde la Base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. El costo del personal empezara a correr a partir de la llegada al Área de Operación y no desde su movilización de la Base Operativa, aplicando hasta que el personal sea liberado del Área Operativa.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 448 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

El plazo de entrega de los COLGADORES DE LINER PARA EL POZO SIP-X1, será de 120 días calendario a partir de la orden de proceder, extensible previo acuerdo escrito entre partes. La instalación de los colgadores de liner está contemplada dentro de los 448 días calendarios del plazo total de duración del servicio.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA | 120 |
| MOVILIZACIÓN Y MONTAJE | 5 |
| PERFORACIÓN SECCIÓN 12 1/4" | 99 |
| PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2" | 75 |
| PERFORACIÓN SECCIÓN 6" | 144 |
| DESMOVILIZACIÓN | 5 |
| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 448 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- La entrega de cada colgador de liner será en almacenes del contratista.

El lugar de ejecución del SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER POZO SIP-X1 será en el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM (Anexos A y B):

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

  - MEDIOS DE TRANSPORTE

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - HERRAMIENTAS ADICIONALES.

El Contratista deberá hacerse cargo de las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.

El Proponente deberá detallar en su propuesta técnica, un listado de precios unitarios adicionales con el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole), además de las herramientas y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole)  de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 1% mensual hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a reportes diarios de perforación y un informe del fiscal de servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del contrato.

Esta depreciación no aplica para partes componentes (individual) dañadas y remplazadas en la reparación, porque en este caso, no aplica LIH, solo pago por reparación.

Para efectuarse el pago del LIH la herramienta será entregada y pasara a ser propiedad de YPFB.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales antes de bajada al pozo, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Verificar que se ejecute el servicio, tal como se establece en las Especificaciones Técnicas.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE ENTREGA.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un Informe de Entrega de cada colgador, donde se detalle un inventario de todos los equipos que se entregarán a YPFB en el almacén del Contratista y permanecerán bajo custodia del Contratista hasta que se realice la instalación en pozo. Dicho informe deberá contener una descripción del lugar donde serán almacenado los equipos entregados y el mismo deberá ser aprobado por el fiscal de servicio.

    - REPORTE DE ACTIVIDADES.

El Contratista deberá presentar un reporte operacional a YPFB una vez concluida la instalación de cada colgador, en el cual se deberán registrar las actividades realizadas durante la ejecución del servicio, de igual manera se deberá incluir un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos utilizados bajo la aprobación del Company Man conforme a las especificaciones técnicas del servicio. Este reporte deberá entregarse en un lapso no mayor a las 24 horas siguientes luego de finalizado el trabajo.

Todas las herramientas deberán llegar a locación con su respectiva hoja de inspección y en caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.

    - INFORME DE SERVICIO PRESTADO POR INSTALACIÓN

- Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe del servicio prestado detallando los trabajos realizados durante la instalación de cada colgador, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.

    - INFORME FINAL.

- El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendarios, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

- YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual en función a los colgadores entregados y los servicios prestados durante este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los documentos necesarios para el pago, previa aprobación del fiscal de servicio son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe de entrega o de servicio prestado según corresponda.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:

- En caso de retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2), por cada día de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2) por cada día de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

      - ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

      - Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

      - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa adjudicada/proveedora debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa adjudicada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Pantalón y camisa jean

- Casco de Seguridad

- Calzados de Seguridad

- Lentes de Seguridad

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)

- las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

| Tétanos. | Solo para Visitas de 1 día. |
| --- | --- |
| Fiebre Amarilla. | Solo para contratistas de más de 1 día. |
| Hepatitis B. |  |
| Fiebre Tifoidea. |  |

EPP para riesgos especiales (según Corresponda)

- Trabajos en alturas

- Trabajos en caliente

- Trabajos eléctricos

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

PAQUETE 3. SERVICIO DE ALQUILER DE PROTECTORES DE CAÑERÍA POZO SIP-X1

1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO AL EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Las empresas proponentes deberán  tener una experiencia mínima de tres (3) trabajos en Servicio y/o Alquiler de protectores de cañería para perforación de pozos petroleros. Los Proponentes deberán acreditar su experiencia de trabajo con fotocopias simples de órdenes de servicio, reportes diarios, reportes de servicio y/u operación, tickets de servicio, reportes de operaciones, resumen de operaciones, field run reports, ticket de campo, certificados o actas de cumplimiento de contrato, certificados o actas de conformidad, contratos (Las empresas que presenten fotocopia simple de un contrato, como respaldo deberán adjuntar por lo menos un reporte o documento equivalente con el que se demuestre que se ejecutó el servicio detallado en dicho contrato) , certificado de trabajo, certificaciones facturadas, que acrediten el servicio prestado.

2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

El PROPONENTE deberá presentar una propuesta técnica que contenga mínimamente lo siguiente:

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de las herramientas, materiales, equipos, que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

El presente servicio consiste en la provisión de protectores de cañería, según diseño y configuración establecidos en el programa de perforación (Anexo C).

Con la finalidad de reducir el desgaste que se pueda presentar en las cañerías y mantener/preservar las condiciones de integridad y seguridad del pozo, es que se requiere que el Contratista provea Protectores de Cañería no Rotatorios tipo Sub, los cuales tiene los siguientes beneficios: protección de cañerías, reducción de esfuerzo de torsión (torque), reducción de arrastre (Drag), Aumento de ROP (Rate of penetration), reducción de vibraciones (efecto Stick Slip), reducción de esfuerzos laterales (Casing Wear). Considerando que el pozo Sipotindi X1 será Direccional tipo “S”, con cambios en el ángulo de inclinación y se utilizara tubería de perforación DP (Drill pipe) de 5” y 3 1/2”.

Los protectores de cañería deberán tener la capacidad de trabajo en ambientes con lodo base Agua “WBM” (8.6 a 9.5 ppg) y base aceite “OBM” (13.0 a 14.0 ppg), altas temperaturas (139°F, 209°F, >229°F), en base a las condiciones del pozo y considerando el uso de los protectores de cañería (NRP) para preservar la integridad de la cañería de 9 5/8” (Contingencia: Liner de 11 ¾”).

El Contratista deberá mantener un stock adecuado de repuestos y equipamiento de back up en la Base Operacional del Contratista y la Locación incluido materiales de contingencia.

El Contratista debe presentar la simulación de reducción de esfuerzos laterales, el análisis de hidráulica, a través del cual se determine la cantidad y posición recomendada de los protectores, así como las limitaciones operacionales, resultadas del análisis

El Contratista debe realizar una presentación de los softwares que dispone para realizar los análisis preventivos de torque & arrastre y desgaste de Cañería, así como comprometerse a realizar charlas informativa (Workshop) respecto a aspecto técnicos del servicio, tales como operación, posicionamiento de los protectores y nuevas tecnologías.

El Contratista debe presentar un inventario de la cantidad de protectores disponibles, para verificar y validar su disponibilidad para las operaciones programadas.

El Contratista entregará los equipos armados, probados e inspeccionados (según Norma DS-1, Categoría 5, y entregará a YPFB el certificado de inspección correspondiente.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| 1. PROTECTORES DE CAÑERIAS NO ROTATORIOS TIPO SUB Para DP 5”. NC 50; 19,5 lbs/pie (SECCIÓN 8 ½”) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Detalle | Cantidad | Unidad de medida |
| 1.1 | Para DP 5", en Cañería 9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS (Drift 8.5") (OPERATIVO). | 1950 | Pieza*día |
| 1.2 | Redress una vez finalizada la operación | 26 | Pieza |
| 1.3 | Para DP 5", en Cañería 9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS (Drift 8.5") (PÉRDIDA). | 1 | Pieza |
| 1.4 | Movilización y desmovilización de las herramientas y personal. | 748 | Km |
| 1.5 | Técnico especialista en la instalación y desinstalación de los protectores de cañerías. | 10 | Día |

Nota.- La modalidad de control de los protectores de cañería, será por unidad/día de trabajo y cantidad de piezas.

| 2. PROTECTORES DE CAÑERIAS NO ROTATORIOS TIPO SUB Para DP 3 ½”. NC 38; 15,5 lbs/pie (SECCIÓN 6”) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Detalle | Cantidad | Unidad de medida |
| 2.1 | Para DP 3 ½”, en Cañería 7"; 29 lb/pie, TN-110HC; TSH Wedge 523 (Drift 6.059"). (OPERATIVO). | 600 | Pieza*día |
| 2.2 | Redress una vez finalizada la operación | 20 | Pieza |
| 2.3 | Para DP 3 ½” en Cañería de 7” 29 ppf; TN-110HC; TSH Wedge 523 (Drift 6.059”). (PERDIDA). | 1 | Pieza |
| 2.4 | Movilización y desmovilización de las herramientas y personal. | 748 | Km |
| 2.5 | Técnico especialista en la instalación y desinstalación de los protectores de cañerías. | 30 | Día |

Nota.- La modalidad de control de los protectores de cañería, será por unidad/día de trabajo y cantidad de piezas.

Las cantidades establecidas en la tabla anterior son referenciales, YPFB pagará solamente por lo realmente utilizado durante las operaciones.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista será responsable del traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio, en caso de ser requerido, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

  - PERSONAL TECNICO REQUERIDO (NO SUJETO A EVALUACIÓN)

El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Coordinador de servicio en ciudad (sin costo para YPFB).

- Un (1) Técnico Especialista en instalación y desinstalación de los protectores de cañerías

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El Coordinador de Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB durante todo el servicio, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio. Deberá ser capaz de planificar y optimizar sus operaciones basados en análisis y simulaciones las mismas que serán solicitadas previos a cada trabajo.

YPFB podrá requerir el Técnico Especialista en instalación y desinstalación de los protectores de cañerías cuando consideré necesario.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 229 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB,  el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACIÓN (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACIÓN Y MONTAJE | 5 |
| PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2" | 75 |
| PERFORACIÓN SECCIÓN 6" | 144 |
| DESMOVILIZACIÓN | 5 |
| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 229 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales.

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del SERVICIO DE ALQUILER DE PROTECTORES DE CAÑERÍA POZO SIP-X1 de Perforación será en el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM (Anexos A y B):

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

  - MEDIOS DE TRANSPORTE

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal en caso de ser requerido, desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - HERRAMIENTAS ADICIONALES.

El Contratista deberá hacerse cargo de los protectores, herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.

El Proponente deberá detallar en su propuesta técnica, un listado de precios unitarios adicionales con las herramientas y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, además el listado debe incluir el costo del Lost in Hole de las mismas, dicho listado no será evaluable.

Se considera Lost in Hole a toda herramienta y/o protector de cañería que se pierda en el pozo y/o sufra daño severo a tal punto que no pueda ser re-utilizado.

En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole), se pagará el valor establecido como Lost in hole.  Aplicando una depreciación de 1% mensual hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a reportes diarios de perforación y un informe del fiscal de servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del contrato.

Para efectuarse el pago del LIH la herramienta será entregada y pasara a ser propiedad de YPFB, excepto aquellas que sean perdidas en el pozo.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará al (los) Fiscal (es) de Servicio, quien (es) estará (n) a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Verificar que se ejecute el servicio, tal como se establece en las Especificaciones Técnicas.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME MENSUAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.

    - INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe mensual del servicio prestado.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:

- En caso de retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 3), por cada día de retraso.

- En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 3) por cada día de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

      - ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

      - Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC)

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

      - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa adjudicada/proveedora debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa adjudicada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Pantalón y camisa jean.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

- las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

| Tétanos. | Solo para Visitas de 1 día. |
| --- | --- |
| Fiebre Amarilla. | Solo para contratistas de más de 1 día. |
| Hepatitis B. |  |
| Fiebre Tifoidea. |  |

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

ANEXO A

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO B

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri - Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO N° C

ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1