ANEXO F

PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO

El presente anexo tendrá efecto toda vez que YPFB requiera de materiales, herramientas y servicios que no fueron contemplados en las Especificaciones Técnicas y Anexos; Modificaciones mayores a los Equipos de Perforación de YPFB con el objetivo de mejorar el mantenimiento, la operatividad, incrementar la seguridad, o incrementar rendimientos; Asimismo se establece que la mayoría de los requerimientos serán resultantes de la necesidad de dar cumplimiento al contrato de operación entre El Titular de Contrato de Operación y YPFB.

A continuación se establece la metodología para la solicitud de materiales, herramientas y servicios:

- YPFB de acuerdo a la necesidad de materiales o herramientas o servicios, verifica en conjunto con el CONTRATISTA si están o no enmarcados en las responsabilidades del CONTRATISTA de acuerdo al ANEXO B y las Especificaciones Técnicas, dejando establecido en Acta los resultados de la revisión.

- En caso de que los requerimientos no estén enmarcados en el ANEXO B y Especificaciones Técnicas, YPFB mediante nota formal, elevara la solicitud al CONTRATISTA, solicitando los requerimientos de materiales, herramientas o servicios; la presentación de costos o cotizaciones y el cronograma tentativo.

- El CONTRATISTA presentara los costos o cotizaciones, el cronograma tentativo y los detalles para atender la solicitud de YPFB, donde se aclaran los siguientes puntos:

  - En caso de que el CONTRATISTA tenga en su inventario los materiales solicitados, este deberá presentar una copia de sus costos de adquisición.

  - En caso de que el CONTRATISTA cuente con Contratos de servicios o provisión de materiales que se ajustan a los requerimientos de YPFB, este deberá presentar una copia de los costos establecidos en su contrato.

  - En caso de que el CONTRATISTA no cuente con Contratos de servicios o compras, este deberá presentar al menos dos cotizaciones para el respectivo análisis por YPFB.

- YPFB analizara la propuesta del CONTRATISTA, y emitirá una nota de aceptación, caso contrario, solicitara un ajuste a la propuesta para posterior aceptación de la misma.

A continuación se establece la metodología para el reembolso por la provisión de materiales, herramientas y servicios, el recargo administrativo no podrá ser mayor al 5%:

- YPFB de acuerdo a la ejecución o provisión de los requerimientos, firmara los respaldos correspondientes.

- El CONTRATISTA realizara el siguiente cálculo para la solicitud de cobro:

| DETALLE | COSTO |
| --- | --- |
| Costo facturado al contratista | A |
| Costo sin IVA | B=(A)*87% |
| Impuesto al Valor Agregado | C= (B)*1/79%*13% |
| Impuesto a las Transacciones | D= (B)*1/79%*3% |
| Recargo Administrativo | E= (B)*1/79%*5% |
| MONTO A FACTURAR A YPFB | F= B+C+D+E |

NOTA.- El 79% corresponde a 100% menos 13% de IVA, 3% de IT y 5% de recargo administrativo.

- El CONTRATISTA presentara la solicitud de cobro en base a lo calculado en el punto anterior adjuntado los respaldos debidamente firmados por personal de YPFB.