CUANTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTECEDENTES

La Cuantificación y Certificación de Reservas es un servicio internacionalmente empleado en la industria hidrocarburífera con el objetivo de determinar las Reservas de hidrocarburos, contenidos en los reservorios, en las categorías probadas, probables y posibles, empleando definiciones internacionalmente establecidas por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE). Las Reservas deben ser actualizadas periódicamente, debido a la dinámica de producción, desarrollo y adquisición de nuevos datos importantes, tanto en campos en fase exploratoria, así como en los campos en fase de desarrollo y/o agotamiento, con el objetivo de ajustar y definir las Reservas en las tres categorías probadas, probables y posibles. En el marco de las normativas vigentes y de acuerdo a lo descrito precedentemente, YPFB requiere efectuar la Contratación de una Empresa Consultora Especializada para realizar la “CUANTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

OBJETIVOS

Objetivo General: Efectuar la Cuantificación y Certificación de Reservas de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos al 31 de diciembre de 2018 de los campos en Bolivia. Objetivos Específicos: - Cuantificar volúmenes técnicos recuperables. - Realizar la evaluación económica. - Elaborar pronósticos de producción de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos.

ALCANCE, ENFOQUE

ALCANCE De acuerdo a la información suministrada por YPFB según su disponibilidad y de acuerdo a la metodología aplicada para la evaluación de reservas, el Contratista realizará las siguientes tareas: - Validación del modelo estático - Validación geofísica en base a los resultados de adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas. - Revisión del modelo estructural definiendo su orientación, geometría, dimensión y estilo estructural. - Validación del modelo estratigráfico. - Validación de modelos y mapas de distribución de facies. - Validación de los parámetros físicos de la roca, mediante los registros eléctricos, pruebas de laboratorio, empleando los métodos más avanzados de la industria petrolera ajustando los resultados del análisis de núcleos a los resultados de la revisión de los registros de pozos. - Revisión de la información disponible en materia de núcleos para establecer parámetros petrofísicos y petrográficos representativos de cada yacimiento (porosidad, permeabilidad, saturación de agua, densidad de grano, contenido mineralógico, presiones capilares, compresibilidad de la roca y otros). - Elaboración de los siguientes mapas por reservorio: - Estructurales (señalando las áreas y contactos de fluidos o LKG / LKO). - Isopáquicos y/o isócoros (espesor neto saturado de hidrocarburos). - Mapa de gas o petróleo bruto - Revisión de las pruebas de pozo - Revisión de las pruebas de formación, producción y presión (al datum), a fin de determinar parámetros representativos de presión media de reservorio, permeabilidad, daño a la formación, presencia de barreras, contactos entre fluidos y anomalías particulares de cada reservorio. - Revisión del espaciamiento utilizado para pozos de desarrollo necesarios para la recuperación de las Reservas probadas no desarrolladas, en los pronósticos de producción. - Validación de fluidos En base a la selección de los datos disponibles relativos a análisis de muestras de fluidos (PVT y cromatográficos), se efectuará la validación de propiedades fisicoquímicas críticas de la mezcla de hidrocarburos de cada reservorio con objeto de establecer un cuadro representativo de las propiedades PVT, que permitan una adecuada evaluación de las Reservas de hidrocarburos. - Cuantificación y Certificación de Reservas - La evaluación de Reservas se efectuará mediante la aplicación de los métodos más avanzados actualmente conocidos en la industria petrolera, adecuados a las características de cada reservorio, empleando la información geofísica, geológica, petrofísica, presiones de reservorio, historiales de producción y propiedades de fluidos para obtener los volúmenes originales In-Situ POES/GOES, volúmenes técnicos recuperables y reservas, asimismo, para efectos de reporte, se deberá incluir la agregación probabilística para el total de activos de YPFB. - La determinación de factores de recuperación de gas e hidrocarburos líquidos, se efectuará empleando los mejores métodos que reflejen los mecanismos de producción presentes en cada reservorio. El Contratista mencionará los criterios técnicos que respalde los valores de los factores de recuperación empleados en las determinaciones finales de las Reservas. - El modelo económico se enmarcará en los Contratos de Operación suscritos con YPFB para cada una de las áreas de contrato y la normativa vigente, tomando en cuenta el régimen impositivo vigente relacionado con la aplicación de Regalías, IDH, participaciones. Se deberá considerar los incentivos a la producción de hidrocarburos, si corresponde, en el marco de la Ley N° 767 y Decreto Supremo N° 2830, la RM 289 y las Resoluciones Administrativas de la ANH vigentes. Los resultados deben de expresarse en dólares americanos. - El pronóstico de precios para el Gas y los líquidos será proporcionado por YPFB. ENFOQUE - El estudio deberá estar basado en el marco legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley de Hidrocarburos N° 3058 del 17 de Mayo de 2005, sus reglamentos, resoluciones ministeriales, contratos de operación y otros). - Para la Cuantificación y Certificación de reservas de hidrocarburos se debe considerar las definiciones de Recursos y Reservas del Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE-PRMS) (Society of Petroleum Engineers - Petroleum Resources Management System). - Cuantificar y Certificar las Reservas de gas natural y de hidrocarburos líquidos en campos de Bolivia (ver listado de campos en Anexo 1) en base a una evaluación de los datos técnicos y económicos suministrados por YPFB. - YPFB posee el cien por ciento (100%) del interés sobre los activos, por tanto la evaluación económica de las reservas se realizará bajo las condiciones económicas y operativas de YPFB.

INFORMACION TÉCNICA A SER ENTREGADA

YPFB suministrará al Contratista la siguiente información según la disponibilidad: - Informes de interpretación y modelos Sísmicos (Petrel, etc.), mapas base del área de contrato con ubicación de pozos, líneas sísmicas 2D, cubos sísmicos 3D (estudio AVO) y parcelas del sistema Matricial de cuadrícula petrolera de Bolivia. - Datos, informes geológicos, modelos Geológicos y su interpretación (texto, Petrel, Skua, etc.): a. Modelo Estratigráfico, sedimentológico y de facies. b. Modelo Estructural. c. Modelo Geoquímico (cocinas y migración). d. Modelo Estático. - Datos, informes de interpretación y modelos Petrofísicos (Techlog, Geolog, IP, etc.). - Datos y estudios descriptivos de Núcleos. - Datos y registros eléctricos (LAS, ASCII). - Datos y estudios descriptivos de análisis de PVT (texto, IPM, Eclipse, etc.). - Estudios de Validación de PVT. - Datos de historiales de Producción, por pozo, reservorio, campo (Access, OFM, Excel, etc.). - Datos de pruebas de Producción (Excel, OFM, Access, etc.). - Historial de eventos por pozo. (OFM, Excel, etc.). - Prueba de Formaciones, DST, DST-TCP. (IPM, Saphir, etc.). - Estudios RFT/MDT/XPT. - Análisis Nodales Por Pozos. (IPM – Similar). - Balance de Materiales por Reservorio. (IPM – Similar). - Estudio de Simulación, modelo dinámico (Eclipse, etc). - Registro de Producción PLT e informes (estándar LAS, LIS, ASCII). - Informes de Pruebas de interferencia entre Pozos. - Informes de Pruebas de límites de Reservorios. - Informes e historiales de análisis de agua de formación. - Datos, historiales, diseño, análisis e informes de interpretación de pruebas de Presiones (texto, Excel, Saphir, ASCII, etc.). - Datos, diseño y análisis de las facilidades de producción instalados y proyectados (texto, Excel, GAP, etc.). - Estudio y verificación de la irrupción de agua al Pozo. - Lista de Pozos detallando el estado: Cerrados, En Reserva, en Producción, Abandonado, Detallando Sistema de Recuperación. - Estado Sub-superficial de Pozos. - Plan de Desarrollo por campo. - Plan Quinquenal de Inversión. - Programa de Trabajo y Presupuesto 2019. - Histórico de OPEX y CAPEX e información económica relacionada. - Indicadores económicos actuales por campo.

METODOLOGÍA

La metodología general de la consultoría se realizará de la siguiente manera: - Revisión por parte del Contratista de la información proporcionada por YPFB. YPFB pondrá a disposición del Contratista toda la información técnica disponible, que se requiera para la exitosa realización de la Consultoría. El Contratista revisará la información suministrada por YPFB, en caso de ser necesario se complementará la misma de acuerdo a su disponibilidad. - Desarrollo del Trabajo. El trabajo que realizará el Contratista se efectuará mediante la aplicación de los métodos actualmente aceptados en la industria petrolera, aplicando el marco legal vigente en Bolivia y considerando los estándares internacionales de Recursos y Reservas del Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE-PRMS) (Society of Petroleum Engineers - Petroleum Resources Management System). - Reuniones. El Contratista, será convocado a reuniones informativas a través de videoconferencias, a requerimiento de YPFB, con el propósito de evaluar el avance del trabajo. Asimismo, se realizarán dos (2) reuniones de presentación presenciales: - Presentación de Informe Final y Resumen Ejecutivo en la ciudad de Santa Cruz o La Paz de acuerdo al plazo de presentación establecido, con la presencia de dos especialistas mínimamente por parte del Contratista, uno en el área de geociencias y uno en área de ingeniería de reservorios. - Presentación ejecutiva en una ciudad del Estado Plurinacional de Bolivia a ser definido por YPFB, en fecha a ser establecida por YPFB dentro del plazo del contrato, con la presencia de dos representantes ejecutivos por parte del Contratista. El Contratista se hará cargo de todos los gastos de pasajes, viáticos, hospedaje, estadía, etc. durante la consultoría, de todo su personal involucrado. Estos gastos deberán estar previstos e incluidos en el monto total del servicio. - Entrega de informes El Contratista elaborará y presentará los informes de acuerdo a lo descrito en el punto 2 “CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA-PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR”.

PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo a ser presentado por el Contratista deberá realizarse en base al cronograma en el Anexo 2. Las actividades mínimas a realizarse son las listadas líneas abajo, debiendo el Contratista presentar en su propuesta las actividades en forma extensa. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Entrega de la información al Contratista. Validación y requerimiento a YPFB de datos complementarios. CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES RECUPERABLES DE HIDROCARBUROS Reuniones informativas de avance mediante videoconferencia. Entrega de Informe Preliminar. Revisión del informe preliminar por YPFB y envío de observaciones al Contratista. Entrega del Informe Preliminar subsanado. Aprobación del Informe Preliminar. Reuniones informativas de avance mediante videoconferencia. Entrega del Informe Final y Resumen Ejecutivo. Revisión y envío de observaciones al Contratista del Informe Final y Resumen Ejecutivo. Entrega de Informe Final y Resumen Ejecutivo subsanado. Aprobación del Informe Final y Resumen Ejecutivo. Reunión de presentación Informe Final y Resumen Ejecutivo. Reunión de presentación ejecutiva.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El servicio de consultoría se llevará a cabo en las oficinas del Contratista. Las reuniones de presentación se realizarán en las ciudades de Santa Cruz o La Paz, en las oficinas de YPFB.

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

El plazo de ejecución del servicio de Consultoría es de ciento veinte (120) días calendario, computable a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Proceder emitida por la contraparte de YPFB, debiendo cumplir con las actividades y tiempos establecidos en el cronograma del “Plan de trabajo”. (Ver Anexo 2).

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR.

PRODUCTOS El Contratista debe presentar los siguientes productos: - Informe Preliminar de Cuantificación y Certificación de Reservas, que contenga la siguiente información: - Parámetros de geociencias e ingeniería de reservorios de acuerdo a la metodología de cálculo aplicada para la estimación de volúmenes técnicos recuperables, por campo/ reservorio. - Volúmenes técnicos recuperables por categoría y por producto (Gas, Condensado, Petróleo), por campo/reservorio de acuerdo a formato a ser proporcionado por YPFB. - Informe Final de Cuantificación y Certificación de Reservas, que contenga la siguiente información: - Detalle de criterios y parámetros de geociencias incluyendo mapas estructurales y de gas/petróleo bruto e ingeniería de reservorios cuando corresponda de acuerdo a la metodología de cálculo aplicada para estimación de volúmenes técnicos recuperables, parámetros económicos y metodologías de cálculo resaltando los resultados de la cuantificación de las Reservas, así como conclusiones pertinentes por campo/reservorio. - Evaluación y análisis económico por campo. - Reservas por categoría y por producto (Gas de separador, gas de venta, condensado, petróleo, gasolina y GLP), por campo/reservorio de acuerdo a formato a ser proporcionado por YPFB. - Pronósticos de producción por campo/reservorio incluyendo de acuerdo a formato a ser proporcionado por YPFB. - Reservas Probadas Desarrolladas. - Reservas Total Probadas. - Reservas Total Probadas + Probables. - Reservas Total Probadas + Probables + Posibles. - Resumen Ejecutivo de Cuantificación y Certificación de Reservas, que contenga la siguiente información: - Resumen de criterios y parámetros de geociencias, ingeniería de reservorios y económicos aplicados al estudio, de acuerdo a metodologías de cálculo utilizadas, así como conclusiones pertinentes. - Tablas que incluyan los resultados de las evaluaciones de volúmenes técnicos recuperables y reservas por tipo de fluido, por reservorio y por campo de acuerdo a formato a ser proporcionado por YPFB. PLAZO DE PRESENTACIÓN 1. Informe Preliminar de Cuantificación y Certificación de Reservas El Contratista deberá presentar el informe preliminar en un plazo no mayor a ochenta (80) días calendario computable a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Proceder emitida por la contraparte de YPFB. 2. Informe Final y Resumen Ejecutivo de Cuantificación y Certificación de Reservas El Contratista deberá presentar un Informe Final y Resumen Ejecutivo en un plazo no mayor a cien (100) días calendario computable a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Proceder emitida por la contraparte de YPFB. FORMA DE PRESENTACIÓN La presentación de los productos deberá ser de acuerdo a lo siguiente: - Informe Preliminar de Cuantificación y Certificación de Reservas, en dos (2) ejemplares, en formato físico y digital (remitido vía correo electrónico y CD/USB), en idioma español. Los informes subsanados serás presentados de la misma forma. Una vez YPFB apruebe los productos presentados, el Contratista deberá presentar los mismos en dos (2) ejemplares en formato físico y digital, en idioma español. - Informe Final y Resumen ejecutivo de Cuantificación y Certificación de Reservas, en dos (2) ejemplares en formato físico y digital, en idioma español. Una vez YPFB apruebe los productos presentados, el Contratista deberá presentar los mismos en cinco (5) ejemplares en formato físico y digital, en idioma español.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

La contraparte de YPFB tendrá un plazo de diez (10) días calendarios para revisar a detalle la información y los resultados de cada uno de los productos presentados por el Contratista computable a partir del día siguiente de la presentación. Una vez que la contraparte haya revisado el informe en el plazo establecido, emitirá observaciones mediante nota oficial y/o correo electrónico. Posteriormente, el Contratista tendrá un plazo no mayor a siete (7) días calendarios computable a partir del día siguiente de recibidas a las observaciones para atender las observaciones o sustentar el informe emitido. Una vez subsanadas y atendidas las observaciones, la contraparte aprobará el informe correspondiente en un plazo no mayor a tres (3) días calendario posterior a la recepción de las observaciones atendidas. Una vez aprobado el producto, la contraparte notificará mediante nota oficial y/o correo electrónico la aprobación del producto al Contratista, a lo que el Contratista presentará la solicitud de pago mediante nota adjuntando la factura correspondiente.

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará en dólares estadounidenses, previa aprobación de los productos entregados, de acuerdo a lo siguiente: PAGO; PRODUCTO; PORCENTAJE DE PAGO. Primer pago; Informe Preliminar de Cuantificación y Certificación de Reservas.; 40%. Segundo Pago; Informe Final y Resumen Ejecutivo de Cuantificación y Certificación de Reservas.; 60%. Los pagos serán efectuados a través de transferencia bancaria a la cuenta que el Contratista señale de manera expresa, quedando a cuenta del Contratista los gastos y comisiones bancarias que correspondan por las diferentes transferencias realizadas.

CONTRAPARTE

La contraparte será designada por la Autoridad Máxima de la Unidad Solicitante, la misma que será multidisciplinaria y contará con profesionales en las áreas de geociencias, ingeniería de reservorios y económicos, y cuyas funciones serán el seguimiento y control en la ejecución y cumplimiento de la consultoría durante la vigencia del contrato verificando el cumplimiento de los Términos de Referencia descritos en el DBC.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El Contratista queda obligado a mantener estricta confidencialidad, con toda la información recibida de YPFB y generada para YPFB, así como también se obliga a no proporcionar o divulgar ningún tipo de información total o parcial a terceros, salvo autorización expresa de YPFB. Para tal efecto, se firmará un documento de confidencialidad.

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Una vez concluido el servicio de consultoría, el Contratista deberá entregar a YPFB toda la información recibida y la información generada como consecuencia de éste Proyecto, en todos los medios y formatos (editables). Se prohíbe la reproducción total o parcial de la información generada durante el proceso de la consultoría. Los productos entregados por el Contratista pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originen en dicha consultoría.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente deberá contar con Experiencia General de mínimamente quince (15) años en el rubro petrolero, para efectos de verificación y evaluación, deberá presentar como respaldo el documento de constitución de la empresa o su equivalente. El proponente deberá contar con Experiencia Específica de mínimamente diez (10) consultorías en los últimos 15 años en los siguientes trabajos: - Certificación de reservas y/o recursos. - Auditoria de reservas y/o recursos. Para fines de evaluación se considerará denominaciones equivalentes a los dos puntos anteriores. Nombrar los trabajos realizados indicando el objeto y alcance de las consultorías y/o proyectos, incluir referencias de contacto. Toda la documentación presentada se considerará una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. En caso de que la empresa cuente con contratos plurianuales de consultorías recurrentes anuales se contabilizará una consultoría por cada año de contrato. La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa.

PERSONAL CLAVE

El proponente proveerá la cantidad de personal técnico especializado necesario para la ejecución del servicio de consultoría cumpliendo con todas las especificaciones requeridas en el presente TDR dentro de los plazos establecidos. El personal clave evaluable que será responsable de cada área es el siguiente: - Geólogo de Subsuelo/Reservorios. - Ingeniero de Reservorios. - Petrolero Economista. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Se deberá presentar una persona por cada cargo, no podrá presentarse la misma persona para dos o más cargos. Excepcionalmente, el Contratista podrá cambiar al personal presentado al inicio del servicio; el cual deberá ser de igual o mayor experiencia al presentado inicialmente; previo análisis y autorización por parte de YPFB. - Geólogo de Subsuelo/Reservorios Experiencia General - Experiencia general mínima de doce (12) años en Geología. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Experiencia específica - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en cualquiera de las siguientes áreas: - Interpretación de registros eléctricos. - Correlación geológica de pozos. - Geología estructural. - Geología de reservorios. - Estimaciones volumétricas. - Geomodelado de reservorios. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. - Ingeniero de Reservorios Experiencia General - Experiencia general mínima de doce (12) años en Ingeniería Petrolera, Ingeniería de Producción, Explotación o Reservorios. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Experiencia específica - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en cualquiera de las siguientes áreas: - Interpretación de presiones. - Análisis de pruebas de producción. - Análisis PVT. - Balance de materiales. - Análisis de Curvas de declinación. - Simulación matemática de reservorios. - Evaluación de Reservas. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. - Petrolero Economista Experiencia General - Experiencia general mínima de doce (12) años en Ingeniería Petrolera, Economía o Finanzas. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera Experiencia Específica - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en el área de evaluaciones económicas de cuantificación de reservas en la industria petrolera. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa.

FACTURACIÓN Y RETENCIÓN IMPOSITIVA

La factura comercial (invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio al momento de percibir el pago total o parcial. La empresa contratada, por la prestación del servicio es sujeto de la retención del 12.5% por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE – BE). YPFB realizará la retención correspondiente sobre el importe de cada pago. .

MULTA POR MORAS

En caso de incumplimiento a la presentación de los productos en los plazos establecidos será de la siguiente forma: El Contratista será penalizado con el 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso en la presentación de los productos. El Contratista será penalizado con el 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso a la entrega de los informes con observaciones subsanadas. YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o del veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. Cuando corresponda la aplicación de una multa, la misma será descontada del pago correspondiente.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS

El Contratista deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: Póliza De Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por el Contratista, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. Condiciones Adicionales • De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. • El Contratista deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio será computado a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Proceder emitida por la contraparte de YPFB.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Los criterios para la terminación de contrato están descritos en el modelo de contrato del DBC.

MODIFICACIONES DEL SERVICIO

Los criterios para la modificación del contrato del servicio de consultoría están descritos en el modelo de contrato del DBC.

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente deberá presentar una propuesta técnica que consigne mínimamente los siguientes puntos: - Objetivos. - Alcance. - Metodología. - Plan de Trabajo detallado en base al cronograma del Anexo 2.

CUADRO GUIA DE CRITERIOS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

El proponente deberá cumplir con los requisitos de experiencia general y especifica de la empresa y personal clave solicitados para habilitarse para la etapa de evaluación y asignación de puntajes de Calidad y Propuesta Técnica.

| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA | A= |  | 25 Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO |  |  | PUNTAJE ASIGNADO |
| A.1 Experiencia General de la Empresa |  |  | a.1 = 10 |
| El proponente deberá contar con Experiencia General de mínimamente quince (15) años en el rubro petrolero, para efectos de verificación y evaluación, deberá presentar como respaldo el documento de constitución de la empresa o su equivalente. |  |  | Mayor a cincuenta (50) años: 10 Puntos Mayor a quince (15) hasta cincuenta (50) años: 9 Puntos Igual a quince (15) años: 8 Puntos |
| A.2 Experiencia Específica de la Empresa |  |  | a.2 = 15 |
| El proponente deberá contar con Experiencia Específica de mínimamente diez (10) consultorías en los últimos 15 años en los siguientes trabajos: - Certificación de reservas y/o recursos. - Auditoria de reservas y/o recursos. Para fines de evaluación se considerará denominaciones equivalentes a los dos puntos anteriores. Nombrar los trabajos realizados indicando el objeto y alcance de las consultorías y/o proyectos, incluir referencias de contacto. Toda la documentación presentada se considerará una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. En caso de que la empresa cuente con contratos plurianuales de consultorías recurrentes anuales se contabilizará una consultoría por cada año de contrato. La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. |  |  | Mayor a veinte (20) consultorías similares: 15 Puntos Mayor a diez (10) hasta veinte (20) consultorías similares: 11 Puntos Igual a diez (10) consultorías similares: 10 Puntos |
| SUBTOTAL A |  |  |  |
| B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | B= |  | 30 Puntos |
| CRITERIO |  |  | PUNTAJE ASIGNADO |
| B.1 Geólogo de Subsuelo/Reservorios |  |  | b.1 = 10 |
| - Experiencia general |  |  | 5 |
| - Experiencia general mínima de doce (12) años en Geología. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera |  |  | Mayor a dieciséis (16) años: 5 Puntos Mayor a doce (12) hasta dieciséis (16) años: 4 Puntos Igual a doce (12) años: 3 Puntos |
| - Experiencia específica |  |  | 5 |
| - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en cualquiera de las siguientes áreas: - Interpretación de registros eléctricos. - Correlación geológica de pozos. - Geología estructural. - Geología de reservorios. - Estimaciones volumétricas. - Geomodelado de reservorios. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. |  |  | Mayor a doce (12) años: 5Puntos Mayor a ocho (8) hasta doce (12) años: 4 Puntos Igual a ocho (8) años: 3 Puntos |
| B.2 Ingeniero de Reservorios |  |  | b.2 = 10 |
| - Experiencia general |  |  | 5 |
| - Experiencia general mínima de doce (12) años en Ingeniería Petrolera, Ingeniería de Producción, Explotación o Reservorios. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera |  |  | Mayor a dieciséis (16) años: 5 Puntos Mayor a doce (12) hasta dieciséis (16) años: 4 Puntos Igual a doce (12) años: 3 Puntos |
| - Experiencia específica |  |  | 5 |
| - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en cualquiera de las siguientes áreas: - Interpretación de presiones. - Análisis de pruebas de producción. - Análisis PVT. - Balance de materiales. - Análisis de Curvas de declinación. - Simulación matemática de reservorios. - Evaluación de Reservas. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. |  |  | Mayor a doce (12) años: 5 Puntos Mayor a ocho (8) hasta doce (12) años: 4 Puntos Igual a ocho (8) años: 3 Puntos |
| B.3 Petrolero Economista |  |  | b.3 = 10 |
| - Experiencia general |  |  | 5 |
| - Experiencia general mínima de doce (12) años en Ingeniería Petrolera, Economía o Finanzas. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera |  |  | Mayor a dieciséis (16) años: 5 Puntos Mayor a doce (12) hasta dieciséis (16) años: 4 Puntos Igual a doce (12) años: 3 Puntos |
| - Experiencia específica |  |  | 5 |
| - Experiencia específica mínima de ocho (8) años en el área de evaluaciones económicas de cuantificación de reservas en la industria petrolera. Toda documentación a presentar, se considera una declaración jurada. YPFB podrá solicitar la documentación original o fotocopia legalizada cuando así lo requiera. Nota: La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. |  |  | Mayor a doce (12) años: 5 Puntos Mayor a ocho (8) hasta doce (12) años: 4 Puntos Igual a ocho (8) años: 3 Puntos |
| SUBTOTAL B |  |  |  |
| C. PROPUESTA TECNICA |  | C= | 5 Puntos |
| CRITERIO |  |  | PUNTAJE ASIGNADO |
| C.1 Alcance del trabajo - Bueno: Cumple lo solicitado en el TDR. - Excelente: Excede lo solicitado en el TDR |  |  | Bueno = 1. Puntos Excelente= 1.5 Puntos |
| C.2 Metodología - Bueno: Cumple lo solicitado en el TDR. - Excelente: Excede lo solicitado en el TDR. |  |  | Bueno = 0.5 Puntos Excelente= 1 Puntos |
| C.3 Plan de Trabajo - Bueno: Cumple lo solicitado en el TDR. - Excelente: Excede lo solicitado en el TDR. |  |  | Bueno = 0.5 Puntos Excelente= 1 Puntos |
| C.4 Cronograma de actividades - Bueno: Cumple lo solicitado en el TDR. - Excelente: Excede lo solicitado en el TDR. |  |  | Bueno = 1 Punto Excelente= 1.5Puntos |
| SUBTOTAL C |  |  |  |
| TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = A+B+C) |  | D= | 60 Puntos |
| Las propuestas que en la evaluación de la propuesta técnica no alcancen el puntaje mínimo de 40 puntos sobre 60 puntos en esta etapa serán descalificadas. |  |  |  |

Santa Cruz, 10 de agosto de 2018

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| Ilinichna Alexandra Kapustiak Filkina |  |
| Fernando Arteaga Pinto |  |
| Roldano Vladimir Machaca Herrera |  |
| Ana Paola Lino Eguez |  |
| Mariela Haderspock Delgado |  |
| Julisa Rocabado Justiniano |  |
| Miguel Angel Navia Vargas | Jose Luis Aguilar Salazar |