# SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7

| # N° ÍTEM | # DESCRIPCION |
| --- | --- |
| # 1 | # SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7 |

## CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

### EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La Empresa que se adjudique el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7, deberá tener una Experiencia Especifica de al menos (2) Trabajos en el rubro petrolero en cualquiera de las siguientes actividades: movimiento de suelos, construcción de caminos y/o planchadas, rehabilitación de caminos, mantenimiento de vías de acceso, remediación o restauración de taludes e infraestructuras industriales. La experiencia del PROPONENTE deberá ser respaldada con la presentación en fotocopia simple de cualquiera de los siguientes documentos: - Actas de Recepción definitiva y/o Actas de Cierre de Contratos y/o Actas de Cumplimiento de Contratos u otros documentos que acrediten la conformidad de la recepción de los trabajos o servicios ejecutados, los cuales deben estar necesariamente respaldados con la firma del contratante.

### PERSONAL REQUERIDO.

Un (1) Responsable del Servicio, que debe ser un profesional con título en provisión nacional de Ingeniero Civil. Experiencia Específica de al menos (2) dos trabajos en el rubro petrolero en cualquiera de las siguientes actividades: movimiento de suelos, construcción de caminos, construcción de planchadas, rehabilitación de caminos, mantenimiento de vías de acceso, remediación o restauración de taludes e infraestructuras industriales. Los cargos desarrollados en su experiencia deben ser como: Superintendente, Jefe, Responsable técnico, fiscal de obra, supervisor de obra, residente de obra o en cargos de igual o mayor grado de responsabilidad. Se debe presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Certificados de Trabajo, Contratos u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la experiencia solicitada) en fotocopia simple.

## CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

### El servicio requiere la contratación de una empresa especializada que proporcione Equipos, Personal y Materiales para las tareas de MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7, previo ingreso de la torre de perforación y durante las operaciones de perforación.

### MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO Y PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7. 1; ACTIVIDADES PRELIMINARES; UNID.; CANT.. 1.1; MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION; GLB; 1.00. 1.2; INSTALACION DE FAENAS; GLB; 1.00. 2; PERSONAL DE SERVICIO. 2.1; Responsable del servicio; DIA; 547.00. 2.2; Un (1) Capataz y Cuatro (4) Ayudantes Generales (Artesanos Múltiples); DIA; 240.00. 3; MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL. 3.1; Motoniveladora; HR.; 580.00. 3.2; Vibrocompactador de Rodillo Liso; HR.; 142.00. 3.3; Volqueta; DIA; 66.00. 3.4; Camión cisterna aguatero; DIA; 247.00. 3.5; Camioneta; DIA; 547.00. 3.6; Vehículo para transporte de personal; DIA; 205.00. 3.7; Excavadora; HR.; 880.00. 3.8; Retroexcavadora (Gallinita); HR.; 620.00. 3.9; Tractor de Cadena; Hr.; 150.00. 4; MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO. 4.1; Provisión de ripio bruto para Elevación de terraplén compactado (INCLUYE TRANSPORTE); M3; 1000.00. 4.2; PROVISION DE RIPIO SELECIONADO (INCLUYE TRANSPORTE); M3; 500.00. - ACTIVIDADES PRELIMINARES Se refiere al conjunto de actividades destinadas a la movilización de equipo, personal e instalación de faenas (campamentos y oficinas) al sitio o lugar de prestación del Servicio. En el siguiente cuadro se muestra en porcentaje la programación de avance porcentual para esta actividad: VMT-X7; UNID.; CANT. TOTAL; MESES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO Y PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO. 1; ACTIVIDADES PRELIMINARES; M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18; M19. 1.1; MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION; GLB; 1.00; 0.25; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.25. 1.2; INSTALACION DE FAENAS; GLB; 1.00; 0.5; 0.2; 0.3. - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION. Descripción. - Este ítem comprende todas las actividades relacionadas a la Movilización de Personal y Equipo al lugar donde se realizará el servicio, como también, su desmovilización. En el caso del personal, la movilización se debe realizar en vehículos adecuados, que dispongan todas las medidas de seguridad exigidas en el manual del contratista de YPFB. En el caso de Equipos Pesados se deben trasladar utilizando camiones tipo Low boy y con la debida autorización de la ABC. La contratista deberá regirse de acuerdo a los “REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD “SMS” PARA CONTRATISTAS” establecidos en el Anexo 4. Unidad de Medida. - La unidad de medición será de manera Global (GBL.), que estará en proporción del personal y equipo que conforman todos los componentes del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7. Forma de Pago. - Se pagará el porcentaje del global (GBL.) del ítem correspondiente al periodo de medición del Personal y Equipo Movilizado en dicho periodo de tiempo, de acuerdo al cronograma de desembolso. - INSTALACION DE FAENAS. Descripción. - Este ítem comprende todas las actividades relacionadas a la instalación de una oficina, vivienda (hotel), cocina y/o comedor, ubicados en la ciudad de Villamontes. Las instalaciones deben contar con las condiciones descritas en el anexo 4. El servicio debe contemplar la alimentación y lavado de ropa del personal, no se permitirá el hacinamiento del mismo. La contratista deberá tener todas las cuentas saldadas con su personal, los propietarios de los inmuebles y los servicios que haga uso durante la ejecución del servicio, para evitar conflictos sociales que dañen la imagen de YPFB. Unidad de Medida. - La unidad de medición será de manera Global (GBL.) Forma de Pago. - Se pagará de Manera global (GBL.), una vez el contratista notifique al Fiscal del servicio que cuenta con todas las instalaciones listas para el uso del personal, se realizará la inspección entre la contratista y el Fiscal de Servicio para la verificación de lo anteriormente descrito, una vez se tenga la conformidad por parte de YPFB se procederá a pagar el porcentaje respectivo del total Global, de acuerdo al cronograma de desembolsos dicho monto será facturado de manera fija en cada periodo de medición hasta la finalización del contrato o de manera mensual haciendo la equivalencia del avance en el cuadro señalado. - PERSONAL DE SERVICIO Es el personal que a requerimiento de YPFB permanecerá durante la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7, el cronograma de distribución de dicho personal a requerimiento es el siguiente: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO Y PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7; UNID.; CANT.; MESES. 2; PERSONAL DE SERVICIO; M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18; M19. 2.1; Responsable del servicio; DIA; 547.00; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 7. 2.2; Un (1) Capataz y Cuatro (4) Ayudantes Generales (Artesanos Múltiples); DIA; 240.00; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30. Durante los meses indicados el Responsable del Servicio permanecerá de manera continua hasta la finalización del mismo, sin embargo, los Ayudantes Generales estarán de manera periódica cuando así lo requiera YPFB. - RESPONSABLE DEL SERVICIO Descripción. - El Responsable del Servicio, estará a cargo de verificar que los trabajos realizados, sean ejecutados de acuerdo a las normas y buenas prácticas de la Industria. Sus principales responsabilidades serán: - Coordinar los trabajos diarios a realizar con el Fiscal de Servicio de YPFB. - Elaborar o revisar planos y procedimientos de calidad elaborados por la Empresa de Servicios, para que sean aprobados por la Fiscalización de YPFB previa ejecución de los trabajos o actividades a realizar. - Controlar la calidad de los trabajos y realizar las planillas de control para la aprobación y firma del fiscal de YPFB, que serán respaldo para el cobro por avance. - Sera responsable de la seguridad durante las actividades del Servicio. - Atender la solicitud de datos de Medio ambiente y Social de YPFB. - Realizar los Reportes Diarios del Servicio, en cuanto al control de personal, maquinaria y materiales usados. - Realizar el informe mensual de pago del Servicio. - Supervisar que todos los trabajos realizados por la cuadrilla de mantenimiento se realizan de manera Segura. - Reportar de manera inmediata a YPFB cualquier situación social, ambiental o de seguridad que afecten el Servicio. - Realizar los informes de seguridad de acuerdo al anexo 4. - Elaborar los permisos de trabajo para cada actividad, previa ejecución. Deberá tener manejo de Microsoft Office, civil 3d, programas de diseño estructural y presupuestos para poder atender cualquier requerimiento de YPFB. La permanencia en el lugar del Servicio será de lunes a domingo, cumpliendo 10 horas de trabajo por día, la contratista deberá establecer los relevos necesarios para cumplir con el periodo de servicio de manera ininterrumpida. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por DIA trabajado Forma de Pago. - Se pagará el total de los días (DIA) efectivos de trabajo acumulados durante el periodo de medición. - UN (1) CAPATAZ Y CUATRO (4) AYUDANTES GENERALES (ARTESANOS MÚLTIPLES) Descripción. - La ejecución de las tareas del servicio estará cargo de un Capataz y este contará con cuatro (4) Ayudantes Generales con conocimientos de albañilería, plomería y otros trabajos generales relacionados al mantenimiento de vías (Artesanos Múltiples), dicho personal estará compuesto por (4) cuatro personas que estarán a cargo del Responsable de Servicio. El contratista deberá prever la dotación de EPP a todo el personal de acuerdo al anexo 4; también, se deberá proveer de accesorios de seguridad para trabajos especiales como corte de troncos con sierra, desbroce con cortadora de pasto o trabajos en altura. La cuadrilla realizará actividades manuales con herramientas adecuadas para MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7, el alcance de los trabajos sin ser limitativos son los siguientes: - Deshierbe - Desbroce - Destronque - Fumigado de planchadas con herbicida (de forma mensual o de acuerdo al tipo de herbicida) - Limpieza de cunetas - Mantenimiento de alcantarillas y canales industriales. - Control de erosión en camino y planchadas - Trabajos de albañilería - Apoyo a las actividades de perforación: (Limpieza de canales, cámaras separadoras o Skimers, Limpieza de antepozo, Bombeo de aguas con motobomba, banderilleros, retiro y limpieza de residuos químicos). La Empresa Contratada proveerá de todas las herramientas para el personal de la cuadrilla, la cantidad mínima sin ser limitativa es la siguiente: Herramientas Mínimas: - 1 nivel de albañil - 4 flexómetros metálicos de 7 metros. - 1 huincha metálica de 100 metros. - 1 flotador tipo neumático de camión. - 500 metros de soga perlón de ½” - Hilo nylon (3 rollos) - 4 chalecos y tobilleras de cuero (para las actividades de desbroce) - 4 machetes con su funda de cuero. - 4 picotas. - 4 palas. - 2 boca lobo. - 4 tenazas. - 4 badilejos. - 2 combos. - 4 martillos. - 2 pata de cabra - 4 alicates - 1 juego de llaves de diferentes medidas para tuercas. - 2 sierras eléctricas con su guarda (con sus discos de sierra de diferentes medidas) - 1 motosierra más su equipo de protección personal - 2 carretillas. - Baldes de diferentes tamaños. - 2 motobombas de 0.5 hp con sus respectivas mangueras. - 2 podadoras a gasolina para el desbroce. - 1 pulverizador de herbicidas (contemplar herbicida para las planchadas de forma mensual). - 1 nivel de ingeniero y sus accesorios. En caso de ser necesarias otras herramientas menores, la empresa deberá proveer, sin que esto signifique un incremento al monto del contrato. La Empresa Contratada deberá asegurarse que todas las herramientas sean nuevas y de buena calidad, en caso que el Fiscal del SERVICIO detecte alguna herramienta en mal estado o de mala calidad, este la Contratista realizara reposición de la misma de manera inmediata sin que esto signifique un costo adicional. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por DIA trabajado Forma de Pago. - Se pagará el total de días (DIA) efectivos de trabajo acumulados durante el periodo de medición, como respaldo se presentarán los partes diarios de los trabajos realizados por la cuadrilla de mantenimiento - MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL La contratista proveerá a Requerimiento de YPFB la maquinaria pesada y vehículos para el transporte del personal vinculado a los trabajos del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7. El contratista, incluirá todos los insumos y personal necesario para el correcto funcionamiento de los equipos, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el anexo 4. El cronograma de distribución de las cantidades requeridas durante la prestación del servicio será de la siguiente manera: Cantidades de Equipo Pesado/Liviano SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO Y PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7; UNID.; CANT.; MESES. 3; MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL; M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18; M19. 3.1; Motoniveladora; HR.; 580.00; 210; 70; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 3.2; Vibro compactador de Rodillo Liso; HR.; 142.00; 70; 28; 20; 24. 3.3; Volqueta; DIA; 66.00; 22; 22; 22. 3.4; Camión cisterna aguatero; DIA; 247.00; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 7. 3.5; Una camioneta; DIA; 547.00; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 7. 3.6; Vehículo para transporte de personal; DIA; 205.00; 30; 30; 30; 30; 14; 14; 14; 14; 14; 8; 7. 3.7; Excavadora; HR.; 880.00; 220; 220; 220; 220. 3.8; Pala Cargadora; HR.; 620.00; 220; 200; 200. 3.9; Tractor oruga; HR.; 150.00; 50; 50; 50. La contratista deberá prever en sus costos unitarios el transporte para la movilización y desmovilización de los equipos no permanentes que se indica en el cuadro de cantidades de Equipo Pesado/Liviano. La maquinaria pesada tendrá labores destinadas al mantenimiento del camino y las planchadas de; perforación y campamento, las actividades que se ejecutaran son las siguientes: - Perfilado y compactado de caminos y planchadas. - Zanjeado y cuneteado en camino. - Limpieza de alcantarillas con maquinaria. - Bacheo de caminos con ripio. - Riego de caminos. - Transporte de agua para riego de camino, planchada campamento y planchada pozo, apoyo a las labores de perforación. - Apoyo durante el DTM. - Compactación de caminos y planchadas - Transporte de tierra. La maquinaria pesada solicitada es la siguiente: - 1 Motoniveladora (con escarificador) - 1 Vibrocompactador liso - 1 Volqueta de 12 m3 - 1 Camión Cisterna Aguatero de 15000lts. - 1 camioneta 4x4 doble cabina. - 1 vehículo para transporte de personal. - 1 Retroexcavadora (Gallinita). - 1 tractor oruga - MOTONIVELADORA. Descripción. - El equipo deberá tener un peso útil estándar igual o mayor a 11000 kg, la cuchilla tendrá una longitud mínima de 3.660mm y contar con escarificador. La maquinaria y el operador de la Motoniveladora, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento de los mismos antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. La Motoniveladora, se empleará durante la apertura de vía, mantenimiento de caminos, perfilado, preparación de suelo de fundación en vías, etc., dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable de Servicio de la contratista. El operador del equipo deberá tener experiencia en construcción de caminos o mantenimiento vial. El Equipo será movilizado al lugar del servicio, previa solicitud escrita en el reporte diario, del Fiscal al Responsable del Servicio, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por Hora trabajada (Hr.), para dicho control el equipo tendrá instalado un horómetro. Si por algún motivo se detectaría un mal funcionamiento del horómetro, este deberá ser reemplazado de manera inmediata y se descontará el 10% del total de las horas que hayan sido acumuladas hasta ese momento. Forma de Pago. - Se pagará las Horas efectivas (Hr.) de servicio acumuladas durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de las actividades y horas empleadas, los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del Servicio y el Fiscal del servicio de YPFB. - VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO Descripción. - El VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, deberá tener un peso bruto igual o mayor a los 10.000 kg, con cabina para el operador. La maquinaria y el operador del Vibrocompactador, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento de los mismos antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. El equipo se empleará durante el compactado de cuerpos de terraplén realizados por capas y al sellado de la carpeta de ripio durante las actividades de mantenimiento de CAMINOS Y PLANCHADAS, dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio de YPFB y el Responsable de Servicio de la Contratista. El operador del equipo deberá contar con experiencia en construcción de caminos o mantenimiento vial. El Equipo será movilizado al lugar del servicio, previa solicitud escrita en el reporte diario, del Fiscal al Responsable del Servicio, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por Hora trabajada (Hr.), para dicho control el equipo tendrá instalado un horómetro. Si por algún motivo se detectaría un mal funcionamiento del horómetro, este deberá ser reemplazado de manera inmediata y se descontará el 10% del total de las horas que hayan sido acumuladas hasta ese momento. Forma de Pago. - Se pagará las Horas efectivas (Hr.) de servicio acumuladas durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de las actividades y horas empleadas, los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del Servicio y el Fiscal del servicio de YPFB. - VOLQUETA. Descripción. - La volqueta será de 12M3 de capacidad La maquinaria y el operador de la Volqueta, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento de los mismos antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. El equipo se empleará en el transporte del material de corte, recortes provenientes de la perforación, material de relleno en caminos y apoyo en los trabajos de mantenimiento vial, dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable de Servicio de la contratista. El Chofer del equipo, deberá ser un personal con experiencia en construcción de caminos o mantenimiento vial. El Equipo será movilizado al lugar del servicio, previa solicitud escrita en el reporte diario, del Fiscal al Responsable del Servicio, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por (DIA) considerando durante el periodo de medición 10 horas efectivas de trabajo. Forma de Pago. - Se pagará los DIAS de Servicio efectivo acumulados durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del Servicio y el fiscal del servicio o el representante de YPFB. - CAMIÓN CISTERNA AGUATERO. Descripción. - El camión Cisterna será de 15000 Litros de capacidad, debe contar con una moto bomba para el carguío de agua. El camión y su conductor, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento de los mismos antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. Las tareas a realizar, están serán el riego de caminos, apoyo en las actividades de conformación de terraplén, apoyo a las actividades de mantenimiento, dichas actividades serán coordinadas con el Responsable del Servicio por parte de la contratista y el Fiscal del Servicio o representante de YPFB. La provisión y permisos para la obtención de agua, estará a cargo del proveedor del Servicio. El Chofer del equipo, deberá contar con experiencia en construcción de caminos o mantenimiento vial. El Equipo será movilizado al lugar del servicio, previa solicitud escrita en el reporte diario, del Fiscal al Responsable del Servicio, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio Unidad de Medida. - La unidad de medición será por (DIA) considerando 10 horas efectivas de trabajo, Forma de Pago. - Se pagará el total de los DIAS de trabajo realizado, que resultasen de la sumatoria durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados, los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del servicio y el Fiscal del servicio o el representante de YPFB. - Camioneta. Descripción. - La camioneta deberá ser 4x4, doble cabina y prestará apoyo a las labores de mantenimiento. La camioneta y su conductor, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4, YPFB verificará el cumplimiento del mismo. Las actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable del Servicio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por (DIA) considerando 10 horas efectivas de trabajo, Forma de Pago. - Se pagará los DIAS de trabajo acumulados durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados los cuales deben estar firmados por el conductor, el Responsable del servicio y el fiscal del servicio o el representante de YPFB. - VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Descripción. - El transporte de personal se lo realizara empleando un bus o micro bus, con capacidad adecuada para transportar a todo el personal de manera cómoda y segura. Tanto el Vehículo como el conductor deberán cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4, YPFB verificará el cumplimiento de los requisitos previo a la prestación del Servicio. Las actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable del Servicio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por (DIA) considerando 10 horas efectivas de trabajo. Forma de Pago. - Se pagará los DIAS de trabajo acumulados durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados los cuales deben estar firmados por el conductor, el Responsable del Servicio y el fiscal del servicio o el representante de YPFB. - EXCAVADORA. Descripción. - La excavadora deberá ser de orugas y alcanzar una profundidad mínima de excavación de 5.5 metros, el balde o cargador tendrá una capacidad mínima de 1 m3. La maquinaria y el operador, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4, YPFB verificará el cumplimiento previo a la prestación del Servicio. El equipo realizara tareas destinadas a la excavación de terreno, carguío de material de corte y relleno, limpieza de canales y encauce de quebradas, apoyo en mantenimiento de camino y planchadas, dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable del Servicio. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por Hora trabajada (Hr.), para dicho control el equipo tendrá instalado un horómetro. Si por algún motivo se detectaría un mal funcionamiento del horómetro, este deberá ser reemplazado de manera inmediata y se descontará el 10% del total de las horas que hayan sido acumuladas hasta ese momento. Forma de Pago. - Se pagará las Horas efectivas (Hr.) de servicio acumuladas durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de las actividades y horas empleadas, los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del Servicio y el Fiscal del servicio de YPFB. - RETROEXCAVADORA (GALLINITA) Descripción. - La Retroexcavadora CARGADORA, deberá tener una profundidad mínima de excavación de 4 metros, el balde tendrá una capacidad mínima de 0.80 m3. y el cargador frontal una capacidad mínima de 0.60 m3. La maquinaria y el operador, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento de los mismos antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. Las tareas a realizar están destinadas al apoyo de la rehabilitación de caminos, tratamiento de recortes de perforación y otros que sean necesarios para las actividades de perforación del pozo, dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable del servicio por parte de la contratista. El Equipo será movilizado al lugar del servicio cuando el Fiscal del servicio lo solicite por escrito al contratista, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio requerido. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por Hora trabajada (Hr.), para dicho control el equipo tendrá instalado un horómetro. Si por algún motivo se detecta un mal funcionamiento del horómetro, este deberá ser reemplazado de manera inmediata y se descontará el 10% del total de las horas que hayan sido acumuladas hasta ese momento. Forma de Pago. - Se pagará el total de las Horas efectivas (Hr.) efectivas de trabajo, que resultasen de la sumatoria durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del servicio y el Fiscal del Servicio de YPFB. - TRACTOR DE CADENA Descripción. - El tractor de cadena, deberá tener una potencia mínima de 230 hp, estará provisto con una hoja de empuje de ancho mínimo de 3 metros y altura mínima de 1 m. La maquinaria y el operador, deben cumplir con los requisitos estipulados en el Anexo 4 y se verificará el cumplimiento, antes de prestar el Servicio por el personal de seguridad de YPFB. Las tareas a realizar están destinadas al empuje de relleno, nivelación de terreno y otros que sean necesarios para las actividades de perforación del pozo, dichas actividades serán coordinadas con el Fiscal del Servicio y el Responsable del servicio por parte de la contratista. El Equipo será movilizado al lugar del servicio cuando el Fiscal del servicio lo solicite por escrito al contratista, el cual tendrá un plazo de 48 Horas para poner el equipo en el sitio requerido. Unidad de Medida. - La unidad de medición será por Hora trabajada (Hr.), para dicho control el equipo tendrá instalado un horómetro. Si por algún motivo se detecta un mal funcionamiento del horómetro este deberá ser reemplazado de manera inmediata y se descontará el 10% del total de las horas que hayan sido acumuladas hasta ese momento. Forma de Pago. - Se pagará el total de las Horas efectivas (Hr.) efectivas de trabajo, que resultasen de la sumatoria durante el periodo de medición. Se deben adjuntar los partes diarios con la descripción de los trabajos realizados los cuales deben estar firmados por el operador, el Responsable del servicio y el Fiscal del servicio o el representante de YPFB. - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO Este ítem consiste en la provisión de materiales para ejecutar el mantenimiento de las obras civiles para la perforación del pozo VMT-X7 - PROVISIÓN DE RIPIO BRUTO PARA ELEVACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE) Se refiere a la provisión de ripio bruto para la elevación de terraplén, relleno en zonas bajas, etc., se incluye todos los procesos previos, es decir, extracción, zarandeo (en caso de ser necesario), lavado (en caso de ser necesario), cargado y traslado hasta el lugar de servicio, además de la obtención de los permisos necesarios de extracción, por parte de las autoridades competentes. El material deberá ser tipo A-2-4 o A3 de la clasificación AASHTO. HERRAMIENTAS Y EQUIPO La Contratista proporcionará todas las herramientas y equipos necesarios para la colocación del ripio en el lugar del servicio, los mismos que deberán ser aprobados por el fiscal de Servicio previo traslado al sitio. FORMA DE EJECUCIÓN Se identificará un proveedor dentro del radio de 50 km, que cumpla con los requerimientos de YPFB, en caso de que La Contratista ubique un banco de préstamo se procederá al replanteo topográfico para determinar la cantidad de material necesario, posteriormente se procederá a la toma de muestras para la determinación de su Granulometría, clasificación, ensayos de CBR y de densidades, el grado de compactación del ripio bruto será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO). La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas, sin que ello implique incremento en costos. Para el caso de compactación del material, se deberán realizar los siguientes ensayos de control: - Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 1000 m3 del material preparado. - Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 120 m2 Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: - Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-). - Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto. - Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos, medido como mínimo en un punto cada 100 metros. No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño. La provisión de ripio se medirá en metros cúbicos de material puestos en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos previa aprobación del material por parte del supervisor. Se debe aclarar que todos los materiales, herramientas y equipos que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago. MEDICIÓN Serán computados de forma mensual por (M3). FORMA DE PAGO "El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, personal, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley". - PROVISION DE RIPIO SELECIONADO (INCLUYE TRANSPORTE) Se refiere a la provisión de Ripio Seleccionado para la reposición de la carpeta de ripio en el camino de acceso y en las planchadas del pozo VMT-X7 El ítem incluye todos los procesos previos, es decir, extracción, zarandeo (en caso de ser necesario), lavado (en caso de ser necesario), cargado y traslado hasta el lugar de servicio, además de la obtención de los permisos necesarios de extracción, por parte de las autoridades competentes. El material deberá ser tipo A-1-b o A-2 de la clasificación AASHTO. HERRAMIENTAS Y EQUIPO La Contratista proporcionará todas las herramientas y equipos necesarios para la colocación del ripio en el lugar del servicio, los mismos que deberán ser aprobados por el fiscal de Servicio previo traslado al sitio. FORMA DE EJECUCIÓN Se identificará un proveedor dentro del radio establecido precedente que cumpla con los requerimientos de YPFB, en caso de que La Contratista ubique un banco de préstamo se procederá al replanteo topográfico para determinar la cantidad de material necesario, posteriormente se procederá a la toma de muestras para la determinación de su Granulometría, clasificación, ensayos de CBR y de densidades, el grado de compactación del ripio bruto será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO). La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas, sin que ello implique incremento en costos. Para el caso de compactación del material, se deberán realizar los siguientes ensayos de control: - Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 1000 m3 del material preparado. - Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 120 m2 Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: - Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-). - Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto. - Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos, medido como mínimo en un punto cada 100 metros. No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño. La provisión de ripio se medirá en metros cúbicos de material puestos en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos previa aprobación del material por parte del supervisor. Todos los materiales, herramientas y equipos que no se hayan especificado en el presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago. MEDICIÓN Serán computados de forma mensual por (M3). FORMA DE PAGO "El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, personal, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley". - CONSIDERACIONES GENERALES YPFB nombrará mediante memorándum a un Fiscal de Servicio, que será la persona que realizará el seguimiento y control del avance del Servicio de mantenimiento y con quien la empresa Contratista deberá coordinar los trabajos a realizar. YPFB, podrá solicitar recursos (personal y equipos) adicionales que sean considerados de mayor necesidad a través de su Fiscal de Servicio; debiendo la contratista atender la solicitud de manera oportuna, los cuales, serán cancelados de acuerdo a los precios unitarios del Servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será de Quinientos Cuarenta y Siete (547) días calendarios, de los cuales Cuarenta y Cinco (45) días calendarios se emplearán en la rehabilitación del camino y planchada, posteriormente se realizará el mantenimiento del camino en un plazo de Quinientos Dos (502) días hasta la desmovilización del equipo de perforación y abandono de la planchada. El plazo total de (547) días calendarios será computables a partir de la orden de proceder que será emitida de manera escrita por el fiscal del servicio.

FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán en forma mensual, por precios unitarios y de acuerdo al avance acumulado de los ítems del servicio de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7”, correspondiente los ítems del servicio realizados en cada periodo de medición, previo informe técnico aprobado por el Fiscal, debiendo emitirse la correspondiente factura por el servicio prestado para cada pago. Una vez entregados todos los informes y respaldos por parte de la Contratista, El Fiscal del Servicio dará conformidad a los servicios realizados por la contratista y éste podrá presentar la factura. Las facturas serán canceladas treinta (30) días después de su presentación. El pago será realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta que la Contratista señale mediante nota a YPFB. Se establecerá como condición previa al pago la conformidad del servicio por parte del FISCAL DEL SERVICIO.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Los trabajos se ejecutarán en una zona relativamente poblada y cerca de la ciudad de Villamontes, durante el desarrollo de las actividades se debe tener el cuidado de no alterar o incomodar a las comunidades que están asentadas en la zona de influencia, por lo cual, la CONTRATISTA deberá extremar las medidas de seguridad al realizar los trabajos concernientes al mantenimiento y apoyo a las actividades de perforación del pozo VMT-X7. Toda situación social o seguridad que se produzca durante la ejecución del servicio, deberá ser informada inmediatamente al fiscal del servicio. Los daños personales o materiales provocados a terceros, serán de total responsabilidad de la CONTRATISTA, quien se hará cargo de las reparaciones y/o reposiciones necesarias y de las pérdidas que ello ocasione. La contratista deberá proveer el número de personal y la cantidad de equipo de acuerdo a lo requerido por YPFB en la presente Especificación Técnica, los cuales deberán ser completados en obra de acuerdo a la planificación aprobada por parte del Fiscal del Servicio. La contratista también será responsable de: - La Contratista será responsable por la buena ejecución de los trabajos y la calidad de los mismos, debiendo generar los registros de control de las pruebas o ensayos de los materiales empleados durante la prestación del Servicio. - La Contratista elaborara el diseño, cómputos métricos, presupuesto y especificaciones técnicas de cualquier trabajo que fuese necesario su implementación inmediata a requerimiento de YPFB. - La Contratista mantendrá vigente la cobertura de las pólizas de seguro de vida y accidente de todo su personal y equipo, durante el plazo del Servicio. - REPORTES DEL SERVICIO. - Como respaldo de la ejecución diaria del servicio, se deben presentar los siguientes reportes al fiscal del servicio de YPFB: - Diariamente: durante los periodos de mantenimiento, se debe emitir un Reporte Diario de Servicio (RDS) y planificación del siguiente día. - Mensualmente: Informe de avance de las actividades realizadas, detallar los permisos de trabajo, charlas diarias, horas hombre sin accidente, reportes de incidentes si lo hubiesen, debe incluir un informe fotográfico, así mismo se incluirá las novedades concernientes al relacionamiento social que se tenga con las comunidades. - DOCUMENTACION FINAL Como parte integral de sus obligaciones el CONTRATISTA deberá considerar la presentación de la siguiente documentación a la conclusión de cada Orden de Servicio de Trabajo, data book: - Planos As Built, si aplicase. - Pruebas de calidad exigidas por las normas indicadas del presente documento de acuerdo al tipo de trabajo realizado. - Otros documentos que certifiquen la calidad de la obra y que sean requeridos por las normas aplicables al proyecto. Se incluye material de escritorio, cámaras, plotter, impresora y sus consumibles.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ubicación donde se realizará el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y LA PLANCHADA PARA LA PERFORACION DEL POZO VMT-X7”, se encuentra en el departamento de Tarija, provincia Gran Chaco, municipio Villamontes, a una distancia de 450 Km al sur de la ciudad de Santa Cruz y 8 Km al noreste del centro de la ciudad de Villa Montes, OTB Cototo.

FISCAL DEL SERVICIO

Con el objeto de realizar el seguimiento y control a La Empresa que realizará el SERVICIO a ser prestado, el Contratante desarrollará las funciones de Fiscalización a cuyo fin designará mediante notificación escrita a un profesional técnico especializado como Fiscal de SERVICIO. El Fiscal de SERVICIO, tendrá completa autoridad para representar al Contratante en todos los asuntos relacionados con el Contrato como ser: notificaciones, comunicaciones, aprobaciones entre otros. El Contratante a través del Fiscal de SERVICIO, observará y evaluará permanentemente el desempeño De La Empresa Contratada, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su SERVICIO o de imponerle multas o sanciones.

COMUNICACIÓN

La Contratista deberá contar en el lugar con cuatro (4) Handies, de los cuales dos (2) serán para YPFB. El responsable del Servicio por parte de la Contratista, coordinará diariamente las tareas a realizar, con el Fiscal de Servicio, además de mantener comunicación fluida durante la jornada, para lo cual, la contratista proporcionará al Fiscal de Servicio un celular smartphone, con cobertura en la zona del Servicio y este en un plan win de la empresa, con un crédito mensual de 150 bs. (ciento cincuenta 00/100 bolivianos).

MEDIOS DE TRANSPORTE

La Empresa Contratada será responsable de todo el transporte de Personal, Herramientas, Materiales y Equipos hasta el sitio de prestación del SERVICIO

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

La Empresa Contratada será, durante el periodo que dure el SERVICIO, la única responsable por el mantenimiento, suministro de combustible, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, sin que ello interfiera con las actividades diarias, de tal forma que se garantice la ejecución del SERVICIO.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

La Empresa Contratada realizara a su costa todas las inspecciones y pruebas de calidad necesarias para garantizar la buena ejecución de los trabajos realizados durante la prestación del SERVICIO.

MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o finalización del mismo, estará sujeto a las siguientes multas: - Retraso de la Contratista en el cumplimiento de la movilización de equipo o personal planificado en el mes, dará lugar a la aplicación de una multa del 0,1% del monto total del contrato, por cada día de retraso. - En caso que el Pull de equipos, personal o herramientas de la Contratista este incompleto según lo planificado en cualquiera de los ítems, afectando en los plazos del Servicio, se aplicará una multa del 0.1% del monto total del contrato por cada día que faltara cualquiera de los ítems. - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible a la Contratista, se aplicará una multa del 0.1% del monto total del contrato por cada día de retraso. - Multa por cambio de personal; la Contratista será pasible de una multa del 1% (uno por ciento) del monto total del Contrato por cada cambio de personal propuesto sin autorización del Fiscal del SERVICIO, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica no ingrese a prestar servicios o sea sustituido por cualquier causa injustificada, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, siendo obligación de La Contratista cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos, La Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

ANEXO 1 GARANTÍAS FINANCIERAS

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del valor de la propuesta económica - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del valor de la propuesta económica - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del valor de la propuesta económica GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de 120 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento cuya vigencia será 120 días, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del valor total del contrato - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del valor total del contrato - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera por un importe equivalente (conforme RD No. 15/2016 - Art. 29 inc c)) a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera por un importe equivalente (conforme RD No. 15/2016 - Art. 29 inc c))a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3 El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.. MONTO GARANTIZADO Y MONEDA; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido.. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

ANEXO 2 FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN: La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del SERVICIO o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El PROPONENTE adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el SERVICIO de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS: El ADJUDICADO declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 3 CLÁUSULA DE SEGUROS

La empresa contratista, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante la vigencia del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES. I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el adjudicado (a) se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. II. El adjudicado (a), deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 4 ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación: Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para contratistas de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).. Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante). La EMPRESA CONTRATISTA debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento. - Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal. - Políticas. - Plan de Seguridad Industrial. - Plan de Medio Ambiente. - Plan de Atención de Emergencia. - Programa de Salud Ocupacional. - Programa de capacitaciones. - Programa de inspecciones. - Programa de Simulacro. - Programa de Monitoreos. - Procedimientos de las actividades a desarrollar. - Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos. - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. - Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio. - Requisitos de habilitación para el ingreso del personal. Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo. Aspectos Generales: La CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para CONTRATISTAS de YPFB Corporación. Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Contratista, YPFB – GNEE junto con la Contratista elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas. Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad. obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB. El Contratista debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales. La Contratista debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa. La Contratista deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Contratista y Visitas” y “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE. - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos. - Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Contratista - Carnet de identidad vigente. - Contrato de trabajo firmado. - Vacunas: - Fiebre amarilla - Fiebre tifoidea - Tétanos - Hepatitis B - Influenza - Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona) - Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona) - Exámenes pre ocupacional (personal nuevo). - Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo). - Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato). - Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado. - Exámenes complementarios: - Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades. - Próstata: A partir de los 45 años - Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente: - Examen ginecológico - Examen Papanicolaou - Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años) - Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente: - Carnet sanitario (vigencia de seis meses) - Vacuna contra la Hepatitis A - Exámenes complementarios - Coproparasitologico - Isopado Faringeo - Raspado de Uña - Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo: - Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T) - Credencial de manejo defensivo vigente - Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas) - Exámenes complementarios: - Encefalograma - Oftalmológico - Audio métrico - Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades. - Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes). El Contratista deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional. El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Contratista, deberá tener el logo de la empresa contratista a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa. El EPP básico y mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente: Ítem; Descripción; Unidad; Cantidad; Frecuencia de dotación. 1; Casco dieléctrico; Pieza; 1; Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento.. 2; Gafas oscuras; Pieza; 1; Cada 6 meses.. 3; Gafas claras; Pieza; 1; Cada 6 meses.. 4; Protección auditiva; Pieza; 1; Cada 6 meses.. 5; Guantes ( de acuerdo a la actividad); Par; 1; Cada 6 meses.. 6; Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol); Stock; 2; Cada 6 meses.. 7; Zapato de seguridad punta reforzada (perforación); Par; 1; Cada 6 meses.. 8; Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o Magno telúrica); Par; 1; Cada 6 meses.. 9; Impermeable; Pieza; 1; Cada 12 meses. 10; Bota de goma punta reforzada; Par; 1; Cada 12 meses. 11; Parca 100% algodón; Pieza; 1; Cada 12 meses. 12; Overol Térmico 100% algodón; Pieza; 1; Cada 12 meses. 13; Chaleco Reflectivo; Pieza; 1; Cada 12 meses. El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas. Para actividades especiales, se dotará el EPP específico. La contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”. Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc. El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas. Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Contratista extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB. Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE. El Contratista también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto. Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son: - En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr. - En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr. - En los caminos de tierra 40 Km/Hr. - En el Derecho de vía 30 Km/Hr. La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE. La empresa contratista deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital: - Carnet de propiedad o RUAT. - SOAT vigente. - Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases). - Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito. - Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas). - Rastreo satelital. Check list que corresponda al tipo de vehículo. Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes: - Tacógrafo. - Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos. - Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad. - Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza). - Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas). - Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo). - Frenos ABS (vehículos livianos). - AIR BAG delanteros (vehículos livianos). - Barra o cable de tiro para remolque. - Barra antivuelco. - Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación. - Aire acondicionado cuando corresponda. - Alarmas audibles de retroceso - Arresta llamas para ingresar a planta. - Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*) (*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica. Las inspecciones mensuales de los vehículos deben ser realizada por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Contratistas para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular. Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.

ANEXO 5 MEDIO AMBIENTE

- DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE ##### El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir personal de SMS de YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable. ##### La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir al personal de SMS de YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. ##### De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a la Supervisión e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. - CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION ##### La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos. ##### Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital. ##### En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas. ##### La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda. - INFRACCIONES Y SANCIONES YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo. Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la SUPERVISION y Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre. La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud. Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, pago de multas y otros, bajo su propio presupuesto. Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto. - INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL La empresa de servicio adjudicada, deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB. Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA. ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE - ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logísticas deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB. ##### APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL: - El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberán cumplir con las medidas de prevención establecidas en el EEIA y reglamentación aplicable, generándose los registros y control diario de extracción de agua (Caudales y/o Volúmenes). - GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA, Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (Pg-GRS) de YPFB y legislación aplicable. - Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP). - El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular. - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos (biodegradables) e inorgánicos (no aprovechables), residuos sólidos industriales no peligrosos (especiales), residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables. - El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico. - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte, comprobantes por la entrega y recepción de los residuos, y documentos que permitan la trazabilidad del residuo - De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos. - El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente. - El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención, y siguiendo los criterios de identificación, señalización, estructura y control establecidos en el PG-GRS. - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos. - Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección. En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento: - Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje. - Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente. - GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable. - El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos. - Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: - Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas. - Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra. - El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames. - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico. - PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS • El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente: - El tipo de material derramado. - Las coordenadas de ubicación de la contingencia. - Hora de la contingencia. - En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado. - Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental). - Población afectada o susceptible de ser afectada. - Acciones asumidas para el control de la contingencia. - Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia. - El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local. - En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB. - El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente. - El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias. - ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa ambiental vigente, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Desmonte, para la habilitación, limpieza y desmovilización de las áreas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir al personal SMS de YPFB, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de las consideraciones técnicas. La empresa adjudicada antes de concluir con la desmovilización deberá abandonar las áreas ocupadas en su totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurará las áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes de la ejecución del proyecto. La empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimiento a la normativa de extracción de áridos aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos: - Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extracción de Áridos y Agregados y reglamentación aplicable por los Municipios, según la ubicación del área de extracción de áridos. - En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción y realizar el pago de las patentes que correspondan. - En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en áreas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción, realizar el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobación del Plan de Desmonte para el área establecida. - En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la compra de áridos y/o material de relleno, deberá presentar a YPFB la documentación legal del proveedor de áridos y sus correspondientes autorizaciones. - Durante la etapa de ejecución del proyecto, la empresa adjudicada deberá presentar a la fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros fotográficos e informes sobre las medidas de prevención y/o restauración de las áreas establecidas para la extracción de áridos. 3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

Camiri, 14 de marzo de 2019

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.