YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA CONSULTORIA POR PRODUCTO

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO:CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL PROYECTO DWDM Y FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-323-19

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 17/06/2019 |  |  |
| 2 | Inspección Previa (N/A No aplica) | Fecha: | Hora: | (N/A No aplica) |
| 3 | Consultas Escritas (N/A No aplica) | Fecha: | Hasta hora: | (N/A No aplica) |
| 4 | Reunión de Aclaración (N/A No aplica) | Fecha: | Hora: | (N/A No aplica) |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 26/06/2019 | Hasta hora: 10:00 | Lugar: Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla, número de interno 1126 - 1100 |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 26/06/2019 | Hora: 10:30 | Lugar: Sala de Reuniones Piso 1, Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla, número de interno 1126 - 1100 |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 15/07/2019 |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato | Fecha Estimada: 07/08/2019 |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | Consultoría Análisis de Factibilidad Y Desarrollo Conceptual Del Proyecto DWDM y Fibra Óptica Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande | 47.000,00 |
| TOTAL |  | 47.000,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente:

- Personas naturales.

- Empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA “No corresponde”

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD “No corresponde”

- REUNION DE ACLARACION “No corresponde”

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACION DE PROPUETAS

- 22.1 	Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

- 22.2 	Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

- 22.3 	Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

- 22.4 	El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

- 22.5 	Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazará las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO DE EVALUACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HAYA OBETENIDO EL PUNTAJE TOTAL MAS ALTO Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate EN EL PUNTAJE TOTAL, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

- FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

- FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo, de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en los términos de referencia.

Formulario C-2	Experiencia Específica del Proponente.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Personal Clave (Presentar un Formulario por cada cargo solicitado).

Propuesta Técnica: 	Objetivos, Alcance, Metodología, Plan de Trabajo y Otros en base a los Términos de Referencia.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliación de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el presente DCD.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el Formulario C-1.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto aquellas empresas unipersonales, personas naturales y empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la Asociación Accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD.

  - Documento de Identificación del propietario o representante legal.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto aquellas empresas unipersonales, personas naturales y empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresada en Bolivianos)

| N° | Descripción de la Consultoría |  | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultoría Análisis de Factibilidad Y Desarrollo Conceptual Del Proyecto DWDM y Fibra Óptica Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a los Términos de Referencia y otras condiciones de cumplimiento obligatorio descritas en el presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Monto (Bs.) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional o documento requerido (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |

| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Notas: - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia de la CONSULTORIA

Propuesta (*)

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo otros en base a los Términos de Referencia:

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación para el presente método se realizará en dos (2) etapas:

- Calidad y Propuesta Técnica 70 puntos. (indicar el puntaje de acuerdo a las especificaciones técnicas).

- Costo o Propuesta Económica 30 puntos (indicar el puntaje de acuerdo a las especificaciones técnicas).

Puntaje mínimo de habilitación técnica: 40 puntos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

Se verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- EVALUACIÓN CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA.-

El personal técnico del Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de las propuestas habilitadas después de la evaluación administrativa, de acuerdo a la metodología definida en las Especificaciones Técnicas:

- Criterios Excluyentes bajo la metodología CUMPLE/NO CUMPLE (aquellos definidos en las especificaciones técnicas).

- Asignación de puntajes con las propuestas habilitadas después de la aplicación de los criterios excluyentes.

En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

La/las propuesta(s) técnica(s), que no alcance(n) el puntaje mínimo, será(n) descalificada(s).

La/las propuesta(s) que alcance(n) el puntaje mínimo establecido en las especificaciones técnicas, se habilitarán a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

- EVALUACIÓN DEL COSTO O PROPUESTA ECONÓMICA

El Comité de Contratación procederá a evaluar las propuestas económicas habilitadas para esta etapa.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Dónde:

Número de propuetas admitidas

Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

Propuesta Ajustada del Proponente i

Propuesta Ajustada de Menor Valor

- Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas la/las propuesta(s) mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Contratación determinará el puntaje total de las mismas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Contratación mediante informe recomendará al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 del presente DCD

PARTE IV

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTECEDENTES

YPFB con el objetivo de mejorar los sistemas de control, seguimiento e integración entre sus unidades operativas, tiene planeada la implementación de una red de transporte de fibra óptica con tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), en este sentido YPFB requiere un estudio del desarrollo conceptual, factibilidad técnica y económica para la implementación de los proyectos Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica, correspondiente a los tramos Santa Cruz – Yacuiba, y Santa Cruz – Planta Rio Grande.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

Objetivo General. - Disponer de un estudio de factibilidad y desarrollo conceptual de los proyectos Red de Transporte DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande, que incluya el diagnóstico de la situación actual, análisis de alternativas y la ingeniería, análisis y diseño final. Objetivos Específicos. - Evaluar de impacto ambiental para la implementación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande - Realizar Especificaciones Técnicas para los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande, donde debe estar detallado los materiales, equipamiento y personal que se requerirá en ambos proyectos. - Determinar del precio referencial de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande, donde debe estar detallado los costos directos y los costos indirectos para ambos proyectos. - Realizar el estudio de injerencia medio ambiental de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande - Realizar la determinación y geolocalización de la instalación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande

NORMATIVAS TÉCNICAS APLICABLES

Recomendaciones ITU-T G. 694.1, ITU. T G. 709, G. 798, G. 872, G. 694.1, G. 873, G. 652, G. 657, Ley 1333 del Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia

ALCANCE Y ENFOQUE

Alcance: Realizar la implementación de la documentación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande Primera Fase: (Inspección y diagnóstico de la Situación Actual) - Realizar inspecciones en tramos solicitados para realizar el diagnóstico de la situación actual, las actividades a realizar en los tramos son: - Relevamiento del estado de los enlaces de telecomunicaciones actual - Análisis de factibilidad de la instalación de otro tipo de enlaces de telecomunicaciones (ADSL, Online, 4G, Satelital, etc.) - Análisis de precios respecto al alquiler de servicios de enlaces de telecomunicaciones de otros proveedores. - Análisis de factibilidad de instalación de equipamiento para una red DWDM y fibra óptica. - Estas actividades deben realizarse en los tramos detallados en las siguientes tablas TRAMO: SANTA CRUZ – YACUIBA. Depto.; Origen; UBICACIÓN GPS; Destino; UBICACIÓN GPS; Distancia (km). Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O; EESS Mora; Latitud: 18°27'50.85"S Longitud: 63°12'50.32"O; 83. Santa Cruz; EESS Mora; Latitud: 18°27'50.85"S Longitud: 63°12'50.32"O; EESS Cabezas; Latitud: 18°46'42.26"S Longitud: 63°18'34.12"O; 40. Santa Cruz; EESS Cabezas; Latitud: 18°46'42.26"S Longitud: 63°18'34.12"O; Zona Camiri; Latitud: 20° 0'55.61"S Longitud: 63°32'8.64"O; 164. Santa Cruz; Zona Camiri; Latitud: 20° 0'55.61"S Longitud: 63°32'8.64"O; Boyuibe; Latitud: 20°26'19.43"S Longitud: 63°16'48.50"O; 65. Tarija; Boyuibe; Latitud: 20°26'19.43"S Longitud: 63°16'48.50"O; VPACF Villamontes; Latitud: 21°16'8.40"S Longitud: 63°26'58.37"O; 100. Tarija; VPACF Villamontes; Latitud: 21°16'8.40"S Longitud: 63°26'58.37"O; Planta Yacuiba; Latitud: 21°57'1.27"S Longitud: 63°38'1.14"O; 90. DISTANCIA GEOGRÁFICA TOTAL REFERENCIAL PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (Determinar distancia final).; 542. TRAMO: SANTA CRUZ – PLANTA RÍO GRANDE. Depto.; Origen; UBICACIÓN GPS; Destino; UBICACIÓN GPS; Distancia (km). Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O; PLANTA RIO GRANDE; Latitud: 18°11'23.50"S Longitud: 62°54'15.50"O; 60. DISTANCIA GEOGRAFICA TOTAL REFERENCIAL PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (Determinar distancia final); 60. Segunda Fase: (Análisis de alternativas) - Parámetros de diseño: (Distancias geográficas, definición de tramos, cantidad de postes a utilizar, diagrama de topología de interconexión de red de transporte DWDM) - Establecimiento de ventajas y desventajas de la actual situación de conexión de fibra óptica - Definición de proyecto (Proyecto tipo Bien, Proyecto Tipo Servicio, Proyecto Tipo Obra) - Análisis de precios unitarios del servicio de fibra óptica (Alquiler del servicio vs compra de la fibra óptica) - Análisis de precios unitarios de los postes a utilizar (Alquiler de los postes vs compra de los postes) Tercera Fase: (Ingeniería, análisis y diseño final del diseño de la red DWDM en los tramos requeridos) PUNTOS DE ANÁLISIS REFERENCIALES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RESULTADOS TÉCNICOS ESPERADOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO RED DE TRANSPORTE DWDM Y FIBRA ÓPTICA. - DIAGRAMA DE TOPOLOGIA DE INTERCONEXION RED DE TRANSPORTE DWDM POWER BUGUET POR SECCIÓN PARA EL CALCULO DE ATENUACIÓNES, POTENCIAS DE TRANSMISIÓN Y UMBRALES DE RECEPCIÓN. - Considerar la atenuación de la fibra, distancias ópticas, número de empalmes, número y tipo de conectores ópticos. - RELEVAMIENTO Y TOMA DE DATOS PARA EL PROYECTO. - Formularios para relevamiento de sitios y tramos. - Cronograma de relevamiento - Informes - DISEÑO REFENCIAL DEL PROYECTO - CARACTERISTICAS DE EQUIPAMIENTO - Características técnicas de los equipos DWDM necesarios - Gabinetes out door, tipo del Rack necesarios - Tipo de Subracks DWDM necesarios - Condiciones de Operación y Estándares Regulatorios requeridos Temperatura de Operación Humedad Relativa EMC (Class A) Seguridad Ambiente Optical Safety - Unidades comunes a ser utilizadas - Descripción Interfaces lado cliente a ser utilizadas - Descripción de Interfaces de línea para larga distancia a ser utilizadas - Unidades Amplificadores ópticos a ser utilizadas - Mencionar que Pruebas de aceptación e integración al sistema de gestión serán necesarias posterior a la instalación. - Instrumentos de Prueba Requeridos - Proyección del Plazo de provisión y entrega de equipos, materiales y accesorios. - Proyección de los plazos de puesta en marcha del servicio - DISTRIBUIDORES DE TERMINACION (ODF) - Tipos de bandejas ODF para tributarios ópticos requeridas. - Tipo de conectores ópticos y pach cords requeridos. - Cable óptico, bandejas ODF y pach cords lado cliente requeridos. - IMPLEMENTACION DEL CABLE DE FIBRA OPTICA - Diagrama de Ruta Del Tendido De Cable De Fibra Óptica sugerido. - Coordenadas Geo referenciales de ubicación de postes sugeridos - Tramos, Distancias Geográficas y Distancias Ópticas sugeridos - TENDIDO DE CABLE DE FIBRA - POSTACION SUGERIDA - Tipo de Postes, hormigón armado (concreto) ó madera sugeridos. - Características técnicas de los postes sugeridos - Cantidad de postes sugeridos - almacenaje, carguío descargué y sitios de entrega sugeridos - Plazos de provisión y entrega de postes estimados - Características Marcas y Señalizaciones sugeridos Detalle que los postes sugeridos: Nombre. - YPFB Longitud del Poste. - en metros. Carga Mínima de Rotura. - en N o Kgf. Fecha de Fabricación. - Día, Mes, Año. Peso del Poste. - Centro de gravedad. - Profundidad de empotramiento. - - Plantado de postes, riendas. - Cruce de Avenidas o Carreteras. - FERRETERIA SUGERIDA - Ferretería ADSS de paso - Ferretería ADSS duplo - ADSS Anti vibrador - Crucetas para reserva y para caja de empalme. - Plazos de provisión, entrega y almacenaje. - CABLE DE FIBRA OPTICA SUGERIDO - Tipo de Cable, Normas Aplicables - Cantidad y longitud de Bobinas de Cable De Fibra Óptica - Características mecánicas del cable - Características Ópticas del cable - Plazos de provisión, entrega, transporte y almacenaje. - CAJAS DE EMPALME SUGERIDAS - Características - Plazos de provisión, entrega y almacenaje. - CONTROL DE CALIDAD, CERTIFICACIÓN, REPORTE DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA. - Medidas de Atenuación (At) - Dispersión cromática (DC) - Dispersión del modo de polarización (PMD) - Medidas de continuidad y retro difusión del cable de fibra óptica - Caracterización de los hilos de fibras ópticas. - Instrumentos de Prueba Requeridos - OBRAS CIVILES SUGERIDAS - Instalación en caseta o ambiente existente - Instalación en gabinetes - Sistemas Climatización. - Cajas de inspección y ductos para cables ópticos, energía y aterramiento - SISTEMAS ATERRAMIENTO SUGERIDOS - Características constructivas, impedancia máxima. - Pararrayos y otros. - SISTEMAS DE ENERGIA VAC Y VDC SUGERIDOS - Toma o acometida de energía VAC comercial - Tablero VAC de distribución - Respaldo de energía VAC por grupo electrógeno - Rectificadores y bancos de baterías - Tablero VCD de distribución - OTROS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS - Compra de terrenos - Licencias ambientales - Derecho de vía de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) - Licencias de trabajo de las alcaldías para plantado de postes y obras civiles - Solicitud de instalación de medidores de energía AC comercial. - Evaluación de impacto ambiental. El estudio de análisis de factibilidad y desarrollo conceptual de los Proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica, realizado deberá contar con los respaldos de normativas aplicables enunciados anteriormente, YPFB podrá hacer consultas cuando corresponda. La empresa contratada para realizar el Estudio será la responsable directa y absoluta de los estudios que realice, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurso. PLANOS Los Planos del diseño y análisis deberán ser elaborados con software de diseño CAD y remitidos en físico, digital en formato DWG o DXF editable UNIDADES DE MEDIDA Se deberán emplear unidades del sistema internacional, en caso de ser empleados sistemas de unidades distintos a este se deberá indicar entre paréntesis () el valor equivalente y la unidad del sistema internacional CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA. Las especificaciones técnicas contempladas en la tercera fase de la consultoría deberán describir las características de los ítems necesarios para la implementación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande, dichas características están referidas a las condiciones que debe cumplir la implementación solamente para satisfacer las necesidades de YPFB. Como ser: Análisis de la distancia geográfica y óptica; Definir distancia óptica requerida incluidas las reservas. Tipo De Cable; Especificar.. Vano; Especificar. Longitud y cantidad de Bobinas de Fibra Óptica; Especificar. Numero de Tubetes; Especificar. Numero Fibras por Tubete; Especificar. Elemento Central; Especificar. Tipo de núcleo; Especificar. Cubierta Interna; Especificar. Cubierta externa; Especificar. Elementos de Tracción; Especificar. Hilos de rasgado de cubierta interna y externa; Especificar. Diámetro Externo del cable; Especificar. Radio Mínimo de Curvatura (m); Especificar. Carga máxima de operación (CMO); Especificar. Marcado de las Bobinas; Especificar. Punto de discontinuidad; Especificar. Atenuación (dB/Km); Especificar. Longitud de onda de dispersión cero; Especificar. Dispersión Cromática; Especificar. Mínima longitud de onda de operación; Especificar. PMD para diseño del enlace; Especificar. PMD para fibra individual; Especificar. Diámetro del campo Modal (nm); Especificar. Diámetro del revestimiento (µm); Especificar. Diámetro de recubrimiento primario (µm); Especificar. No circularidad del Recubrimiento (%); Especificar. Concentricidad de Revestimiento – Recubrimiento; Especificar. Control de calidad y Data Sheet de la Fibra Óptica medidas en fabrica por bobina; Especificar. Normas Aplicables y Requeridas; Especificar. CONSIDERACIONES: - Los nombres, unidades de medida y cantidades deben coincidir en todo el documento. - Las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, razonables y congruentes y su costo total, por tanto, se deberá evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a un determinado sector del mercado o a ciertos proveedores, de modo que no se afecte la concurrencia de la pluralidad de proveedores. - No se debe hacer referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que orienten la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico En caso de requerir un bien para preservar la calidad y funcionamiento de bienes, equipos y/o maquinarias adquiridos por YPFB; o exista un único proveedor y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes similares o de marcas genéricas se deberá definir marca y/o modelo, siendo debidamente descritas y justificadas en el producto final. COMPUTOS MÉTRICOS Los cómputos métricos deben ser correctamente estimados y congruentes con los planos de diseño y el presupuesto del proyecto. PRECIOS UNITARIOS Los precios unitarios deberán ser estimados de manera responsable y respaldados con cotizaciones de al menos 2 (dos) proveedores diferentes con el fin de garantizar la precisión en el análisis efectuado. PRESUPUESTO El presupuesto será determinado a partir del análisis de precios unitarios y cómputos métricos elaborados previamente, incluyendo costos directos e indirectos, tales como costos de equipamiento de red DWDM, materiales, insumos, mano de obra y otros necesarios para implementación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande.

Alcance: Realizar la implementación de la documentación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande Primera Fase: (Inspección y diagnóstico de la Situación Actual) - Realizar inspecciones en tramos solicitados para realizar el diagnóstico de la situación actual, las actividades a realizar en los tramos son: - Relevamiento del estado de los enlaces de telecomunicaciones actual - Análisis de factibilidad de la instalación de otro tipo de enlaces de telecomunicaciones (ADSL, Online, 4G, Satelital, etc.) - Análisis de precios respecto al alquiler de servicios de enlaces de telecomunicaciones de otros proveedores. - Análisis de factibilidad de instalación de equipamiento para una red DWDM y fibra óptica. - Estas actividades deben realizarse en los tramos detallados en las siguientes tablas TRAMO: SANTA CRUZ – YACUIBA. Depto.; Origen; UBICACIÓN GPS; Destino; UBICACIÓN GPS; Distancia (km). Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O; EESS Mora; Latitud: 18°27'50.85"S Longitud: 63°12'50.32"O; 83. Santa Cruz; EESS Mora; Latitud: 18°27'50.85"S Longitud: 63°12'50.32"O; EESS Cabezas; Latitud: 18°46'42.26"S Longitud: 63°18'34.12"O; 40. Santa Cruz; EESS Cabezas; Latitud: 18°46'42.26"S Longitud: 63°18'34.12"O; Zona Camiri; Latitud: 20° 0'55.61"S Longitud: 63°32'8.64"O; 164. Santa Cruz; Zona Camiri; Latitud: 20° 0'55.61"S Longitud: 63°32'8.64"O; Boyuibe; Latitud: 20°26'19.43"S Longitud: 63°16'48.50"O; 65. Tarija; Boyuibe; Latitud: 20°26'19.43"S Longitud: 63°16'48.50"O; VPACF Villamontes; Latitud: 21°16'8.40"S Longitud: 63°26'58.37"O; 100. Tarija; VPACF Villamontes; Latitud: 21°16'8.40"S Longitud: 63°26'58.37"O; Planta Yacuiba; Latitud: 21°57'1.27"S Longitud: 63°38'1.14"O; 90. DISTANCIA GEOGRÁFICA TOTAL REFERENCIAL PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (Determinar distancia final).; 542. TRAMO: SANTA CRUZ – PLANTA RÍO GRANDE. Depto.; Origen; UBICACIÓN GPS; Destino; UBICACIÓN GPS; Distancia (km). Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O; PLANTA RIO GRANDE; Latitud: 18°11'23.50"S Longitud: 62°54'15.50"O; 60. DISTANCIA GEOGRAFICA TOTAL REFERENCIAL PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (Determinar distancia final); 60. Segunda Fase: (Análisis de alternativas) - Parámetros de diseño: (Distancias geográficas, definición de tramos, cantidad de postes a utilizar, diagrama de topología de interconexión de red de transporte DWDM) - Establecimiento de ventajas y desventajas de la actual situación de conexión de fibra óptica - Definición de proyecto (Proyecto tipo Bien, Proyecto Tipo Servicio, Proyecto Tipo Obra) - Análisis de precios unitarios del servicio de fibra óptica (Alquiler del servicio vs compra de la fibra óptica) - Análisis de precios unitarios de los postes a utilizar (Alquiler de los postes vs compra de los postes) Tercera Fase: (Ingeniería, análisis y diseño final del diseño de la red DWDM en los tramos requeridos) PUNTOS DE ANÁLISIS REFERENCIALES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RESULTADOS TÉCNICOS ESPERADOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO RED DE TRANSPORTE DWDM Y FIBRA ÓPTICA. - DIAGRAMA DE TOPOLOGIA DE INTERCONEXION RED DE TRANSPORTE DWDM POWER BUGUET POR SECCIÓN PARA EL CALCULO DE ATENUACIÓNES, POTENCIAS DE TRANSMISIÓN Y UMBRALES DE RECEPCIÓN. - Considerar la atenuación de la fibra, distancias ópticas, número de empalmes, número y tipo de conectores ópticos. - RELEVAMIENTO Y TOMA DE DATOS PARA EL PROYECTO. - Formularios para relevamiento de sitios y tramos. - Cronograma de relevamiento - Informes - DISEÑO REFENCIAL DEL PROYECTO - CARACTERISTICAS DE EQUIPAMIENTO - Características técnicas de los equipos DWDM necesarios - Gabinetes out door, tipo del Rack necesarios - Tipo de Subracks DWDM necesarios - Condiciones de Operación y Estándares Regulatorios requeridos Temperatura de Operación Humedad Relativa EMC (Class A) Seguridad Ambiente Optical Safety - Unidades comunes a ser utilizadas - Descripción Interfaces lado cliente a ser utilizadas - Descripción de Interfaces de línea para larga distancia a ser utilizadas - Unidades Amplificadores ópticos a ser utilizadas - Mencionar que Pruebas de aceptación e integración al sistema de gestión serán necesarias posterior a la instalación. - Instrumentos de Prueba Requeridos - Proyección del Plazo de provisión y entrega de equipos, materiales y accesorios. - Proyección de los plazos de puesta en marcha del servicio - DISTRIBUIDORES DE TERMINACION (ODF) - Tipos de bandejas ODF para tributarios ópticos requeridas. - Tipo de conectores ópticos y pach cords requeridos. - Cable óptico, bandejas ODF y pach cords lado cliente requeridos. - IMPLEMENTACION DEL CABLE DE FIBRA OPTICA - Diagrama de Ruta Del Tendido De Cable De Fibra Óptica sugerido. - Coordenadas Geo referenciales de ubicación de postes sugeridos - Tramos, Distancias Geográficas y Distancias Ópticas sugeridos - TENDIDO DE CABLE DE FIBRA - POSTACION SUGERIDA - Tipo de Postes, hormigón armado (concreto) ó madera sugeridos. - Características técnicas de los postes sugeridos - Cantidad de postes sugeridos - almacenaje, carguío descargué y sitios de entrega sugeridos - Plazos de provisión y entrega de postes estimados - Características Marcas y Señalizaciones sugeridos Detalle que los postes sugeridos: Nombre. - YPFB Longitud del Poste. - en metros. Carga Mínima de Rotura. - en N o Kgf. Fecha de Fabricación. - Día, Mes, Año. Peso del Poste. - Centro de gravedad. - Profundidad de empotramiento. - - Plantado de postes, riendas. - Cruce de Avenidas o Carreteras. - FERRETERIA SUGERIDA - Ferretería ADSS de paso - Ferretería ADSS duplo - ADSS Anti vibrador - Crucetas para reserva y para caja de empalme. - Plazos de provisión, entrega y almacenaje. - CABLE DE FIBRA OPTICA SUGERIDO - Tipo de Cable, Normas Aplicables - Cantidad y longitud de Bobinas de Cable De Fibra Óptica - Características mecánicas del cable - Características Ópticas del cable - Plazos de provisión, entrega, transporte y almacenaje. - CAJAS DE EMPALME SUGERIDAS - Características - Plazos de provisión, entrega y almacenaje. - CONTROL DE CALIDAD, CERTIFICACIÓN, REPORTE DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA. - Medidas de Atenuación (At) - Dispersión cromática (DC) - Dispersión del modo de polarización (PMD) - Medidas de continuidad y retro difusión del cable de fibra óptica - Caracterización de los hilos de fibras ópticas. - Instrumentos de Prueba Requeridos - OBRAS CIVILES SUGERIDAS - Instalación en caseta o ambiente existente - Instalación en gabinetes - Sistemas Climatización. - Cajas de inspección y ductos para cables ópticos, energía y aterramiento - SISTEMAS ATERRAMIENTO SUGERIDOS - Características constructivas, impedancia máxima. - Pararrayos y otros. - SISTEMAS DE ENERGIA VAC Y VDC SUGERIDOS - Toma o acometida de energía VAC comercial - Tablero VAC de distribución - Respaldo de energía VAC por grupo electrógeno - Rectificadores y bancos de baterías - Tablero VCD de distribución - OTROS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS - Compra de terrenos - Licencias ambientales - Derecho de vía de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) - Licencias de trabajo de las alcaldías para plantado de postes y obras civiles - Solicitud de instalación de medidores de energía AC comercial. - Evaluación de impacto ambiental. - Garantía de los equipos de Transporte y periodos de garantía de la construcción de la red. El estudio de análisis de factibilidad y desarrollo conceptual de los Proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica, realizado deberá contar con los respaldos de normativas aplicables enunciados anteriormente, YPFB podrá hacer consultas cuando corresponda. La empresa contratada para realizar el Estudio será la responsable directa y absoluta de los estudios que realice, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurso. PLANOS Los Planos del diseño y análisis deberán ser elaborados con software de diseño CAD y remitidos en físico, digital en formato DWG o DXF editable UNIDADES DE MEDIDA Se deberán emplear unidades del sistema internacional, en caso de ser empleados sistemas de unidades distintos a este se deberá indicar entre paréntesis () el valor equivalente y la unidad del sistema internacional CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA. Las especificaciones técnicas contempladas en la tercera fase de la consultoría deberán describir las características de los ítems necesarios para la implementación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande, dichas características están referidas a las condiciones que debe cumplir la implementación solamente para satisfacer las necesidades de YPFB. Como ser: Análisis de la distancia geográfica y óptica; Definir distancia óptica requerida incluidas las reservas. Tipo De Cable; Especificar.. Vano; Especificar. Longitud y cantidad de Bobinas de Fibra Óptica; Especificar. Numero de Tubetes; Especificar. Numero Fibras por Tubete; Especificar. Elemento Central; Especificar. Tipo de núcleo; Especificar. Cubierta Interna; Especificar. Cubierta externa; Especificar. Elementos de Tracción; Especificar. Hilos de rasgado de cubierta interna y externa; Especificar. Diámetro Externo del cable; Especificar. Radio Mínimo de Curvatura (m); Especificar. Carga máxima de operación (CMO); Especificar. Marcado de las Bobinas; Especificar. Punto de discontinuidad; Especificar. Atenuación (dB/Km); Especificar. Longitud de onda de dispersión cero; Especificar. Dispersión Cromática; Especificar. Mínima longitud de onda de operación; Especificar. PMD para diseño del enlace; Especificar. PMD para fibra individual; Especificar. Diámetro del campo Modal (nm); Especificar. Diámetro del revestimiento (µm); Especificar. Diámetro de recubrimiento primario (µm); Especificar. No circularidad del Recubrimiento (%); Especificar. Concentricidad de Revestimiento – Recubrimiento; Especificar. Control de calidad y Data Sheet de la Fibra Óptica medidas en fabrica por bobina; Especificar. Normas Aplicables y Requeridas; Especificar. CONSIDERACIONES: - Los nombres, unidades de medida y cantidades deben coincidir en todo el documento. - Las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, razonables y congruentes y su costo total, por tanto, se deberá evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a un determinado sector del mercado o a ciertos proveedores, de modo que no se afecte la concurrencia de la pluralidad de proveedores. - No se debe hacer referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que orienten la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico En caso de requerir un bien para preservar la calidad y funcionamiento de bienes, equipos y/o maquinarias adquiridos por YPFB; o exista un único proveedor y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes similares o de marcas genéricas se deberá definir marca y/o modelo, siendo debidamente descritas y justificadas en el producto final. COMPUTOS MÉTRICOS Los cómputos métricos deben ser correctamente estimados y congruentes con los planos de diseño y el presupuesto del proyecto. PRECIOS UNITARIOS Los precios unitarios deberán ser estimados de manera responsable y respaldados con cotizaciones de al menos 2 (dos) proveedores diferentes con el fin de garantizar la precisión en el análisis efectuado. PRESUPUESTO El presupuesto será determinado a partir del análisis de precios unitarios y cómputos métricos elaborados previamente, incluyendo costos directos e indirectos, tales como costos de equipamiento de red DWDM, materiales, insumos, mano de obra y otros necesarios para implementación de los proyectos de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande.

METODOLOGÍA

La metodología para el servicio estará dividida en: - Planificación. - Diagnóstico en los tramos descritos anteriormente. - Diseño de ingeniería. - Análisis de resultados. - Producto final.

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente deberá presentar en su propuesta un documento donde contenga Objetivo, Alcance, Metodología y Plan de Trabajo, para realizar el análisis de factibilidad y desarrollo conceptual de los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica dentro el plazo establecido de la consultoría, para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Rio Grande.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

La consultoría de análisis de factibilidad y desarrollo conceptual de los proyectos Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica se debe realizar en las siguientes direcciones: Para el tramo Santa Cruz - Yacuiba Departamento; Oficinas; UBICACIÓN GPS. Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O. Santa Cruz; EESS Mora; Latitud: 18°27'50.85"S Longitud: 63°12'50.32"O. Santa Cruz; EESS Cabezas; Latitud: 18°46'42.26"S Longitud: 63°18'34.12"O. Santa Cruz; Zona Camiri; Latitud: 20° 0'55.61"S Longitud: 63°32'8.64"O. Tarija; Boyuibe; Latitud: 20°26'19.43"S Longitud: 63°16'48.50"O. Tarija; VPACF Villamontes; Latitud: 21°16'8.40"S Longitud: 63°26'58.37"O. Tarija; Planta Yacuiba; Latitud: 21°57'1.27"S Longitud: 63°38'1.14"O. Para el tramo Santa Cruz – Planta Rio grande Departamento; Oficinas; UBICACIÓN GPS. Santa Cruz; Edificio VPNO; Latitud: 17°48'19.20"S Longitud: 63°12'4.50"O. Santa Cruz; PLANTA RIO GRANDE; Latitud: 18°11'23.50"S Longitud: 62°54'15.50"O.

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

Máximo 30 días calendario, computables a partir de la orden de Inicio emitido por YPFB, previa firma de contrato, de acuerdo al siguiente detalle: - Entrega del producto de la Fase 1, hasta 10 días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio. - Entrega del producto de la Fase 2, hasta 20 días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio. - Entrega del producto de la Fase 3, hasta 25 días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio. - Revisión y aprobación del producto Final, hasta 30 días a partir de la emisión de la orden de inicio. Los productos deberán ser entregados en Oficinas de YPFB – La Paz (Av. Camacho entre calle Bueno Nro. 185 Edificio YPFB), por ventanilla única según horarios de atención al cliente dirigidos a la contraparte designada por YPFB.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PRODUCTOS A ENTREGAR.

Para los proyectos de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para los tramos de Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Planta Río Grande debe entregar: PARA LA FASE 1: Los productos a entregar deben contener la Inspección y diagnóstico de la situación actual con las actividades requeridas según descrito en el punto de Alcance y Enfoque Se deberá presentar: - 5 (cinco) ejemplares impresos para el proyecto de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba con la información requerida, y una copia en digital (CD). - 5 (cinco) ejemplares impresos para el proyecto de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para el tramo de Santa Cruz – Planta Río Grande con toda la información requerida, y una copia en digital (CD). PARA LA FASE 2: Los productos a entregar deben contener el análisis de las alternativas con las actividades requeridas según descrito en el punto de alcance y Enfoque Se deberá presentar: - 5 (Cinco) ejemplares impresos para el proyecto de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba con la información requerida, y una copia en digital (CD). - 5 (cinco) ejemplares impresos para el proyecto de Red de Transporte DWDM y Fibra Óptica para el tramo de Santa Cruz – Planta Río Grande con toda la información requerida, y una copia en digital (CD). PARA LA FASE 3: El producto Final debe contemplar el producto de la FASE 1, el producto de la FASE 2 y la Ingeniería, análisis y diseño final de la red DWDM en los tramos requeridos, según las actividades solicitadas descrito en el punto de alcance y Enfoque. Así mismo se recomienda que el producto final contenga mínimamente la siguiente estructura: - Aspectos Generales - Definición del Proyecto - Análisis Técnico - Diseño referencial conceptual de la red de transporte para la implementación del proyecto. - Factibilidad Técnica y Proyección expansión de la red de transporte. - Aplicaciones e interconexión con la red de datos actual. - Ruta de la instalación de fibra óptica - Evaluación de impacto ambiental. - Presupuesto estimado de la inversión - Análisis de precios directos e indirectos para el proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba. - Análisis de precios directos e indirecto para el proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande - Análisis Económico de factibilidad - comparación de precios (Alquiler vs compra de solución y postes) - Especificaciones técnicas para la contratación del proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba - Especificaciones técnicas para la contratación del proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande - Determinación del precio referencial del proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba - Determinación del precio referencial del proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande - Cronograma tentativo para los tramos - Estudio de Injerencia Medio Ambiental - Estudio de geolocalización de los tramos - Conclusiones - Recomendaciones - Registro Fotográfico - Anexos técnicos La presentación del Producto Final, se deberá realizar de la siguiente manera: - Cinco (5) ejemplares impresos del producto Final para el proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo de Santa Cruz – Yacuiba con toda la información requerida, y cada uno de ellos con su copia en digital (CD). - Cinco (5) ejemplares impresos del producto Final para el proyecto de Red de Transporte DWDM y fibra óptica para el tramo Santa Cruz – Planta Río Grande con toda la información requerida, y cada uno de ellos con su copia en digital (CD). Los productos o documentos del estudio estarán debidamente firmados por los profesionales responsables

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará a través de desembolso vía SIGEP contra entrega del producto final, previa aprobación por parte de YPFB

CONTRAPARTE

YPFB designará al personal de contraparte que tendrá las siguientes responsabilidades: - Emitir la orden de Inicio para realizar los trabajos requeridos - Será el responsable de dar el visto bueno del relevamiento a ser realizado por el proveedor con del detalle de cantidades. - Hacer cumplir a cabalidad lo establecido en las Términos de referencia. - Elevar informe de conformidad del producto entregado.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El proveedor deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y posteriormente a la ejecución del servicio.

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Los productos entregados por la empresa consultora pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

Experiencia especifica mínima de por lo menos 2 (dos) trabajos en Servicios de consultoría en el área de diseño de redes de telecomunicaciones o relacionados con el objeto de contratación, la empresa deberá presentar en su propuesta como respaldo de su experiencia los siguientes documentos en fotocopia simple: - Contrato u Orden de Compra con su respectiva factura, ó - Acta de conformidad ó - Acta de Recepción, ó - Certificado de cumplimiento de contrato, u - Otro documento que demuestre la entrega y conformidad correspondiente. El proponente que resulte adjudicado, previa suscripción de contrato deberá presentar originales o fotocopias legalizadas de los documentos de respaldo de la experiencia.

PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA. REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Ingeniero Electrónico o, Ingeniero en Telecomunicaciones, o Técnico Superior en Telecomunicaciones; Responsable; (con permanencia completa en la consultoría) Experiencia General. -Deberá tener una experiencia general mínima de 3 trabajos a partir de la obtención del título en provisión nacional, en la que haya sido designado como Fiscal, Director, Responsable o Supervisor en proyectos en general. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de actas de recepción definitiva o certificados de trabajo. Experiencia Específica: Deberá tener una experiencia específica mínima de 2 trabajos en la implementación de redes de transporte o su equivalente. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de actas de recepción definitiva o certificados de trabajo.. Técnico Certificado en redes DWDM; Especialista en Instalaciones de Red DWDM; (Con permanencia parcial en la consultoría). Experiencia General. -Deberá tener una experiencia general mínima de 3 trabajos a partir de la certificación en redes DWDM obtenida. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de actas de recepción definitiva o certificados de trabajo. Experiencia Específica: Deberá tener una experiencia específica mínima de 2 trabajos a partir de la obtención de la certificación en redes DWDM, en la que haya sido designado como planificador de redes de transporte y acceso DWDM o especialista en Instalaciones de Red DWDM o su equivalente. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de actas de recepción definitiva o certificados de trabajo.. Ingeniero Ambiental; Especialista ambiental; (Con permanencia parcial en la consultoría). Experiencia General. -Deberá tener una experiencia general mínima de 2 trabajo en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de con actas de recepción definitiva o certificados de trabajo. Experiencia Específica: Deberá tener una experiencia específica mínima de 1 trabajo en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional, en la que haya sido designado como responsable ambiental o especialista ambiental o relacionados. Dicha experiencia deberá ser acreditada con fotocopia simple de actas de recepción definitiva o certificados de trabajo.. El proponente deberá presentar en su propuesta copia simple del título del título en provisión nacional o certificación en redes DWDM según corresponda del personal solicitado.

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

El presente proceso de contratación utilizará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo. La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: a) Calidad y Propuesta Técnica 70 puntos. b) Costo o Propuesta Económica 30 puntos Puntaje mínimo de habilitación técnica: 40 puntos. Los formularios/documentos de la propuesta técnica, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluarán las condiciones adicionales establecidas, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos. Los factores de la evaluación de la Condiciones Adicionales se determinarán de acuerdo a los siguientes parámetros: FACTOR; DESCRIPCION; PUNTAJE. A; EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A = 15. B; CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B = 20. C; TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA; C = A+B = 35. CONDICIONES ADICIONALES - CUADRO GUIA DE CRITERIOS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES: A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 15. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. A. Experiencia Específica de la Empresa. A.1 Mayor a 3 (tres) trabajos de Servicio de consultoría realizada, según experiencia específica de la empresa solicitada. A.2 Igual a 3 (Tres) trabajos de servicio de consultoría realizada, según experiencia específica de la empresa solicitada.; A.1.1 = 15 A.1.2 = 10. SUBTOTAL A. B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD (*); B=; 20. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. B.1. Responsable; B.1 = 10. B.2. Especialista en Instalaciones de Red DWDM; B.2 = 4. B.3. Especialista ambiental; B.3 = 4. B.4. PROPUESTA TÉCNICA; B.7 = 2. SUBTOTAL B. C. PUNTAJE EVALUACIÓN CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA = SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (**). E. PUNTAJE TOTAL CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) Para la Evaluación de las Condiciones Adicionales de Calidad, se usará la siguiente tabla: B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 20. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. B.1. RESPONSABLE; B.1 = 10. B.1.2. EXPERIENCIA GENERAL; 3. B.1.2.1. Mayor a 5 Trabajos; 3. B.1.2.2. Igual a 4 Trabajos; 2. B.1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA; 7. B.1.3.1. Mayor a 4 Trabajos; 7. B.1.3.2. Igual a 3 Trabajos; 4. B.2. Especialista en Instalaciones de Red DWDM; B.2 = 4. B.2.2. EXPERIENCIA GENERAL; 3. B.2.2.1. Mayor a 5 Trabajos; 2. B.2.2.2. Igual a 4 Trabajos; 1. B.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA; 1. B.2.3.1. Mayor a 4 Trabajos; 1. B.2.3.2. Igual a 3 Trabajos; 0.5. B.3. Especialista ambiental; B.3 = 4. B.3.2. EXPERIENCIA GENERAL; 3. B.3.2.1. Mayor a 4 Trabajos; 3. B.3.2.2. Igual a 3 Trabajos; 1. B.3.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA; 1. B.3.3.1. Mayor a 3 trabajos; 1. B.3.3.2. Igual a 2 Trabajos; 0.5. B.7. PROPUESTA TÉCNICA; B.7 = 2. B.7.1. Propone un Plan de Trabajo con mayor detalle al solicitado; 2. B.7.2. Similar a lo solicitado; 1. YPFB procederá a la evaluación del Costo o Propuesta Económica, la misma que consistirá en asignar 30 puntos a la propuesta de menor costo luego de la revisión aritmética que tenga el menor valor. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: PAMV * 30 Pi = _______________________ PAi Donde: Número de Propuestas admitidas Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i Propuesta Ajustada del Proponente i Propuesta Ajustada de Menor Valor ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

- CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

MULTAS

Por incumplimiento al plazo establecido para la instalación, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del contrato por cada día calendario de retraso. Si por aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, YPFB podrá iniciar el proceso de resolución del contrato. Si por aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (vente por ciento) el monto total del contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULAS SYSO PARA CONSULTORES

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Aspectos Generales: El Consultor, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. - Antes del inicio de actividades, el Consultor debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Facilitar al encargado de SMS de la Unidad Organizacional: - Nombre completo - No. De Carnet de identidad - Nombre de la entidad de Afiliación a la AFP (seguro a largo Plazo) - Nombre del ente gestor en salud afiliado (seguro a corto plazo) - Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. - Presentar copia de los seguros: - Seguro contra accidentes - Seguro de Vida - Seguro medico - Vacunas: Fiebre Amarilla, Tétanos, Hepatitis “B” y Tifoidea - Al ingreso y durante la actividad, el Consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal) y ropa de trabajo, de acuerdo a las actividades específicas que desarrolla (especificado por el Encargado de SMS de la Unidad Organizacional) - Pantalón y camisa jean - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) - Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) NOTA. - El Encargado de SMS verificará el estado y el cumplimiento de las normas de los EPP y Ropa de Trabajo requeridos para el desarrollo de las actividades y funciones del Consultor. - Asistir a las capacitaciones programadas de SMS en la unidad organizacional. - Realizar sus funciones bajo los lineamientos de SMS de YPFB. - Todo Consultor deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUROS (Aplica al contratista responsable de la implementación del proyecto).

CLAUSULA DE SEGUROS El contratado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El contratado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora) que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el DCD. |  |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo establecido en el DCD. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |  |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos. |  |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el numeral 14 del DCD y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el Inc. c) numeral 12 Aspectos Subsanables del DCD. |  |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el DCD, - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías: conforme los días requeridos en el DCD, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DCD, a dicha fecha de emisión. |  |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES |  | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA:	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

PARTE V

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

Contrato Nº YPFB/GLC

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA

“_______________________”

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con número de identificación tributaria (NIT) 1020269020, con domicilio en la calle Bueno N° 185 de la ciudad de La Paz, representada legalmente por el Lic. _________ con cédula de identidad N° ____ expedida en _____ en calidad de ______________, delegado para la firma del presente Contrato, en mérito a la Resolución Administrativa PRS N° __/20__ de fecha __ de ____ de 20__, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2    ____, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ____, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ____, con domicilio en ____ N° ___ de la ciudad de ____, representada legalmente por el señor _____ con cédula de identidad N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio ________ de fecha ___ de ____ de ___, otorgado ante Notaría de Fe Pública/Distrito Judicial de _________, conforme el certificado RUPE N°______ de fecha______, que en adelante se denominará el CONSULTOR.

Tanto la ENTIDAD como el CONSULTOR podrán ser denominados individual e indistintamente como "Parte" y conjuntamente como "Partes".

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa con código de proceso ______, llevó adelante el proceso de contratación para la “______________”, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento ________ aprobado mediante Resolución de Directorio N° __/____ de __ de _____ de 20___ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONSULTOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Consultoría detallada en el presente Contrato y sus anexos.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES).

3.1	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2    Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Consultoría: | Significa la _________ que debe desarrollar el CONSULTOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| Contraparte: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD a través del responsable del proceso de contratación, quien será el interlocutor de éste frente al CONSULTOR, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR, asegurando que la Consultoría sea ejecutada conforme lo establecido en el Contrato y sus anexos. |
| Informe de Conformidad: | Documento elaborado por la Contraparte, una vez verificado el cumplimiento de la Consultoría. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ________ de la ENTIDAD. |

3.3	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4    Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5     Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6    Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7    Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8     Naturaleza del Contrato: El presente Contrato es de naturaleza administrativa.

3.9    Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de la Consultoria estará exclusivamente a cargo del CONSULTOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la ejecución de la Consultoría.

3.10 Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO).

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3:        Nota expresa de adjudicación N°_____.

Anexo 4:        Certificado RUPE N°______.

SEXTA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONSULTOR se compromete y obliga por el presente Contrato, a realizar la Consultoría de ____________, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 	Vigencia:

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día de la suscripción por ambas Partes, hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2 	Plazo:

El plazo estipulado para la prestación de la Consultoría correrá a partir del día de la suscripción del Contrato hasta el ______.

El CONSULTOR realizará la Consultoría en el plazo máximo de literal (numeral) días calendario, computables a partir  de la instrucción de la Unidad Solicitante de la ENTIDAD. (insertar de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas)

OCTAVA.- (LUGAR DE LA CONSULTORÍA)

El CONSULTOR desarrollará la Consultoría _____________, en coordinación con la Contraparte.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto mensual propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____ (_________ __/100 Bolivianos). El precio corresponde a la propuesta adjudicada establecida en la propuesta económica que forma parte de este Contrato.

El precio o valor final de la Consultoría será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Consultoría.

El CONSULTOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Consultoría, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONSULTOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El monto mensual convenido será cancelado previa presentación de informes requeridos y establecidos en las especificaciones técnicas, debidamente aprobados por la Contraparte y previa presentación de los siguientes documentos, debidamente aprobados por la Contraparte designada por la ENTIDAD:

- Informe de actividades.

- Fotocopia de registro sistema de gestión pública (SIGEP).

- Póliza de seguro de accidentes personales.

- Cédula de identidad.

El pago se realizará a través de transferencia bancaria vía sistema de gestión de pública (SIGEP), después de haberse emitido el Informe de Conformidad por la Contraparte designada.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) (de acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

El CONSULTOR deberá presentar el certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del Contrato.

Se deberá emitir la factura por el precio convenido en el Contrato sin deducir las multas ni otros cargos.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONSULTOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta/póliza de garantía de cumplimiento de contrato Nº _____ emitida por el _____, con vigencia hasta el __ de ____ de 20__, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs____ (________ 00/100 Bolivianos), equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONSULTOR, dará lugar a la ejecución de la boleta/póliza de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El CONSULTOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de la vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta noventa (90) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (ANTICIPO) (insertar si se ha previsto en las especificaciones técnicas)

La ENTIDAD, a solicitud del CONSULTOR otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la ENTIDAD en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la Unidad Solicitante previo conocimiento del CONSULTOR a través de notificación escrita, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago parcial o certificado de pago que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONSULTOR:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado la Adquisición de conformidad a lo determinado en el cronograma.

c) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La Unidad Solicitante levará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

DÉCIMA PRIMERA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El CONSULTOR deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo de prestación de la Consultoría, la póliza de seguro especificada a continuación:

11.1   Póliza de seguro de accidentes personales.

El CONSULTOR deberá estar cubierto bajo la póliza de accidentes personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el diseño de su trabajo.

11.2    Condiciones Adicionales.

La póliza de seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

11.2.1 De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma, el CONSULTOR es enteramente responsable frente a la ENTIDAD y a terceros, con todos los daños emergentes en el desempleo de sus funciones.

11.2.2 El CONSULTOR una vez adjudicado, deberá entregar copias legalizadas de las citadas pólizas a la ENTIDAD antes de la suscripción del Contrato.

DECIMA SEGUNDA.- (NOTIFICACIONES)

Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONSULTOR |
| --- | --- |
| Domicilio: N° Telf.: E-mail: Attn.: La Paz – Bolivia | Domicilio: N° Telef.: N° Cel: E-mail: Attn.: La Paz - Bolivia |

Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la           entrega.

Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR)

En su sentido más amplio el CONSULTOR debe realizar la Consultoría conforme las previsiones del Contrato, en estricta sujeción a las previsiones de la Ley Aplicable y bajo prácticas y estándares internacionales, obligándose a cumplir las siguientes disposiciones, las cuales son enunciativas y no limitativas:

  - Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de la Consultoría dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en trabajos de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

  - Ejecutar la Consultoría de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

  - Desarrollar la Consultoría en los horarios de trabajo descritos en los términos de referencia.

  - Obtener los permisos de trabajo requeridos para ejecutar la Consultoría.

  - Asumir la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los términos de referencia y su propuesta, por lo que deberá desarrollar la Consultoría conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta, normas técnicas, estándares internacionales y costumbres locales. En consecuencia el CONSULTOR garantiza y responde por la Consultoría prestada bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la finalización del Contrato, se compromete a no negar su participación. En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razón de que la Consultoría ha sido prestada bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONSULTOR es responsable ante el Estado.

  - Cumplir y acatar las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONSULTOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma de medio ambiente, salud, seguridad, higiene y medicina laboral así como normas del sector hidrocarburífero.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el CONSULTOR declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- El CONSULTOR no podrá alegar desconocimiento de la Ley Aplicable, manuales, normas, planes, programas, procedimientos e instructivos de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional de la Entidad y las prácticas internacionales de la industria hidrocarburífera, aunque los mismos no formen parte del Contrato.

  - Planear, programar, dirigir y ejecutar la Consultoría con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

  - Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de la Consultoría.

  - Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de la Consultoría.

  - Responsabilizarse por la correcta conservación, utilización y manutención de los materiales, equipos, herramientas, máquinas, vehículos e instalaciones, suministrados por la ENTIDAD, así como resarcir eventuales extravíos, daños o depreciaciones ocasionadas.

  - Responder por la inobservancia del derecho de uso de los materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

  - Facilitar siempre que sean solicitados por la ENTIDAD, informes sobre el desenvolvimiento de las diversas fases de la Consultoría, incluyendo sin limitar, la documentación requerida.

  - No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

  - El CONSULTOR también será responsable:

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de la Consultoría.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de la Consultoría que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- Por aplicar las normas y/o Ley Aplicable en su última edición y publicación para la ejecución de la Consultoría.

  - Por todo subcontrato suscrito por el CONSULTOR, no obligará o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONSULTOR.

  - Ser responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la Consultoría bajo este Contrato.

  - Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

  - Presentar los siguientes informes:

- Informe mensual de actividades, en los __________.

- Informe final de actividades a la finalización del Contrato.

- Otros informes a simple requerimiento del inmediato superior.

Todos los informes deberán contar con la aprobación y conformidad de Contraparte.

Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA CUARTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

  - Notificar al CONSULTOR los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución de la Consultoría, fijando plazos para su corrección.

  - Proveer información y detalle para la ejecución de la Consultoría, comunicando al CONSULTOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA QUINTA.- (CONTRAPARTE)

  - Con el objeto de realizar el seguimiento y control de la Consultoría a ser desarrollada por el CONSULTOR, la ENTIDAD desarrollará las funciones de Contraparte, a cuyo fin el responsable del proceso de contratación designará, mediante notificación escrita a la Contraparte de la ENTIDAD.

  - La Contraparte, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la Consultoría a ser desarrollada por el CONSULTOR, bajo términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

  - La Contraparte, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

  - La ENTIDAD a través de la Contraparte, observará y evaluará permanentemente el desempeño del CONSULTOR, a objeto de exigirle, en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

DÉCIMA SEXTA.- (MULTAS) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

Queda convenido entre las Partes, que el CONSULTOR se obliga a cumplir con lo estipulado en los términos de referencia y en el plazo de entrega de la Consultoría, caso contrario y previa notificación por escrito por parte de la ENTIDAD, se aplicaran las siguientes multas:

a)       Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)       Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la Contraparte que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 15% (quince por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado que formulará la Contraparte, bajo su directa responsabilidad, de los certificados de pago mensual o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 1178.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN DE LA CONSULTORIA)

El CONSULTOR, previa orden de la Contraparte, suspenderá la realización de la Consultoría cuando se detecte un riesgo, referido al Contrato, sus anexos y/o la Ley Aplicable, que tenga impacto en la ejecución de la Consultoría y que requiera necesariamente de la suspensión para su subsanación.

- El CONSULTOR asumirá todos los costos y tiempos incurridos por la suspensión producida.

En materia de suspensión de la Consultoría conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

  - La Contraparte podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al CONSULTOR mediante orden escrita que reanude la Consultoría suspendida, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.

  - No obstante las demás disposiciones de esta Cláusula, el CONSULTOR no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para la ejecución de la Consultoría o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión de la Consultoría resultase del incumplimiento evidente del CONSULTOR.

- Si la suspensión continuara por más de treinta (30) días calendario, las Partes a través de la Contraparte y el Consultor previo análisis y justificación técnico, se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula (Terminación del Contrato).

DÉCIMA OCTAVA.- (PROPIEDAD INTELECTUAL)

Todos los documentos, folletos, metodologías, procedimientos, manuales, software, archivos data, papeles de trabajo, conceptos, ideas, invenciones, y cualquier otro de singular naturaleza, suministrado por la ENTIDAD para la ejecución de la Consultoría, constituyen capital intelectual de la ENTIDAD, por lo que el CONSULTOR se obliga a utilizarlo única y exclusivamente para la ejecución de la Consultoría, obligándose éste último devolver a la ENTIDAD todos aquellos materiales que no utilizare en su ejecución.

El documento final en original y todos los documentos resultantes de la ejecución de la Consultoría, así como todo material que se genere durante la Consultoría, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a éste a la finalización de la Consultoría, quedando absolutamente prohibido al CONSULTOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

Mediante el presente Contrato se otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la Consultoría, en cumplimiento del Contrato.

El CONSULTOR reconoce que los términos de referencia para fines de ejecución de este Contrato, no son pasibles de apropiación al ser de titularidad de la ENTIDAD.

DÉCIMA NOVENA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONSULTOR, está obligado a guardar en la más absoluta reserva y confidencialidad todos los datos e informaciones, que llegara a conocer durante la ejecución de la Consultoría, sin limitarse a notas, informes, análisis, compilaciones, traducciones, estudios o cualquier otro tipo de documento o hecho que obtengan de la ENTIDAD y/o lleguen a conocer en sus dependencias o no durante la ejecución de la Consultoría, aunque esta documentación no constituya información directamente relacionada con la ejecución de la Consultoría, por lo que se comprometen a no permitir que dichos datos e informaciones sean transmitidos a terceras partes que no están directamente involucradas en la Consultoría.

El CONSULTOR será responsable de asegurar que las personas a quien haya entregado la información precedentemente especificada, mantengan la misma en forma confidencial, de acuerdo a estos mismos términos y condiciones y que no será revelada o divulgada a personas no autorizadas.

Las obligaciones que el CONSULTOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importará:

  - Responsabilidad por pérdidas y daños.

  - Adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

  - Aplicación de multa compensatoria en el monto del 10% (diez por ciento) del valor contractual.

Cualquier divulgación sobre algún aspecto o información sobre el Contrato debe contar con previa autorización de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA.- (PROPIEDAD DE RESULTADOS)

La ENTIDAD será el único y exclusivo propietario de los resultados obtenidos de la ejecución de la Consultoría.

El CONSULTOR cede a la ENTIDAD el derecho de titularidad sobre el resultado de la ejecución de la Consultoría.

Se deja establecido que los aspectos relacionados a propiedad intelectual, quedan garantizados a la ENTIDAD, inclusive los derechos morales y patrimoniales de derecho de autor sobre el resultado obtenido producto de la Consultoría.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El CONSULTOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONSULTOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

- VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

- La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y anexos, que estén fuera del control de las Partes, y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONSULTOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD a través de la Contraparte tendrán la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones, desastres naturales, etc.).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

Si un evento de fuerza mayor o caso fortuito impide realizar la Consultoría durante un período de cuarenta y cinco (45) días consecutivos, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula (Terminación del Contrato).

- 23.1 	Condiciones de validez:

- No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito exprese detalladamente por escrito que realizó y continua realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en la Consultoría y limitar el daño a la misma, extremo que debe ser verificado por la Contraparte.

Previo cumplimiento por parte del CONSULTOR de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles la ENTIDAD a través de la Contraparte deben aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

- 23.2 	Cumplimiento ininterrumpido:

- Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Consultoría de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

- 23.3 	Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el cronograma de trabajo cuya realización se requiere para que el CONSULTOR cumpla con el plazo de ejecución de la Consultoría o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

24.1 	Por cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONSULTOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el certificado de cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

24.2 	Por resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, las Partes acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

24.2.1  Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONSULTOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato en los siguientes casos:

- Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus anexos por parte del CONSULTOR.

- Por suspensión de la Consultoría sin justificación, por el lapso de quince (15) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Por incumplimiento en la iniciación de la Consultoría, por demora de más de quince (15) días calendario en movilizarse habiendo sido suscrito el Contrato.

- Por incumplimiento injustificado del programa de la Consultoría sin que el CONSULTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la Consultoría dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los términos de referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas de la ENTIDAD y/o Contraparte.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación de la Consultoría alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 15% (quince por ciento), de forma obligatoria.

- Por caso fortuito o fuerza mayor.

- Por incumplimiento a la cláusula de anticorrupción.

24.2.2 	Resolución a requerimiento del CONSULTOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONSULTOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD a través de la contraparte, pretende efectuar aumento o disminución en la Consultoría sin cumplir lo determinado en el Contrato.

24.2.3  Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

24.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al CONSULTOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del CONSULTOR.

24.3 Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 24.2.1 y 24.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Consultoría, se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, según quien haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance al 15% (quince por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONSULTOR, se ejecutará en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado, se consolidad a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre del Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONSULTOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

VIGÉSIMA SEXTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a los términos de referencia y propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (DECLARACIÓN DEL CONSULTOR)

El CONSULTOR declara que:

- Ha cumplido satisfactoriamente los requerimientos y se ha informado, de acuerdo a las prácticas razonables antes de celebrar el presente Contrato, en lo referente al alcance y la naturaleza de la Consultoría, incluyendo pero no limitándose a los servicios, Personal, equipos necesarios, las condiciones operativas, las condiciones sociales y los materiales necesarios para la ejecución de la Consultoría, la exactitud y suficiencia de las tasas y precios contenidos en la forma de pago, facturación e impuestos, las condiciones generales y locales, y todas las otras cuestiones que podrían afectar el avance o ejecución de la Consultoría.

- Inspeccionó, está familiarizado y manifiesta su conformidad con todos los aspectos, asuntos y condiciones (entre otras las climatológicas) que afectan o se refieren al lugar de prestación y entrega de la Consultoría, y a las circunstancias, exigencias y requerimientos de todo orden que habrán de ser confrontados, gerenciales, técnicos, financieros y de toda naturaleza, para el cumplimiento del objeto del Contrato y el desempeño de las actividades necesarias para su culminación, incluidas las condiciones de la superficie subyacente.

- Las obligaciones que el CONSULTOR asumirá en el Contrato, son obligaciones legales y válidas que lo obligan de conformidad con los términos de las mismas.

- Toda la información escrita que éste le haya provisto a la ENTIDAD en o de conformidad con el Contrato es cierta, completa y exacta en todos los sentidos materiales.

- Cualquier omisión del CONSULTOR de tomar en cuenta las cuestiones y asuntos que afectarían a la Consultoría, y de los cuales el CONSULTOR debería haber razonablemente tomado conocimiento, de ninguna manera liberará al CONSULTOR de sus obligaciones conforme al Contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 inciso a) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA NOVENA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre del Contrato, el CONSULTOR mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la ejecución de la Consultoría de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el CONSULTOR la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización, orden de impresión y la francatura del testimonio debe ser pagado por el CONSULTOR. En caso que este importe no sea cancelado por el CONSULTOR podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago parcial o el pago único del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato.

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscriben el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Lic. _______ en representación legal de la ENTIDAD y el Sr. _________ como el CONSULTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.

_______________________                                              ___________________________

Lic. ______________                                                        Sr. ________________________

_______________________________			                    CONSULTOR

YPFB - ENTIDAD