# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

OBJETO: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN PARA EL POZO YARARA-X1

CODIGO: DCO-CDL-GNEE-324-19

Primera Convocatoria

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA                   RG-02-G-GCC-DCO

SERVICIOS GENERALES

-

| ELABORADO POR: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| --- | --- |
| ________________________________________ Firma y Sello | Fecha:____/_____/________ |

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | MEDIANTE CONTRATO |
| MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | : | EN BOLIVIANOS |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Publicación del DBC en el sitio web de YPFB | Fecha: 17/06/2019 |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa N/A No aplica | Fecha: | Hora: |  | N/A No aplica |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 26/06/2019 | Hasta hora: 18:30 |  | Al correo electrónico institucional: erflores@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 28/06/2019 | Hora: 10:00 |  | Lugar: YPFB - Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |
| 5 | Presentación de Propuestas | Fecha: 09/07/2019 | Hasta hora: 9:00 |  | Lugar: YPFB - Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |
| 6 | Apertura de Propuestas | Fecha: 09/07/2019 | Hora: 9:30 |  | Lugar: YPFB - Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria desierta | Fecha Estimada: 29/07/2019 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 23/08/2019 |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL DE ACUERDO A LA MONEDA ESTABLECIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | TARIFA | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs) |
| 1 | A | Suma fija por Movilización | 1 | Actividad | 3.480.000,00 |
| 2 | B | Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (con sondeo). | 1 | Día | 192.800,00 |
| 3 | C | Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (sin sondeo). | 1 | Día | 184.400,00 |
| 4 | D | Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (con sondeo). | 1 | Día | 187.900,00 |
| 5 | E | Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (sin sondeo). | 1 | Día | 181.600,00 |
| 6 | F | Suma fija por Desmovilización | 1 | Actividad | 2.784.000,00 |
| 7 | G | Precio de Stand By con Personal | 1 | Día | 174.000,00 |
| 8 | H | Precio de Stand By sin Personal | 1 | Día | 158.000,00 |
| 9 | I | Tarifa por Equipo en Reparación | 1 | Día | 174.000,00 |
| 10 | J | Tarifa por Fuerza Mayor | 1 | Día | 142.600,00 |
| 11 | K | Tarifa sin Cargo (Tarifa Cero) | 1 | Día | 0,00 |
| 12 | L | Alimentación y hospedaje de 1 (una) persona por día. Incluye 3 comidas y hospedaje | 1 | Servicio | 455,00 |
| 13 | M | Desayuno | 1 | Servicio | 77,00 |
| 14 | N | Almuerzo | 1 | Servicio | 139,00 |
| 15 | O | Cena | 1 | Servicio | 139,00 |
| 16 | P | Hospedaje | 1 | Servicio | 69,60 |

Se realizará el SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN PARA EL POZO YARARA-X1 a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de contratación de Bs 17.816.824,80 (Diecisiete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos veinticuatro 80/100 Bolivianos).

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes:

2.1 PROPONENTES EXTRANJEROS “NO APLICA”

- Empresas extranjeras.  “NO APLICA”

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el extranjero. “NO APLICA”

2.2 PROPONENTES NACIONALES

- Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)

- Empresas nacionales.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- Asociaciones Civiles sin fines de lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios).

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC).

- Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Las Familias y Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

Con relación a los incisos j) y k), la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones del SICOES.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA.-

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DBC deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

El pago se realizara en la moneda establecida para el proceso de contratación.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento Base de Contratación, acta de reunión de aclaración, enmiendas, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC.

  - Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

  - A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - A los proponentes adjudicados, una vez suscrito el/los contrato(s) u orden(es) de Servicio.

  - A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio.

  - A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación.

  - En caso de anulación, a todos los proponentes cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.

- La documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción de contrato u orden de servicio, no respalda lo señalado en el formulario de presentación de propuestas (Formulario A-1)

- El proponente adjudicado no presente uno o varios de los documentos solicitados para la elaboración del contrato u orden de servicio en el plazo establecido o cuando estos no cumplan las condiciones solicitadas.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

- ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando el proponente no se encuentre dentro los proponentes elegibles establecidos en el DBC.

- Cuando los formularios, documentos, garantías presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lote, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, orden de compra, orden de servicio.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos, o no presente en las condiciones solicitadas o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución expresa motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

  - La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

  - La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

  - La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.

- Error en el DBC publicado.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA.-  “No corresponde”

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas al correo electrónico establecido en el cronograma de plazos del presente DBC, consignando el objeto y código del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada.

Las consultas deberán ser realizadas por escrito en idioma castellano, mismo que serán atendidos y publicado en la página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Personal de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-

Se realizará la/las Reunión(es) de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

El acta de la reunión de aclaración, será publicada en el sitio web de YPFB, www.ypfb.gob.bo.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá enmendar el DBC, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II

PREPARACION DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, según los formularios del presente DBC.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

# La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB y deberá ser presentado en un único sobre organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Personal de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III

EVALUACION Y FORMALIZACION

- ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas de acuerdo a los siguientes criterios:

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DBC.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DBC.

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.-

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles para proponentes nacional y no mayor a 15 días hábiles para proponentes extranjeros, a partir del día siguiente hábil de su notificación Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato/orden de servicio o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato/orden de servicio en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Licitación dirigido al RPC y posteriormente se procederá la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. En ambos casos se procederá con la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado.

PARTE IV

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

            - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-

  - Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documento que acredite el registro tributario en su país de origen)

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

1.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, fotocopia simple del documento que acredite la representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, conforme a la normativa del estado emisor.

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

2.2 Documentos Legales:

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

2.4 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

    - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica

    - FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.-

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia Específica del Proponente.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(El proponente no deberá modificar o suprimir la información consignada en el presente formulario)

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| S |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de: |  | Micro y Pequeña Empresa (MyPE) |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por autoridad competente, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia. |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamento y el presente DBC.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas y/o ampliación de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el del presente DBC.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el Formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por Autoridad competente, (Cuando corresponda).

- Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

  - Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

En Bolivianos

| N° Ítem | TARIFA | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO OFERTADO (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Suma fija por Movilización | 1 | Actividad |  |
| 2 | B | Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (con sondeo). | 1 | Día |  |
| 3 | C | Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (sin sondeo). | 1 | Día |  |
| 4 | D | Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (con sondeo). | 1 | Día |  |
| 5 | E | Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (sin sondeo). | 1 | Día |  |
| 6 | F | Suma fija por Desmovilización | 1 | Actividad |  |
| 7 | G | Precio de Stand By con Personal | 1 | Día |  |
| 8 | H | Precio de Stand By sin Personal | 1 | Día |  |
| 9 | I | Tarifa por Equipo en Reparación | 1 | Día |  |
| 10 | J | Tarifa por Fuerza Mayor | 1 | Día |  |
| 11 | K | Tarifa sin Cargo (Tarifa Cero) | 1 | Día |  |
| 12 | L | Alimentación y hospedaje de 1 (una) persona por día. Incluye 3 comidas y hospedaje | 1 | Servicio |  |
| 13 | M | Desayuno | 1 | Servicio |  |
| 14 | N | Almuerzo | 1 | Servicio |  |
| 15 | O | Cena | 1 | Servicio |  |
| 16 | P | Hospedaje | 1 | Servicio |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

Los proponentes que presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio unitario referencial serán descalificados.

Para efectos de evaluación y determinación del Precio evaluado más bajo, se multiplicará los precios unitarios ofertados por las cantidades mencionadas en las especificaciones técnicas.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA El Proponente deberá certificar su experiencia específica por lo menos con un (1) trabajo en perforación de pozos de petróleo y/o gas con Equipo de 1500HP o mayor potencia. El Proponente deberá respaldar su experiencia especifica con la presentación alternativa de alguno de los siguientes documentos: actas, certificados de cumplimiento de contrato, certificados de ejecución u otros documentos que acrediten el servicio prestado con el equipo mencionado, los mismos que deberán ser presentados en fotocopia simple, adjuntos en su propuesta. |  |
| CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO El Proponente deberá presentar su propuesta con las características del equipo ofertado, que deberán cumplir con los requerimientos mínimos descritos: DESCRIPCIÓN; REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. TIPO DE EQUIPO; Diésel Eléctrico de 1500-2000HP. RANGO OPERATIVO; 3500 con 3 1/2" DP / 4000 mts con 5" DP. HP TOTALES INSTALADOS; 1500HP ó mayor. MAXIMA CARGA; 600,000lbs o mayor. DRAW WORKS (MALACATE); Tipo; A proponer. # HP; # A proponer. # Tipo de potencia; # Motores de Corriente AC. # Freno Auxiliar; # SI. # Mínimo HP; # 1500HP. # Capacidad de Izaje; # Mayor o igual a 420.000 lbs. MASTIL; Tipo; A proponer. # Dimensiones; # A proponer. # Capacidad Nominal; # Mayor o igual a 420.000 lbs. # Carga estática del gancho; # Mayor a 600.000 lbs. # Bloque Corona; # Mayor a 600.000 lbs. # Crown Block Sheaves; # A proponer. # Capacidad de estibado del mástil; # A proponer. SUBESTRUCTURA; TIPO; # A proponer. # Altura bajo las vigas de la mesa rotaria; # A proponer (suficiente para montar Stack de BOP y niple campana). # Máxima capacidad de Set back; # Mayor o igual a 250.000 lbs.. # Rotary beam capacity (capacidad eje rotatorio); # Mayor o igual a 500.000 lbs. TRAVELING ASS. (BLOQUE VIAJERO); Tipo; A proponer. # Capacidad de Gancho; # Mayor o igual a 600.000 lbs.. DRILLING LINE (CABLE DE PERFORACIÓN); Fabricante; A proponer. # Diámetro Nominal; # Mayor o igual a 1 1/4”. TOP DRIVE; Fabricante; A proponer. # Modelo; A proponer. # Capacidad de Carga; # Mayor o igual a 275 Toneladas. # HP; # Mayor o igual a 500 HP. # Máxima velocidad de rotación; # Mayor o igual a 120rpm. # Torque; # Mayor o igual a 24,000 lbs/ft a 100rpm. # Kelly cock system; # Compatible con elementos de la Sarta de perforación.. KELLY; Tipo; Hexagonal o Cuadrado. # Tamaño; # Compatible con elementos de la Sarta de perforación.. # Conexión; # Compatible con Elementos de la Sarta de Perforación. KELLY GUARD VALVES (Válvulas de Seguridad Kelly); Superior - Cantidad; A proponer (mayor o igual a 1). # Tipo; # Apertura plena. # Inferior - Cantidad; # A proponer (mayor o igual a 1). # Tipo; # Apertura plena. SWIVEL (CABEZAL GIRATORIO); Fabricante; A proponer. # Capacidad de Carga; # Mayor o igual a 350 Toneladas.. # Manguerote Longitud y rango de presión (Rotary Hose Length/Rating); # Mayor a 5000 psi; Longitud y diámetro conforme al diseño.. ROTARY TABLE (MESA ROTARIA); Tipo; A proponer. # Apertura; # Mayor o igual a 27 ½”. # Tipo de Energía (Drive); # Eléctrica. # Máximo requerimiento HP; # A proponer. # Capacidad de Carga estática; # Mayor o igual a 600.000 lbs. MUD PUMPS (BOMBAS DE LODO); Tipo; Triplex. # Cantidad; # Mayor o igual a 2 bombas. # Tipo de Energía (Drive); # Eléctrica, 1 motor por cada bomba. # Potencia Máxima de entrada; # Mayor o igual a 2 1500 HP. # Diámetros de pistón disponibles; # 7" - 6 1/2" - 6" - 5 1/2" - 5". HIGH PRESSURE MUD LINES (LINEAS DE ALTA PRESIÓN); Línea de Descarga; Mayor o igual a 5000 psi.. # Línea de Stand Pipe; Mayor o igual a 5000 psi.. # Manifold de Stand pipe; Mayor o igual a 5000 psi.. # Manguerote; Mayor o igual a 5000 psi.. PRIME MOVERS / TRANSMISSION / ELECTRIC (SISTEMA DE MOTORES / TRANSMISIÓN / ELECTRICIDAD). # Diesel Engines (MOTORES DIESEL); # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Tipo; # A proponer. # Descarga Continua; # Mayor a 1000 HP. # Generators (GENERADORES); # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Tipo; # A proponer. # Descarga; # Mayor o igual a 800 KVA. # Emergency Generator (GENERADOR DE EMERGENCIA); # Descarga; # A proponer. # Air Compressors (COMPRESORES DE AIRE; # Cantidad; # Dos unidades con capacidad de abastecer el equipo.. BOP (SISTEMA DE PREVENTORES). # 13 5/8" 5,000 o mayor. # Anular; # Tamaño; # 13 5/8". # Tipo; # Anular. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Conexión Inferior; # Brida API 13 5/8" 5000 psi o mayor. # Preventores tipo Ram; # Tamaño; # 13 5/8". # Tipo; # Doble y simple. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # 7 1/16” a 11”, 5,000psi o mayor. # Anular; # Tamaño; # 7 1/16” - 11". # Tipo; # Anular. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Conexión Inferior; # Brida API 7 1/16" 5000 psi. # Preventores tipo Ram; # Tamaño; # 7 1/16” - 11". # Tipo; # Doble (fijo y ciego o de corte) y simple. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Rams (Fijos y Variables). # Para 13 5/8"; # Cañería 9 5/8", 7", 5" Drill Pipe 5", 3 1/2" & Tubing 3½", 2 7/8", 2 3/8". # Para 7 1/16” -11"; # Drill Pipe 3½" & Tubing 3½", 2 7/8", 2 3/8". # Para 13 5/8" y 7 1/16”-11"; # Tubing 4½"; Variables (4½" - 7") y (2 3/8" - 5"). # Drilling Spools (ESPACIADORES); # Según sea requerido para el montaje de los BOP. CHOKE MANIFOLD; Rango de Presión; 5,000psi o mayor. # Tamaño; # Mayor o igual a 3 1/16". # Chocke Ajustable (choke manual); # A proponer. # Chokes Hydraulicos - activación a distancia; # A proponer. # Consola Super Chocke; # A proponer. KILL LINE (LINEA DE MATAR); ID, rango de presión; 2 1/16" ó 3 1/16" 5000psi o mayor. # Válvulas; # 1 manual, 1 hidráulica y 1 check. CHOKE LINE (LINEA DE CHOKE); ID, rango de presión; 4 1/16" 5000psi ó mayor. # Válvulas; # 1 manual y 1 hidráulica. PRESSURE UNIT AND CONTROL (UNIDAD Y CONTROL DE PRESIÓN); Tipo; A proponer según Normas API RP 53. # Capacidad; A proponer según Normas API RP 53. # No de Botellones del Acumulador; A proponer según Normas API RP 53. # Ubicación del control principal; # A proponer. # No de Estaciones; # A propones. # Ubicación del control remoto; # Plataforma del Equipo.. # Número de bombas eléctricas; # A proponer. # Número de Bombas de aire; # 2 unidades. PORTABLE TEST UNIT (UNIDAD DE PRUEBAS PORTATIL); Fuente de poder; Bomba neumática para prueba de BOP´s y backup. # Rango; # 0 – 10000psi. MUD/GAS SEPARATOR (SEPARADOR LODO/GAS); Fabricante; A proponer. # Inlet (in); # A proponer. # Outlet (in); # A proponer. # Capacidad procesamiento; # Mayor o igual a 800 GPM. INSIDE BOP (VALVULA SEGURIDAD INSIDE BOP); Tamaño; 5” – 3 ½”. # Conexión; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. # Cantidad; # 2 como mínimo. # TIW (VALVULA PASAJE PLENO); # Tamaño; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. Se debe insertar side entry conexión lateral fog 1502 de 10000 psi.. # Conexión; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. # Cantidad; # 2 como mínimo. # VALVULA FLOTADORA; # Tamaño; # De acuerdo a BHA a utilizar. # Conexión; # De acuerdo a BHA a utilizar. # Cantidad; # 2 como mínimo. SARTA DE PERFORACIÓN. 5" DP; Tipo; G105 ó S135. # Conexión; # NC50 (4½" IF). # OD de la Conexión; # Máximo 6 5/8”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Longitud (metros); # 4000m. 3 1/2" DP; Tipo; S-135 ó G-105. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 5". # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Longitud (metros); # 3500m. Heavy Weight. 5"; Tipo; Espiral. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 6 5/8”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 20 piezas. 3 1/2"; Tipo; Espiral. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 5”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. 9 1/2" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 5 piezas. # Tipo; # Espiral. 8" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 10 piezas. # Tipo; # Espiral. 6 1/2" ó 6 3/4" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. # Tipo; # Espiral. 4 3/4" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. # Nota.- Todos los DC´s propuestos debe tener Receso/Alivio en PIN y BOX (Boreback/stress relif).. SUBS (SUBSTITUTOS); Para todas las conexiones de la Sarta de Perforación Ofertada, con su respectivo Back Up.; A proponer. HANDLING TOOLS (HERRAMIENTAS DE MANEJO TUBULAR); Llave Hidráulica para ajuste de Material Tubular y tubing ofertados entre otras herramienta; A proponer, debe presentar mínimamente, como ser: elevadores de DP´s, Cuñas para DP´s-DC´s-TBG, collarines para DC´s, Cabezas de Izaje para DC´s, llaves manuales para OD 9 ½” – 2 3/8”. MUD TREATING EQUIPMENTS (SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS). TANQUES DE LODO. # Mezcladores de Lodo; # Embudos; # Mayor o igual a 2”. # Bombas centrifugas; # A proponer. # Equipos de Corte para mezcla de polímeros; # A proponer. # Tanques de Sistema Activo; # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 800 bbls. # Tanque pildorero; # Requerido de 50 bbls (adicionales al Vol. Del sistema activo). # Tanques de Reserva; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mínimo 400 bbls. # Tanque de Viaje; # Capacidad Total; # Mínimo 50 bbls. # Indicador de Nivel; # A proponer. # Tanques de Almacenamiento de Agua; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 1000 bbls. # Tanques de Combustible; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 500 bbls. EQUIPOS DE CONTROL DE SOLIDOS. # Zarandas; # Cantidad; # Mayor o igual a 2. # Tipo; # A proponer. # Máximo Caudal de Trabajo; # 650 gpm. # Rango de tamaño de mallas; # De 60 a 80 API. # Desander (Desarenador); # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mínimo 2 Conos - 10" a 12". # Máximo Caudal de Trabajo; # 750 gpm. # Mud Cleaner; # Cantidad; # 1. # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mínimo 2 Conos - 10" a 12" + 16 Conos de 4". # Máximo Caudal de trabajo; # 750 GPM. # Desilter (Desarcillador); # Cantidad; # 1. # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mayor o igual a 16 conos de 4". # Máximo Caudal de trabajo; # 800 gpm. # Degasser (Desgasificador); # Tipo; # Vacío. # Capacidad; # Mayor o igual a 780 GPM. PARAMETERS RECORDING (ADQUISICIÓN DE DATOS). # Sistema de Monitoreo en Tiempo Real; # Tipo; # A proponer. # Nivel de cajones de Lodo; # Si. # Flujo de lodo en Flow line; # Si. # Registro Completo parámetros de Perforación; # Si. # Estaciones de Trabajo requeridas; # 4 (Torre, Jefe de Equipo, Company Man, Fiscal ANH). FACILIDADES DE CAMPAMENTO; Capacidad e instalaciones; Hasta 80 personas, debe contener mínimamente: comedor, cocinas, cámaras frigoríficas, lavanderías, secadoras, etc.; todos los equipamientos deben ser eléctricos.. # Sala de TV Satelital; # Sala de TV satelital; # Debe incluir muebles. # Espacios disponibles en campamento para YPFB; # 5 Portacamp; # 32 camas. # Espacios de Trabajo a ser proporcionados Minicampamento; # Company man; # 1 Oficina con sala de reunión. # Company man; # 1 Portacamp con dos dormitorios y baños (3 camas y 1 escritorio). # Geólogo; # 1 Portacamp Oficina - Dormitorio (2 camas) y un escritorio.. # HSE/Logistica; # 1 Portacamp Oficina-Dormitorio (2 camas) y un escritorio.. # Fiscal de ANH/Fiscal Fluido; # 1 trailer con dos dormitorios (cada uno con cama y escritorio) y baño.. # Sub contratistas YPFB; # 1 Portacamp con 2 Dormitorios (3 camas). # Visitas VIP YPFB; # 1 Portacamp con 2 Dormitorios (2 camas). # Enfermería; # Si. # Generador Diesel; # Si. # Generador de Back up; # Si. # Tanque de almacenaje de Agua - Campamento; # 150 bbls. # Tanque para almacenaje Agua Potable; # 100 bbls. # Adicionales; # De acuerdo a solicitado en Pliego. # Unidad Purificadora de Agua; # Si. # PPA; # Capacidad suficiente para un máximo de 80 personas, en Campamento Central y Mini Campamento.. # Servicio completo de Catering y Servicio de Alojamiento; # Si (según especificación de Alcance Técnico). Grúa; Tipo; A proponer. # Capacidad; # Mayor o igual a 30 TON. Montacargas; Tipo; Todo Terreno. Capacidad; # Mayor o igual a 30 TON. EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (PDA); Capacidad; Máximo de 80 personas, en Campamento Central y Mini Campamento.. (BOMBAS NEUMATICAS DE TRANSFERENCIA); Cantidad; Mínimo 2 unidades. BUS PARA TRASNPORTE PERSONAL; Cantidad; 2 (1 para el pozo y 1 para cambio de turnos, base-Locación). SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO; Cantidad; Mínimo 10 unidades, condición nuevos.. PERFORADOR AUTOMATICO; OPCIONAL; Opcional. SISTEMA DE MANEJO DE BOP; OPCIONAL; Opcional. EQUIPO DE SEGURIDAD; Extintores portátiles para todas las instalaciones del equipo, Minicampamento y campamento. Equipo de Primeros auxilios.. Detectores de Gas Multigas en manifold del flow line.. Equipos de respiración Autónoma. Equipos de Rescate en Altura.. Camilla de rescate para dog house. Equipos de seguridad para trabajo en altura. Sistema de red contra incendio para uso del equipo. kit de derrames para cuadrilla de control de derrames. kit de combate ante incendio para cuadrilla de control de incendios. Cámaras para circuito cerrado de Seguridad instalada en piso de trabajo.. Equipos de alarma sonora y visual anticolisión del top drive.. Luces de emergencia en todas las áreas del equipo / almacenes, mini campamento y campamento principal.. Detectores de nivel en tanques de Diésel.. Control de presión en el acumulador.. AMBULANCIA; Todo terreno 4x4 (fabricación 2014 en adelante); Debe contener mínimo:. Un Desfibrilador externo automático (DEA).. Un Tubo de oxigeno medical portátil de 6 mˆ3, con manómetro.. Mascara de nebulizar adultos + ampollas de nebulizar.. Un Tensiómetro.. Un Oxímetro de pulso.. Un Termómetro.. Un Pantoscopio.. Un Laringoscopio.. Un Tubo orotraqueal. Evacuación.. Una camilla.. Un inmovilizador craneal.. Un collar cervical.. Un maletín con medicamentos de emergencia ( Diasepan, Atropina , Adrenalina, Aminosilina, Dexametazona, Antialérgico) Barra de luces giratorias S.O.S. con tonos de emergencia y altavoz.. EQUIPOS AUXILIARES; Máquina de soldar; 2 Unidades “ 1 será back up”. Motobomba para red contra incendios; 1 unidad, debe ser autónoma con monitores distribuidos en el equipo.. Geomembranas; Áreas: Bombas de lodos, Tanques de lodos, motores generadores, Sala de compresores, SCR, choque manifold, Acumulador, área de fuentes de potencia hidráulicas de llaves.. Sistema de manipulación de BOP (trolley / guinche BOP); Opcional. Bombas de Testeo (BOP TEST PUMP); 2 Unidades ( 10.000 psi) 1 será backup. Man rider; 1 para izaje de personal.. Totco; Set completo, rango de registro: 0-8° & 8 - 16°. Guinches para elevar herramientas en plataforma; 2 unidades, capacidad mínima: 5 ton c/uno.. Winches en piso de Enganche. Winche para personal en plataforma. Ventiladores industriales. Bombas neumáticas de transferencia de 3”; Mayor o igual a 2 unidades. Manguera de transferencia de fluidos; De 2” y 3”. Set de mangueras metálicas 1502; A proponer. Lista de repuestos, consumibles, aceites: Bombas de lodo, tanques de lodo, Top drive, BOPs, centrifugas, Grupo de generadores, compresores.; A proponer. Equipo easy torq para llaves manuales; A proponer. Equipo completo de arnez para enganchador; A proponer. Camara de Video en Piso de enganche; A proponer. Equipo completo para Brigada contraincendios; A proponer. Comunicación mano libres en Piso enganche-Perforador; A proponer. Extintores en Equipo, mini campamento y Campamento central; A proponer. Andamios para montar y desmontar BOPs; A proponer. Detectores de Gas, H2S y CO2; A proponer. Guardias de seguridad en Acceso a locación y pozo.; A proponer. Sistema de gestión integrada de contratista.; A proponer. LAYOUTS; EL Contratista deberá presentar junto con su propuesta los siguientes Layouts:. LAYOUT de Campamento.; A proponer. LAYOUT de minicamp.; A proponer. LAYOUT de Equipo; A proponer. LAYOUT de BOP´s; A proponer. LAYOUT de choque manifold.; A proponer. LAYOUT de Posición de Extintores; A proponer. LAYOUT de Circuito del Lodo; A proponer. Dimensiones Mínimas para montar el Equipo + minicamp & dimensiones mínimas para el Campamento principal.; A proponer. . |  |
| PERSONAL REQUERIDO El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla en el Anexo 12 “PERSONAL MINIMO REQUERIDO”, sin embargo, el Proponente podrá mejorar este requerimiento. El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, considerando el personal mínimo requerido descrito en el Anexo 12, adjuntando su hoja de vida, sin embargo, durante la administración del contrato, antes de iniciar el servicio se verificará que el personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido YPFB se reserva la aprobación de dicho personal y podrá exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB. |  |
| ORGANIGRAMA El Proponente deberá presentar junto a su propuesta un Organigrama del personal en campamento y personal en descanso (primer turno) para la ejecución del servicio según el Anexo 12. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |

PARTE V

## METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

## PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de que todos los formularios, documentos y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentadas.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierto la contratación.

La evaluación administrativa/económica y legal se realizará en forma paralela.

            - EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

  - VERIFICACIÓN SICOES

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación. Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de los documentos/formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal de Contrataciones del comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad (requerida o estimada), sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta económica y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial la propuesta será descalificada.

- En el caso de servicios discontinuos, cuando el precio unitario ofertado supere el precio referencial unitario, definido por la entidad, será descalificado.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE)

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda:

El Personal de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

  - PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=Monto Ajustado*fa

Dónde:

PA				Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado 	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa				Factor de ajuste

  - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y aplicados el margen de preferencia, (cuando corresponda) se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

            - EVALUACIÓN LEGAL

El Abogado designado por la Unidad Jurídica, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 de la parte III del presente DBC.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en cualquiera de las etapas descritas, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierta la contratación.

PARTE VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN PARA EL POZO YARARA-X1

| N° | DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN PARA EL POZO YARARA-X1 |

I. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN)

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

El Proponente deberá certificar su experiencia específica por lo menos con un (1) trabajo en perforación de pozos de petróleo y/o gas con Equipo de 1500HP o mayor potencia. El Proponente deberá respaldar su experiencia especifica con la presentación alternativa de alguno de los siguientes documentos: actas, certificados de cumplimiento de contrato, certificados de ejecución u otros documentos que acrediten el servicio prestado con el equipo mencionado, los mismos que deberán ser presentados en fotocopia simple, adjuntos en su propuesta.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO

El Proponente deberá presentar su propuesta con las características del equipo ofertado, que deberán cumplir con los requerimientos mínimos descritos:

DESCRIPCION; REQUERIMIENTOS MINIMOS. TIPO DE EQUIPO; Diésel Eléctrico de 1500-2000HP. RANGO OPERATIVO; 3500 con 3 1/2" DP / 4000 mts con 5" DP. HP TOTALES INSTALADOS; 1500HP ó mayor. MAXIMA CARGA; 600,000lbs o mayor. DRAW WORKS (MALACATE); Tipo; A proponer. # HP; # A proponer. # Tipo de potencia; # Motores de Corriente AC. # Freno Auxiliar; # SI. # Mínimo HP; # 1500HP. # Capacidad de Izaje; # Mayor o igual a 420.000 lbs. MASTIL; Tipo; A proponer. # Dimensiones; # A proponer. # Capacidad Nominal; # Mayor o igual a 420.000 lbs. # Carga estática del gancho; # Mayor a 600.000 lbs. # Bloque Corona; # Mayor a 600.000 lbs. # Crown Block Sheaves; # A proponer. # Capacidad de estibado del mástil; # A proponer. SUBESTRUCTURA; TIPO; # A proponer. # Altura bajo las vigas de la mesa rotaria; # A proponer (suficiente para montar Stack de BOP y niple campana). # Máxima capacidad de Set back; # Mayor o igual a 250.000 lbs.. # Rotary beam capacity (capacidad eje rotatorio); # Mayor o igual a 500.000 lbs. TRAVELING ASS. (BLOQUE VIAJERO); Tipo; A proponer. # Capacidad de Gancho; # Mayor o igual a 600.000 lbs.. DRILLING LINE (CABLE DE PERFORACIÓN); Fabricante; A proponer. # Diámetro Nominal; # Mayor o igual a 1 1/4”. TOP DRIVE; Fabricante; A proponer. # Modelo; A proponer. # Capacidad de Carga; # Mayor o igual a 275 Toneladas. # HP; # Mayor o igual a 500 HP. # Máxima velocidad de rotación; # Mayor o igual a 120rpm. # Torque; # Mayor o igual a 24,000 lbs/ft a 100rpm. # Kelly cock system; # Compatible con elementos de la Sarta de perforación.. KELLY; Tipo; Hexagonal o Cuadrado. # Tamaño; # Compatible con elementos de la Sarta de perforación.. # Conexión; # Compatible con Elementos de la Sarta de Perforación. KELLY GUARD VALVES (Válvulas de Seguridad Kelly); Superior - Cantidad; A proponer (mayor o igual a 1). # Tipo; # Apertura plena. # Inferior - Cantidad; # A proponer (mayor o igual a 1). # Tipo; # Apertura plena. SWIVEL (CABEZAL GIRATORIO); Fabricante; A proponer. # Capacidad de Carga; # Mayor o igual a 350 Toneladas.. # Manguerote Longitud y rango de presión (Rotary Hose Length/Rating); # Mayor a 5000 psi; Longitud y diámetro conforme al diseño.. ROTARY TABLE (MESA ROTARIA); Tipo; A proponer. # Apertura; # Mayor o igual a 27 ½”. # Tipo de Energía (Drive); # Eléctrica. # Máximo requerimiento HP; # A proponer. # Capacidad de Carga estática; # Mayor o igual a 600.000 lbs. MUD PUMPS (BOMBAS DE LODO); Tipo; Triplex. # Cantidad; # Mayor o igual a 2 bombas. # Tipo de Energía (Drive); # Eléctrica, 1 motor por cada bomba. # Potencia Máxima de entrada; # Mayor o igual a 2 1500 HP. # Diámetros de pistón disponibles; # 7" - 6 1/2" - 6" - 5 1/2" - 5". HIGH PRESSURE MUD LINES (LINEAS DE ALTA PRESIÓN); Línea de Descarga; Mayor o igual a 5000 psi.. # Línea de Stand Pipe; Mayor o igual a 5000 psi.. # Manifold de Stand pipe; Mayor o igual a 5000 psi.. # Manguerote; Mayor o igual a 5000 psi.. PRIME MOVERS / TRANSMISSION / ELECTRIC (SISTEMA DE MOTORES / TRANSMISIÓN / ELECTRICIDAD). # Diesel Engines (MOTORES DIESEL); # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Tipo; # A proponer. # Descarga Continua; # Mayor a 1000 HP. # Generators (GENERADORES); # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Tipo; # A proponer. # Descarga; # Mayor o igual a 800 KVA. # Emergency Generator (GENERADOR DE EMERGENCIA); # Descarga; # A proponer. # Air Compressors (COMPRESORES DE AIRE); # Cantidad; # Dos unidades con capacidad de abastecer el equipo.. BOP (SISTEMA DE PREVENTORES). # 13 5/8" 5,000 o mayor. # Anular; # Tamaño; # 13 5/8". # Tipo; # Anular. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Conexión Inferior; # Brida API 13 5/8" 5000 psi o mayor. # Preventores tipo Ram; # Tamaño; # 13 5/8". # Tipo; # Doble y simple. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # 7 1/16” a 11”, 5,000psi o mayor. # Anular; # Tamaño; # 7 1/16” - 11". # Tipo; # Anular. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Conexión Inferior; # Brida API 7 1/16" 5000 psi. # Preventores tipo Ram; # Tamaño; # 7 1/16” - 11". # Tipo; # Doble (fijo y ciego o de corte) y simple. # Rango de Presión; # 5,000 psi o mayor. # Rams (Fijos y Variables). # Para 13 5/8"; # Cañería 9 5/8", 7", 5" Drill Pipe 5", 3 1/2" & Tubing 3½", 2 7/8", 2 3/8". # Para 7 1/16” -11"; # Drill Pipe 3½" & Tubing 3½", 2 7/8", 2 3/8". # Para 13 5/8" y 7 1/16”-11"; # Tubing 4½"; Variables (4½" - 7") y (2 3/8" - 5"). # Drilling Spools (ESPACIADORES); # Según sea requerido para el montaje de los BOP. CHOKE MANIFOLD; Rango de Presión; 5,000psi o mayor. # Tamaño; # Mayor o igual a 3 1/16". # Chocke Ajustable (choke manual); # A proponer. # Chokes Hydraulicos - activación a distancia; # A proponer. # Consola Super Chocke; # A proponer. KILL LINE (LINEA DE MATAR); ID, rango de presión; 2 1/16" ó 3 1/16" 5000psi o mayor. # Válvulas; # 1 manual, 1 hidráulica y 1 check. CHOKE LINE (LINEA DE CHOKE); ID, rango de presión; 4 1/16" 5000psi ó mayor. # Válvulas; # 1 manual y 1 hidráulica. PRESSURE UNIT AND CONTROL (UNIDAD Y CONTROL DE PRESIÓN); Tipo; A proponer según Normas API RP 53. # Capacidad; A proponer según Normas API RP 53. # No de Botellones del Acumulador; A proponer según Normas API RP 53. # Ubicación del control principal; # A proponer. # No de Estaciones; # A proponer. # Ubicación del control remoto; # Plataforma del Equipo.. # Número de bombas eléctricas; # A proponer. # Número de Bombas de aire; # 2 unidades. PORTABLE TEST UNIT (UNIDAD DE PRUEBAS PORTATIL); Fuente de poder; Bomba neumática para prueba de BOP´s y backup. # Rango; # 0 – 10000psi. MUD/GAS SEPARATOR (SEPARADOR LODO/GAS); Fabricante; A proponer. # Inlet (in); # A proponer. # Outlet (in); # A proponer. # Capacidad procesamiento; # Mayor o igual a 800 GPM. INSIDE BOP (VALVULA SEGURIDAD INSIDE BOP); Tamaño; 5” – 3 ½”. # Conexión; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. # Cantidad; # 2 como mínimo. # TIW (VALVULA PASAJE PLENO); # Tamaño; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. Se debe insertar side entry conexión lateral fog 1502 de 10000 psi.. # Conexión; # De acuerdo al Drill Pipe propuesto. # Cantidad; # 2 como mínimo. # VALVULA FLOTADORA; # Tamaño; # De acuerdo a BHA a utilizar. # Conexión; # De acuerdo a BHA a utilizar. # Cantidad; # 2 como mínimo. SARTA DE PERFORACIÓN. 5" DP; Tipo; G105 ó S135. # Conexión; # NC50 (4½" IF). # OD de la Conexión; # Máximo 6 5/8”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Longitud (metros); # 4000m. 3 1/2" DP; Tipo; S-135 ó G-105. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 5". # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Longitud (metros); # 3500m. Heavy Weight. 5"; Tipo; Espiral. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 6 5/8”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 20 piezas. 3 1/2"; Tipo; Espiral. # Conexión; # A proponer. # OD de la Conexión; # Máximo 5”. # ID de la Conexión; # A proponer. # Tipo de Hardbanding; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. 9 1/2" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 5 piezas. # Tipo; # Espiral. 8" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 10 piezas. # Tipo; # Espiral. 6 1/2" ó 6 3/4" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. # Tipo; # Espiral. 4 3/4" DC. # ID de la conexión; # A proponer. # Conexión; # A proponer. # Cantidad; # Mínimo 25 piezas. # Nota.- Todos los DC´s propuestos debe tener Receso/Alivio en PIN y BOX (Boreback/stress relif).. SUBS (SUBSTITUTOS); Para todas las conexiones de la Sarta de Perforación Ofertada, con su respectivo Back Up.; A proponer. HANDLING TOOLS (HERRAMIENTAS DE MANEJO TUBULAR); Llave Hidráulica para ajuste de Material Tubular y tubing ofertados entre otras herramienta; A proponer, debe presentar mínimamente, como ser: elevadores de DP´s, Cuñas para DP´s-DC´s-TBG, collarines para DC´s, Cabezas de Izaje para DC´s, llaves manuales para OD 9 ½” – 2 3/8”. MUD TREATING EQUIPMENTS (SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS). TANQUES DE LODO. # Mezcladores de Lodo; # Embudos; # Mayor o igual a 2”. # Bombas centrifugas; # A proponer. # Equipos de Corte para mezcla de polímeros; # A proponer. # Tanques de Sistema Activo; # Cantidad; # Mayor o igual a 3. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 800 bbls. # Tanque pildorero; # Requerido de 50 bbls (adicionales al Vol. Del sistema activo). # Tanques de Reserva; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mínimo 400 bbls. # Tanque de Viaje; # Capacidad Total; # Mínimo 50 bbls. # Indicador de Nivel; # A proponer. # Tanques de Almacenamiento de Agua; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 1000 bbls. # Tanques de Combustible; # Cantidad; # A proponer. # Capacidad Total; # Mayor o igual a 500 bbls. EQUIPOS DE CONTROL DE SOLIDOS. # Zarandas; # Cantidad; # Mayor o igual a 2. # Tipo; # A proponer. # Máximo Caudal de Trabajo; # 650 gpm. # Rango de tamaño de mallas; # De 60 a 80 API. # Desander (Desarenador); # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mínimo 2 Conos - 10" a 12". # Máximo Caudal de Trabajo; # 750 gpm. # Mud Cleaner; # Cantidad; # 1. # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mínimo 2 Conos - 10" a 12" + 16 Conos de 4". # Máximo Caudal de trabajo; # 750 GPM. # Desilter (Desarcillador); # Cantidad; # 1. # Tipo; # A proponer. # Número de Conos - Tamaño; # Mayor o igual a 16 conos de 4". # Máximo Caudal de trabajo; # 800 gpm. # Degasser (Desgasificador); # Tipo; # Vacío. # Capacidad; # Mayor o igual a 780 GPM. PARAMETERS RECORDING (ADQUISICIÓN DE DATOS). # Sistema de Monitoreo en Tiempo Real; # Tipo; # A proponer. # Nivel de cajones de Lodo; # Si. # Flujo de lodo en Flow line; # Si. # Registro Completo parámetros de Perforación; # Si. # Estaciones de Trabajo requeridas; # 4 (Torre, Jefe de Equipo, Company Man, Fiscal ANH). FACILIDADES DE CAMPAMENTO; Capacidad e instalaciones; Hasta 80 personas, debe contener mínimamente: comedor, cocinas, cámaras frigoríficas, lavanderías, secadoras, etc.; todos los equipamientos deben ser eléctricos.. # Sala de TV Satelital; # Sala de TV satelital; # Debe incluir muebles. # Espacios disponibles en campamento para YPFB; # 5 Portacamp; # 32 camas. # Espacios de Trabajo a ser proporcionados Minicampamento; # Company man; # 1 Oficina con sala de reunión. # Company man; # 1 Portacamp con dos dormitorios y baños (3 camas y 1 escritorio). # Geólogo; # 1 Portacamp Oficina - Dormitorio (2 camas) y un escritorio.. # HSE/Logistica; # 1 Portacamp Oficina-Dormitorio (2 camas) y un escritorio.. # Fiscal de ANH/Fiscal Fluido; # 1 trailer con dos dormitorios (cada uno con cama y escritorio) y baño.. # Sub contratistas YPFB; # 1 Portacamp con 2 Dormitorios (3 camas). # Visitas VIP YPFB; # 1 Portacamp con 2 Dormitorios (2 camas). # Enfermería; # Si. # Generador Diesel; # Si. # Generador de Back up; # Si. # Tanque de almacenaje de Agua - Campamento; # 150 bbls. # Tanque para almacenaje Agua Potable; # 100 bbls. # Adicionales; # De acuerdo a solicitado en Pliego. # Unidad Purificadora de Agua; # Si. # PPA; # Capacidad suficiente para un máximo de 80 personas, en Campamento Central y Mini Campamento.. # Servicio completo de Catering y Servicio de Alojamiento; # Si (según especificación de Alcance Técnico). Grúa; Tipo; A proponer. # Capacidad; # Mayor o igual a 30 TON. Montacargas; Tipo; Todo Terreno. Capacidad; # Mayor o igual a 30 TON. EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (PDA); Capacidad; Máximo de 80 personas, en Campamento Central y Mini Campamento.. (BOMBAS NEUMATICAS DE TRANSFERENCIA); Cantidad; Mínimo 2 unidades. BUS PARA TRASNPORTE PERSONAL; Cantidad; 2 (1 para el pozo y 1 para cambio de turnos, base-Locación). SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO; Cantidad; Mínimo 10 unidades, condición nuevos.. PERFORADOR AUTOMATICO; OPCIONAL; Opcional. SISTEMA DE MANEJO DE BOP; OPCIONAL; Opcional. EQUIPO DE SEGURIDAD; Extintores portátiles para todas las instalaciones del equipo, Minicampamento y campamento. Equipo de Primeros auxilios.. Detectores de Gas Multigas en manifold del flow line.. Equipos de respiración Autónoma. Equipos de Rescate en Altura.. Camilla de rescate para dog house. Equipos de seguridad para trabajo en altura. Sistema de red contra incendio para uso del equipo. kit de derrames para cuadrilla de control de derrames. kit de combate ante incendio para cuadrilla de control de incendios. Cámaras para circuito cerrado de Seguridad instalada en piso de trabajo.. Equipos de alarma sonora y visual anticolisión del top drive.. Luces de emergencia en todas las áreas del equipo / almacenes, mini campamento y campamento principal.. Detectores de nivel en tanques de Diésel.. Control de presión en el acumulador.. AMBULANCIA; Todo terreno 4x4 (fabricación 2014 en adelante); Debe contener mínimo:. Un Desfibrilador externo automático (DEA).. Un Tubo de oxigeno medical portátil de 6 mˆ3, con manómetro.. Mascara de nebulizar adultos + ampollas de nebulizar.. Un Tensiómetro.. Un Oxímetro de pulso.. Un Termómetro.. Un Pantoscopio.. Un Laringoscopio.. Un Tubo orotraqueal. Evacuación.. Una camilla.. Un inmovilizador craneal.. Un collar cervical.. Un maletín con medicamentos de emergencia ( Diasepan, Atropina , Adrenalina, Aminosilina, Dexametazona, Antialérgico) Barra de luces giratorias S.O.S. con tonos de emergencia y altavoz.. EQUIPOS AUXILIARES; Máquina de soldar; 2 Unidades “ 1 será back up”. Motobomba para red contra incendios; 1 unidad, debe ser autónoma con monitores distribuidos en el equipo.. Geomembranas; Áreas: Bombas de lodos, Tanques de lodos, motores generadores, Sala de compresores, SCR, choque manifold, Acumulador, área de fuentes de potencia hidráulicas de llaves.. Sistema de manipulación de BOP (trolley / guinche BOP); Opcional. Bombas de Testeo (BOP TEST PUMP); 2 Unidades ( 10.000 psi) 1 será backup. Man rider; 1 para izaje de personal.. Totco; Set completo, rango de registro: 0-8° & 8 - 16°. Guinches para elevar herramientas en plataforma; 2 unidades, capacidad mínima: 5 ton c/uno.. Winches en piso de Enganche. Winche para personal en plataforma. Ventiladores industriales. Bombas neumáticas de transferencia de 3”; Mayor o igual a 2 unidades. Manguera de transferencia de fluidos; De 2” y 3”. Set de mangueras metálicas 1502; A proponer. Lista de repuestos, consumibles, aceites: Bombas de lodo, tanques de lodo, Top drive, BOPs, centrifugas, Grupo de generadores, compresores.; A proponer. Equipo easy torq para llaves manuales; A proponer. Equipo completo de arnez para enganchador; A proponer. Camara de Video en Piso de enganche; A proponer. Equipo completo para Brigada contraincendios; A proponer. Comunicación mano libres en Piso enganche-Perforador; A proponer. Extintores en Equipo, mini campamento y Campamento central; A proponer. Andamios para montar y desmontar BOPs; A proponer. Detectores de Gas, H2S y CO2; A proponer. Guardias de seguridad en Acceso a locación y pozo.; A proponer. Sistema de gestión integrada de contratista.; A proponer. LAYOUTS; EL Contratista deberá presentar junto con su propuesta los siguientes Layouts:. LAYOUT de Campamento.; A proponer. LAYOUT de minicamp.; A proponer. LAYOUT de Equipo; A proponer. LAYOUT de BOP´s; A proponer. LAYOUT de choque manifold.; A proponer. LAYOUT de Posición de Extintores; A proponer. LAYOUT de Circuito del Lodo; A proponer. Dimensiones Mínimas para montar el Equipo + minicamp & dimensiones mínimas para el Campamento principal.; A proponer.

PERSONAL REQUERIDO

El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla en el Anexo 12 “PERSONAL MINIMO REQUERIDO”, sin embargo, el Proponente podrá mejorar este requerimiento. El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, considerando el personal mínimo requerido descrito en el Anexo 12, adjuntando su hoja de vida, sin embargo, durante la administración del contrato, antes de iniciar el servicio se verificará que el personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido YPFB se reserva la aprobación de dicho personal y podrá exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.

ORGANIGRAMA

El Proponente deberá presentar junto a su propuesta un Organigrama del personal en campamento y personal en descanso (primer turno) para la ejecución del servicio según el Anexo 12.

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

| CANTIDADES ESTIMADAS DEL SERVICIO |
| --- |
| N°; TARIFA; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD ESTIMADA. 1; A; Suma fija por Movilización; Actividad; 1. 2; B; Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (con sondeo).; Día; 25. 3; C; Precio diario Operativo de Etapa de PERFORACION (sin sondeo).; Día; 17. 4; D; Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (con sondeo).; Día; 7. 5; E; Precio diario Operativo de Etapa de Pruebas de Pozo/Abandono (sin sondeo).; Día; 7. 6; F; Suma fija por Desmovilización; Actividad; 1. 7; G; Precio de Stand By con Personal; Día; 1. 8; H; Precio de Stand By sin Personal; Día; 1. 9; I; Tarifa por Equipo en Reparación; Día; 1. 10; J; Tarifa por Fuerza Mayor; Día; 1. 11; K; Tarifa sin Cargo (Tarifa Cero); Día; 1. 12; L; Alimentación y hospedaje de 1 (una) persona por día. Incluye 3 comidas y hospedaje; Servicio; 448. 13; M; Desayuno; Servicio; 448. 14; N; Almuerzo; Servicio; 336. 15; O; Cena; Servicio; 336. 16; P; Hospedaje; Servicio; 448. Se realizará el SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN PARA EL POZO YARARA-X1 a requerimiento de YPFB. |
| ALCANCE DEL SERVICIO |
| El Contratista, mediante su Equipo de Perforación, materiales, herramientas y personal que utilizará en la ejecución del servicio, deberá realizar todas las operaciones de: servicios de perforación, intervención, re-entry, desvío, pruebas, reacondicionamiento y otros, hasta su terminación o Abandono (dependiendo de los resultados del pozo). Debiendo ejecutar las operaciones con diligencia, pericia, prudencia, cumpliendo con las normas aplicables y las Buenas Prácticas prudentes de la industria de Petróleo y Gas. Sin perjuicio de la anterior generalización, el Contratista estará a cargo y será exclusivamente responsable de la movilización del Equipo de Perforación con todos sus componentes, personal y accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo (planchada Pozo YRA-X1) y de la desmovilización desde el lugar de trabajo hasta su base operativa. El Contratista estará a cargo y será exclusivamente responsable de: - Proveer el personal experimentado y necesario para operar el equipo, el campamento central, el minicampamento y el catering para las etapas: de Movilización, Perforación, pruebas de pozos y/o abandono (dependiendo de los resultados del pozo) y Desmovilización. - De la importación (Si aplicara) y del traslado del Equipo de perforación al Lugar de Trabajo (Locación pozo YARARA-X1). - Del Desmontaje, Traslado y Montaje (DTM) del Equipo de perforación. - De la Desmovilización desde el último Lugar de Trabajo hasta su Base Operativa o puerto de entrada de ser aplicable, y de ser aplicable, de la re-exportación del Equipo desde el Estado Plurinacional de Bolivia. - Una vez completada la Desmovilización del Equipo, el Contratista será responsable del retiro y manipulación de todo el material de desechos generados durante las operaciones del pozo tanto de la locación de perforación pozo YRA-X1, áreas de mini-campamento y áreas del campamento principal (es decir, residuos sólidos, baterías, aceite utilizado, filtros de aceite, bermas plásticas, bolsas de arena, restos de herramienta de excavación, tableros, acero, geomenbranas, etc.). - El CONTRATISTA tomará todas las medidas preventivas para poder realizar dichos traslados de manera segura, cumplir con las leyes y normas establecidas en el estado Plurinacional de Bolivia y será exclusivamente responsable por las pérdidas o daños que de éstos deriven. - El CONTRATISTA tomará todas las medidas preventivas para poder responder oportunamente ante eventos no deseados tales como Incendios, derrames, accidentes durante el traslado del equipo, traslado de personal del equipo y accidentes en áreas dentro del proyecto de perforación del pozo YARARA-X1 con el objeto de cuidar al Personal, Equipo de perforación, campamento principal, mini-campamento y todo equipo de terceras Compañías que se encuentren dentro las áreas operativas del proyecto YARARA-X1. Será responsable por las pérdidas o daños que de éstos deriven por algún tipo de falla o mal funcionamiento en las medidas preventivas. Se entiende por desmovilización a todas las actividades que se efectúen desde el momento en que el Equipo de Perforación es liberado y trasladado a su base operativa. Durante la desmovilización El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia para la actividad petrolera. Requerimientos que deben cumplirse a la fecha de Inicio: - El Equipo deberá estar disponible (montado y probado) en el lugar de trabajo con el total de sus componentes, accesorios, herramientas de perforación y terminación (pruebas de pozo), como ser materiales, herramientas, combustibles en los niveles requeridos en el párrafo siguiente y el personal necesario para operar el equipo. - El CONTRATISTA deberá mantener en tanques del pozo y Campamento un stock de diésel de por lo menos el 60 % de la capacidad de los tanques de almacenamiento del Equipo y 60 % mínimo de la capacidad de los tanques de almacenamiento del campamento que garanticen (14) días calendario mínimo de operación continua, considerando su mayor consumo diario registrado por los generadores. El CONTRATISTA deberá notificar con anticipación de (7) días calendario a YPFB en caso de que, por motivos ajenos (Fuerza Mayor) al CONTRATISTA, se presentara desabastecimiento en el suministro de combustibles a nivel nacional o departamental que imposibilite mantener el stock en los niveles estipulados precedentemente. NOTA: En el caso que el contratista no notificara con anticipación (7) días calendario si se presentara un desabastecimiento de combustible, se procederá a parar el equipo y operaciones del momento, aplicándosele la tarifa de Stand By con personal, hasta que tenga el stock mínimo de combustible en los tanques de almacenamiento. - El Equipo contará con el personal de operación experimentado, previamente aprobado por YPFB. - YPFB recepcionará el Equipo e Iniciará las operaciones de perforación del pozo YARARA-X1 cuando el Equipo de Perforación haya cumplido satisfactoriamente con las pruebas de funcionamiento con cargas de acuerdo a lo enunciado en el Check lits oficial con carga, el tiempo estimado para estas pruebas es de 24 horas mínimo a 36 horas máximo. - Al culminar las pruebas de funcionamiento del equipo, se debe realizar una prueba de funcionamiento de las luces de emergencia del equipo y funcionamiento del paro de emergencia del equipo. Para luego dar inicio a las operaciones. - Los componentes y las herramientas de perforación serán probados y aceptados por el personal de YPFB. Deberán presentar previo a realizar las pruebas de funcionamiento del equipo una matriz de frecuencia de inspección junto con respaldos (Fotocopias simples). - Todos los componentes y herramientas deben tener certificados de inspección, tales como: Inspección NDT “Test Ultrasonido”, inspección MPI “Inspección con Partículas Magnéticas”, Pruebas Hidráulicas / hidrostáticas si aplicara. Los certificados serán revisados y aceptados por el personal de YPFB. Cabe resaltar que dichas inspecciones de componentes y herramientas del equipo estarán a cargo del contratista (Costo asumido por el CONTRATISTA), para garantizar el buen estado de los mismos, de tal forma garantizar las operaciones durante el proyecto YARARA-X1, evitando eventos no deseados respecto a componentes y/o herramientas del equipo. - El CONTRATISTA deberá presentar luego de firmado el contrato de adjudicación hasta máximo antes de que finalicen las pruebas oficiales de funcionamiento del equipo (Previo a recepción) los certificados de inspección de la herramienta tubular propuesta para el proyecto de perforación YARARA-X1 (Drill pipe, Heavy weight, Drill collar), empleando el criterio de aceptación DS-1 Volumen 3 - 4th Edición, Categoría 5 Drill Pipe, DS 1 CAT 3-5 para el BHA. - El CONTRATISTA deberá presentar luego de la firma de contrato hasta máximo antes de que finalicen las pruebas oficiales de funcionamiento del equipo (Previo a recepción) el inventario de toda la herramienta tubular a proponer para el presente proyecto. - El mini-campamento, el campamento principal y las instalaciones de catering estarán completamente armadas en las áreas designadas por YPFB, contarán con el personal necesario y estarán listos para comenzar a operar. Durante el DTM del equipo, el CONTRATISTA deberá hacer las gestiones necesarias para brindar servicio de catering (Alojamiento, comida: desayuno, almuerzo, cena, lavado de ropa) de todo el personal del CONTRATISTA y de Personal Representante de YPFB (Company man, Night Company, Wellsite, Supervisor de seguridad de YPFB y otros). - El Contratista proveerá desde el Inicio de Movilización el Servicio Médico que incluye Ambulancia. - Las plantas de tratamiento de aguas grises, negras y potables estarán totalmente instaladas y en condiciones de operar. El CONTRATISTA deberá realizar los análisis de laboratorio mediante una tercera compañía certificada que fueran requeridos, según procedimientos de YPFB, con la frecuencia que determine YPFB, copia de los resultados de los análisis serán presentados a YPFB para su aprobación. Dichos análisis certificarán que las propiedades del agua destinada a consumo humano (agua potable, agua para cocinar, hielo, agua de ducha) y las de los flujos de descarga cumplen con las especificaciones requeridas por la legislación boliviana, el Permiso Ambiental del proyecto y los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. La construcción de fosas de compostaje de acuerdo a procedimientos de YPFB será responsabilidad del CONTRATISTA. - El CONTRATISTA instalará protectores y accesorios para sistemas de “trampas” (Skimer) en el drenaje, alrededor de los principales componentes del Equipo (sub-estructura, bombas de lodo, tanques de lodo, Tanques de Diésel, generadores, y otras posibles fuentes de derrames y fugas). - El CONTRATISTA deberá contar con Personal de Seguridad (Guardias – Costo asumido por el Contratista) en el ingreso al Lugar de Trabajo (Equipo) y en el ingreso del campamento principal deberá contar con caseta y equipos de comunicación ( Handys) para comunicarse entre minicampamento y campamento principal, y comunicación con company man, jefe de equipo, Supervisor de Seguridad y la Unidad Médica. - Se realizará una inspección previa al chek list oficial con carga del equipo sobre el cumplimiento de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, para asegurar que todos los elementos de seguridad se encuentren correctamente ubicados y en condiciones óptimas de funcionamiento. |
| INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION |
| El inicio de las operaciones de perforación será a partir del momento que el Fiscal de Campo (Company Man) aprueba el equipo luego de realizar pruebas de funcionamiento con carga del equipo para luego iniciar las operaciones de perforación, desde este momento aplicará el pago de la Remuneración por Día Operativo de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. |
| PLAZO DEL SERVICIO |
| El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del pozo, el cual, tendrá una duración de 120 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB. |
| REMUNERACION AL PERSONAL DEL CONTRATISTA |
| Los salarios, beneficios sociales, cargas laborales, horas extras y toda remuneración, bonos y otros del personal del Contratista deberán ser cancelados por el Contratista; YPFB no reconocerá ni asumirá ninguna responsabilidad laboral por obligaciones patronales sobre profesionales, técnicos, obreros u otro personal que sea ajeno a YPFB. |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO / REPARACION DE EQUIPO |  |
| Para aquellos periodos de tiempo en que las operaciones normales sean suspendidas para el mantenimiento preventivo (Rig Service), reparación y/o inspección del equipo de perforación, el periodo máximo de reparación y/o mantenimiento preventivo será de dos (2) horas por día y un límite de veinticuatro (24) horas por mes no acumulables. En el caso en que los periodos de mantenimiento preventivo (programadas) y/o reparaciones eventuales (solicitadas) excedan las dos (2) horas por día, serán consideradas hasta un máximo de (24) por mes. Si por algún motivo llegaran a sobrepasar las (24) horas antes de finalizar el mes calendario, el CONTRATISTA estará con tarifa Cero, sin cargo a YPFB hasta que realice las reparaciones necesarias y se realice una prueba de funcionamiento que garantice la continuidad de las operaciones. (Previa presentación de un informe de reparación y prueba que el Contratista deberá entregar a Company Man de YPFB). El CONTRATISTA ante cualquier falla que se presente en el equipo de perforación será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del mismo y la continuidad de las operaciones normales del proyecto. En el caso que existiera falla en algún componente del equipo como ser Bombas de lodo, Top drive, SCR, VFD, Motores Generadores, Cuadro de maniobras que afecte directamente a la operación originando eventos no deseados como ser aprisionamiento de herramienta por haber dejado la herramienta en hueco abierto sin rotación y circulación dando como resultado perdida de herramienta o demora en la continuidad normal de la operación, el contratista se responsabilizará de la herramienta perdida, incluyendo el costo de todas las operaciones (Personal / Herramientas / Material) a realizar/utilizar operativamente para intentar recuperar (pescar/ Liberar) la herramienta perdida en el pozo. |  |
| INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |
| Una vez el Representante del Equipo (Jefe de Equipo) reporte 100 % trasladado y 100 % montado el equipo, se procederá a realizar una prueba oficial de funcionamiento donde se evaluará el funcionamiento del Equipo utilizando un mínimo de 36 horas continuas hasta dar por completada las pruebas de funcionamiento con carga del equipo de perforación. Si la prueba es satisfactoria para YPFB, se recepcionará el equipo y se iniciará las operaciones de Perforación. Se desarrollará al culminar las pruebas de funcionamiento del equipo una prueba de funcionamiento de las luces de emergencia del equipo y funcionamiento del paro de emergencia del equipo. Para luego dar inicio a las operaciones. Los componentes y las herramientas de perforación serán probados y aceptados por el personal de YPFB. Deberán presentar al momento de realizar las pruebas de funcionamiento del equipo una matriz de frecuencia de inspección junto con respaldos (Fotocopias simples). |  |
| LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |  |
| El Contratista será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de electricidad, agua potable, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para los equipos del Contratista. El Contratista deberá proveer todo el combustible (diésel) para los motores generadores del equipo, campamento y minicampamento necesario para cumplir con el servicio, para esto, se comprometerá a mantener un stock del 60 % de la capacidad total de almacenamiento del equipo que garanticen 14 días calendario mínimo de operación continua, considerando su más alto consumo diario registrado de los motores generadores presentados con el equipo. El CONTRATISTA deberá notificar con anticipación a YPFB en caso de que, por motivos ajenos (Fuerza Mayor) al CONTRATISTA, se presentara desabastecimiento en el suministro de combustibles a nivel nacional o departamental que imposibilite mantener el stock en los niveles estipulados precedentemente. Asimismo deberá gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para cumplir las leyes y normas de traslado de Combustible (Diésel) hasta locación YARARA-X1 y Campamento principal. |  |
| CAMPAMENTOS |  |
| El contratista deberá contar con un mini-campamento (Ubicado en los espacios habilitados en planchada del pozo YARARA-X1) y un campamento Principal (Ubicado en planchada designada por YPFB). EL mini-campamento deberá tener la capacidad de brindar 15 camas a disposición de personal de YPFB y las camas para personal del Equipo. A continuación, descripción detallada del requerimiento del mini-campamento: MINI-CAMPAMENTO El contratista deberá proveer Total 15 camas en el mini-campamento descritos a continuación: Para personal de YPFB el contratista deberá proveer (7) Portacamps de la siguiente manera: • 1 (un) Portacamp oficina para Company man (YPFB): debe contener: dos escritorios con sillón ejecutivo cada uno, 2 puntos de Internet, mesa para reuniones con 12 sillas ejecutivas, archivero, proyector multimedia, Aire acondicionado, estufa, TV con Decodificador para Direc TV y un frigobar. • 1 (un) Portacamp Dormitorio Company man / Night company (YPFB): debe contener 2 cuartos independientes con Baño Privado, el Dormitorio del Company man con: una cama tipo somier, TV con Decodificador para Direc TV, DVD, Aire acondicionado, estufa, ropero empotrado, 1 punto de internet, un escritorio con una silla y un Frigobar. El dormitorio del Night Company con: dos camas tipo somier, TV con Decodificador para Direc TV, DVD, Aire acondicionado, estufa, ropero empotrado y un frigobar. • 1 (un) Portacamp Oficina/Dormitorio Geólogo (YPFB): debe contener 2 camas independientes tipo somier, un Baño privado, TV satelital, Aire acondicionado, estufa, 2 roperos empotrados, un archivero, 1 punto de Internet, un escritorio con una silla ejecutiva y un frigobar. • 1 (un) Portacamp Oficina/Dormitorio HSE/LOGISTICA (YPFB): debe contener 2 camas tipo somier, un Baño privado, TV satelital, Aire acondicionado, estufa, 1 ropero empotrado, 1 punto de internet, dos escritorios con silla ejecutiva cada uno y un frigobar. • 1 (un) Portacamp Oficina/Dormitorio FISCAL ANH/FISCAL FLUIDOS (YPFB): debe contener dos cuartos con Baño privado. Cada cuarto con: 1 cama tipo somier, 1 punto de internet, TV satelital, Aire acondicionado, estufa, 1 ropero empotrado, un escritorio con silla ejecutiva y un frigobar. • 1 (un) Portacamp Dormitorio (YPFB): debe contener: 2 cuartos independientes cada uno con: un cuarto con una cama tipo somier y el otro cuarto con dos camas tipo somier, Baño privado, Aire acondicionado, estufa, ropero empotrado. • 1 (un) Portacamp Dormitorio VIP (YPFB): debe contener: 2 cuartos independientes cada uno con: un cuarto con una cama tipo somier y el otro cuarto con dos camas tipo somier, Baño privado, Aire acondicionado, estufa, ropero empotrado y un frigo bar. El Contratista deberá proporcionar los siguientes Portacamps adicionales en el mini-campamento: • 1 (un) Portacamp Unidad Médica/Dormitorio Medico de campo (Equipo): debe contener 1 cama tipo somier, un Baño privado, Aire acondicionado, estufa, 1 ropero empotrado, 1 punto de internet, un escritorio con una silla ejecutiva y un frigobar. La unidad médica deberá estar equipada con todo el equipo y material necesario para poder brindar primeros auxilios a todo el personal del Equipo, de YPFB y de 3eras compañías que estén involucrados en el proyecto. Mínimamente deberá tener los siguientes equipos: 1.- Un Desfibrilador externo automático (DEA). 2.- Un Tubo de oxigeno medical portátil de 6 mˆ3, con manómetro. 3.- Mascara de nebulizar adultos + ampollas de nebulizar. 4.- Un Tensiómetro. 5.- Un Oximetro de pulso. 6.- Un Termómetro. 7.- Un Pantoscopio. 8.- Un Laringoscopio. 9.- Un Tubo orotraqueal. 10.- Una camilla. 11.- Un inmovilizador craneal. 12.- Un collar cervical. 13.- Un maletín con medicamentos de emergencia ( Diasepan, Atropina , Adrenalina, Aminosilina, Dexametazona, Antialérgico) El Contratista deberá proporcionar los siguientes Portacamps adicionales en el mini-campamento: • 1 (un) Portacamp sala de reuniones: debe contener dos aires acondicionados, un escritorio con una silla, 25 sillas y un proyector multimedia. • 1 (un) Portacamp Comedor: debe contener 5 mesas, 20 sillas, dos Aires acondicionados, una heladera, un freezer, un equipo tipo baño maría para mantener caliente la comida, con un área designado para limpieza de utensilios (platos, vasos, cubiertos, etc…). • 1 (un) Portacamp Baño Público: debe contener mínimamente 4 Retretes (Tazas) privadas, 2 duchas, 2 lavamanos, 2 Urinarios. El contratista deberá contar y operar un Generador Auxiliar de 250 Kva abastecida de combustible por los tanques de diésel del Equipo, una planta de tratamiento de aguas grises, una planta potalizadora de agua, un tanque de agua potable de 100 bbl de capacidad y un tanque de almacenamiento de agua de 150 bbl de capacidad. El contratista deberá proveer una caseta de control para el guardia de seguridad al ingreso a la locación YARARA-X1. CAMPAMENTO PRINCIPAL Para disposición de YPFB el contratista deberá proveer (32) camas de la siguiente manera: • 3 (tres) Portacamps Dormitorios (YPFB): cada portacamp debe contener: 8 camas, 2 baños privados, 2 Aires acondicionados, 2 Calefón, 2 estufas, 4 roperos empotrados. • 2 (dos) Portacamp Dormitorio (YPFB): cada portacamp debe contener 4 camas, dos Baños privado, 2 Aires acondicionados, 2 Calefón, 2 estufas, 4 roperos empotrados. El Contratista deberá proporcionar los siguientes Portacamps adicionales en el Campamento principal: • 1 (un) Portacamp sala de Recreación: debe contener dos aires acondicionados, 30 sillas, TV con Decodificador para TV satelital, DVD y una estufa. • 1 (un) Portacamp Baño Público: debe contener mínimamente 2 Retretes (Tazas) privadas, 2 duchas, 1 lavamanos. • 1 (un) Portacamp Comedor: debe contener 5 mesas, 20 sillas, dos Aires acondicionados, una heladera, un freezer, un equipo tipo baño maría para mantener caliente la comida, con un área designado para limpieza de utensilios (platos, vasos, cubiertos, etc…). • 1 (un) Portacamp Cocina: debe contener todos los equipamientos necesarios para poder brindar el servicio de alimentación a todo el personal asignado al proyecto. • 3 (tres) Portacamp Almacén: Dichos almacenes deberán ser acondicionados para ser: Almacén de Verduras, Almacén de Bebidas, Almacén de Carnes y Almacén de Víveres debe contener todos los equipamientos necesarios para almacener correctamente cumpliendo las normas de calidad, salud y seguridad vigentes. • 1 (un) Portacamp Lavanderia: deberá contener lavadoras de ropa, secadoras de ropa y todos los equipos / materiales necesarios para poder realizar el lavado de ropa / overoles del personal que este ubicado en campamento y minicampamento. El contratista deberá contar y operar 2 Generadores (uno operativo y uno de backup) de 250 Kva cada uno, abastecida de combustible por un tanque de diésel en campamento de mínimo 20.000 lts de capacidad, una planta de tratamiento de aguas grises, una planta potalizadora de agua, un tanque de agua potable de 100 bbl de capacidad y un tanque de almacenamiento de agua de 150 bbl de capacidad. El contratista deberá proveer casetas de control para los guardias de seguridad al ingreso al campamento principal y Minicampamento. Para el campamento Central y Mini-Campamento, El Contratista proveerá los portacamps en el número adecuado para su personal. |  |
| COMUNICACIONES |  |
| El Contratista pondrá a disposición de YPFB diez (10) equipos portátiles de comunicación (Handy) con mínimamente 100 metros de radio frecuencia, con el objetivo de coordinar las operaciones en el pozo (Company Man, Night Company, Jefe de Equipo, Supervisor 12hr, Perforador, Enganchador, Electrónico, mecánico, Supervisor de Seguridad y Médico de Campo). Adicionalmente el Contratista deberá proveer (4) equipos portátiles de comunicación (Handy) que tengan la capacidad de comunicación entre portería del campamento principal y portería del pozo, para tener comunicación directa ante casos de emergencias, estos equipos de comunicación serán para personal de seguridad de ambas porterías, Jefe de Equipo y Company Man. |  |
| CATERING |  |
| En la etapa de Perforación, el Contratista deberá ofrecer 50 servicios de alimentación (de los cuales 20 servicios para YPFB y/o sus sub-contratistas, sin costo alguno) el servicio deberá incluir: desayuno, almuerzo, cena y lunch. El servicio de alimentación incluye de forma especial la provisión de la Merienda. En la etapa de Terminación o abandono, el Contratista deberá ofrecer 50 servicios (15 de alimentación para YPFB y/o sus subcontratistas, sin costo alguno) el servicio deberá incluir: desayuno, almuerzo, cena y lunch. YPFB podrá requerir una mayor cantidad de servicios, para lo cual el Fiscal de Servicio solicitará de manera escrita al Contratista con una anticipación de 24 horas. Este costo adicional será pagado de acuerdo a la lista de precios descrita en el Anexo 13. |  |
| LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |
| El Servicio se realizará en el Municipio de YAPACANI, Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, en las coordenadas UTM WGS84 Zona 20K siguientes: • X = 366.247 m. • Y = 8.122.194 m. • Zt = 231 msnm. Acceso El Acceso del equipo, materiales y herramientas se realizará a través de la siguiente ruta: TRAMO; DISTANCIA (Km); TIPO DE CAMINO. Santa Cruz – Montero; 60; Carretera asfaltada. Montero - Yapacani; 84; Carretera asfaltada. Yapacani – Villa Rosario; 44; Carretera asfaltada. Villa Rosario - Cascabel; 30; Camino ripiado. Cascabel – Pozo YRA-X1; 9; Camino ripiado. Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo YARARA-X1 ); 227. |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |
| El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turnos desde su base al pozo y viceversa. El Contratista deberá suministrar transporte para el personal de turno en caso que la distancia entre el pozo donde está armado el Equipo de Perforación y el campamento principal del Contratista fuera superior a medio (1/2) kilometro, el vehículo deberá cumplir con los requerimientos de Seguridad, Salud, Ambiental y Social de YPFB. |  |
| FISCAL DEL SERVICIO |  |
| FISCAL DE SERVICIO EN CAMPO (COMPANY MAN) YPFB designará al Fiscal de Servicio en Campo (Company Man), quien estará a cargo de las operaciones y toma de decisiones en el pozo. ### Funciones: • Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación. • Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo YRA-X1 para su respectivo pago. • El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio. • Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores. - Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago. FISCAL DE SERVICIO DE CIUDAD YPFB también designará un Fiscal de Servicio de ciudad que será el representante de YPFB en la ciudad. ### Funciones: • Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio. • Coordinar reuniones con las contratistas y las prestadoras de servicios. • Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man. • Realizar la solicitud de pago. |  |
| INFORMES |  |
| El Contratista deberá presentar los siguientes informes, los mismos que deberán ser debidamente aprobados por YPFB: - El Contratista deberá presentar al Fiscal de Servicio de YPFB (Company Man) un reporte diario a partir de la Orden de Proceder durante la movilización, montaje y pruebas de funcionamiento del equipo de perforación indicando el porcentaje de avance del DTM y datos de consumo de potencia y generación durante las pruebas de funcionamiento con carga del equipo. Asimismo, deberá entregar un informe al finalizar la movilización. - El Contratista deberá presentar el Reporte Diario – API al Fiscal de Servicio de YPFB (Company Man), que contendrá los datos operacionales que se registraron en las últimas veinticuatro (24) horas durante las etapas de Perforación y Terminación. - El Contratista presentará al Fiscal de Servicio de YPFB (Company Man), un informe mensual, detallando los trabajos realizados para realizar el pago respectivo, previa aprobación de los Fiscales de Servicio. (Reporte de Horas Operativas). - El Contratista entregará al Fiscal de Servicio de YPFB (Company Man) un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, 2 ejemplares en medio físico y 1 ejemplar en digital. - El Contratista entregará al Fiscal de Servicio de YPFB (Company Man) las órdenes de trabajo adicionales generadas en las operaciones, tales como: reportes de mantenimiento, reportes de HSE, Reportes de eventos si los hubiera, reportes de simulacros que contemple el plan de emergencia, alquiler de herramientas, personal extra, transporte de herramientas y otros. Estas Órdenes de trabajo deben haber sido aprobadas por el Fiscal del Servicio. |  |
| CRONOGRAMA |  |
| El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del pozo, el cual, tendrá una duración de 120 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB. |  |
| STAND BY |  |
| Las tarifas de Stand By (con personal / sin personal) podrán ser ajustadas y/o determinadas previo convenio entre partes, siempre y cuando sean adecuadamente demostradas y justificadas por el CONTRATISTA. YPFB reconocerá al CONTRATISTA una Tarifa Stand By por Factores No atribuibles al Contratista en caso de desabastecimiento de combustible (Diésel) en tanques del equipo y campamento. (Stock mínimo 60 % de la capacidad total de los tanques del equipo) por problemas sociales/Fuerza mayor |  |
| TARIFAS O REMUNERACIONES |  |
| YPFB hará efectivo a favor del Contratista durante la vigencia del Servicio (estipulada en el Contrato) las Tarifas que aquí se detallan. Debe quedar claramente establecido que no corresponde a YPFB hacer efectivo otros pagos a menos que sean acordados expresamente por escrito por YPFB. Las Tarifa por Movilización Inicial, DTM y Desmovilización al final del Servicio, a ser pagadas al CONTRATISTA no incluyen la preparación de caminos, del lugar de trabajo ni perforación de pozos de agua. Las Tarifas previstas en la lista de precios (ANEXO 13) solo aplicarán de la manera en que se especifica a continuación: - Todas las Tarifas se pagarán en bolivianos. Las categorías de Tarifa por día de trabajo están referidas a un (1) día de veinticuatro 24 horas, mismas que podrán ser prorrateadas y se computarán desde y hasta los quince (15) minutos más próximos, y se detallan en la lista de precios. - La Tarifa de OPERACIÓN DE PERFORACIÓN, corresponderá desde la fecha en que el Equipo de Perforación ha completado la prueba de recepción del Equipo de conformidad de YPFB, hasta la fecha que finalice la Etapa de Perforación, con excepción de cualquier periodo al que le corresponda otro tipo de Tarifa. - La Tarifa por OPERACIÓN DE PRUEBA DE POZO/ABANDONO TEMPORAL, según sea el caso se aplicarán cuando el Equipo de perforación haya finalizado la Etapa de Perforación y finalizara cuando el Equipo sea liberador por el Fiscal de Campo de YPFB. - La Tarifa por día en espera (STANDBY) POR FACTORES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, será equivalente al 50% de la Tarifa de OPERACIÓN DE PERFORACIÓN. - La Tarifa por día en espera (STANDBY) CON PERSONAL será aplicable desde la fecha de inicio hasta que el equipo comienza a operar o en cualquier periodo en el cual el CONTRATISTA cuenta con plena capacidad para operar, pero no puede proseguir con su actividad como resultado de un acto u omisión de YPFB, por ejemplo: - Por falla en la provisión de algún ítem a ser suministrado por YPFB. - Por incumplimiento por parte de YPFB de suministrarle servicios que son de su entera responsabilidad. Las operaciones de corrida/corte de Cable, engrase de aparejo, engrase de Top Drive, estarán en tarifa operativa y no deben superar 1 hora operativa, pasado este tiempo será considerada Tarifa de Reparación. Tarifa de Reparación del Equipo, durante las Operaciones el Contratista tendrá 2 horas al día y 24 horas acumuladas durante el mes. La Tarifa/Remuneración Cero (0) por Día de trabajo será aplicada durante toda suspensión de operaciones necesaria para tareas de reparación, o reemplazo del Equipo o sus partes, inspección del Equipo y/o de otro equipo del CONTRATISTA (en adelante denominado "Tiempo de Suspensión"). Para el servicio de Top Drive, se incluye los cambios de mordazas del grabber, el cambio de los sustitutos sacrificable, etc. Los paros del equipo por reparaciones no deberán ser superiores a veinticuatro (24) horas por mes calendario - y en eventos no mayores a dos (2) horas por día - no acumulables para el mes siguiente. Superadas las dos horas diarias de Reparación siempre que no se haya logrado realizar la reparación, se aplicará tarifa Cero hasta que el Equipo se encuentre en condiciones de continuar operando. El CONTRATISTA proveerá a YPFB catering y alojamiento libre para veinte (20) personas, en caso de sobrepasar la cantidad de catering y alojamiento libre, se aplicarán las Tarifas descritas en el ANEXO 13, correspondientes al hospedaje y alimentación. En caso de que por regulaciones gubernamentales se establezcan variaciones en el precio del Diésel Oil aplicable al CONTRATISTA, este solicitará a YPFB una reunión para analizar el efecto en las Tarifas establecidas para el Servicio y podrán efectuar los ajustes si corresponde. De presentarse desabastecimiento de combustible a nivel Nacional o Departamental y esta situación no permita o imposibilite mantener el stock de Combustible que garantice la continuidad de 14 días calendario como mínimo, YPFB pagará al CONTRATISTA la Tarifa STANDBY CON O SIN PERSONAL, según corresponda hasta que se restablezca la contingencia presentada. |  |
| FORMA DE PAGO |  |
| El pago por el servicio se efectuará MENSUALMENTE según el siguiente detalle: - Los pagos mensuales se efectuarán, en función al servicio efectivamente prestado y previo informe de conformidad del Fiscal de Servicio de ciudad de YPFB y Acta de Conformidad del Fiscal de Servicio de Campo (Company Man). - El pago se realizará vía Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en moneda nacional (Bolivianos), debiendo el Contratista presentar máximo hasta el día (05) del mes posterior al servicio, la siguiente documentación para cada pago: - Informe Mensual de Horas Operativas, (Firmado y sellado por representante de YPFB en campo “Company Man” y representante del equipo “Jefe de Equipo”), detallando los precios establecidos en el contrato, breve descripción de actividades realizadas. - Solicitud de pago, dirigida al Gerente Nacional de Exploración y Explotación. - Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales, que deberá ser enviada a la siguiente dirección: YPFB - Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE) Calle: Francisco Menacho #201 CAMIRI – BOLIVIA. Consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. - Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT). - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP. - Cédula de identidad del representante legal. - Fotocopia del Contrato. El pago se gestionará mediante el procedimiento administrativo interno de YPFB mediante transferencia bancaria vía SIGEP al Banco Unión. YPFB no estará obligada a pagar al Contratista por los Servicios prestados y el Contratista perderá su derecho a reclamar el pago en caso de: No presentación de la Factura por los tickets aprobados por YPFB en el plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a dicha aprobación. En ningún caso YPFB aceptará ticket, facturas y/o solicitudes de pago por trabajos y servicios ejecutados en el pozo YRA-X1, después de sesenta (60) días calendario a partir de la liberación del Equipo de Perforación. |  |
| MULTAS Y PENALIDADES |  |
| En caso de incumplimientos por parte del CONTRATISTA se aplicará multas por: - En caso que el Contratista incumpla con los plazos establecidos para la presentación de la solicitud de pago por los servicios realizados en el mes, YPFB aplicará una multa del uno por ciento (1%) de valor solicitado por cada día calendario de retraso. - En caso que el Contratista incumpla con los plazos establecidos para la presentación de la o las facturas por los servicios prestados y aprobados, YPFB cobrará al Contratista una multa del uno por ciento (1%) del monto de la factura en cuestión por cada día calendario de retraso, hasta alcanzar un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto de la factura. - En caso que falte algún integrante de la cuadrilla del CONTRATISTA, se aplicará un multa del 5% de la Tarifa Diaria de Perforación por cada integrante de la cuadrilla de perforación faltante por cada día (calendario) completo o parcial. - En caso de Incumplimiento del Cronograma aprobado de DTM para el equipo de perforación, YPFB aplicará al CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor establecido para el DTM (Movilización y/o Desmovilización) por cada día (calendario) de retraso con respecto al plazo establecido para la actividad, salvo eventos de fuerza mayor debidamente demostrado por el CONTRATISTA. - Si por fallas parcial o total en algún equipo por causales atribuibles al CONTRATISTA, durante las operaciones de perforación, pruebas de pozo y abandono del pozo, se paran o detienen las operaciones, el CONTRATISTA dejará de percibir una remuneración operativa y se pasará a régimen de TARIFA CERO. - Si por falla intencionada, mala operación u otras causales atribuibles al CONTRATISTA, se pierden herramientas en el Pozo, el CONTRATISTA es el único y exclusivo responsable de la pérdida y de la reposición de las mismas. Los periodos en los que el CONTRATISTA realice operaciones para recuperar o abandonar la herramienta serán realizados bajo el régimen de TARIFA CERO. Las multas en su conjunto no podrán exceder el veinte por ciento (20 %) del monto total del Contrato, en caso de superarse éste porcentaje, se dará por concluido el contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en el equipo de perforación debido a defectos de calidad y de fabricación que imposibiliten la continuidad de la operación del equipo, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo hasta llegar al objetivo geológicamente identificado, YPFB podrá dar por terminado el contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el Contratista será responsable de los costos de desmovilización, daños y perjuicios. |  |
| LOST IN HOLE |  |
| En caso de pérdida de herramientas (del contratista, YPFB y/o terceras compañías) en el pozo, en cualquier etapa y/u operación, se evaluarán informes de todas las compañías involucradas en la perdida de herramienta y se determinará la responsabilidad de la operación, mala praxis que derivó en esta pérdida. Si la mala praxis fuese del Contratista, el Contratista deberá hacerse cargo del 100% del costo de la pérdida. Si las herramientas de fondo de pozo del CONTRATISTA se dañan o pierden en el pozo por debajo de la mesa rotaria, excepto en caso que dicha pérdida o daño se deba a su deterioro. |  |

ANEXO 1

GARANTIAS FINANCIERAS

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150  días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150  días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

__________________

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.

ANEXO 2

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El Adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 3

SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida, durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación:

### Seguro de responsabilidad civil

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

### Póliza de accidentes personales

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

NOTA: La empresa adjudicada asegurara a su personal en lo que ellos vean por conveniente, la póliza de accidentes es obligación gestionarla y asumir el costo por el Contratista, desvinculando cualquier reclamo a YPFB.

### Póliza segura de vida

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Vida (fallecimiento por cualquier causa).

NOTA: La empresa adjudicada asegurara a su personal en lo que ellos vean por conveniente, La póliza de seguro de vida es obligación gestionarla y asumir el costo por el Contratista, desvinculando cualquier reclamo a YPFB.

### Póliza de seguro para equipo de perforación de petróleo y gas (todo riesgo)

Con un límite no inferior al valor de reposición del equipo alquilado. La empresa adjudicada deberá Contratar un seguro por el valor del Equipo.

### Condiciones Adicionales

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 4

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

  - Posterior a la firma de contrato y previo inicio de actividades:

La Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

- Declaración jurada “Compromiso de SMS”

Para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratista deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

  - La empresa contratista deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratista, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo H: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio.

  - Aspectos Generales:

La Empresa contratista, deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados), según corresponda.

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO)

  - Documentos para aprobación de YPFB (Unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratista deberá presentar en documentos oficiales para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del Servicio:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Servicio.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Servicio.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC)

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio.

  - Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Nota formal de la empresa a YPFB designando al supervisor de SMS para el Servicio.  (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)

- Seguro médico.

- Pólizas contra accidentes personales y muerte

- Vacunas vigentes:

| Tétanos | Solo para Visitas de 1 día. |
| --- | --- |
| Fiebre Amarilla | Solo para contratistas de más de 1 día. |
| Hepatitis |  |
| Fiebre Tifoidea |  |

- Capacitaciones y/o cursos.

| Combate y control de incendios | Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos. |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal |  |
| Comunicación de peligros |  |
| Primeros auxilios |  |

En caso de ser requerido el ingreso de vehículos al Complejo, la empresa contratista deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación, previo al ingreso:

- Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 10 años para camiones.

- Seguro de accidente vehicular.

- Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca).

- Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana.

- Debe obligatoriamente estar identificado.

- Estar equipados mínimamente con 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 6 kg. en caso de vehículo semi pesados y pesados y en caso de vehículo liviano 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 2 kg.

- Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo.

- Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arrestallamas para ingresar al Complejo.

Además, el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Complejo:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratista y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso al Complejo.

- Uso obligatorio de Ropa de trabajo

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)

- Casco de seguridad

- Lentes de seguridad

- Botín / Bota de seguridad

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

- Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)

- EPP Para riesgos especiales (según Corresponda)

- Trabajos en altura

- Trabajos eléctricos

- Trabajos en espacios confinados

- Trabajos en zanja abierta

- Trabajos con cargas suspendidas

- Trabajos con materiales peligrosos

Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes, vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

# ANEXO 5

# MAPA DE UBICACIÓN POZO YRA-X1

Figura 1: Mapa de ubicación Geográfica del Pozo YRA-X1

ANEXO 6

TIEMPO ESTIMADO PARA LAS OPERACIONES EN EL POZO YRA-X1

Figura: Curva de profundidad vs tiempo Pozo YRA-X1

ANEXO 7

# ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO YRA-X1

# ANEXO 8

ESQUEMA SUPERFICIAL FASE 12 ¼”

# ANEXO 9

# ESQUEMA SUPERFICIAL FASE 8 ½”

# ANEXO 10

# ESTADO SUPERFICIAL

# ANEXO 11

# PROGNOSIS ESTRATIGRÁFICA DEL POZO YRA-X1

Tabla: Prognosis de topes formacionales pozo YRA-X1.

# ANEXO 12

# PERSONAL MINIMO REQUERIDO

| CARGO | DE | EN | EN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TURNO | CAMPAMENTO | DESCANSO |  |
| Gerente | 1 |  |  | 1 |
| Superintendente | 1 |  |  | 1 |
| Jefe de Equipo | 1 |  | 1 | 2 |
| Encargado de Turno | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Perforador | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Enganchador | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ayudante de Piso | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Electricista | 1 |  | 1 | 2 |
| Mecánico | 1 |  | 1 | 2 |
| Soldador | 1 |  | 1 | 2 |
| Operador Grúa | 1 |  | 1 | 2 |
| Operador Montacargas | 1 |  | 1 | 2 |
| Administrador de Campo | 1 |  | 1 | 2 |
| Médico | 1 |  | 1 | 2 |
| Supervisor de Seguridad | 1 |  | 1 | 2 |
| Guardia en Planchada pozo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Guardia en Campamento | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Chofer de micro del personal | 1 |  | 1 | 2 |
| TOTAL | 20 | 8 | 20 | 48 |

# ANEXO 13

# ANEXO 14

ANEXO 3.2

DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PERFORACIÓN PARA PROYECTOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

- DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

  - El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

  - La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos con su correspondiente análisis de resultados y medidas propuestas en el caso de desviaciones de la normativa vigente.

  - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a la Supervisión e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

- PERSONAL REQUERIDO

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un plantel de profesionales de acuerdo al siguiente requerimiento:

PERSONAL TÉCNICO:

- Un (1) “Supervisor General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” permanente en campo con profesión en: Civil, Industrial, Petrolera, Forestal, Medio Ambiente Química, Biología o ramas afines, con una experiencia general de al menos tres (3) proyectos de características similares.

- CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

  - La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.

  - Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.

  - En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.

  - La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.

- INFRACCIONES Y SANCIONES

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, pago de multas y otros, bajo su propio presupuesto.

Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

- REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las áreas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente, y Relaciones Comunitarias. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán principalmente los siguientes aspectos:

- Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

- Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

- Evaluación y Planificación de actividades.

- DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA EL INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

- ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS Y/O UNIDADES AUXILIARES Y LOGÍSTICAS

El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logísticas deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB.

  - APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL

  - El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberán cumplir con las medidas de prevención establecidas en el EEIA y reglamentación aplicable, generándose los registros y control diario de extracción de agua (Caudales y/o Volúmenes).

  - Se deberá realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario, efectuándose muestreos para su correspondiente análisis en laboratorio, con una periodicidad de 25 días calendario.

  - En el campamento se instalará una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten con unidades de filtración y desinfección a través sistema UV.

  - En el campamento se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o equivalentes que garanticen las descargas líquidas cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

  - La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos construidos y diseñados de manera apropiada con campos de lixiviación o apropiadamente tratada antes de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.)  Todos los descartes de agua residual deberán estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

  - El CONTRATISTA deberá realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

  - La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberán cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.

  - Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.

  - La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final.

  - El CONSTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.

  - GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA, Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (PG-GRS) de YPFB y legislación aplicable.

  - Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).

  - El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

  - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos (biodegradables) e inorgánicos (no aprovechables), residuos sólidos industriales no peligrosos (especiales), residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.

  - El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico.

  - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte, comprobantes por la entrega y recepción de los residuos, y documentos que permitan la trazabilidad del residuo.

  - De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.

  - El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

  - El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención, y siguiendo los criterios de identificación, señalización, estructura y control establecidos en el PG-GRS.

  - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos.

  - Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones del CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección.

En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento:

  - Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

  - Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.

  - GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

  - El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.

  - El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.

  - Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

- Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.

- Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.

- El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.

  - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.

  - PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

  - El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.

  - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.

  - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

- El tipo de material derramado.

- Las coordenadas de ubicación de la contingencia.

- Hora de la contingencia.

- En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

- Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental).

- Población afectada o susceptible de ser afectada.

- Acciones asumidas para el control de la contingencia.

- Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.

  - El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.

  - En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.

  - El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.

  - El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

DISPOSICIONES SOBRE RELACIONES COMUNITARIAS

YPFB concibe a las Relaciones Comunitarias como una de sus más altas prioridades dentro sus actividades. Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para permitir una operación fluida y cumpla con el compromiso social asumido por YPFB.

El CONTRATISTA estará bajo la fiscalización de los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, quienes estarán a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA.

Los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinarán con el responsable de la CONTRATISTA y el Company Man, la capacitación del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia los propietarios y/o comunidades locales influenciados por el proyecto

Finalmente, a tiempo de promover distintas fuentes de trabajo en las Áreas de Influencia Directa del Proyecto, YPFB recomienda que la Contratista pueda realizar la contratación de mano de obra local para sus distintas áreas de operación; cumpliendo en todo momento con la experiencia y el perfil asignados para un determinado cargo.

PARTE VII

MODELO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo de contrato u orden de servicio referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

Contrato N° __________/______

Lugar de suscripción, _____ de _________de______

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2 	___________________, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ____, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ____, con domicilio en ____ N° ___ de la ciudad de ____, representada legalmente por el señor _____ con cédula de identidad N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio ________ de fecha ___ de ____ de ___, otorgado ante Notaría de Fe Pública/Distrito Judicial de _________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa abreviada/por licitación/menor con código de proceso______, llevó adelante el proceso de contratación para el “_________”, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento________ aprobado mediante Resolución de Directorio N° ________de ________y el documento base de contratación.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2.   Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Buenas Prácticas de la Industria de Petróleo y Gas: | Significa las prácticas, métodos, estándares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores prudentes, hábiles, diligentes y con experiencia en materia de la exploración, desarrollo y producción de Hidrocarburos, y que en el momento en cuestión, en el ejercicio de un juicio razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión, se consideraría que obtendrían los resultados y finalidades planeados |
| Desmovilización: | Una vez finalizado el servicio se refiere a la correspondiente recuperación por parte del CONTRATISTA de las herramientas, equipos y material utilizado para el Servicio, así como el traslado del Personal desde el Lugar de Trabajo hasta su Base Operativa. |
| Fiscal de Servicio: | Es el o los profesional (s) nominados por la Unidad solicitante quienes serán los interlocutores de esta frente al CONTRATISTA, encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato |
| Company Man: | Persona designada por la ENTIDAD, que tendrá la autoridad para actuar en nombre de éste en el Lugar de Trabajo, en cualquier asunto relacionado a los Servicios y la facultad para resolver cuestiones operativas que surjan a diario entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa los , que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal de Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |
| Unidad Solicitante: | Es la de la ENTIDAD. |

3.3.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4.      Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5.     Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6.      Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7.     Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8.    Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9.    	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.10.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

1.-  Documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas (si correponden)

2.- Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

3.- Acta de concertación (cuando corresponda)

4.-  Garantía (cuando corresponda)

Los documentos detallados anteriormente se encuentran en poder del archivo de la ENTIDAD, no existiendo la necesidad de la protocolización ni presentación de los mismos en Notaría de Gobierno. (Insertar cuando el Contrato necesite protocolización)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga ante la ENTIDAD a la prestación del “_______________”,  con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a lo señalado en los documentos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO) (de acuerdo a las especificaciones técnicas)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El presente Contrato tiene un plazo computable desde la emisión de la orden de inicio ___________ hasta el ___________, previa emisión del Informe de Conformidad por parte de la ENTIDAD, aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

OCTAVA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El CONTRATISTA deberá hacer entrega del Servicio en las direcciones detalladas a continuación, en coordinación con el Fiscal de Servicio:

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

La ENTIDAD pagará al CONTRATISTA hasta un monto máximo de Bs.______ (______ __/100 Bolivianos), el mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El pago que efectuará la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA será pagado en forma mensual después de la prestación del Servicio requerido conforme lo establecido en las especificaciones técnicas y previa emisión del Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema de gestión pública (SIGEP) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema de gestión pública (SIGEP).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

El CONTRATISTA deberá emitir la factura de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El CONTRATISTA deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía _____ emitida por el Banco _______ en fecha __ de ____ de 20__ a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB por el monto de Bs_____ (_______ __/100 Bolivianos) con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y con vigencia hasta el __ de ____ de 20__, equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato.

Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la ejecución de la garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su solo requerimiento sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. El Fiscal de Servicio llevará el control directo de la vigencia de la garantía bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días hábiles adicionales a la vigencia del Contrato, transcurrido este plazo, la ENTIDAD devolverá la garantía al CONTRATISTA.

DÉCIMA SEGUNDA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El CONTRATISTA conforme nota de fecha __ de ____ de 20__, acepta y autoriza expresamente, que la ENTIDAD retendrá el 7% (siete por ciento) de cada pago parcial, en sustitución de la garantía de cumplimiento de Contrato.

Estas retenciones serán reintegradas a los 60 (sesenta) días hábiles posteriores adicionales a la vigencia del Contrato. Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la consolidación de las retenciones mencionadas en favor de la ENTIDAD a su solo requerimiento sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

DÉCIMA TERCERA.- (ANTICIPO) (Insertar si se ha previsto en las especificaciones técnicas)

La ENTIDAD, a solicitud del CONTRATISTA otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la ENTIDAD en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en pago único y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por el Fiscal de Servicio durante la ejecución del Servicio previo conocimiento escrito del CONTRATISTA, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago de que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado el Servicio de conformidad a lo determinado en el cronograma del Servicio.

c) No cuente con el personal y equipos necesarios para la realización del Servicio estipulado en el Contrato, una vez iniciado éste.

d) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

El valor de la garantía de correcta inversión de anticipo se ajustará periódicamente y podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, debiendo mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El Fiscal de Servicio llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

DÉCIMA CUARTA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS) (De acuerdo a la validación de la Unidad de Seguros)

El CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:

- 13.1.	Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a ENTIDAD por cualquier suceso. En esta póliza la ENTIDAD deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-

- 13.2.	Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a la ENTIDAD antes de la suscripción del contrato.

DÉCIMA QUINTA.-  (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y plazo del Contrato) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral % (literal) por cada día calendario de retraso, sobre el monto total del Contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, en base al informe específico y documentado que formulará el Fiscal de Servicio bajo su directa responsabilidad.  Los descuentos se efectuarán de los pagos mensuales/pago único a ser realizados por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de que la ENTIDAD gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÈCIMA SEXTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 16.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: N° Telf.: (591 – 2) N° Cel.: E-mail: Attn.: - Bolivia | Domicilio: N° Telf.: (591 – ) N° Cel.: E-mail: Attn.: - Bolivia |

16.2.	Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la Cláusula (Partes Contratantes).

16.3	Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.

16.4	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

16.5	En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la Cláusula (Partes Contratantes) o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional, y se tendrá por realizada la notificación.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

RESPONSABILIDADES:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los documentos que forman parte del presente Contrato, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas sus anexos, documento base de contratación, las más altas normas técnicas de competencia profesional, y acorde a las buenas prácticas de la industria petrolera.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato y acorde a las buenas prácticas de la industria petrolera, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de instrumentos o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

OBLIGACIONES.-

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, los documentos que forman parte integrante del mismo y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato y los documentos que forman parte integrante del mismo, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA NOVENA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

19.1. 	El Fiscal de Servicio designado realizará el seguimiento y control de la ejecución del Contrato, su designación se comunicará oficialmente al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

19.2.	El Fiscal de Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

19.3.	El Fiscal de Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal de Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

19.4. 	El Fiscal de Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

19.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

VIGÉSIMA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal de Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

22.1.	Los impuestos y tributos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

22.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA TERCERA.- (CONFIDENCIALIDAD) (De acuerdo a lo previsto en la especificación técnica y de las características del servicio)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

El contratista cede a la entidad el derecho de titularidad sobre el resultado de la ejecución del Servicio objeto del contrato. Cualquier decisión que ENTIDAD adopte con fundamento en el Servicio recibido será bajo su responsabilidad. El CONTRATISTA se compromete a mantener confidencial dichos resultados.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El CONTRATISTA obtendrá las autorizaciones que fuesen requeridas o necesarias para el uso de los derechos de propiedad intelectual de terceros, a los efectos de poder cumplir con el objeto del presente Contrato. La infracción a un derecho de propiedad intelectual de un tercero será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA quien responderá por los daños causados, excepto cuando el CONTRATISTA realice una modificación al Servicio a petición de la ENTIDAD, quien lo defenderá ante cualquier reclamo.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

24.1.   Condiciones de validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito exprese detalladamente por escrito que realizó y continua realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo, extremo que debe ser verificado por el Fiscal de Servicio.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

24.2.   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

24.3.   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de                    (numeral y literal) días           , cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA QUINTA.-  (SUSPENSIÓN DEL SERVICIO)

Las partes, previa aprobación emitida por parte de la ENTIDAD, podrán suspender la ejecución del Servicio, cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a requisitos insoslayables previstos en el Contrato y/o la Ley Aplicable u otros, que tengan un posible impacto en la ejecución del Servicio y que requieran necesariamente de la suspensión para su subsanación.

En materia de suspensión del Servicio conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

25.1. La ENTIDAD podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al CONTRATISTA que reanude el Servicio suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.

25.2. No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para el Servicio o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del Servicio resultase del incumplimiento evidente del CONTRATISTA.

Si la suspensión continuara por más de            (numeral y literal) días            , las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA SEXTA.-   (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

26.1.	Por cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

26.2.	Por resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

26.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de quince (15) días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus anexos por el CONTRATISTA.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

26.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal de Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a treinta (30) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

26.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

26.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al CONTRATISTA; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA.

26.2.5. Reglas aplicables a la resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 25.2.1. y 25.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se ejecutara la boleta de garantía en favor de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre del Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la acción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA NOVENA.- (INDEMNIDAD) (SE INCLUIRÁ DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)

29.1.- El  Contratista acuerda por el presente liberar a YPFB de toda responsabilidad y lo defenderá frente a cualquier reclamo de terceros y a la vez asumirá la responsabilidad que derive de pérdidas, gravámenes, reclamos, demandas, costos, indemnizaciones, responsabilidades de cualquier clase y naturaleza, gastos de cualquier tipo (con inclusión de honorarios por servicios letrados, reintegros y otras costas y gastos) sentencias, multas, compensaciones y cualquier otra suma que derive de reclamos, demandas, acciones, procesos judiciales, ya sean civiles, penales, administrativos, legislativos o de otra naturaleza independientemente de cómo, cuándo y dónde se hubieran originado (sin perjuicio de la cobertura de seguros existente o de la falta de cobertura o del incumplimiento del asegurador de cumplir con el pago del siniestro) que tengan relación o que se originen en este contrato, por:

| (a) | (i) Lesión, muerte o enfermedad del personal del Contratista o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas; y |
| --- | --- |
|  | - Por daño o pérdida de los bienes en propiedad del Contratista o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas; |

Aunque hubieran sido o no originados o resultantes en todo o en parte de la culpa o negligencia, ya sea exclusiva, concurrente, conjunta, activa o pasiva de YPFB;

| (b) | - Lesión, muerte y enfermedad de terceros; - Daño o pérdida de los bienes en propiedad de terceros; |
| --- | --- |

Cuando fueran el resultado de la culpa o negligencia del Contratista concurrente o conjunta con YPFB, la obligación de indemnización del Contratista estará limitada por el porcentaje de responsabilidad que le correspondiera;

29.2.- Sin importar otras disposiciones relativas a la indemnidad en este contrato, YPFB acuerda por el presente liberar al Contratista de toda responsabilidad y lo defenderá frente a cualquier reclamo de terceros y a la vez asumirá la responsabilidad que derive de pérdidas, gravámenes, reclamos, demandas, costos, indemnizaciones, responsabilidades de cualquier clase y naturaleza, gastos de cualquier tipo (con inclusión de honorarios por servicios letrados, reintegros y otras costas y gastos) sentencias, multas, compensaciones y cualquier otra suma que derive de reclamos, demandas, acciones, procesos judiciales, ya sean civiles, penales, administrativos, legislativos o de otra naturaleza independientemente de cómo, cuándo y dónde se hubieran originado (sin perjuicio de la cobertura de seguros existente o de la falta de cobertura o del incumplimiento del asegurador de cumplir con el pago del siniestro) que tengan relación o que se originen en este contrato, por:

| (a) | - Lesión, muerte o enfermedad del personal de YPFB o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas; - Por daño o pérdida de los bienes en propiedad del YPFB o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas; - Sujeto a las disposiciones del presente Contrato, por daño o cierre del pozo, del reservorio o minerales subterráneos y por todo daño o pérdida causado al Contratista o a terceros como resultado de la pérdida del control del pozo o de la emisión, filtración, contaminación de un pozo acondicionado o perforado en virtud del presente, salvo que hubiese sido ocasionado por culpa grave o dolo del Contratista o sus afiliadas o subcontratistas; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aunque hubieran sido o no originados o resultantes en todo o en parte de la culpa o negligencia, ya sea exclusiva, concurrente, conjunta, activa o pasiva del Contratista; |  |  |
| (b) |  | - Lesión, muerte y enfermedad de terceros; |
|  |  | - Daño o pérdida de los bienes en propiedad de terceros; |

Cuando fueran el resultado de la culpa o negligencia de YPFB, concurrente o conjunta con el Contratista y/o afiliadas de éste, la obligación de indemnización de YPFB estará limitada por el porcentaje de responsabilidad que le correspondiera.

29.3. El Contratista o YPFB, según sea el caso, deberán cursar notificación a la otra parte por escrito sobre cualquier demanda presentada o procedimiento iniciado en virtud del cual el Contratista o YPFB tenga derecho a recibir indemnidad de la otra parte de conformidad con este Contrato. Dicha notificación deberá especificar con el mayor detalle los hechos y las circunstancias en las que se base dicha demanda y será cursada tan pronto como sea posible una vez que la parte que reclama la indemnidad en virtud del presente (en adelante denominada en esta Cláusula 29.3 como “Parte a Indemnizar”) toma conocimiento de dicha demanda o procedimiento. La parte a quien se le reclama la indemnidad (en adelante denominada en esta Cláusula 28.3 como “Parte a cargo de Indemnizar”) colaborará con la Parte a Indemnizar con relación a la defensa del reclamo o procedimiento, pero, sujeto a las disposiciones de esta Cláusula 29.3, la Parte a cargo de Indemnizar o su aseguradora llevarán el control respecto a la selección y negociación con el abogado.  Sin perjuicio de lo antedicho, la Parte a cargo de Indemnizar no podrá negociar la conciliación o el arreglo extrajudicial de dicha demanda o procedimiento sin el consentimiento previo por escrito de la Parte a Indemnizar. La Parte a Indemnizar podrá mediante notificación escrita la Parte a cargo de Indemnizar, elegir su propio abogado para que participe y esté presente en el proceso de defensa de dicho reclamo o procedimiento, con la salvedad de que dicho abogado no podrá realizar ningún acto en el curso de la defensa en detrimento de la defensa de dicha demanda o procedimiento.

29.4. El Contratista ni YPFB serán en ningún caso, responsables entre ellos por i) lucro cesante, ii) pérdida de producción, iii) pérdida de uso, iv) pérdida de contratos, v) reclamaciones de clientes o terceros como consecuencia de incumplimientos de sus compromisos adquiridos y ajenos a las obligaciones establecidas en el presente contrato, vi) daños a la imagen corporativa, vii) costo de capital o viii) cualesquiera otros daños indirectos o consecuenciales, independientemente de cómo se generen y sin perjuicio de las demás cláusulas establecidas en el presente Contrato.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) (Si corresponde)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. En caso que este importe no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo los pagos parciales o en el pago final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato.

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de cumplimiento de Contrato.

- Garantía de correcta inversión de anticipo.

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre del Servicio, el CONTRATISTA mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la ejecución del Servicio de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el CONTRATISTA la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (GENERAL)

34.1 	No se constituye sociedad

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD.

34.2 	Separabilidad

La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del presente Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del presente Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del mismo, quedará excluida del mismo.

34.3 	Contrato integro

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con relación al Servicio. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Servicio y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al presente Contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez  ________ en representación legal de la ENTIDAD y el señor ___________ en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

_______________________________                                                                 _____________

YPFB - ENTIDAD         						CONTRATISTA